EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP

# INFORME DE GESTIÓN 2016

VIGENCIA 2016

Informe 812.25.01.0092.17 del 24 febrero de 2017.

Elaboró: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planeación

Zulma Yojana Pérez Rojas // Tecnólogo de Planeación

EQUIPO DIRECTIVO

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ

AGENTE ESPECIAL EAAAY

JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN

DIRECTOR ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO

FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO

DIRECTOR TÉCNICO

GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO

DIRECTORA COMERCIAL

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS

DIRECTOR ASEO ( E )

# INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP “EAAAY EICE ESP”, es prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de origen residencial o comercial, así como la recolección, transporte y recolección de escombros, en el municipio de Yopal. Su naturaleza jurídica es la de una empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de conformidad a la Ley 489 de 1998.

El objetivo de la visión de la alta dirección “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO CON CALIDAD Y SERVICIO OPORTUNO”, es articular las actividades institucionales de conformidad con su competencia legal, y establecer los objetivos estratégicos y metas que enmarcan los planes de acción durante el periodo 2016 - 2019, contando de esta manera con un instrumento de evaluación de la Gestión.

El día 04 de mayo se toma posesión de la Empresa de conformidad con lo contemplado en la resolución No. SSPD – 20131300012555 del 03/05/2013 “Por la cual se ordena la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP”.

En el 2016, la EAAAY EICE - ESP, ha continuado con la operación continua en la prestación de sus servicios, haciendo frente de manera oportuna a los retos que se han presentado, esto enmarcado en políticas de austeridad del gasto y transparencia en el actuar institucional y personal por parte de los trabajadores.

El presente informe de gestión recopila todas las acciones de la EAAAY EICE - ESP, sus principales logros y los avances en su dimensión social, ambiental y económica, teniendo como base de trabajo las políticas históricas enmarcadas dentro del plan de acción 2015, su articulación con el plan de acción 2016 y la visión de la alta dirección.

CONTENIDO

| 1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA | 8 |
| --- | --- |
| 1.1 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES | 8 |
| 1.2 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 2012-2015 | 9 |
| 2 RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS | 12 |
| I. MEJORAR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTACION DE LO SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO |  |
| 1 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 12 |
| 1.1COBERTURA ACUEDUCTO | 12 |
| 1.1.1 Cobertura Técnica Acueducto | 12 |
| 1.1.2 Cobertura Comercial Acueducto | 12 |
| 1.2COBERTURA ALCANTARILLADO | 14 |
| 1.2.1 Cobertura Técnica Alcantarillado | 14 |
| 1.2.2 Cobertura Comercial Alcantarillado | 16 |
| 1.3VARIACION COBERTURA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 17 |
| 1.3.1 Suscriptores por Estrato Acueducto | 17 |
| 1.3.2 Suscriptores por Estrato Alcantarillado | 18 |
| 1.3.3 Suscriptores por Estrato Aseo | 18 |
| 2 MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO | 19 |
| 2.1 OPTIMIZACION DEL SISTEMA PROVISIONAL DE AGUA POTABLE | 20 |
| 2.2 ACCIONES A CORTO PLAZO | 25 |
| 2.2.1 Atención de la Emergencia: | 25 |
| 2.3 ACCIONES A MEDIANO PLAZO | 27 |
| 2.3.1 Pozos Profundos de Villa María, Manga de Coleo, Central de Abastos y Núcleo Urbano II. | 27 |
| 2.3.2 Construcción Alterna | 27 |
| 2.4 ACCIONES A LARGO PLAZO | 29 |
| 2.4.1 Diseños Definitivos Sistema de Acueducto: | 29 |
| 3 ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 30 |
| 3.1 CATASTRO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 30 |
| 4 OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO | 31 |
| 4.1 INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA | 31 |
| 4.2 DBO5 - SST | 34 |
| 5 CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE AGUA | 36 |
| 6 FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 37 |
| 6.1 CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO | 37 |
| 6.2 POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE ASEO | 38 |
| 6.3 COBERTURA SERVICIO DE ASEO | 39 |
| 6.4 CALIDAD DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | 40 |
| 6.5 GESTIÓN DIRECCIÓN ASEO | 41 |
| 6.5.1 Unidad de Operaciones y Mantenimiento: | 41 |
| 6.5.2 Unidad de Relleno Sanitario | 42 |
| 6.5.3 Oficina de Aprovechamiento | 46 |
| 6.5.4 Operación CLUS | 48 |
| 7 MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL | 49 |
| 7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES | 49 |
| 7.2 CUMPLIMIENTO DEL PSMV | 50 |
| 7.3 CUMPLIMIENTO DEL PUEA | 50 |
| 7.4 CUMPLIMIENTO DEL PGIRS | 50 |
| II GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA |  |
| 1 GESTION FINANCIERA | 52 |
| 1.1 PRESUPUESTO | 52 |
| 1.1.1 Ejecución de ingresos a diciembre 2016 | 52 |
| 1.1.2 Comportamiento de recaudo | 53 |
| 1.1.3 Ejecución de gastos a diciembre 2016 | 54 |
| 1.2 CONTABILIDAD | 55 |
| 1.2.1 Balance General Comparativo | 55 |
| 1.2.2 Estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental | 57 |
| 1.2.3 costos operacionales compartidos | 59 |
| 1.2.4 Coeficiente Operacional | 60 |
| 1.3 TESORERIA | 61 |
| 1.3.1 Recaudo de terceros y obligaciones por pagar | 61 |
| 1.3.2 Cierre presupuestal y tesoral | 62 |
| 1.3.3 Subsidios | 62 |
| 1.3.4 Recaudo | 63 |
| 1.3.5 Indicadores tesorería | 64 |
| 2 ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 64 |
| 3 CONSECUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA INVERSIÓN | 65 |
| 3.2 EJECUCIÓN DE INVERSIONES | 65 |
| 3.2.1 Ejecución Inversiones Recursos Propios | 65 |
| III GESTIÓN COMERCIAL |  |
| 1 FACTURACIÓN Y CRITICA | 68 |
| 1.1 SUSCRIPTORES PROYECTADOS | 68 |
| 1.2 COBERTURA URBANA | 69 |
| 1.3 CONSUMO M3 POR ESTRATO Y SERVICIO | 69 |
| 1.4 ANALISIS DEL FACTURADO POR ESTRATO Y SERVICIO | 71 |
| 1.5 BALANCE DE LOS SUSCRIPTORES FACTURADOS POR SERVICIO Y ESTRATO | 73 |
| 2 PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS | 74 |
| 2.1 OFICINA PQR | 74 |
| 2.2 EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS | 75 |
| 3 MICROMEDICIÓN Y COBERTURA | 77 |
| 3.1 COBERTURA MICROMEDICIÓN | 77 |
| 3.2 JORNADAS DE LIMPIEZA DE MICROMEDIDORES | 77 |
| 3.3 RELIQUIDACIONES POR SERVICIO | 78 |
| 3.4 MATRÍCULAS NUEVAS POR ESTRATO | 78 |
| 3.5 SOLICITUDES DEL SERVICIO | 79 |
| 3.6 DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS | 79 |
| 3.7 CAPACITACIONES | 80 |
| 4 GESTION DE CARTERA | 80 |
| 4.1 ANÁLISIS CARTERA EDADES - SERVICIO | 80 |
| 4.2 ANÁLISIS CARTERA ESTRATO - SERVICIO | 81 |
| 4.3 INDICADOR DE EFICIENCIA DEL RECAUDO | 83 |
| 4.4 TOTAL FACTURADO | 83 |
| 4.5 ACUERDOS DE PAGO | 84 |
| 4.6 FRAUDES E ILEGALES | 85 |
| IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |  |
| 1 DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 86 |
| 2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 88 |
| 2.1 NÚMERO DE TRABAJADORES | 89 |
| 2.2 INFORME DE COSTO DE PERSONAL | 90 |
| 2.3 INDICE DE COSTO DE PERSONAL | 91 |
| 2.3.1 Índice de Personal Servicio de Acueducto | 91 |
| 2.3.2 Índice de Personal Servicio de Alcantarillado | 91 |
| 2.3.3 Índice de Personal Servicio de Aseo | 92 |
| 2.3.4 Eficiencia Laboral Servicio de Acueducto | 92 |
| 2.3.5 Eficiencia Laboral Servicio de Alcantarillado | 92 |
| 2.3.6 Eficiencia Laboral Servicio de Aseo | 93 |
| 3 OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL | 93 |
| 3.1 REPORTE DE INFORMACION SUI | 93 |
| 3.2 INFORME DE CONTROL SOCIAL | 94 |
| 3.3 COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD | 94 |
| 3.4 GESTIÓN OFICINA DE SISTEMAS | 95 |
| 3.4.1 Fortalecimiento del Software y hardware | 95 |
| 3.4.2 Cumplimiento cronograma gobierno en línea | 96 |
| 3.5 GESTIÓN DOCUMENTAL | 98 |
| 3.5.1 indicadores 2016 | 100 |
| 3.6 ALMACEN | 100 |
| 3.6.1 Comparativo de ingresos y egresos | 101 |
| 3.6.2 proceso de venta de chatarra | 101 |
| 3.6.3 Inventarios | 101 |
| 3.6.4 Proceso elementos de baja | 102 |
| 3.6.5 Proveedores | 102 |
| 3.6.6 Indicadores | 103 |
| V. SOSTENIBILIDAD DE MECI |  |
| 1 MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE. | 104 |
| 1.1 CALIFICACION MECI – APLICATIVO DAFP | 104 |
| 1.2 CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | 105 |
| VI GESTIÓN JURÍDICA |  |
| 1 PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA Y CONCEPTO | 105 |
| 1.1 EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS – RESOLUCIONES | 105 |
| 1.2 CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES | 105 |
| 1.3 ASESORÍA JURÍDICA Y CONCEPTOS | 107 |
| 1.4 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS | 108 |
| 1.5 GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA | 111 |
| 1.6 PRESENTACIÓN DE INFORMES | 111 |
| 1.7 PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE CONCILIACIÓN | 111 |
| 2. PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL | 123 |
| 2.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS | 124 |
| 2.2 CONTRATOS ADELANTADOS POR EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SSPD | 124 |
| 3. PROCEDIMIENTO DE CESIÓN DE DERECHOS CONTRACTUALES | 125 |
| 4. PROCEDIMIENTO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS | 125 |
| 5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO | 125 |
| 6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO | 126 |
| 7. PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL | 127 |
| 7.1 PROCESOS JUDICIALES | 127 |
| 7.2 EN DEFENSA JUDICIAL | 128 |
| 7.3 DEFENSA EN ACCIONES DE TUTELA | 129 |
| 7.5 PROCESOS POLICIVOS | 130 |
| 8. PROCEDIMIENTO DE DERECHOS DE PETICIÓN Y REQUERIMIENTOS | 130 |

LISTA ANEXOS

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016

INDICADORES DE GESTIÓN 2016

MATRIZ DE INDICADORES VIGENCIA 2016

INFORME CONTROL SOCIAL

# 1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA

El Plan Gestión y Resultados es una herramienta de gestión, en la cual se establecen las directrices y orientaciones enmarcadas en las políticas, estrategias y actividades encaminadas al cumplimiento del objeto misional y la visión corporativa.

El direccionamiento Estratégico contenido en el PEI “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO CON CALIDAD Y SERVICIO OPORTUNO” es la carta de navegación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para los años 2016-2019 y constituye la base para la formulación de los planes de acción anuales para cada uno de los procesos y el seguimiento y logro de las metas de gestión en el marco legal de los servicios públicos y el fortalecimiento Empresarial.

El Direccionamiento Estratégico se concibe como un mecanismo participativo que establece los propósitos de la Empresa y como instrumento de planeación y gestión es un componente esencial dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

El compromiso de todo el capital Humano y la gestión por procesos, permite el desarrollo de estrategias en cada área, obteniendo los resultados esperados y el cumplimiento al objeto misional empresarial cumpliendo con nuestras metas del PEI “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO CON CALIDAD Y SERVICIO OPORTUNO”, para continuar aportando de manera significativa en el desarrollo social y económico del Municipio.

## 1.1 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES

MISION

Aportar bienestar y calidad de vida a la sociedad Yopaleña, con el suministro optimo y continuo de agua potable, la conducción sanitaria de residuos líquidos y la recolección y disposición final de basuras, aplicando en cada caso avances científicos y tecnología de punta; así mismo promoviendo el desarrollo y la calificación del talento humano, con criterio de compromiso social y calidez en el servicio.

VISION

Ser una empresa líder en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con mayores indicadores de cobertura en la atención al cliente, niveles de excelencia en la aplicación tecnológica y efectividad en las operaciones económicas, que garanticen su crecimiento y la hagan auto sostenible.

PRINCIPIOS ETICOS

La EAAAY EICE ESP debe dar cumplimiento a la Constitución Política y las leyes; de forma que el servicio prestado constituya una materialización de los derechos de los ciudadanos y apoye a la construcción de un Estado Social de Derecho, lo cual exige una fuerte estructura moral, ética, de orden personal y empresarial, que refleja una actividad transparente, honesta, equitativa y eficaz.

HONESTIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, serán coherentes con los propósitos misionales, obrando de forma clara y objetiva dentro y fuera de la institución.

COMPROMISO: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP buscarán siempre el crecimiento personal y lo mejor para la Entidad, bajo el precepto que cada uno es gerente de sí mismo y de su puesto de trabajo.

IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, serán equitativos ofreciendo el mejor trato a todos, sin establecer diferencia de ninguna índole.

RESPETO: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, basarán sus actuaciones en reconocimiento por la individualidad, fomentando el aprecio y la valoración de las cualidades y competencias de los demás y valorando sus derechos.

RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para en EAAAY EICE ESP actuarán en el cumplimiento de sus funciones asumiendo las consecuencias de sus actos u omisiones.

COLABORACION: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP trabajarán en equipo aportando los conocimientos y competencias para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo y el logro del bien común, apoyándose mutuamente para alcanzar los objetivos institucionales

MEDIO AMBIENTE:

- Doy ejemplo, con un adecuado manejo del recurso hídrico

- Asumo con respeto y responsabilidad la protección y conservación del medio ambiente, utilizando dentro de la entidad prácticas ecológicas en el manejo de los recursos físicos.

- Realizo permanentemente acciones orientadas a la sensibilización, tanto de los funcionarios de la Entidad como de los usuarios sobre la necesidad e importancia de proteger el recurso hídrico a través de la educación ambiental.

## 1.2 ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS 2016-2019

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

- REORGANIZACIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO PROPIO

Plan que responda al cubrimiento de necesidades propias que reflejen las de los usuarios mismos.

- PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

Cumplimiento de la ley y la normatividad en la contratación, transparencia en la ejecución de los recursos públicos, esfuerzo especial en el seguimiento, diagnóstico y análisis de resultados para retroalimentación y mejoramiento continuo

- CONTROL Y AUTOCONTROL.

Máxima certificación de calidad y servicio. Directores y funcionarios comprometidos con el objeto de la empresa prestadora de servicios, involucrados con un Plan Estratégico anti-corrupción fundamentalmente, pero también enfocado hacia la eficiencia y la efectividad

- AUTONOMÍA Y AUTOSUFICIENCIA.

La EAAAY busca obedecer a sus propios requerimientos y adicionalmente encontrar las modalidades esenciales para formar y capacitar su planta de funcionarios para cumplir con los parámetros de calidad que permitan una adecuada prestación de los servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios. Además de lo anterior, establecer procesos y procedimientos que promuevan la autosuficiencia con el acompañamiento necesario desde la Alta Gerencia.

- INTEGRALIDAD EN LA GESTIÓN.

Establecer una serie de actividades interactivas entre las áreas que permiten un trabajo mancomunado y respetuoso de los saberes y las competencias, en búsqueda del beneficio colectivo por encima del particular. No existen ya “ruedas sueltas”, pues el trabajo integrado en la toma de decisiones no permite por sí mismo romper la cadena, ya que el autocontrol, el control y el seguimiento intensivos, proporcionan los elementos necesarios para ejercer las medidas correctivas inmediatas y así documentándolas, cada vez menos se deben ejercer correctivos y más bien enfatizamos en las medidas preventivas.

- DE LA OFICINA A LA COMUNIDAD.

Descentralizar el ejercicio de la EAAAY con la comunidad. Búsqueda de nuevas formas y alternativas de comunicación directa en el marco de la resolución de conflictos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestación de los servicios públicos operados por la Empresa teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y las condiciones especiales de operación del servicio de acueducto mediante los sistemas de emergencia y la futura implementación de los sistemas definitivos, además de contemplar la reposición y ampliación de los sistemas de alcantarillado y aseo.

- GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA

Asegurar la disponibilidad de Ingresos mediante la gestión efectiva de facturación y logro de otras fuentes de financiación como producto de la formulación y viabilidad de proyectos de inversión en beneficio de los servicios prestados.

- MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL

Fortalecer programas de la Gestión Comercial, desarrollando prácticas efectivas orientadas a la comunicación y satisfacción de los usuarios.

- FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Encaminar la Empresa hacia la Planeación Estratégica, la Gestión del Talento Humano y la oportunidad de la información a la comunidad y entes de vigilancia y control.

- SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Desarrollar un Modelo de Gestión Integral Empresarial basado en la integración de procesos, fortalecimiento y el mejoramiento continuo de GP1000, ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO18001:2007.

ACTIVIDADES Y METAS

Cada uno de los objetivos institucionales cuenta con actividades y metas que permitirá el logro y cumplimiento de los mismos, y estará definida a través de las acciones que se plasmen en cada vigencia a través del Plan de acción por procesos. Lo anterior, permite enlazar cada una de las actividades de la Empresa hacia un mismo logro definido en el presente PGR y su componente estratégico.

| ESTRATEGIA | OBJETIVO | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| REORGANIZACIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO PROPIO PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y BUEN USO DE LOS MISMOS | Mejorar La Eficiencia Y Eficacia En La Prestación De Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo | - Construcción y optimización de las redes de Acueducto y Alcantarillado - Mantener la continuidad del servicio de Acueducto. - Actualizar el Catastro de Redes y usuarios de Acueducto y Alcantarillado - Optimizar los estándares de Calidad del Agua y Agua Residual - Controlar las pérdidas de Agua - Fortalecer el Manejo de Residuos Sólidos - Mejorar el desempeño Ambiental |
| AUTONOMÍA Y AUTOSUFICIENCIA | Garantizar La Viabilidad Financiera | - Mejorar los Ingresos Operacionales - Control de Gastos - Actualización Estructura Tarifaria Servicio de Acueducto y Alcantarillado - Consecución de fuentes de financiación para Inversión |
| DE LA OFICINA A LA COMUNIDAD | Mejorar La Gestión Comercial | - Desarrollar un Programa de Micro medición. - Asegurar la resolución de PQR - Apropiación Ciudadana - Recuperación de Cartera - Eficiencia del Recaudo |
| INTEGRALIDAD EN LA GESTIÓN | Fortalecimiento Empresarial | - Desarrollo de la Planeación Estratégica. - Gestión del Talento Humano - Oportunidad en la Información Empresarial |
| CONTROL Y AUTOCONTROL | Sostenibilidad De Meci Y Sistema De Gestión De La Calidad | - Formular y consolidar un Sistema Integrado de Gestión. - Alistamiento para la ejecución de Auditorias de Certificación del SGC - Mejoramiento del MECI y de Control Interno Contable. |

# RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS

# I MEJORAR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTACION DE LO SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

# 1 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

## COBERTURA ACUEDUCTO

### 1.1.1 Cobertura Técnica Acueducto

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (METROS LINEALES DE REDES ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES ACUEDUCTO PROYECTADOS | 6.700 | 6.700 | 100 |

Se realizó la rehabilitación de tuberías con el ánimo de mejorar las presiones en los sectores críticos. Adicionalmente, debido a la liquidación del contrato 0061.15 se reporta la instalación de redes de acueducto en los barrios heliconias y villa flor II.

### Cobertura Comercial Acueducto

Para la vigencia 2016 se obtuvo un aumentó de 2.841 suscriptores, es decir un promedio mensual de 237 nuevas matrículas, resultado positivo pues para la vigencia 2015 se presentó un aumento de 1.343 suscriptores para el servicio de acueducto.

El comportamiento de la cobertura del servicio de acueducto de acuerdo a los suscriptores facturados para la vigencia 2016 fue el siguiente:

| COBERTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Suscriptores (facturados) | 32,192 | 32,364 | 32,550 | 33,083 | 33,300 | 33,758 | 33,929 | 34,498 | 34,682 | 34,761 | 34,959 | 35,033 |
| Domicilios | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 |
| Resultados (%) | 91% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% |

El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal fue del 99% para diciembre de 2016 teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 35.478 domicilios urbanos (proyección DANE).

El cumplimiento de la cobertura establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era 35.000 su cumplió en 99% como de detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (Número de Suscriptores Facturados Acueducto/Número de Domicilios DANE)*100 | Lograr 35.000 Suscriptores | 35.033 | 100% |

Si comparamos los suscriptores proyectados como meta en el Plan de Gestión y Resultados en los últimos años frente a los suscriptores facturados al finalizar cada año, se evidencia un resultado positivo como se muestra en el siguiente gráfico:

El porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal fue de 84,7% para diciembre de 2016, teniendo en cuenta que para este año Planeación Municipal reporto 41.265 viviendas urbanas.

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (Suscriptores Facturados Acueducto/Suscriptores Proyectados)*100 | 95% | 99% | 105% |

## COBERTURA ALCANTARILLADO

### 1.2.1 Cobertura Técnica Alcantarillado

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2015 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACANTARILLADO | Metros lineales de redes de alcantarillado constituidos y/o optimizados/Metros lineales de redes de alcantarillado proyectado | 9.369 ml | 9.369 ml | 100% |

En este indicador se relaciona el cubrimiento porcentual de las redes de alcantarillado sanitario en el perímetro urbano de Yopal. Se realiza la medición semestral, teniendo en cuenta las redes instaladas en este periodo, ya sea solo por parte de la EAAAY o convenios interadministrativos.

Para el año 2016 se modificó la meta de 6000 ml a 9369 ml debido a que se incluyeron:

*Convenio interadministrativo 760/2015 con la alcaldía Municipal de Yopal para la ejecución del contrato de obra 0061.15 (construcción alcantarillado sanitario Calle 27 y 30 entre carrera 32 y 36 Comuna 7 Y sector comuna 6 (Villa Flor II) 5196 ml

*Acuerdo OCAD 024/2015 con la Gobernación de Casanare asignación entidad ejecutora EAAAY mediante acuerdo OCAD 026/2015, para la ejecución del contrato de obra 0137.15 correspondiente a los barrios Arrayanes, Llano Grande y Heliconias 4173 ml

*Se evidencia que la ejecución de los contratos antes mencionados se realizaron durante el primer semestre de 2016.

| Nº CONTRATO | DESCRIPCIÓN | METROS LINEALES |
| --- | --- | --- |
| 0061.15 | Convenio interadministrativo 760/2015 con la Alcaldía Municipal de Yopal para la ejecución del contrato de obra 0061.15(construcción alcantarillado sanitario Calle 27 y 30 entre carrera 32 y 36 Comuna 7 Y sector comuna 6 (Villa Flor II) 5196 ml | 5196 |
| 0137.15 | Construcción de redes de alcantarillado sanitario, con el fin de incluir acuerdo OCAD 024/2015 con la Gobernación de Casanare asignación entidad ejecutora EAAAY mediante acuerdo OCAD 026/2015 , correspondiente a los barrios Arrayanes, Llano Grande y Heliconias | 4173 |

La Unidad de Alcantarillado está encargada de la operación y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario de la ciudad de Yopal, para el cumplimiento de dicho objetivo, se atendieron solicitudes durante el año 2016, como se evidencia en la siguiente gráfica:

El resultado de Las actividades que realiza anualmente la unidad de alcantarillado, se observan en la siguiente tabla:

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES | Se toma como referencia las solicitudes realizadas por el usuario y las inspecciones preventivas con el fin de realizar mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario en el 2016 se realizaron 275, para un cumplimiento de 94%. Así mismo se realiza inspección al alcantarillado pluvial con el fin de reportar fallas a la secretaría de Obras Públicas Municipal. |
| INSTALACIÓN DE TAPAS POZO DE INSPECCIÓN | Durante el 2016, se instalaron 129 tapas de seguridad en los pozos de inspección de alcantarillado sanitario, superando la meta inicial propuesta de 100 tapas anuales. |
| MANTENIMIENTO POZOS SÉPTICOS | Se realizaron 88 mantenimientos con el equipo succión presión a pozos sépticos, dentro de los cuales se atendieron de acuerdo a la política de Responsabilidad social de forma gratuita de la vereda La Niata, Colegio La Niata, Colegio El Charte, Barrios Cimarrón y Villa Rita, Centro Juvenil Amigoniano (Granja Manare), entre otros. |
| MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y POZOS DE INSPECCION | Corresponde a mantenimientos atendidos por taponamientos de colector de alcantarillado, acometidas domiciliarias y reconstrucción, mantenimiento de pozos de inspección; se realizaron 537 mantenimientos con el Equipo succión presión, sonda, rotosonda y herramientas menores. |

MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCIÓN   MANTENIMIENTO EQUIPO AQUATECH B10

MANTENIMIENTO POZO SÉPTICO                   INSTALACIÓN DE TAPAS

### 1.2.2 Cobertura Comercial Alcantarillado

Para la vigencia 2016 se obtuvo un aumentó de 2.787 suscriptores es decir un promedio mensual de 232 nuevos suscriptores, resultado positivo pues para la vigencia 2015 se presentó un aumento de 1.291 suscriptores para el servicio de alcantarillado.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de suscriptores facturados para la vigencia 2016.

| COBERTURA SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Suscriptores (Facturados) | 32,458 | 32,628 | 32,809 | 33,336 | 33,550 | 34,009 | 34,171 | 34,740 | 34,923 | 34,991 | 35,176 | 35,245 |
| Domicilios | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 | 35,478 |
| Resultados (%) | 91% | 92% | 92% | 94% | 95% | 96% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% |

El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de alcantarillado en Yopal fue del 99% a DICIEMBRE de 2016, teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 35.478 domicilios urbanos (proyección DANE).

El cumplimiento de la cobertura establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era 31.515 su cumplió en 100% como de detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2015 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | (Suscriptores Facturados Alcantarillado/Suscriptores Proyectados)*100 | 35.500 | 35.245 | 99% |

Si comparamos los suscriptores proyectados como meta en el Plan de Gestión y Resultados en los últimos años frente a los suscriptores facturados al finalizar cada año, se evidencia un resultado positivo como se muestra en el siguiente gráfico:

El % de cumplimiento de la cobertura establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era el 95% su cumplió en un 99% teniendo en cuenta los Domicilios proyectados por el DANE como de detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2015 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | (Número de Suscriptores Facturados Alcantarillado/Número de Viviendas Urbanas Planeación Municipal)*100 | 95% | 99% | 105% |

## VARIACION COBERTURA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

A continuación se reflejan la distribución de suscriptores por estrato dentro de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.

### 1.3.1 Suscriptores por Estrato Acueducto

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de los suscriptores facturados por estrato socioeconómico, por el servicio de acueducto para la vigencia 2016:

| SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 5,650 | 5,671 | 5,685 | 6,070 | 5,999 | 6,145 | 6,241 | 6,460 | 6,538 | 6,564 | 6,713 | 6,753 |
| Dos | 14,453 | 14,463 | 14,494 | 14,537 | 14,586 | 14,815 | 14,824 | 15,119 | 15,146 | 15,170 | 15,183 | 15,085 |
| Tres | 7,954 | 8,049 | 8,185 | 8,282 | 8,519 | 8,601 | 8,667 | 8,716 | 8,798 | 8,826 | 8,865 | 8,988 |
| Cuatro | 1,797 | 1,842 | 1,849 | 1,849 | 1,848 | 1,848 | 1,850 | 1,856 | 1,856 | 1,858 | 1,860 | 1,862 |
| Cinco | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Comercial | 2,188 | 2,189 | 2,187 | 2,195 | 2,198 | 2,199 | 2,197 | 2,199 | 2,196 | 2,195 | 2,190 | 2,197 |
| Oficial | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| SUBT | 32,192 | 32,364 | 32,550 | 33,083 | 33,300 | 33,758 | 33,929 | 34,498 | 34,682 | 34,761 | 34,959 | 35,033 |

El estrato socioeconómico en donde mayores suscriptores estamos facturando para el servicio de acueducto son el dos y el tres.  Al realizar la comparación entre enero y diciembre de 2016 en los suscriptores facturados de acueducto se evidenció un incremento de 3.058 suscriptores tomando la diferencia a 31 de diciembre de 2015 que corresponde a un total de 31.975.

### 1.3.2 Suscriptores por Estrato Alcantarillado

| ALCANTARILLADO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 5,339 | 5,358 | 5,370 | 5,753 | 5,681 | 5,829 | 5,922 | 6,140 | 6,208 | 6,224 | 6,362 | 6,398 |
| Dos | 14,388 | 14,398 | 14,427 | 14,469 | 14,519 | 14,750 | 14,758 | 15,053 | 15,081 | 15,104 | 15,119 | 15,020 |
| Tres | 8,664 | 8,759 | 8,895 | 8,991 | 9,226 | 9,309 | 9,372 | 9,419 | 9,508 | 9,537 | 9,573 | 9,697 |
| Cuatro | 1,774 | 1,819 | 1,826 | 1,826 | 1,825 | 1,825 | 1,826 | 1,833 | 1,833 | 1,835 | 1,837 | 1,838 |
| Cinco | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Comercial | 2,156 | 2,157 | 2,154 | 2,160 | 2,162 | 2,159 | 2,156 | 2,159 | 2,156 | 2,154 | 2,148 | 2,155 |
| Oficial | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| SUBTOTAL | 32,458 | 32,628 | 32,809 | 33,336 | 33,550 | 34,009 | 34,171 | 34,740 | 34,923 | 34,991 | 35,176 | 35,245 |

2.004 nuevos suscriptores ingresaron de enero a diciembre de 2016 en el servicio de Alcantarillado, tomando la diferencia con el mes de diciembre de 2015 que corresponde a un total de 32.241 suscriptores. El estrato que más suscritores presenta es el dos que representa el 43% del total, seguido del estrato tres que representa el 28% del total.

Al revisar el incremento de los suscriptores durante los últimos cuatro años el periodo que más ha crecido ha sido el 2016 con un incremento del 109% en el servicio de acueducto y en el servicio de alcantarillado con respecto al año anterior, esto se debe al trabajo permanente con las comunidades del núcleo dos y a las jornadas de matrículas masivas.

### 1.3.3 Suscriptores por Estrato Aseo

| ASEO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 4,527 | 4,626 | 4,739 | 4,850 | 4,845 | 4,789 | 4,891 | 5,004 | 5,052 | 5,068 | 5,100 | 5,137 |
| Dos | 8,067 | 8,104 | 8,137 | 8,187 | 8,240 | 8,422 | 8,439 | 8,733 | 8,758 | 8,789 | 8,813 | 8,720 |
| Tres | 6,125 | 6,227 | 6,361 | 6,464 | 6,680 | 6,767 | 6,835 | 6,881 | 6,974 | 7,002 | 7,043 | 7,171 |
| Cuatro | 1,474 | 1,519 | 1,525 | 1,525 | 1,526 | 1,526 | 1,528 | 1,535 | 1,536 | 1,538 | 1,541 | 1,542 |
| Cinco | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Comercial | 1,718 | 1,721 | 1,722 | 1,731 | 1,736 | 1,738 | 1,736 | 1,738 | 1,736 | 1,737 | 1,735 | 1,743 |
| Oficial | 131 | 131 | 131 | 133 | 133 | 133 | 133 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| SUBT | 22,060 | 22,346 | 22,633 | 22,908 | 23,178 | 23,393 | 23,580 | 24,039 | 24,204 | 24,282 | 24,380 | 24,461 |

En el servicio de aseo incrementó de 2.648 suscriptores nuevos durante el periodo comprendido entre el mes de enero a diciembre de 2016, el estrato que más suscriptores presenta es el dos que representa el 35.64% del total, seguido del estrato tres que representa el 29% del total.

# MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO | ((Número total de barrios del casco urbano X 365 - Numero de Barrios Afectados del casco urbano X Numero Promedio de días en que se afectaron los barrios en el casco urbano) / (Número total de barrios del casco urbano X 365)) *100 | 100% | 84% | 84% |

El promedio de la continuidad del servicio de acueducto durante el año 2016 fue del 84%, según los parámetros establecidos en la resolución SSPD 01 0541 de 2002.

Formula del indicador: Csi = ((Fi x 365- Di x Ei)/(Fi x 365)) donde,

Fi: Número Total de Barrios del casco urbano Municipio de Yopal en el Año (i), (Para el año 2016 Tomamos 156 Barrios para Yopal)

Di: Numero de Barrios afectados del casco Urbano municipio de Yopal en el año (i).

Ei: Numero promedio de días en que se afectaron los barrios en el casco urbano municipio de Yopal en el año (i).

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento mensual de este indicador para el año 2016:

Fuente: Unidad de Acueducto

De acuerdo con los datos arrojados en la gráfica anterior se puede observar que el invierno generó más alteraciones en la continuidad del servicio de acueducto en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre. Adicionalmente, Debido al colapso del paso elevado denominado “El Grande” el pasado 22 de Septiembre del año 2015, fue necesario hacer modificaciones en la línea de conducción y la sectorización de algunas zonas de la red de acueducto de Yopal, como medida de contingencia para evitar traumatismos drásticos en el abastecimiento de agua específicamente en los sectores hidráulicos 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3 y 5A, los cuales son los abastecidos directamente por el Sistema de Tratamiento Provisional de  agua de la Tablona (SPTA) desde enero hasta mediados de julio 2016 y luego desde la planta alterna.

Con la entrada en operación de los pozos profundos de máximo caudal como método de alterno de abastecimiento de agua para consumo humano mediante una sectorización especifica de la red de acueducto, se logró mitigar sustancialmente el desabastecimiento de agua para consumo humano en la ciudad de Yopal; se puede decir que actualmente se está suministrando agua apta para consumo humano con mayor continuidad en una cobertura aproximada del 60% del perímetro urbano, específicamente en las zonas bajas de la ciudad, donde el consumo es mayor. Cabe aclarar que estos pozos profundos cuentan con plantas de potabilización operadas y controladas durante el bombeo de agua a la red de acueducto.   El porcentaje restante de los sectores, desde el 13 julio de 2016, se presta el servicio con agua proveniente de la planta alterna, prestando el servicio de forma sectorizada.

Para mejorar y garantizar la continuidad del servicio se tienen los siguientes proyectos para el año 2017; cabe aclarar que algunos ya están en ejecución y se espera que la continuidad del servicio de acueducto supere el % para dicho año:

- Instalación del nuevo Paso Elevado "El Grande" (PROYECTO EN PROCESO DE CONCECUCIÓN DE RECURSOS).

Si comparamos los resultados de este indicador de continuidad del servicio de acueducto, presento un descenso del 8% con relación a los años 2012 y 2013.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la continuidad del servicio de acueducto:

| HISTORICO PRESTACION SERVICIO ACUEDUCTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años/ Variables | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Resultados | 87% | 80% | 60% | 72% | 85% |

## 2.1 OPTIMIZACION DEL SISTEMA PROVISIONAL DE AGUA POTABLE

Suministro de agua a través de Pozos de Gran Producción

La operación de los pozos de Gran Producción de Villa María II, Manga de Coleo, Núcleo Urbano II y Central de Abastos II permitió suministrar agua apta para consumo a 109710 habitantes con un promedio mensual de 172 L/s, cubriendo los sectores hidráulicos 4A – 4B – 5B – 5C – 6 – 7A – 7B y 10.

Suministro de agua a través de Pozos de Baja Producción

La operación de los pozos de Baja Producción de Villa María I, Policía, Raudal-Américas, Zaranda, Materno Infantil, Braulio campestre conectados a la red de distribución permitió suministrar agua apta para consumo a 12750 habitantes con un promedio mensual de 34 L/s, cubriendo los sectores hidráulicos 1E – 1F - 3A – 6A – 8 – 8A – 11A y 11B.

Imagen. Plantas de Gran Producción y Baja Producción

Suministro de agua a través del Sistema Provisional de Tratamiento

El Sistema provisional de Tratamiento Ubicado en la Bocatoma La Tablona opero hasta mediados del mes de julio de 2016, con un caudal promedio de 180 L/s atendiendo el 39% de la población con agua para uso doméstico, suministrando por red a los sectores 1A – 1B – 1C – 1D – 2 – 3 – 5A y 9

Suministro de agua a través de la Planta Alterna

La Planta Alterna ubicada en la Vereda la Vega entro en operaciones a mediados del mes de julio de 2016, diseñada para un caudal mínimo de 150 L/s de agua apta para consumo humano, con los cuales se atendiendo a 81315 habitantes de los sectores 1C – 2 -  3 - 1A – 1B – 1D – 5A y 9 mediante programas de sectorización.

Imagen. Planta Alterna

A partir del día 13 de julio inicio operaciones la planta alterna ubicada en la vereda la vega captando y suministrando los siguientes volúmenes.

| PERIODO | PLANTA ALTERNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V suministrado (m3/mes) | Q promedio (l/s) | % De continuidad por mes |
| 18 JULIO A 31 JULIO 2016 | 132,479.90 | 118 | * |
| 1 AGOSTO A 31 AGOSTO 2016 | 395,387.90 | 148 | * |
| 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE 2016 | 318,420.00 | 123 | 89.77 % |
| 01 DE OCTUBRE – 31 DE OCTUBRE 2016 | 351.730,00 | 136 | 92.47 % |
| 01 DE NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 388.590,00 | 150 | 99.1 % |
| 01 DE DICIEMBRE – 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 426.580,00 | 159 | 100% |

Fuente. Informe Consorcio INTER YOPAL

Limpieza y desinfección de redes de distribución

Con la entrada en operación de la Planta Alterna se hizo necesario desarrollar actividades de limpieza y desinfección de las redes de distribución, para lo cual durante el mes de agosto se aumentaron las purgas en los sectores abastecidos por la fuente de abastecimiento Quebrada La Tablona, a fin de retirar el material sedimentado que estuviese acumulado en la red, a la vez se realizaron jornadas nocturnas de desinfección en las redes, aumentando la concentración de cloro en horas de la noche y realizando purgas en la madrugada.

Las condiciones del suministro de agua que se tienen en la actualidad son:

Una producción de 172 L/s de agua potable desde los pozos de gran producción, 34 L/s con los pozos pequeños y 150 L/s proporcionados por la Planta Alterna, para un total de 356 L/s correspondiente al 89% del caudal 400 L/s, requerido para abastecer la ciudad al 100%, quedando un caudal faltante de 44 L/s, es decir un 11% del caudal total.

Imagen. Sectores por sistema de tratamiento

Proyecto en marcha Braulio Centro

Mediante convenio interinstitucional No 14 del 3 de Agosto de 2015 suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano – SGC y CORPORINOQUIA, se construyó un pozo profundo en el Colegio Braulio González Centro a aproximadamente 1000 m de profundidad con una producción aproximada de 48 l/s. Se hace necesario aprovecha el pozo en mención para mitigar el déficit de agua potable que actualmente afronta el municipio, conectándolo a la red de distribución del sistema de acueducto siendo una alternativa para mejorar el servicio de acueducto.

Se realizaron dos reuniones con el Concejo Académico del Colegio Braulio González a fin que permitieran la intervención en el predio en el cual se encuentra ubicado el pozo profundo, una vez se adquirió el permiso la EAAAY inicio el proceso para la contratación de las obras y es así, que el día 06 de Diciembre de 2016 se suscribió el contrato de obra No 0141 de 2016 para ADECUACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DEL COLEGIO BRAULIO GONZALEZ CENTRO CON SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, por un valor de Quinientos Once Millones Ciento Doce Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos ($ 511.112.799)

INICIO MONTAJE PLANTA BRAULIO CENTRO.

Durante el mes de diciembre se inició el montaje de la planta de tratamiento de agua potable PTAP para el pozo profundo ubicado en el colegio Braulio González centro, esta planta convencional compacta de tratamiento está conformada por dos sistemas en paralelo, donde se desarrollan los procesos de aireación, coagulación floculación y sedimentación; un sistema de filtración conformado por cuatro baterías en paralelo y un sistema de desinfección. Como se muestra en el registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

| Sistema de aireación coagulación floculación y sedimentación |  |
| --- | --- |
| Baterías de filtración |  |

INSPECCIONES SANITARIAS.

La inspección sanitaria es una herramienta muy importante como medida preventiva, ya que a través esta se puede determinar riesgos relativos al sistema que pueden afectar la salud.

Por este motivo por parte de la Secretaria de Salud Municipal se realizaron los días 13, 14, 19 y 23 de Diciembre la inspección sanitaria con el fin de comprobar: las condiciones físicas en la fuente del agua, planta de tratamiento y sistema de distribución, enfocando hacia las condiciones de operación y el control del proceso, con ello obtener el concepto sanitario Favorable de cada uno de los sistemas.

- Informe electromecánico

Como primera medida se realiza monitoreo de pozo profundo para verificar el nivel estático en que se encuentra el acuífero; encontrando al realizar medición con electrosonda datos de 103.5 m.

Seguidamente, se realiza la inmersión del equipo sumergible compuesto por:

- Electrobomba sumergible tipo lapicero, con motor eléctrico franklin Electric de 100 HP/440-480V/60 Hz.

- Cableado de energización de la electrobomba 2*4 y 2*3 AWG encauchetado.

- 180 m de Tubería de producción de 6”Ø.

- Accesorios para medición de nivel.

- Electrodos para control de nivel.

Se realiza el conexionado del cableado de fuerza a las salidas del motor sumergible, mediante empalmes, ponchado de terminales tubulares bimetálicos, aislamiento con cinta aislante autofundente y protector termoencogible para garantizar completo aislamiento de las líneas.

Para la puesta en marcha del grupo electrógeno de 300KVA 440-460v 60Hz, se realizaron actividades de limpieza general, revisión del sistema electrónico de arranque, suministro e instalación de baterías, suministro e instalación de silenciador y exosto acoplado a múltiple de escape mediante flexible aluminizado de alta temperatura, pintura general.

Tras realizar la puesta en marcha del equipo sumergible mediante el conexionado del grupo electrógeno, se programan rutinas de bombeo dando inicio a las 4 am y hasta las 7 de la noche, con el objetivo de llevar a cabo la limpieza y desarrollo de los acuíferos; a su vez se realiza prueba de bombeo para identificar: nivel estático, nivel dinámico, tiempo de recuperación, caudales, programación de frecuencia para extracción de 25 lt/s, 30 lt/s y 35 lt/s.

Para el arranque y control del equipo sumergible tipo lapicero, se realizó la instalación de un variador de frecuencia electrónico para motor de 75-100Hp, con filtro de armónicos a la salida del motor y reactancia de entrada a variador de frecuencia; adecuación y traslado gabinete desde bodega de villa maría.

Por otra parte se realiza el desmontaje de subestación eléctrica de 300kva/13.2kv/440-460V de la estación de bombeo cravo sur para ser trasladada al taller de servicio y realizar las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo del trasformador, pruebas al grupo de medida CT’S Y TP´S y descargadores de sobre tensión tipo estación. Las siguientes imágenes muestran las actividades realizadas correspondientes a los equipos mencionados anteriormente.

Luego de ser retirados los equipos fueron llevados al taller de servicio autorizado para ser sometidos a mantenimiento y se verificó la capacidad de aislamiento, con el objetivo de corroborar sus condiciones para ser energizados a un nivel de tensión de 13.200 V.  Posteriormente se adelantaron las actividades correspondientes al montaje de la estructura tipo H norma 712, realizando apertura de huecos para poste, alistamiento de postes, aisladores tipo pin, aisladores de cadena, y herrajería (crucetas, collarines, pernos) para realizar montaje de trasformador de 300 KVA/13.2V/460-440 V y conexión a la línea mediante grúa para maniobra en caliente realizada por personal calificado para este tipo de actividades.  El contratista diligencio y anexo la documentación correspondiente para la autorización de la maniobra en caliente.

Se realizó solicitud de autorización a la empresa prestadora del servicio de energía ENERCA, para llevar a cabo las maniobras correspondientes a la conexión de subestación y entrada del servicio, solicitando el aval para el traslado del centro de carga dispuesto en la estación de bombeo Cravo sur, con su respectivo número de cuenta e información correspondiente.

En el Pozo Braulio González Centro se continúan realizando los ajustes de puesta en marcha del Pozo Profundo Braulio Centro, para lo cual se adelantan las respectivas pruebas de laboratorio del agua, bajo las características únicas de esa fuente de abastecimiento, pues es el único pozo en Yopal con altos niveles de hierro en comparación con los demás pozos que opera la EAAAY EICE ESP y pozos de la región, siendo una de las concentraciones más altas. Este fenómeno se presenta posiblemente por la profundidad de más de 900 metros a los cuales fue perforado el pozo por el Servicio Geológico Colombiano, concebido para la investigación de las aguas subterráneas del Municipio y dada la necesidad de agua para la ciudad se están desarrollando las obras para el uso y aprovechamiento del preciado líquido.

Los altos niveles presentes de hierro provoca incrementos de color, turbidez, olores y sabores metálicos o amargos no deseables en el agua, precipitados que favorecen los procesos de corrosión de las tuberías, incluso puede llegar a generar afectaciones de la calidad microbiológica del agua, por esto antes de ser enviada por la red de distribución debe pasar por controles estrictos de tratamiento para asegurar la calidad del agua que será suministrada y que permitirá contar con mayor continuidad del servicio. Por tanto, se siguen adelantando las actividades necesarias para el logro de este objetivo de prestar el servicio de agua potable con continuidad y calidad para su consumo de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

## 2.2 ACCIONES A CORTO PLAZO

### 2.2.1 Atención de la Emergencia:

El Centro de atención a Contingencias bajo la Dirección Técnica de La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, presenta informe del mes de diciembre de las actividades adelantadas, relación de pozos y plantas en operación a cargo del CAC.

Se encuentran en operación para el tratamiento, cargue y distribución de agua potable por carro tanques cinco (5) pozos de bajo caudal como sigue:

1.- 	Pozo Estadio en funcionamiento normal para cargue vehículos cisternas y suministro por pila pública.

2.-	 Pozo San Jorge. Actividades cargue de carrotanques y entrega de agua potable a través de pila pública

3.- 	Pozo Mega Colegio. Actividades entrega de agua potable a través de pila pública y pila interna para estudiantes y personal Administrativo Colegio.

4.-	 Pozo Abastos 1. Actividades cargue de carrotanques EAAAY y particulares hasta 2000 litros día y entrega de agua potable a través de pila pública.

5.-	Pozo Remanso. Actividades cargue de carrotanques y suministro agua tanque subterráneo instalaciones Ejercito Remanso y nueva Unidad de Entrenamiento militar. Operada actualmente por personal de la Unidad militar.

Se continúa fortaleciendo el servicio de distribución de agua por carrotanques contratados y con vehículos de propiedad de la EAAAY, a sectores hidráulicos 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 5A y 9 Sectores perimetrales.

Entre otras actividades del Centro de Atención a la Contingencia (CAC), está el contacto permanente con las comunidades de estos sectores en especial donde se presenta dificultad para el suministro por red por bajas presiones.

En la Actualidad se continúa prestando el servicio a Sectores rurales como Vereda la Guafilla (centro poblado), vereda Cayenas y Barrio Seco ubicados entre kilómetros 5 y 9 por margen vía Yopal Aguazul, sectores en los que se atiende a cerca de 200 familias.

Veredas la NIATA, Buena Vista Baja, Flor Amarillo Sector de Araguaney y Patimena vía Yopal Paz de Ariporo.

| DISTRIBUCIÓN AGUA POR CARRO-TANQUES AÑO 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECTORES HIDRÁULICOS | No VECES (USUARIOS) | No VIAJES |
| 1A | 1872 | 1394 |
| 1B | 2333 | 1521 |
| 1C | 2146 | 1641 |
| 1D | 3027 | 2623 |
| 2 | 1195 | 854 |
| 3 | 1624 | 1169 |
| 6 | 13 | 11 |
| 9 | 1586 | 1477 |
| 4A | 12 | 12 |
| 4B | 1 | 1 |
| 5A | 1512 | 1150 |
| 5B | 149 | 114 |
| 5C | 2 | 2 |
| 7A | 27 | 18 |
| 7B | 12 | 12 |

Actividad de distribución de agua por carrotanques de lunes a domingo, un servicio sin costo para los usuarios.

| DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR CARRO-TANQUES AÑO 2016 COMUNIDADES VEREDALES | No VIAJES |  |
| --- | --- | --- |
| HOSPITAL NUEVO (Doble Troque) | 48 |
| HOSPITAL NUEVO (Tracto camión) | 400 |
| BARRIO SECO (sencillo | 3 |
| ARAGUANEY | 5 |
| BUENA VISTA BAJA (Sencillo) | 236 |
| LA RESERVA | 7 |
| FLOR AMARILLO(NIATA) | 5 |
| CÁRCEL DE MENORES | 2 |
| MATA LIMÓN | 2 |
| PALO BAJITO | 1 |
| PATIMENA | 5 |
| LA NIATA | 17 |
| SAN RAFAEL DE MORICHAL | 3 |
| LA CALCETA | 8 |
| LOS ÁNGELES (CONTIGUO PTAR YOPAL) | 35 |
| LA REFORMA | 1 |
| COLINA CAMPESTRE | 1 |
| BENDICIÓN (Ciudadela) | 4 |
| CHARTE | 105 |
| CIMARRÓN | 2 |
| INVASIÓN LA CEIBA (caño seco calle 30) | 210 |
| INPEC (centro Penitenciario vía aguazul) | 20 |
| INPEC (centro Penitenciario vía aguazul) | 39 |
| FLOR AMARILLO (Carrera 11 calle 52) | 128 |
| FLOR AMARILLO (Carrera 11 calle 52) | 102 |
| PEDRERA | 1 |
| VEREDA CAYENAS | 2 |
| ARROZ DIANA (apoyo Bomberos) | 1 |
| ARROZ DIANA (apoyo Bomberos) | 2 |

Suministro de agua por carro tanques (tracto mula) hospital nuevo Yopal Casanare de lunes a domingo.

Socialización a personal conductor y auxiliar sobre actividades a desarrollar en distribución de agua por carrotanques a la población urbana de Yopal y perimetrales.

Acompañamiento verificación en toma de muestras por parte de laboratorio a vehículos (carrotanques) sobre rutas que permiten garantizar la calidad del agua entregada a los habitantes de Yopal.

## ACCIONES A MEDIANO PLAZO

### Pozos Profundos de Villa María, Manga de Coleo, Central de Abastos y Núcleo Urbano II.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ejecutó la construcción de cuatro (04) pozos profundos de gran producción para para el abastecimiento de agua potable a través de la red y se operan seis (06) pozos de baja producción conectados a la red de distribución, así:

| Pozos - ptap | Horas de operación | Caudal teórico(lps) | Caudal suministrado (lps) | Sector que atiende | Suscriptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Villa María 2 | 24 | 23 | 22.3 | 4A – 4B | 3656 |
| Villa María 1 | 24 | 12 | 11.3 |  |  |
| Manga Coleo | 24 | 42 | 34.5 | 5B – 5C - 6 | 4199 |
| Central de Abastos | 24 | 63 | 61.5 | 7A – 7B | 7107 |
| Núcleo Urbano 2 | 16 | 32 | 28.2 | 10 | 6980 |
| Materno Infantil | 16 | 8 | 7.6 | 6A | 398 |
| Braulio campestre | 16 | 8 | 6.3 | 8 – 8A | 1079 |
| La zaranda | 16 | 8 | 9.1 | 3A | 464 |
| Raudal-Américas | 16 | 5 | 4.1 | 11A – 11B | 355 |
| Policía | 16 | 5 | 4.6 | 1E – 1F | 254 |

### 2.3.2 Construcción Planta Alterna

Mediante la firma del contrato N° FB-002-078-2015 del 30 de noviembre de 2015 se establece la prestación del servicio bajo las condiciones establecidas y aceptadas por las partes, cuya finalidad es la de proveer agua en condiciones de calidad y cantidad, bajo las premisas establecidas. El objeto del contrato corresponde a “Prestar el servicio integral técnico y logístico para el tratamiento, almacenamiento y abastecimiento de agua a la EAAAY EICE ESP, para el suministro de agua potable a la población del municipio de Yopal, dentro del plan de contingencia estructurado como consecuencia del fallo de la acción popular 2011-0210”.

Desde el momento de la firma del acta de inicio hasta mediados de julio de 2016 se desarrolló la primera etapa del proyecto en mención, donde se realizaron actividades de replanteo, suministro e instalación de los módulos de tratamiento, tanques de almacenamiento, sistema eléctrico definitivo y sistema eléctrico de respaldo.  A partir del 13 de julio de 2016 se inició con las actividades de puesta en marcha, dentro de éstas se realizó ajustes a las estructuras hidráulicas y a las dosificaciones de los insumos químicos.

En la etapa II del proyecto, se dio la operación continua del sistema de tratamiento suministrando agua a la población con las siguientes características:

| PERIODO | V suministrado (m3/mes) | Q promedio (l/s) | IRCA a la salida de la PTAP | IRCA en la red distribución - control EAAAY | IRCA en la red distribución - vigilancia salud publica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 JULIO A 31 JULIO 2016 | 132,479.90 | 118 | 10 | 4 | 4 |
| 1 AGOSTO A 31 AGOSTO 2016 | 395,387.90 | 148 | 12 | 10 | 8 |
| 1 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE 2016 | 318,420.00 | 123 | 4 | 4 | 2 |
| 01 DE OCTUBRE – 31 DE OCTUBRE 2016 | 351,730.00 | 136 | 5 | 0 | 1 |
| 1 DE NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE 2016 | 388,590.00 | 150 | 0 | 3 | 2 |
| 1 DE DICIEMBRE – 31 DE DICIEMBRE 2016 | 426,580.00 | 159 | 0 | 0 | 4 |

La planta cuenta con un sistema de micro floculación por medio de dos pares de hidro-ciclones en serie seguidos de 5 sistemas de clarificación que opera en paralelo, cada uno de ellos consta de un sistema de floculación hidráulico y una cámara de sedimentación con paneles de sedimentación tipo colmena alta taza; posteriormente, el agua tratada es conducida a un tanque de equilibrio desde el cual dos bombas (trabajan alternadas) impulsan el agua a dos baterías de filtración integrados por 3 filtros de flujo descendente cada uno y finalmente es almacenada en cuatro tanques con capacidad de 500 m3cada uno para un total de 2000 m3 de esta manera el agua es suministrada a la población del casco urbano de Yopal.  El agua tratada en esta planta es conducida a la ciudad de Yopal a través de la línea de conducción PVD RDE 21 de 18”.

## 2.4 ACCIONES A LARGO PLAZO

### 2.4.1 Planta Definitiva para el Sistema de Acueducto:

De acuerdo a la información solicitada a FINDETER, refieren las siguientes acciones adelantadas:

| ACCIONES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%) |
| --- | --- |
| Se continua armado de acero y fundida de concreto para columnas del edificio de cloración | 70 |
| Se continúa con la instalación de drenajes en el área de cimentación de la estructura de filtración | 80 |
| Se continuo con el armado de acero para muros internos | 80 |
| Se realizó el vaciado de los muros internos del tanque sur | 50 |
| Continúa armado de acero de refuerzo, para la cimentación del tanque norte y se da inicio al armado de acero para muros internos. | 85 |
| Continúa vaciado de concreto, para la construcción de pozos de inspección del sistema de drenaje de la PTAP | 22 |
| Se continua con el armado de acero para las estructuras de protección (poliedros), | 8 |
| Se continua con la fundida de concreto | 6 |
| Se continua con las actividades para el desvío del cauce del rio cravo sur, en la altura correspondiente a la construcción de las obras de protección con un | 85 |
| Avance en el canal de desvió del cauce | 40 |
| Avance en la construcción de la ataguía (dique de protección); en las actividades de relleno de recuperación de la margen izquierda del rio cravo sur | 55 |
| Se continua con el armado de acero de refuerzo de columnas del tanque de servicio | 25 |
| Se tienen fundidas | 10 |
| Se tienen 112 poliedros fundidos y 130 canastas armadas |  |

# ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

## 3.1 CATASTRO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATASTRO ACTUALIZADO REDES ACUEDUCTO | (KM ACTUALIZADOS ACUEDUCTO /KM PROGRAMADOS)*100 | 24 km | 17 | 71 % |

No se cumplió con la meta de actualización de redes de acueducto porque no se logró contar con la disponibilidad del inspector de la Unidad de Acueducto para realizar dicha actividad.

La Unidad de Catastro de Redes sigue solicitando el inspector de catastro para continuar consolidando la unidad y que el cumplimiento de las metas propuestas no dependa de la disponibilidad del personal de otras Unidades de la Dirección Técnica.

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATASTRO ACTUALIZADO REDES ALCANTARILLADO | (KM ACTUALIZADOS ALCANTARILLADO /KM PROGRAMADOS)*100 | 84 | 36.45 | 43 % |

No se cumplió con la meta de actualización de redes de acueducto porque no se logró contar con la disponibilidad del inspector de la Unidad de Acueducto para realizar dicha actividad.

A pesar de los limitantes con que se cuenta como la falta de transporte, la falta de equipos, herramientas, la continua interrupción o cancelación de la programación de las actividades de actualización de catastro por la atención de otras actividades de inmediato cumplimiento, se conformó la cuadrilla de actualización de catastro así: topógrafo, inspector de Acueducto inspector de Alcantarillado, la cual tenía programados los martes y jueves para realizar las labores.

Se suscrito entre el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y la firma consultora CONTELAC LTDA el contrato No FB-002-035-2015, cuyo objeto es: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE YOPAL” y el contrato No FB-002-071-2015, suscrito entre el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y Lilian Lugo Lozano, cuyo objeto es: “Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de consultoría No FB-035-2015. Con el cual se busca mejorar el catastro de redes de acueducto y alcantarillado del perímetro urbano de Yopal.

La empresa CONTELAC LTDA actualmente ejecuta el contrato No. FB-002-035-2015 cuyo objeto está definido como “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE YOPAL”, el cual dentro del año desarrollaron diferentes etapas del proyecto y socializaron las entregas parciales de los productos, para finalmente dar como resultado que en el mes de Enero, la interventoría presentó el producto final revisado y aprobado para la respectiva certificación de cumplimiento por parte de la EAAAY, quien hace la supervisión. Por tal razón, se remitió el producto a la Oficina de Proyectos el 19 de enero para su revisión con el fin de verificar que cumple con los requisitos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en aras de la gestión frente a esta entidad.

Se está a la espera del concepto de la Oficina de Proyectos de la Dirección Técnica para emitir el certificado de cumplimiento por parte de la supervisión y proceder con la liquidación del contrato ante el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez se liquide el contrato se hará entrega definitiva del producto final y la empresa podrá disponer de la información como propia.

# OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO

## INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE RIEGO CALIDAD DEL AGUA | FORMULA IRCA < 5 | <5 | 4.14% | 100% |

Monitoreos de análisis básicos en diferentes puntos de la red y en los diferentes sistemas de tratamiento: se llevaron a cabo monitoreos de las características físico-químicas y bacteriológicas de acuerdo al Decreto 1575 de 2007 y a la Resolución 2115 de 2007 a fin de dar cumplimiento a lo señalado.

Durante el año 2016 se realizaron 1979 monitoreos de control de la calidad del agua y se llevaron a cabo los monitoreos de análisis especiales citados en las resoluciones de mapa de riesgos para cada fuente de abastecimiento

Tabla. Número de Muestras atendidas año 2016

| PUNTO DE MUESTREO | NÚMERO DE MUESTRAS AÑO 2016 |
| --- | --- |
| FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 130 |
| AGUA TRATADA | 212 |
| AGUA POTABLE DISTRIBUIDA EN RED | 674 |
| PLANTAS DE TRATAMIENTO | 519 |
| PLANTA ALTERNA | 62 |
| VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE AGUA | 90 |
| AGUAS RESIDUALES | 257 |
| OTRAS | 35 |
| TOTAL MUESTRAS | 1979 |

Monitoreos de análisis especiales en diferentes puntos de la red y en los diferentes sistemas de tratamiento: se llevan a cabo monitoreos de las características físico-químicas y bacteriológicas citadas en las resoluciones de mapa de riesgos para cada fuente de abastecimiento a fin de dar cumplimiento a lo señalado, dichos controles son realizados por un laboratorio que tiene acreditados los parámetros solicitados.

Seguimiento y control al suministro de agua desde la Planta Alterna: se concertó un punto de monitoreo con el consorcio INTERYOPAL para el monitoreo de la calidad del agua suministrada desde la planta, se realizan monitoreos mensuales a la salida de la planta a fin de evidenciar el cumplimiento de la normatividad y realizar la correspondiente certificación de calidad de agua suministrada. En la tabla se detallan los IRCA obtenidos desde la entrada en operación de la planta tanto a la salida de la misma como en los puntos de la red de distribución que son alimentados por el sistema de tratamiento.

Tabla. IRCA de vigilancia desde Planta Alterna año 2016

| PERIODO | IRCA DE VIGILANCIA EN RED DE DISTRIBUCIÓN DESDE PLANTA ALTERNA (%) |
| --- | --- |
| JULIO | 3.55 |
| AGOSTO | 8.19 |
| SEPTIEMBRE | 1.91 |
| OCTUBRE | 0.70 |
| NOVIEMBRE | 1.50 |
| DICIEMBRE | 4.10 |

Monitoreos de Virus Entéricos: En el mes de diciembre se tomaron las muestras para análisis de virus entéricos, las cuales arrojaron valores NEGATIVOS a la salida de la Planta Alterna y en la Red de Distribución, las muestras fueron tomadas por Secretaria de Salud Municipal y los análisis realizados por el Instituto Nacional de Salud.

Monitoreos de vigilancia de la Calidad del Agua: con el fin de calcular el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se realizan monitoreos de vigilancia concertados con la Secretaria de Salud Municipal, durante el año 2016 se concertaron 337 monitoreos, los cuales permitieron calcular el IRCA, dicho indicador fue de 4,14% con un nivel SIN RIESGO, indicando que el agua suministrada es apta para consumo humano.

Índice de riesgo de la Calidad del Agua – IRCA

La gráfica muestra el comportamiento mensual en lo corrido del año, reflejando el cumplimiento de los compromisos adquiridos de suministrar agua SIN RIESGO a los habitantes de Yopal.

Gráfica. Comportamiento IRCA 2016

Gráfica. Comportamiento del IRCA desde el colapso de la PTAP

Haciendo un comparativo de los puntajes del IRCA de los años 2011, cuando inicio la emergencia, hasta el año 2016 se puede observar una mejora paulatina en la calidad del agua suministrada a la población, tanto así que en el año 2016 se cumplió con lo reglamentado en la resolución 2115 de 2007 obteniendo un promedio anual de 4.14%IRCA agua sin riesgo.  Cumpliendo con los estándares nacionales en cuento a la calidad de agua suministrada a nuestra población tanto por red de distribución como por pilas públicas.

OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL

- Toma de muestras para actualización de mapa de riesgos Quebrada La Tablona

- Monitoreos de control sistemas de tratamiento veredales

- Monitoreos de fuentes de abastecimiento

- Monitoreos de Diagnóstico vehículos de transporte de agua

- Atención de visitas de Inspección Sanitaria a los diferentes sistemas de tratamiento

- Acompañamiento monitoreos de calidad sistemas de tratamiento veredales

PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO INTERLABORATORIOS

El laboratorio de aguas desde el año 2014 participa en las pruebas organizadas por el Instituto Nacional de Salud - INS, con el fin de evaluar la calidad de los resultados emitidos a muestras de agua potable obteniendo resultados satisfactorios, recientemente inicio participación en las pruebas de desempeño organizadas por el IDEAM para agua residual.

Además, se continúa trabajando en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025 de 2005 a fin de contar con la acreditación de los diferentes parámetros que se realizan en el laboratorio de aguas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y con ello demostrar la competencia técnica para emitir resultados confiables.

Imagen. Certificación de participación PICCAP

## DBO5 - SST

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDICION SST | Mg/l | < 90 mg/l | 42.74 mg/l | 100 % |
| MEDICION DBO5 | Mg/l | <90 mg/l | 85.8mg/l | 75 % |

En el año 2016 entró en vigencia la Resolución 0631 de 2015, “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado Público y se dictan otras disposiciones”, derogando el Decreto 1594 de 1984; el cual permitía evaluar la calidad de los efluentes en relación a la eficiencia de los procesos unitarios (porcentajes de remoción), a diferencia de la Resolución 0631 de 2015, en la cual se vigila el cumplimiento de la normatividad con base a las concentraciones (valores límites) en el efluente de los parámetros contemplados por la misma.

A raíz del cambio de normatividad y teniendo en cuenta que es deber de la EAAAY EICE-ESP cumplir con la normatividad legal vigente referente a la calidad del vertimiento de aguas residuales, así como con los compromisos generados con las entidades de control y comunidad afectada por la descarga del efluente en el Caño Usivar. En el año 2016 se llevó a cabo la implementación del proceso de Biorremediación mediante la ejecución de los contratos 0132.15 y 0124.16, como acción para dar cumplimiento a las exigencias de la nueva norma y mitigar las problemáticas ambientales y sociales que se presentan en el sector.

Este proceso se desarrolló en dos fases, la primera fase se denominó Etapa de Choque (Contrato 0132.15), que se realizó desde el mes enero hasta el mes septiembre del año 2016, en la cual se instaló la infraestructura para la aplicación de los insumos biológicos, se adquirió un sistema de monitoreo en línea que permite la mediación de parámetros en tiempo real de caudal, emisión de gases (amoniaco y sulfuro de hidrógeno), pH, temperatura y humedad, así mismo se inició la aplicación de insumos biológicos  en cada uno de los procesos unitarios (Sistema de Pre Tratamiento, Tren de Lagunas de Oxidación y Filtros Percoladores), adicionando microorganismos de acción dirigida e inductores de biocinética, con el fin de mejorar las condiciones que se presentan en cada uno de estos procesos, repotenciando y activando tanto los microorganismos endémicos, como los adicionados; permitiendo optimizar el tratamiento biológico, obteniendo una mayor remoción de la materia orgánica.

Imagen. Aplicación de insumos biológicos, lagunas de oxidación y filtros percoladores.

La segunda fase se denominó Etapa de Mantenimiento (Contrato 0124.16), que se llevó a cabo desde el mes de octubre a diciembre del año 2016; donde se dio continuidad al proceso de Biorremediación, sin embargo durante la ejecución de este proyecto se presentaron afectaciones al proceso de tratamiento, debido al vertimiento de sustancias químicas como hidrocarburos al sistema de alcantarillado sanitario, provocando alteraciones en la depuración de las aguas residuales domésticas, disminuyéndose el nivel de degradación de las mismas.

De igual forma para la vigencia 2016 operaron continuamente cada una de las estructuras que conforman el Sistema de Tratamiento, que junto al proceso de Biorremediación, permitió aumentar los porcentajes de remoción y mejorar en el cumplimiento de la meta proyectada, en el año 2015 se obtuvo un 55% de remoción de SST y 64% de remoción de DBO5, mientras que en el año 2016 fueron de 84% remoción SST y 78% DBO5.

El promedio mensual del porcentaje de remoción de sólidos suspendidos totales en la PTAR (mide cuan eficiente es el sistema de tratamiento para remover sólidos en suspensión), en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de remoción SST durante el año 2016:

En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de remoción DBO5 durante el año 2016:

Los porcentajes de DBO5 en los meses de enero a junio, octubre y diciembre no superaron el 80%, debido a que en los primeros meses se encontraba en arranque el proceso de biorremediación y a las afectaciones generadas por el vertimiento de hidrocarburos a la red de alcantarillado. El parámetro SST durante el año 2016 superó la meta proyectada.

Para el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015 el parámetro de SST, se obtuvo en el efluente concentraciones (45.23 mg/L promedio anual 2016) dentro de valor máximo permisible establecido por esta norma (≤70 mg/L). En el caso del parámetro DBO5 el comportamiento de las concentraciones en efluente fue variable, debido a las afectaciones generadas por vertimientos ilegales de sustancias químicas al sistema de alcantarillado, se logró en los meses donde no se presentaron estos eventos concentraciones (65.07 mg/L promedio anual 2016) ≤70 mg/L, permitiendo dar cumplimiento a la norma anteriormente señalada.

# CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE AGUA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA | Formula IANC | <35 % | 38 % | 0 % |

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Agua No Contabilizada para la vigencia 2016:

| INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Volumen Suministrado Red Pozos - Tablona (Técnica) | 942,036 | 872,073 | 895,184 | 736,565 | 709,867 | 769,982 | 745,102 | 818,752 | 742,509 | 797,316 | 820,342 | 854,377 |
| Volumen facturado (comercial) | 546,595 | 556,388 | 553,889 | 503,661 | 466,073 | 465,172 | 451,260 | 462,701 | 498,294 | 494,758 | 499,460 | 493,436 |
| Resultados (%) | 42% | 36% | 38% | 32% | 34% | 40% | 39% | 43% | 33% | 38% | 39% | 42% |

Este indicador contempla el caudal suministrado a la red de distribución desde de la bocatoma la Tablona tratado en la planta alterna- y los 10 pozos profundos (villa maría II, manga de coleo, central de abastos, llano lindo, villa maría I, san Jorge, materno infantil, la zaranda, Braulio campestre, policía y raudal américas).

En los pozos raudal américas, villa maría 1, san Jorge y policía no se cuenta con macromedidores a la entrada ni a la salida de las plantas potabilizadoras por lo cual se hace un cálculo estimativo del caudal captado y suministrado teniendo en cuenta un % teórico de pérdidas, el caudal nominal de producción y las horas de conexión a la red de distribución.

El pozo manga de coleo presenta daño en el macromedidor de salida de la PTAP, por lo que hace un estimativo teniendo en cuenta el macromedidor de entrada.

El volumen de agua captada y suministrada por la planta alterna es reportado mensualmente por el contratista y es registrado en el respectivo informe.

Para la vigencia 2016 se obtuvo un Índice de Agua No Contabilizada (IANC) promedio del 38% con un total de 9.704.105,01 m3 suministrados y 5.991.687 m3 facturados, mostrando una disminución del 3% frente al promedio reportado para el año 2015.

Para el 2016 se vincularon algunos de suscriptores de los sectores que se les está suministrando agua por red y no se les estaba cobrando como son los barrios que contemplan el núcleo urbano 2 y 7 de agosto.

# FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

## 6.1 CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO

| DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORCENTAJE PROMEDIO DE DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO DE ASEO | Formula CONTINUIDAD ASEO | 100% | 99.8% | 99.8% |

La fórmula que se utiliza para calcular este indicador es la siguiente:

| Fórmula del Indicador | Unidad | Nombre variable | Explicación de la Variable |  | Fuente de Información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Di | Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i | Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se prestó el servicio. | Unidad de Operaciones |
|  |  | Ui | Número de usuarios de la zona i |  |  |
|  |  | D | Número de veces al año que se debe prestar el servicio |  |  |
|  |  | Up | Número total de usuarios |  |  |

Para este año se dejó de prestar el servicio durante 3 días en todo el año los cuales fueron el 01 de enero no se prestó el servicio por las festividades, el día 25 de marzo por ser día santo y 25 de diciembre de 2016.

A continuación se detalla el comportamiento de este indicador:

| CONTINUIDAD SERVICIO DE ASEO VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Número de usuarios de la zona i | 20,387 | 0 | 20,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de veces al año que se debe prestar el servicio | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Número total de usuarios | 24,215 | 24,669 | 24,692 | 25,033 | 25,230 | 25,506 | 25,689 | 26,218 | 26,387 | 26,511 | 26,574 | 26,668 |
| Resultados | 99.3% | 100% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.4% | 100% | 100% | 100% | 100% |

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento histórico que ha tenido la continuidad del servicio de aseo:

| HISTORICO PROMEDIO CONTINUIDAD ASEO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Promedio Continuidad Año | 99.99% | 99.92% | 99.89% | 99.87% | 99.92% | 99.8% |

## 6.2 POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE ASEO

En la vigencia 2016 en lo que corresponde al servicio público de aseo tenemos los siguientes resultados:

| DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INCREMENTO EN LA POBLACIÓN BENEFICIADA DE ASEO | (Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados)*100 | 25.000 | 24.461 | 98% |

Se hace ajuste de las metas de suscriptores y usuarios por solicitud escrita del director de Aseo según radicado No. 3153,16 debido a que el servicio de aseo en el municipio de Yopal es prestado por dos operadores donde el otro operador a la fecha tiene un aproximado del 22% de suscriptores.

Como se puede detallar en el cuadro anterior se obtuvo un aumento de 2.648 nuevos suscriptores y 1.584 usuarios para el servicio de aseo para el periodo enero – diciembre de 2016.

Para mejorar este indicador se debe implementar estrategias comerciales que permitan de una manera eficiente incrementar nuestros suscritores mes a mes, de esto depende mejorar nuestros ingresos y compensar los costos operativos en los cuales estamos incurriendo.

## 6.3 COBERTURA SERVICIO DE ASEO

| DESCRIPCIÓN INDICADOR | META 2016 | EJECUCION | % DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de basura que se recoge frente al que debe recogerse. | 70% | 56% | 80% |

La cobertura del servicio de barrido y limpieza de vías, recolección y transporte en relación con el área de prestación del servicio en lo corrido del año 2016 es del 100% del casco urbano del Municipio de Yopal, el cual, se distribuye en tres macrorrutas las cuales a su vez se subdividen en 10 microrrutas, 28 rutas de barrido y limpieza de vías efectuadas a la semana diurnas y 4 rutas nocturnas.

La cobertura presentada es calculada de acuerdo al registro entregado por la báscula del relleno sanitario, donde la basura recogida corresponde a lo dispuesto por la EAAAY, mientras que la basura producida concierne a la totalidad de lo producido por el Municipio de Yopal.  La cobertura del servicio por parte de la EAAAY no es del 100%, teniendo en cuenta que en el municipio de Yopal existen dos operadores que prestan el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la cobertura del servicio de aseo de la EAAAY en el Municipio de Yopal:

Formula = (Basura Recogida / Basura Producida*) * 100

*Promedio de Basura Recogida en los Últimos doce meses

| COBERTURA SERVICIO DE ASEO (BASURA RECOGIDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables /Periodo | ENERO | FEBRERO | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Basura Recogida | 2334.7 | 1995.89 | 2069.53 | 2495.70 | 1870.62 | 1894.75 | 1728.12 | 1930.42 | 1836.95 | 2235.12 | 2219.05 | 2348.81 |
| Basura Producida | 4034 | 3624 | 3748 | 4398 | 3454 | 3376 | 3234 | 3488 | 3348 | 3950 | 3608 | 4112 |
| Resultado | 58% | 55% | 55% | 57% | 54% | 56% | 53% | 55% | 55% | 57% | 62% | 57% |

El porcentaje de participación de recolección de residuos sólidos es del 56 por ciento por motivo que el porcentaje restante son los residuos recogidos por la empresa de la competencia, los residuos que representamos es el 100% de lo que producen nuestros usuarios con una continuidad mensual del 100 %, excluyéndose los días 1 de enero y 25 de marzo por ser viernes santo.

A continuación se describe los resultados obtenidos durante los años 2012, 2013, 2014 y 2016:

| HISTORICO COBERTURA SERVICIO DE ASEO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables - Periodo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Promedio mes - Toneladas recolectados durante el periodo evaluado (solo EAAAY) | 2,791 | 2,629 | 2,586 | 2,494 | 2,080 |
| Promedio mes - Basura producida durante el periodo a evaluar (Municipio de Yopal) | 3,862 | 4,266 | 4,319 | 4,168 | 3,698 |
| Resultados (%) | 72% | 62% | 60% | 60% | 56% |
| Los datos que se relacionan son desde el 2012 corresponde a la operación directa del servicio. |  |  |  |  |  |

La cobertura de la actividad de barrido y limpieza para el año 2016 en relación con el área de prestación del servicio es del 50% del municipio, teniendo en cuenta que para el 30 de agosto de 2013 se acordó mediante acta Nº 0001.13 con la empresa de la competencia distribuir áreas de barrido de manera proporcional al número de suscriptores de cada empresa. En la actualidad se barren en promedio 2.291,9 kilómetros por cuneta al mes (km/mes.)

## 6.4 CALIDAD DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

| DESCRIPCIÓN INDICADOR | META 2016 | EJECUCION | % DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Refleja la calidad en la disposición de los residuos | 100% | 91% | 91% |

El promedio de basura producida se obtiene del promedio de los últimos doce meses según el mes que corresponda el cálculo, es decir, si el mes corresponde a febrero, el promedio se extrae desde febrero de 2015 a enero de 2016 y así sucesivamente; debe tenerse en cuenta que nuestro relleno sanitario es regional, por lo cual, el número de usuarios aumentan o disminuyen continuamente, esto explica las variación de los datos con resultados superiores o inferiores al 100%.

En el mes de diciembre hay un aumento de residuos por las festividades decembrinas.

A continuación se detalla el comportamiento del indicador:

| REGISTRO RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables /Periodo | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DICIEMBRE |
| Basura dispuesta en el relleno Sanitario | 5,868 | 5,267 | 5,420 | 6,128 | 5,069 | 4,844 | 4,579 | 4,691 | 4,345 | 5,541 | 5,826 | 5,905 |
| Basura Producida | 5,786 | 5,812 | 5,825 | 5,833 | 5,860 | 5,816 | 5,807 | 5,795 | 5,800 | 5,786 | 5,832 | 5,861 |
| Resultados (%) | 101% | 91% | 93% | 105% | 86% | 83% | 79% | 81% | 75% | 96% | 100% | 101% |

Para el año 2016 ingreso a relleno CASCAJAR 63.483 toneladas de basura durante los doce meses, el total de basura que se tenía prevista producir fue de 69.813 toneladas con respecto a los últimos 12 meses de producción; el cumplimiento en promedio fue del 98%, siendo favorable, pues el relleno atendió debidamente la producción generada y esperada dentro de sus proyecciones.

## 6.5 GESTIÓN DIRECCIÓN ASEO

### 6.5.1 Unidad de Operaciones y Mantenimiento:

## BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS

Para la vigencia del año 2016, la operación del barrido y limpieza de vías sigue conservando el propósito de mantener las vías y áreas públicas libres de cualquier tipo de residuo que arrojan al suelo los peatones, los asistentes a eventos especiales y espectáculos masivos, los responsables de la carga y descarga de mercancía o de materiales diversos. Para este fin como operadores del servicio la Dirección de Aseo de la EAAAY debe garantizar que al realizar la operación, se haga con una frecuencia tal que garantice que las vías y áreas públicas estén siempre limpias, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

La frecuencia de barrido a fin de prestar el servicio en el Municipio de Yopal, se realiza en las siguientes frecuencias:

- Zona residencial-principal: 3 veces por semana

- Zona comercial: todos los días

- Zona residencial: 1 vez por semana

En la actualidad, se cuenta con 32 rutas de barrido y limpieza de vías en el Municipio de Yopal, 24 operarios de barrido en los turnos diurno y nocturno, 1 conductor y 3 tripulantes para la recolección de los residuos generados por el barrido, esto en atención a un acuerdo suscrito por medio de Acta 0001 de 30 de Agosto de 2013 entre la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la Empresa de Aseo Urbano, en la cual se estableció la división de áreas y kilómetros de barrido de cunetas según el número de usuarios por empresas prestadoras del servicio de aseo.

Así mismo para la misma fecha del acuerdo, se definió que la línea divisoria de las áreas de prestación del servicio de barrido y limpieza de vías en el municipio de Yopal corresponde a la calle 24, estableciendo las zonas a barrer por cada empresa de la siguiente manera:

Zona a barrer por aseo urbano comprendida desde la carrera 5 hasta la carrera 34 entre calles 24 a la calle 50 y Diagonal 49.

Zona a barrer por la EAAAY comprendida desde la calle 24 a la calle 4 y desde la Avenida Marginal de la selva hasta la Unisangil con 2.291.91 kilómetros de cuneta mensuales.

No obstante, durante el 2016 se está realizó la actualización de las rutas de barrido de tal forma que se pudiera incluir la Zona del Conjunto Residencial la Decisión, Zona del Hospital Nuevo, Núcleo Urbano 2, áreas pavimentadas, nuevas edificaciones y barrios en la parte posterior de la Clínica Casanare y el Centro Comercial Unicentro.

El 13 de Agosto del 2016 la Dirección de aseo actualizó los carros papeleros con la adquisición de 20 carros papeleros en polietileno con logo institucional y especificaciones técnicas requeridas para la operación.

## RUTAS Y FRECUENCIAS DE RECOLECION Y TRANSPORTE

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal presta el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios en dos jornadas, una diurna y otra nocturna, cubriendo los sectores residenciales en el horario diurno y con una frecuencia de tres veces por semana. En el horario nocturno se cubre el sector comercial todos los días y las zonas aledañas a este con frecuencias de tres veces por semana.

Teniendo en cuenta lo anterior, la EAAAY estableció tres macro rutas o denominados sectores que a su vez se dividen en tres zonas o micro rutas cada uno con horario y frecuencias establecidas.

En la actualidad, por motivo del acuerdo de operación semáforo para la recolección de residuos sólidos en el municipio de Yopal que se llevó con la empresa de la competencia y teniendo en cuenta que la población de Yopal en los últimos años se ha densificado y la producción de residuos sólidos de las micro rutas ha aumentado considerablemente, se acordó realizar un piloto con la inclusión de una nueva micro ruta y modificar las actuales quedando el piloto establecido.

Para el sector rural, la EAAAY también estableció frecuencias y horarios de recolección con el fin de consolidar en un futuro este mercado a través de pagos de tarifas accesibles y debidamente sustentadas en el sistema de recolección.

El servicio de recolección y transporte en la actualidad se presta con cinco (5) vehículos doble troques de caja cerrada con sistema de compactación y recolección de líquidos lixiviados de acuerdo con los lineamientos de la normatividad legal vigente (Decreto 1713 de 2002). La recolección se realiza puerta a puerta con presentación en acera (frente a cada vivienda del usuario).

En las zonas de difícil acceso para los vehículos compactadores, se utiliza una camioneta tipo turbo adecuada para realizar dicha función, quien realiza la respectiva recolección y transporta estos residuos de forma rápida y eficaz al vehículo compactador que se encuentra dentro del sector correspondiente al horario y a la frecuencia determinada.

Debido a la llegada de centros comerciales y edificios de gran producción caso como los Conjuntos Residenciales Vencedores, Altos de Manare, La Decisión, Almacenes Paraíso, Comfacasanare, Unicentro, etc., se implementó una ruta diaria de recolección especial y de esta manera prestar un mejor servicio cada día a nuestros usuarios y en especial mejorar el cubrimiento a los grandes productores del sector comercial y propiedades horizontales.

### 6.5.2 Unidad de Relleno Sanitario

En el relleno sanitario El Cascajar, se reciben residuos de tipo domiciliario, municipal, institucional, comercial, producto de barrido de calles, corte de césped y poda de árboles. No serán aceptaran los residuos de tipo peligrosos, explosivos y tóxicos.

La Operación del Relleno Sanitario El Cascajar inicia desde la zona de pesaje, para esta actividad se dispone de cuatro operarias basculistas y una báscula electrónica que se compone de una plataforma con seis esferas y una caja sumatoria que emite señal de peso a un indicador digital, una vez los vehículos ingresan al relleno sanitario, acceden a la plataforma de la báscula y se les registra el peso de vehículo lleno, ingresando los datos en un software de acuerdo a la empresa de donde provienen.

En esta etapa el Buldócer se encarga de triturar, esparcir y compactar los residuos, en la celda de operación diaria de manera tal que se cumpla con los parámetros técnicos de operación y se logre la compactación adecuada (1000kg/).

Es en esta etapa es donde se da lugar a los controles operativos de los componentes  los cuales descomponen la basura una vez entra a sus fases metano génica y acido génica, en las cuales por acción de las bacterias se empiezan a disminuir los residuos existentes en celda de operación; dichos componentes son atmosférico por la emisión de gases tales como metano, amoniaco, ácido sulfúrico y componente hidrológico por la producción de residuos líquidos denominado lixiviados de la siguiente manera:

La instalación de chimeneas se realiza en la etapa inicial de construcción de la celda, seguido en la operación diaria se van aumentando chimeneas de acuerdo al incremento de la columna de residuos.

Los insumos requeridos para el aumento de chimeneas son malla tipo gavión, tubería en PVC de 4” y piedra esta última es recolectada en el mismo sitio utilizando la pajarita como medio de transporte. Como medida de control de gases se realiza monitoreo de concentraciones en ductos de operación diaria, para medir el nivel de peligrosidad existente.

Para minimizar olores y dando cumplimiento a lo estipulado en el RAS 2000 en el cual se dispone realizar cobertura intermedia con material granular, en el relleno Sanitario macondo se realiza cobertura diaria con cal.

A diario en el relleno se cuentan con equipos de bombeo encendidos esto para lograr realizar, extracción y recirculación de líquido lixiviado producido, en el siguiente registro fotográfico se observa las tuberías y mangueras con las que se cuenta para realizar estas actividades.

Así mismo para controlar salida de cualquier líquido lixiviado a fuentes de agua subterránea se realiza monitoreo y de piezómetros trimestralmente.

Como medida de prevención de proliferación de insectos y roedores se realiza quincenalmente fumigación dentro del relleno sanitario en la celda de operación.

La labores de fumigación se realizan de manera preventiva, para no dejar que la larva crezca y se desplace hacia la comunidad aledaña, dado que las condiciones operativas del relleno y la descomposición de materia orgánica, se consolida como una forma de vida rápida para la mosca; por esto se realiza fumigación cada 15 días dentro del relleno sanitario, sobre los residuos y sus zonas aledañas controlando la presencia de moscas.

Que dentro de las labores complementarias de operación en el relleno sanitario, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se debe construir un método de atrapamiento de bolsas o volantes, puesto las condiciones climáticas y aumento de la velocidad del viento, hacen que se levante material volante dispuesto. Para esto se coloca una malla protectora en zona de operación y a diario se realiza recolección

Se realizó calibración de la báscula de pesaje para el mantenimiento preventivo en el mes de julio de 2016, por un sistema de medición de pesas y actualización del certificado de emisión bajo la GUIA SIM MWG7/CS-01/V.00.

En estos momentos se encuentra en operación la trinchera 9A, donde son dirigidos los vehículos para realizar su correspondiente disposición final de residuos, en el cual se cuenta con un Buldócer que se encarga del esparcimiento y compactación de los residuos por capas, una pajarita que se encarga de la extracción de material que se obtiene de fuentes de préstamo ubicadas en el mismo Relleno Sanitario, el cubrimiento de los residuos con material de cobertura se realiza con un espesor de 15 cm de suelo compactado por cada 1 metro compactado de residuos y las actividades que se presenten dentro de las instalaciones, también se cuenta con una volqueta que se encargan del Transporte de material, del transporte de piedra para chimeneas y recolección de residuos en jornadas de limpieza que se hacen dentro del Relleno Sanitario; al finalizar el día de operación se realiza Cubrimiento en la celda de operación.

Por medio de motobombas se realiza bombeo de lixiviados siendo dirigido hacia las piscinas de almacenamiento por medio de una red de circulación que conectan a todas las piscinas en cual realiza un proceso de recirculación y evaporación.

Cuando hay volantes en las piscinas de almacenamiento los operadores patieros se encargan de siempre mantenerlas limpias, sacando y llevándolos a la celda de operación.

Dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario El Cascajar se están realizando adecuaciones de infraestructura, construcción de caseta para seguridad, construcción de bodega de almacenamiento de insumos y herramientas, esto con el fin de optimizar las adecuaciones de infraestructura del relleno sanitario.

Por otra parte se están realizando labores para el tratamiento de  lixiviados, más exactamente en la zona de la Fase I, la cual se está haciendo por medio de un proceso de Bioaumentación y Fitorremediación que consiste en la adición de bacterias a las piscinas de almacenamiento en las cuales se realizan labores de remoción de contaminantes, también se colocan unos tipos de plantas especialmente para este tipo de aguas, la cuales ayudan a la purificación, clarificación y remoción de contaminantes, para que finalmente el agua tratada cumpla con los parámetros permisibles para su reutilización.

La siguiente tabla corresponde a la cantidad de residuos recibidos en el relleno sanitario El Cascajar durante el 2016, de acuerdo su origen de producción:

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total toneladas dispuestas EAAAY | 2.334,73 | 1.995,89 | 2.069,53 | 2.495,70 | 1.870,623 | 1.894,750 | 1.728,122 | 1.930,420 | 1.836,952 | 2.235,120 | 2.219,050 |
| Total toneladas Dispuestas Solo Yopal | 4.034,47 | 3.624,20 | 3.748,25 | 4.397,69 | 3.454,46 | 3.375,53 | 3.233.972 | 3.488,45 | 3.347,50 | 3.949,81 | 3.607,72 |
| Total Dispuesto empresas privadas origen Yopal | 62,29 | 52,77 | 48,70 | 77,73 | 115,49 | 60,80 | 88,81 | 45.090 | 99,15 | 91,02 | 190,95 |
| Total Toneladas de Barrido | 178 | 124,66 | 128,82 | 118,59 | 92,906 | 92,290 | 85,230 | 86.130 | 83.640 | 127,91 | 137,20 |
| Total Toneladas de restos de poda y jardinería |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,83 | 34,68 |
| Total recolección rural | 141,27 | 124,95 | 146,20 | 190,33 | 179,22 | 87,48 | 117,26 | 4.680 | 36,420 | 119,50 | 99,55 |
| Total toneladas dispuestas Disposición final | 5.867,61 | 5.266,97 | 5.419,52 | 6.128,24 | 5.068,703 | 4.844,390 | 4.578,862 | 4.691,170 | 4.344,642 | 5.540,920 | 5.826,050 |

Cantidad de residuos depositados en el Relleno Sanitario El Cascajar por cada una de las empresas prestadoras del servicio de recolección de basuras que operan en el municipio de Yopal:

| AÑO 2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | EAAAY (Ton) | ASEO URBANO (Ton) | TOTAL EAAAY+ AU (Ton) | % EAAAY | % AU |
| ENERO | 2.334,73 | 1.641,63 | 3.976,36 | 59% | 41% |
| FEBRERO | 1.995,89 | 1.564,37 | 3.560,26 | 56% | 44% |
| MARZO | 2.069,53 | 2.107,37 | 4.176,90 | 50% | 50% |
| ABRIL | 2.495,70 | 1.824,20 | 4.319,90 | 58% | 42% |
| MAYO | 1.870,62 | 1.505,87 | 3.376,49 | 55% | 45% |
| JUNIO | 1.894,75 | 1.419,98 | 3.314,73 | 57% | 43% |
| JULIO | 1.728,12 | 1.417,04 | 3.145,16 | 55% | 45% |
| AGOSTO | 1.930,42 | 1.525,88 | 3.456,30 | 56% | 44% |
| SEPTIEMBRE | 1.836,95 | 1.424,68 | 3.261,63 | 56% | 44% |
| OCTUBRE | 2.235,12 | 1.795,77 | 4.030,89 | 55% | 45% |
| NOVIEMBRE | 2.219,05 | 1.762,64 | 3.981,69 | 56% | 44% |

### 6.5.3 Oficina de Aprovechamiento

## PROGRAMA ADOPTA UN RECUPERADOR

- OBJETIVO

Crear conciencia ambiental en la comunidad a la hora de generar, presentar o disponer los residuos sólidos, presentando una alternativa para la recolección y cuantificación de aprovechamiento de residuos reciclables.

- ACCIONES A EJECUTAR

Como estrategia de mitigación del problema, la dirección de aseo ha desarrollado el programa adopta un reciclador, con el fin de tener un control de los residuos aprovechables desde la fuente, capacitando a los usuarios vinculados al programa, asignando un recuperador de oficio con una ruta y frecuencia establecida, realizando seguimiento y control mensual de las cantidades de material reciclables recolectado.

- RESULTADOS

Los resultados obtenidos hasta el momento, nos muestra que el programa cumple con su objetivo principal, apoyando la labor que realizan los recicladores de Yopal en su municipio, e incentivando la actividad de separación y clasificación de residuos sólidos desde la fuente por los usuarios vinculados.

Durante el 2016, se realizó gestión de aprovechamiento con 68 empresas usuarios del servicio de aseo de la EAAAY, esta gestión se realiza con el fin de evaluar e incentivar el compromiso de las partes, tanto del usuario como del recuperador asignado y de la EAAAY. De acuerdo con el registro de control del programa se logró obtener la siguiente información:

De las 68 empresas e instituciones invitadas se lograron vincular 37 usuarios clasificados como PP3 y 31 usuarios clasificados como PP1 y PP2, se recolectó aproximadamente 15 toneladas de residuos reciclables en el último semestre, beneficiando y dignificando la labor de 29 recuperadores de oficio del municipio de Yopal.

- CUANTIFICACION DE RESULTADOS:

PROGRAMA SECTOR INSTITUCIONAL Y EMPRESARUAL 2016

USUARIOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 3 (PP3)

| Número de empresas invitadas | Número de empresas vinculadas | No. recuperadores beneficiados | Promedio cantidad por usuario Kg/mes | Cantidad de material recuperado 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 37 | 14 | 43 | 1.591 kg/mes |

USUARIOS PEQUEÑO PRODUCTOR 1 Y 2 (PP1-PP2)

| Número de empresas invitadas | Número de empresas vinculadas | No. recuperadores beneficiados | Promedio cantidad por usuario Kg/mes | Cantidad de material recuperado 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 31 | 15 | 27,7 | 858,7 kg/mes |

| CARACTERIZACION DE MATERIAL RECUPERADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORCENTAJE POR USUARIO |  |  |  |  |
| Cartón | Plástico | Papel archivo | Vidrio | Chatarra |
| 11 % | 7 % | 75 % | 2 % | 5 % |

Se espera vincular más de 200 empresas al programa, con control de recolección de material, los cual implicaría el aprovechamiento de 2.9 toneladas al mes para el año 2017. Vinculando solo a los 110 Grandes Productores aprovecharíamos más de 528 toneladas al mes.

Actualmente, la EAAAY cuenta con los siguientes tipos de usuarios comerciales, con los que se realiza una proyección de aprovechamiento de residuos sólidos con un promedio de producción mensual de 43.7 kg/día/usuario, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

PROYECCION DE APROVECHAMIENTO 2017

| TIPO DE USO COMERCIAL | NUMERO DE USUARIOS | ESTIMACION DE CANTIDAD DE MATERIAL A RECUPERAR KG/MES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KG/DIA | TON/DIA |
| Gran Productor (GP) | 110 | 4.807 | 4,8 |
| Pequeño productor 3 (PP3) | 32 | 1.398 | 1,4 |
| Pequeño productor 2 (PP2) | 419 | 11.606 | 11,6 |
| Pequeño productor 1 (PP1) | 1311 | 36.314,70 | 36,3 |

PROGRAMA MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES 2016

Se realizó gestión de aprovechamiento a 27 multiusuarios residenciales de las cuales se lograron vincular con control de clasificación y recolección 4 conjuntos residenciales, se contabilizó la producción de aproximadamente 1,5 toneladas de residuos reciclables por multiusuario, beneficiando y dignificando la labor de 4 recuperadores de oficio del municipio de Yopal.

| Número de multiusuarios invitados | Número de multiusuarios vinculados | Promedio generado por usuario Kg/mes | Total material contabilizado kg/mes | Numero de recicladores beneficiados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4 | 1.540 | 6.160 | 4 |

| CARACTERIZACION MATERIAL RECUPERADO POR USUARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMEDIO KG/MES |  |  |  |  |  |
| Cartón | Plástico | Papel archivo | Vidrio | Chatarra | Aluminio |
| 36% | 20% | 27% | 1% | 14% | 2% |

PROGRAMA SECTOR RESIDENCIAL POR BARRIOS

BARRIOS VINCULADOS:

| SECTOR | DIA DE RECOLECCION | RECICLADOR ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| Barrio la Corocora | Sábados 9:00 am | HILDARDO SAA |
| Barrio villa del sol | Sábados 9:00 am | ALVARO DELIO GIRALDO |
| Barrio villa del prado | Sábados 9:00 am | JOSE HERLEY SAA |
| Senderos de Manare | Sábados 8:00 am | MARIO NEL PLAZAS |
| Barrio las Américas | Miércoles y Sábado 6:00am | GLORIA YOLANDA COCINERO |
| Barrio Bosques de San Martin | Lunes Miércoles Viernes 8:00am | LUIS ALFONSO PINZON ROMERO |

PROGRAMA RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Desarrollar el programa adopta un reciclador, capacitando a la comunidad a través del programa, haciendo seguimiento a los usuarios y recicladores involucrados.

A continuación se relacionan las actividades realizadas por la dirección de aseo, en cumplimiento al programa de relaciones con la comunidad en el marco del PGIRS YOPAL, proyecto de educación ambiental, cultura de la no basura para el año 2016:

| ACTIVIDAD | DESCRIPCION ACTIVIDAD | POBLACION BENEFICIADA |
| --- | --- | --- |
| Socializaciones Casa A Casa | Informando las rutas y frecuencias de recolección establecidas para el sector, comparendo ambiental, promoción del programa adopta un reciclador y conocimiento de la factura. | 500 Unidades visitas |
| Promoción De Las Programa Aprovechamiento En Instituciones Publicas y/o Privadas | Capacitación en la gestión adecuada de residuos sólidos desde la conciencia en el consumo de productos evitando la generación | 23 empresas capacitadas |
| Capacitación a Recicladores: fortalecimiento empresarial | Apoyo en la consolidación de una (1) agremiación de recicladores, organizada y preparada para integrar el nuevo sistema tarifación de acuerdo a la resolución CRA 720 de 2015. | 67 recuperadores |

6.5.4 OPERACIÓN CLUS (COBRO DE LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR)

En el mes de abril de 2016, se empieza ha prestar el servicio de Cobro de limpieza Urbana por Suscriptor - CLUS, con un guadañador y el apoyo de los operarios de barrido y recoleccion. Inicialmente se hizo necesario realizar mediciones de todas las zonas verdes de yopal, separadores, parques, canales y alamedas, comparandolas con las mediciones entregadas por el pgirs, donde en algunas ocaciones se hizo necesario ajustar algunas.

En el mes de mayo se conforma el equipo CLUS con 10 operarios y sus respectivas herramientas, se organiza una programacion por comuna, donde fueron tenidas en cuenta todas las comunidades y en la mayoria de ocasiones organizando semanalmente brigadas especiales de embellecimiento en sus barrios. Esta labor ha tenido muy buena acogida por la comunidad, donde llega la cuadrilla son muy bien atendidos conviertirendonos en la cara amable de la EAAAY.

Desde el inicio del CLUS, la Dirección de Aseo ha contribuido a la transformacion de nuestra cuidad, en el embellecimiento permante de de sus parques, separadores y canales, es asi como se mejoró la visibilidad de los semaforos en las esquinas y al despeje de las camaras en la cuidad, tambien se atendieron puntos criticos de seguridad publica como la carrera 21, sector que ha venido creciendo y transformando comercialmente desde la fecha en que se intervino de manera conjunta por la Policia, Bomberos, La Ceiba y ENERCA.

En la siguiente gráfica se refleja el comportamiento de la Operación CLUS durante la vigencia 2016, por área intervenida.

# MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL

## 7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 (PRESUPUESTO DEFINITIVO) | EJECUCIÓN (COMPROMISOS ACUMUALDOS) | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES | (Inversiones Realizadas/Inversiones proyectadas)*100 | $ 500.000.000 | 213.657.989 | 43% |

*Información del rubro control mitigación educación ambiental.

Se ejecutaron proyectos orientados a la educación ambiental, obligaciones contempladas en las resoluciones de Corporinoquia y pagos a compensaciones ambientales.

## 7.2 CUMPLIMIENTO DEL PSMV

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO PSMV | % de cumplimiento del Plan | 80% | 12 proyectos | 60% |

Se desagregan 2 proyectos de 2015 en 7 proyectos para un total de 20 proyectos, del PSMV para cumplimiento en el largo plazo. Los proyectos son: Construcción nuevo emisario desde PTAR hasta río Charte,  Construcción nuevo sistema de pretratamiento, Adecuación de las líneas de flujo, Construcción unidades de sedimentación,  Modificación de los filtros percoladores,  Construcción pozos de bombeo a proceso, Sistema de manejo de lodos,  Implementación proceso de desinfección,  Instrumentación y control,  Elaboración catastro de redes,  Ampliación de cobertura zonas de expansión,  Ampliación cobertura alcantarillado pluvial,  Renovación redes sector centro,  Ampliación capacidad hidráulica,  Mantenimiento red de canales de aguas lluvias  colector Carrera. 19,  Estudios y diseños renovación colector Avenida 40 transversal 15– vía al corregimiento de Morichal, Estudios y diseños renovación colector Avenida 40 Carrera 29 Caño Seco,  Estudios y diseños redes Núcleo Urbano 2,  Estudios y diseños emisario alterno El Porvenir –Aeropuerto,  Aforo y muestreo fuente receptora. Para el TERCER trimestre se cuenta con el 100% de catastro de acueducto y el 47.5% de catastro en Alcantarillado.

Se hace necesario modificación al PSMV ajustado a las nuevas zonas urbanas definidas en el POT 2013, a la Resolución 0631 de 2015 de vertimientos y modificación a los objetivos de calidad de la fuente receptora determinados por Corporinoquia. También es necesario implementar como una necesidad prioritaria el proyecto constante de Biorremediación en la PTAR de Yopal para mantener estandarizados los parámetros, cumpliendo continuamente la Res. 0631 de 2015.

## 7.3 CUMPLIMIENTO DEL PUEA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA | % de cumplimiento del Plan | 85% | 6.4 proyectos | 80% |

Ejecución y cumplimiento  de ocho (8) proyectos en el corto, mediano y largo plazo plasmados en el PUEAA provisional- 2003: Abastecimiento con flotilla de carro tanques, Plan de contingencia 2013, Abastecimiento a la comunidad con 6 pozos profundos (baja producción), Sistema de cloración en línea “La Vega”, Optimización del SPTA en la bocatoma La Tablona, Construcción de sistema integrado de abastecimiento a través de aguas subterráneas, Construcción PTA Alterna, Construcción de planta de tratamiento definitiva para  abastecimiento de agua al municipio de Yopal. Para el TERCER trimestre se tiene el 100% de construcción en la Planta Alterna y 6.04% de porcentaje de ejecución en la Planta de Potabilización Definitiva.

Para el año 2017, será necesario realizar consultoría para PUEAA en el que se incluya planta potabilizadora definitiva, planta potabilizadora alterna, pozos profundos de gran producción y pozos profundos pequeños conectados a la red domiciliaria.

## 7.4 CUMPLIMIENTO DEL PGIRS

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS | % de cumplimiento del Plan | 90% | 2.8 proyectos | 31% |

Se continúa con los proyectos de: Información sobre características del servicio, Control social, Sensibilización y educación en el área rural, Formación de recicladores, Mejoramiento del servicio de barrido y limpieza, Mejoramiento del servicio de recolección, Construcción y operación de Relleno Sanitario, Analizar los diferentes proyectos de aprovechamiento integral de los residuos sólidos de la región de Corporinoquia para tomar decisión sobre la conveniencia para la región y para el municipio, Fortalecimiento de la EAAAY y de los entes prestadores del servicio en los municipios de Trinidad, Nunchía, San Luis de Palenque, Creación de convenios interadministrativos de largo plazo para la disposición final en el RSC.  Para el segundo trimestre se ejecutaron brigadas de aseo en 29 sitios como separadores, parques y barrios e igualmente socializaciones en las comunidades. Para el Cuarto trimestre se realiza el montaje de fitorremediación en las lagunas de lixiviados de la Fase I del relleno Sanitario Cascajar.

Para el año 2017 será necesario realizar la adopción del PGIRS 2015 con definición de responsables de proyectos.

# II GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA

# GESTION FINANCIERA

# INFORME DE PRESUPESTO

## EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2016 RECURSO PROPIO

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la vigencia fiscal del año 2016 estableció un presupuesto inicial de $ 19.435 millones, a 31 de Diciembre se han realizado modificaciones de $ 11.665 millones, con lo cual se presenta un presupuesto definitivo de $ 31.099 millones de pesos.

Se puede observar que el mayor porcentaje de ingresos se obtiene de ingresos de explotación por venta de servicios con el 80,3% seguido de otros ingresos corrientes con el 19,2%.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de ingresos a diciembre de 2016:

1.1.2 COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO A DICIEMBRE DE 2016 RECURSO PROPIO

En el mes de Diciembre de 2016 la Empresa recaudo $ 2.909 millones de pesos por concepto de venta de servicios públicos, otros ingresos corrientes: (comisiones a otras empresas, subsidios, rendimientos financieros entre otros conceptos de ingreso), llevando un acumulado de $ 27.941 millones, este valor incluye los $ 5.054 millones de disponibilidad inicial de recursos propios y del recaudo acumulado a diciembre de $ 15.621 millones de pesos, equivalente al 100%.

## 1.1.3 EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2016 RECURSO PROPIO

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la vigencia fiscal del año 2016 estableció un presupuesto inicial de Gastos de $ 19.435, a 31 de Diciembre se presentó adiciones por valor de $ 11.665 millones de pesos, con lo cual se presenta un presupuesto definitivo de $ 31.100 millones de pesos.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de gastos a diciembre de 2016:

| EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DIC. RECURSOS PROPIOS AÑO 2016 (Millones) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | Nombre | Apropiado | Modificaciones | Total Apropiado |
|  | TOTALES | 19,435 | 11,665 | 31,100 |
| 3 | TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS | 19,435 | 9,818 | 29,252 |
| 301 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12,663 | 2,842 | 15,504 |
| 302 | GASTOS DE OPERACION | 4,687 | 2,862 | 7,549 |
| 304 | GASTOS DE INVERSION | 2,085 | 261 | 2,347 |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 3,852 | 3,852 |
| 4 | DISPONIBILIDAD FINAL | 0 | 1,847 | 1,847 |

A 31 de Diciembre de 2016 la Empresa de los $ 31.100 millones del presupuesto definitivo ha generado certificado de disponibilidad presupuestal por valor de $29.252 millones equivalente el 94% del presupuesto quedando un saldo de apropiación por ejecutar de $ 1.101 millones de pesos equivalente el 6%.

Los compromisos acumulados a noviembre fueron de $ 28.151 millones equivalente al 96% del presupuesto, de los cuales se han hecho pagos acumulados por valor de $14.031 millones pesos equivalente el 90% del valor comprometido, quedando cuentas por pagar por valor de $ 3.317 millones pesos equivalente el 11%.

## GESTIÓN CONTABLE

1.2.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVOS

Los activos totales se van reduciendo al pasar de unos activos totales en el 2013 de 159.920 millones a 75.791 millones en el 2016, debido a la depuración de los convenios interadministrativos y al no ingreso de recursos del departamento de Casanare y el municipio de Yopal para financiar nuevas obras mediante convenios.

La cuanta de propiedad planta y equipo en el año 2015 al 2016 se incrementa en 5.161 millones producto de la incorporación y actualización de valor de un grupo de activos, en el año 2017 se deben de realizar el mismo proceso para los activos asociados a la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado como Redes Líneas y cables, Plantas de tratamiento etc.

PASIVOS

Los pasivos están disminuyendo en los últimos 4 años al pasar de 108.669 millones en el 2013 a 25.903 millones en el 2016. Producto de la liquidación y ejecución de obras financiadas con los recursos de los convenios interadministrativos, mejorando el indicador de endeudamiento de la empresa.

La Empresa de Acueducto  celebro el contrato de mutuo No. 0113 con la fiduciaria Bogotá quien actúa como vocera y administradora del fideicomiso Fidubogota fondo empresarial de la S.S.P.D por un valor de  $600.000.000 con el objeto de atender los gastos que se producen con ocasión atender la Emergencia del desabastecimiento de Agua en la Ciudad de Yopal  el giro se realizó el 31 de Mayo de 2016 con el Ingreso No 2016000582, posteriormente con el comprobante de ingreso 2016001415 del  15 de Diciembre del 2016 se adicionó a este contrato la suma de $320.789.610.

PATRIMONIO

El patrimonio de la empresa ha variado en los últimos 4 años debido a la variación en los resultados de los ejercicios al posesor un patrimonio de 51.251 millones en el 2013 a 49.888 millones en el 2016. La pérdida operacional para el  año 2016  fue de 6.322 millones incrementada con relación  al resultado Utilidad presentado en el 2015 al pasar de una utilidad de 1.358 millones a una pérdida de 6.322 obteniendo una variación absoluta de 7.681 millones, las causas se explican a continuación.

1.2.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERTA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

Los Ingresos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal entre el año 2015 y el 2016 obtuvieron una reducción del 4% siendo el año 2015 el más alto con relación a los 4 últimos años con 23.023 millones. Esto se da por mayores ingresos en el concepto de Otros ingresos extraordinarios en el 2015 como se explica más adelante.

Es de resaltar que el 2016 fue el más alto en ingresos por el servicio de Acueducto, alcantarillado y aseo con 20.124,8.832 y 5.907 millones respectivamente obteniendo un crecimiento total del 35% con relación al os ingreso del año 2015.

Las trasferencias solo se dieron en los años 2013 y 2014 estas fueron dineros que le entregaron a la empresa como apoyo a cubriré los gastos y costos que se incurrían en la prestación del servicio de Acueducto.

Las Rebajas o devoluciones  se incrementaron en los años  2014 al 2016   debido al otorgamiento del descuento en tarifa del 15.86% ordenado por la SSPD, en el año 2015 se registró el mayor valor producto de esta situación al alcanzar la cifra de 1.717 millones.

La cuanta de otros ingreso se incrementó considerablemente en el año 2015 al realizarse el cobro de los gastos y costos incurridos en la emergencia a los accionantes entro de la acción popular proferida por el tribunal de Casanare donde exhortaba a las partes (Fondo de Adaptación, Gobernación de Casanare alcaldía de Yopal y EAAAY) a asumir de sus presupuestos parte de la atención a la emergencia que se presenta en la cuidad de Yopal.

GASTOS

En el año 2015 los gastos fueron los más bajos de los últimos 4 años al presentarse un valor de 5.656 millones.

Las Provisiones aumentaron considerablemente en el año 2016 debido al alto riesgo que existe por la pérdida o condena de la empresa en los procesos jurídicos que se adelantan en su contra  lo cual en la evaluación jurídica se determinó que se debía de aumentar la provisión para cubrir este posible gasto en 1.644 millones. Esta provisión afectó negativamente el resultado del ejercicio pero se actúa responsablemente ante la posibilidad de esas condenas.

La Cuenta de Otros Gastos en el año 2013 se incrementó por el registro de la conciliación realizada con la empresa Aseo Urbano dentro del proceso que se adelantaba en la superintendencia de Industria y comercio por competencia desleal la cual se concilio por el valor de 3.768 millones.

COSTO DE VENTA

El costo de venta en el año 2016 fue el más alto de los últimos 4 años al obtenerse un valor de 20.884 millones incrementándose con relación al año 2015 en un 30% con lo cual se genera un resultado negativo considerable al cierre del año 2016 al incrementarse los costos en 4.876 millones con relación al año anterior. Este incremento se explica en el siguiente numeral.

RESULTADO DEL EJERCICIO

En el año 2016 se presenta la pérdida más alta en la comparación establecida debido al incremento de los costos de venta que son el mismo costo de operación necesarios para la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo al obtenerse una pérdida de 6.322 millones un incremento considerable con relación al resultado del ejercicio del año 2015 el cual fue positivo en 1.358 millones, un incremento absoluto de 7.681 millones. Lo anterior obedece a un incremento de los costos operacionales de Acueducto en 3.338 millones y en Alcantarillado en 1.601 millones los cuales se explican en el siguiente numeral.

1.2.3 COSTOS OPERACIONALES COMPARTIDOS

COSTOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Los costos de acueducto en el año 2016 se incrementaron en un 39% con relación al año 2015 al obtener unos costos de 11.958 millones. Una variación absoluta de 3.338 millones respecto al año anterior. La causa principal de este incremento fue la necesidad de asumir el plan de contingencia de la acción popular que busca garantizar el servicio de agua para la ciudad. Anteriormente el plan de contingencia era asumido mediante un convenio con Acuatodos, sin embargo dicho convenio finalizó, y los accionados no realizaron un nuevo convenio, por lo que en aras de garantizar el servicio, fue necesario asumirlo por la EAAAY.

Así las cosas, los incrementos a continuación fueron necesarios para garantizar el funcionamiento de los pozos profundos de baja y gran capacidad, y el servicio de acueducto en sí. Dentro de los costos generales del 2016 se evidencia una variación absoluta de 2.323 millones debido principalmente a Trasportes fletes y acarreos que se incrementó considerablemente al pasar de 28 millones en el 2015 a 890 millones en el 2016. Esto se debió a la necesidad de contratar el servicio de agua potable en carrotanque. Igualmente; se observa que Honorarios pasó de 335 millones en el año 2015 a 674 millones en el 2016, debido a la contratación de personal SENA para la operación de pozos. Por otro lado Servicios Públicos se incrementaron de 962 millones en el 2015 a 1.804 millones en el 2016 debido al alto consumo de energía eléctrica de las bombas sumergibles y otros equipos. Finalmente Órdenes y Contratos por Otros Servicios pasó de 399 millones en el 2015 a 729 millones en el 2016 por la contratación de vigilancia, combustible, lubricantes, accesorios, consumibles.

Otro incremento significativo se da en Sueldos y Salarios, los cuales se incrementaron en el 35% con relación al año 2015 al pasar de 2.220 millones a 2.999 millones. Debido al incremento de personal necesario para la operación de los pozos y que antes eran suministrados por el convenio con Acuatodos.

Los Impuestos por tasa de uso para la prestación el servicio de Acueducto se incrementó en el 720% con relación al año 2015 al pasar de haber pasado la suma de 26 millones a 213 millones en el 2016.

COSTOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Los costos del servicio de alcantarillado en el año 2016 se incrementaron en un 76% con relación al año 2015 al obtener unos costos de 3.711 millones. Una variación absoluta de 1.601 millones respecto al año anterior.

El costo de Mantenimiento y reparaciones se incrementó considerablemente al pasar de 262 millones a 1.698 millones. Esto se debe en su mayoría a la celebración de un contrato de Bioremediación con el cual se buscó optimizar los porcentajes de remoción de carga orgánica y así mejorar la operación de la PTAR de Yopal, con lo cual se alcanzó la mayoría de los requerimientos técnicos exigidos por la normatividad actual.

Sueldos y Salarios se incrementaron en el 11% con relación al año 2015 al pasar de 679 millones a 753 millones en el 2016.

## 1.2.4 COEFICIENTE OPERACIONAL

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COEFICIENTE OPERACIONAL | ((Costos + gastos operacionales)/Ingresos operacionales)*100 | IGUAL AL 100% | 139% | 0% |

| INDICADOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COEFICIENTE OPERACIONAL | 91% | 104% | 105% | 106% | 107% | 110% | 113% | 117% | 116% | 118% | 122% | 139% |

  - TESORERIA

### Del total de los recursos de Tesorería se descuentan los depósitos de terceros y las obligaciones las cuales suman $472,861,463.38,lo cual nos genera un resultado de recursos disponibles para atender las obligaciones por pagar a 31 de Diciembre de 2016 por valor de $12,760,109,494.03. La Empresa cuenta en su totalidad con 97 cuentas de ahorros y 3 cuentas corrientes.

| DESCRIPCION | PARCIALES | TOTALES |
| --- | --- | --- |
| RECURSOS PROPIOS |  |  |
| CAJA | $311,774.15 |  |
| CUENTAS DE AHORRO | $3,105,350,062.50 |  |
| CUENTAS CORRIENTES | $222,798,627.66 |  |
| TOTAL RECURSOS PROPIOS (1) |  | $3,328,460,464.31 |
| RECURSOS DE CONVENIOS |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 8,608,519,617.00 |  |
| MUNICIPIO DE YOPAL | $ 1,524,199,786.95 |  |
| CORPORINOQUIA | $ 124,812,581.25 |  |
| TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS (2) |  | $ 10,257,531,985.20 |
| OBLIGACIONES |  |  |
| IMPUESTOS POR PAGAR | $ 319,179,660.00 |  |
| FONDO DE VIVIENDA | $ 82,830,940.48 |  |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | $ 0.00 |  |
| EMBARGOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA EAAAY | $ 270,190,552.00 |  |
| TOTAL OBLIGACIONES (3) |  | ($ 672,201,152.48) |
| RECAUDO DE TERCEROS |  |  |
| RAYCO S.A. | $ 36,137,065.00 |  |
| ASEO URBANO S.A. | $ 117,544,738.00 |  |
| TOTAL RECUADO DE TERCEROS (4) |  | ($ 153,681,803.00) |
| TOTAL DISPONIBLE EN BANCOS DIC 2016 (5)= (1+2-3-4) |  | $ 12,760,109,494.03 |

1.3.1 RECAUDO DE TERCEROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR

Dichos valores corresponde al recaudado por el servicio recolección de residuos sólidos a la Empresa Aseo Urbano S.A. y el recaudo por adquisición de electrodomésticos según convenio Alianza estratégica con Distribuidora Rayco S.A. En cuanto a las obligaciones corresponden a las diferentes tributaciones que se realizan cada mes, IVA régimen simplificado, Autorretención, cree, Retención en la fuente, Retención de industria y comercio, y el fondo de vivienda que está constituido para adquirir préstamos de vivienda a los empleados de la Empresa.

1.3.2 CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERÍA

Según saldo de caja y bancos a 31 de diciembre de 2016, se establece una disponibilidad inicial de recursos para la vigencia 2016, de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS (10,790,776,868.06); los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera:

| RECURSOS PROPIOS | 3,328,460,464.31 |
| --- | --- |
| MAS CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS | 129,204,046.93 |
| TOTAL RECURSOS PROPIOS | 3,457,664,511.24 |
| MENOS DEPOSITOS DE TERCEROS | 472,861,463.38 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL DE RECURSOS PROPIOS (1) | 2,984,803,047.86 |
| MENOS FONDO DE VIVIENDA | 82,830,940.00 |
| MENOS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO | 3,824,565,577.00 |
| SUBTOTAL DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS PROPIOS (2) | -922,593,469.14 |
| MAS CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS | 1,455,838,352.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS (3) | 533,244,882.86 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CONVENIOS DEPARTAMENTO | 8,608,519,617.00 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CONVENIOS MUNICIPIO | 1,524,199,786.95 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CONVENIOS CORPORINOQUIA | 124,812,581.25 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD RECURSOS CONVENIOS (4) | 10,257,531,985.20 |
| TOTAL RECURSOS TESORERIA (1) + (4) | 10,790,776,868.06 |

### 1.3.3 SUBSIDIOS

### La dirección Administrativa y Financiera ha adelantado el cobro de los subsidios por la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo los cuales somos operadores y se obtuvo el siguiente recaudo:

| MES | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ASEO |
| --- | --- | --- | --- |
| abr-14 |  |  | 58,238,224.00 |
| may-14 |  |  | 55,356,175.00 |
| jun-14 |  |  | 56,880,940.00 |
| jul-14 |  |  | 59,111,404.00 |
| ago-14 |  |  | 58,703,629.00 |
| sep-14 |  |  | 58,352,759.00 |
| oct-14 |  |  | 65,340,256.00 |
| nov-14 |  |  | 67,649,435.00 |
| dic-14 |  |  | 67,909,610.00 |
| ene-15 |  |  | 69,037,511.00 |
| feb-15 |  |  | 79,689,866.00 |
| mar-15 |  |  | 79,001,173.00 |
| abr-15 |  |  | 73,449,229.00 |
| may-15 |  |  | 74,853,796.00 |
| jun-15 |  |  | 78,921,756.00 |
| jul-15 |  |  | 81,210,389.00 |
| ago-15 | 145,996,521.00 | 101,789,359.00 | 79,520,320.00 |
| sep-15 | 152,704,507.00 | 106,217,134.00 | 81,226,957.00 |
| oct-15 | 154,770,592.00 | 108,126,385.00 | 78,843,388.00 |
| nov-15 | 156,268,846.00 | 109,233,782.00 | 79,100,847.00 |
| dic-15 | 157,954,036.00 | 109,650,103.00 | 77,137,996.00 |
| ene-16 | 159,070,969.00 | 111,586,429.00 | 74,779,769.00 |
| feb-16 | 163,049,383.00 | 114,350,262.00 | 85,144,690.00 |
| mar-16 | 167,988,394.00 | 118,122,864.00 | 86,264,408.00 |
| abr-16 | 174,049,452.00 | 120,449,874.00 | 84,299,344.00 |
| may-16 | 164,423,440.00 | 114,381,070.00 |  |
| jun-16 | 164,286,307.00 | 114,691,177.00 |  |
| jul-16 | - | 120,074,282.00 |  |
| TOTAL | 1,760,562,447.00 | 1,348,672,721.00 | 1,810,023,871.00 |
| GRAN TOTAL |  | $ 4,919,259,039.00 |  |

1.3.4 RECAUDOS

El recaudo aumento en un 18% respecto al año 2015 equivalente a $15.684.939.937,89, este evoluciona dependiendo de la continuidad del servicio de acueducto que es directamente proporcional al servicio de alcantarillado, demostrando en diciembre el mayor mes de recaudo y en mayo como el más bajo, pero mejorando mes a mes para mantener un promedio de $450.000.000 para el servicio de acueducto y $350.000.000 para el servicio de alcantarillado.

### El servicio de aseo cambia de acuerdo al servicio de disposición final que ofrece a los municipios aledaños a Yopal y a las grandes empresas productoras teniendo como mayor mes recaudado junio y menor el mes de enero.

1.3.5 INDICADORES TESORERÍA

# ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

  - COSTOS PARA EL CÁLCULO DE TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 351 DE 2005 PARA EL PERIODO DE ENERO – MARZO DE 2016

| Componente de Costo | Unidad de Medida | Valor Referente |
| --- | --- | --- |
| Costo de Barrido y Limpieza | $ / Kilómetro | 25,781.22 |
| Costo de Recolección y Transporte | $ / Tonelada | 57,491.88 |
| Costo de Transporte en tramo excedente | $ / Tonelada | 0 |
| Costo de Disposición Final | $ / Tonelada | 49,804.37 |
| Costo de Comercialización | $ / Suscriptor | 1,036.91 |

  - COSTOS PARA EL CÁLCULO DE TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 720 DE 2014 PARA EL PERIODO DE ABRIL - JUNIO DE 2016

| Componente de Costo | Unidad de Medida | Valor Referente |
| --- | --- | --- |
| Costo de Comercialización | $ / Suscriptor | 1,513.40 |
| Costo de Barrido y Limpieza | $ / Kilómetro | 32,440.01 |
| Costo de Limpieza urbana | $ / Suscriptor | 0.00 |
| Costo de Recolección y Transporte | $ / Tonelada | 75,972.67 |
| Costo de Disposición Final | $ / Tonelada | 44,492.81 |
| Costo de tratamiento de lixiviados | $ / Tonelada | 2,200.88 |

  - COSTOS PARA EL CÁLCULO DE TARIFAS SEGÚN RESOLUCION CRA 720 DE 2014 PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

| Componente de Costo | Unidad de Medida | Valor Referente |
| --- | --- | --- |
| Costo de Comercialización | $ / Suscriptor | 1,513.40 |
| Costo de Barrido y Limpieza | $ / Kilómetro | 32,440.01 |
| Costo de Limpieza urbana | $ / Suscriptor | 505.19 |
| Costo de Recolección y Transporte | $ / Tonelada | 75,083.49 |
| Costo de Disposición Final | $ / Tonelada | 47,833.00 |
| Costo de tratamiento de lixiviados | $ / Tonelada | 1,857.88 |

# CONSECUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA INVERSIÓN

## Ejecución Inversiones Recursos Propios

Para el año 2016 la gerencia ejecutó en un 78.8% las inversiones programadas o presupuestadas con recursos propios, correspondiente a un valor comprometido de $ 1.849 millones.

En la siguiente tabla se detalla el comportamiento de las inversiones con recursos propios:

| REGISTRO DE RESULTADOS (Millones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Inversión realizada Millones | 12 | 12 | 237 | 264 | 285 | 329 | 958 | 1,033 | 1,186 | 1,239 | 1,002 | 1,849 |
| Inversión Presupuestada Millones | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,346 |
| Resultados (%) | 0.5% | 0.5% | 9.1% | 10.2% | 11.0% | 12.7% | 37.0% | 39.9% | 45.8% | 47.8% | 38.7% | 78.8% |

Algunos de los contratos que se financiaron con el rubro de inversión de recurso propio fueron:

- Desarrollar actividades que permitan optimizar las operaciones del relleno sanitario el cascajar, ubicado en la vereda la niata

- Construcción de obra para el uso y aprovechamiento del pozo profundo del colegio Braulio González del centro con sus estructuras complementarias para el abastecimiento alterno del sistema de acueducto del municipio de Yopal

- Compensaciones ambientales por la afectación en la ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado

- Adquisición de camioneta

- Adquisición de motocicleta para el laboratorio de aguas

- Adquisición de equipos y maquinas como electrobombas y motobombas, detector de metales y guadañas

- Mantenimiento preventivo y correctivo a filtros percoladores, lechos de secados, tratamiento preliminar (sistema de cribado) de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano de Yopal

- Suministro de material filtrante puesto en sitio de obra vereda la vega municipio de Yopal para adecuar tres lechos de secados de lodo

- Realizar obras de reparacion, mantenimiento preventivo y correctivo a estaciones de bombeo de aguas residuales y potables en raudal las américas, la esmeralda villa lucia, ciudad Berlín y villa maría del municipio de Yopal

- Realizar mantenimiento y suministro de elementos esenciales para el funcionamiento  y operación  de pozo de villa maría ,pozo núcleo urbano ,sistema de tratamiento de agua potable, estación de  rebombeo la esmeralda, planta de tratamiento de agua residuales

- Formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal

- Diagnóstico y formulación de actividades de adecuación y obras de protección en los pasos elevados denominados la caña, la guatoca, Cafarnaúm, el puente la cabuya, diseño y formulación de las obras para la protección de taludes.

- Elaboración del diseño eléctrico, planos eléctricos, memorias de cálculo con disponibilidad de servicio de energía, aprobación del proyecto eléctrico ante enerca, para la construcción pozo profundo cra 23 calle 15 esquina colegio Braulio González

- Realizar la revisión y actualización de avaluó comercial de los bienes inmuebles urbanos, rurales y edificios de propiedad de la EAAAY EICE ESP

- Realizar los estudios y diseños para la ampliación de la vida útil y cierre programado del relleno sanitario el cascajar en municipio de Yopal departamento de Casanare.

- Suministro de computadores y portátil tipo empresarial licenciados, impresoras, scanner, router, cámara topográfica, y ups con destino a las diferentes oficinas de la EAAAY

- Renovación del soporte técnico y el licenciamiento anual de la infraestructura  de seguridad informática  fortigate fg110c serial  fg100cg116062286 de propiedad  de la EAAAY EICE ESP

- Mantenimiento y soporte del sistema integrado erp: todos los módulos sistema comercial, financiero, recursos humanos, hojas de vida, contratación directa, recursos físicos (almacén compras, inventarios, activos físicos) indicadores de gestión, complementarios (pse, correos electrónicos, backup en linea).  El mantenimiento del aplicativo integrado erp se debe realizar por errores en el software, consultorías, asesorías o actualización de reportes o de cualquier módulo que se base en un requerimiento de ley, se debe brindar la capacitación respectiva.

- Renovación del servicio de infraestructura web (hosting) para alojamiento del sitio web www.eaaay.gov.co.

A pesar, de la crisis que está enfrentando la Empresa se ha podido realizar inversiones para mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios públicos, no en los montos que se venían realizando pero en la vigencia 2016 se muestra un porcentaje más significativo y se espera continuar con la tendencia que traía la Empresa como se detalla en el siguiente gráfico:

# GESTIÓN COMERCIAL

- UNIDAD DE FACTURACION Y CRÍTICA

El presente documento refleja las acciones, actividades y ejecuciones desarrolladas por la Oficina de Crítica y Facturación, división de la Dirección Comercial de enero-diciembre de 2016 en cumplimiento del objetivo primordial de hacer la medición precisa sobre el consumo de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo así como emitir la facturación de los mismos.

La Oficina de Crítica y facturación se convierte en una de las áreas más importantes, precisamente por tener a cargo el proceso de medición y facturación, imponiendo seriedad, responsabilidad y sobre todo compromiso.

  - SUSCRIPTORES PROYECTADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2016 DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

- En el plan de acción para el año 2016 se estableció una meta de 35.000 suscriptores en el servicio de Acueducto y a 31 de diciembre de 2016 tenemos 35.033 suscriptores  se ha cumplido en un 100%, como detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO DICIEMBRE-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (Suscriptores Facturados Acueducto/Suscriptores Proyectados)*100 | Lograr 35.000 Suscriptores | 35.033 | 99% |

- En el plan de acción para el año 2016 se estableció una meta de 35.500 suscriptores en el servicio de Alcantarillado a 31 de diciembre de 2016 tenemos 35.245 se ha cumplido con un 99%, como detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCION | % CUMPLIMIENTO DICIEMBRE-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | (Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados)*100 | 35.500 | 35.245 | 99% |

- En el plan de acción para el año 2016 se estableció una meta de 25.500 suscriptores en el servicio de Aseo  a 31 de diciembre de 2016 tenemos 24.461, se ha cumplido en un 98%, como detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCION | % CUMPLIMIENTO DICIEMBRE-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ASEO | (Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados)*100 | 25.500 | 24.461 | 98% |

  - COBERTURA URBANA (Domicilios - Proyección DANE)

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCION | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (No. de Suscriptores acueducto/Numero de domicilios)*100 | 95% | 35.033 | 99% |

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCION | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | (Número de suscriptores Alcantarillado/Número de domicilios)*100 | 95% | 35.245 | 99% |

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCION | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ASEO | (Número de suscriptores Aseo/Número de domicilios)*100 | 75% | 24.461 | 69% |

  - CONSUMO M3 POR ESTRATO Y SERVICIO 2016.

    - M3 Acueducto.

En la siguiente gráfica se resume el comportamiento de consumo del servicio de Acueducto mes a mes y por estrato a 31 de diciembre de 2016.

| CONSUMOS ACUEDUCTO VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOV | DIC |
| Uno | 88,459 | 93,690 | 92,361 | 92,311 | 85,479 | 81,794 | 87,306 | 83,550 | 91,489 | 91,524 | 95,095 | 93,425 |
| Dos | 241,381 | 246,870 | 240,828 | 235,788 | 208,447 | 211,376 | 204,416 | 204,196 | 219,844 | 221,877 | 217,798 | 218,660 |
| Tres | 118,556 | 123,020 | 123,176 | 102,809 | 102,215 | 99,545 | 95,911 | 103,568 | 109,059 | 106,117 | 108,166 | 110,821 |
| Cuatro | 33,982 | 26,485 | 27,619 | 21,037 | 19,954 | 20,098 | 18,762 | 20,692 | 19,979 | 20,290 | 22,517 | 19,606 |
| Cinco | 505 | 341 | 631 | 320 | 335 | 356 | 318 | 341 | 398 | 279 | 290 | 611 |
| Comercial | 57,140 | 58,986 | 60,670 | 43,763 | 42,846 | 44,188 | 38,424 | 43,773 | 49,699 | 48,083 | 47,374 | 47,927 |
| Oficial | 6,572 | 6,996 | 8,604 | 7,633 | 6,797 | 7,815 | 6,123 | 6,581 | 7,826 | 6,588 | 8,220 | 7,920 |
| SUBTOTAL | 546,595 | 556,388 | 553,889 | 503,661 | 466,073 | 465,172 | 451,260 | 462,701 | 498,294 | 494,758 | 499,460 | 498,970 |

Es de destacar que el estrato dos fue el que más consumo tuvo con 2.671.481 M3 seguido por el estrato tres con 1.302.963 M3 y el estrato uno con 1.009. 850 M3.

Según el histórico se registró un descenso a partir del mes de abril hasta el mes de agosto de 2016, como consecuencias de las intensas lluvias que generaron precipitaciones y por ende impidieron el tratamiento en la Planta de tratamiento de agua alterna ubicada en la vereda “La Vega” de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Técnica y el grupo CAC.

    - M3 DE ALCANTARILLADO

El siguiente cuadro presenta los consumos del servicio de Alcantarillado durante el periodo de mayo a agosto de 2016 que evidencia el descenso del consumo.

| CONSUMOS M3 ALCANTARILLADO VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 82,531 | 86,428 | 85,791 | 85,816 | 80,361 | 77,878 | 82,518 | 78,630 | 86,387 | 86,234 | 89,077 | 88,199 |
| Dos | 240,692 | 246,121 | 239,834 | 234,850 | 207,624 | 210,486 | 203,717 | 203,500 | 219,078 | 220,708 | 216,967 | 217,843 |
| Tres | 117,508 | 122,172 | 122,178 | 102,496 | 101,107 | 98,899 | 95,311 | 102,798 | 108,441 | 105,395 | 115,263 | 116,614 |
| Cuatro | 27,002 | 24,408 | 26,311 | 20,264 | 19,756 | 19,840 | 18,510 | 20,453 | 19,368 | 19,978 | 21,721 | 19,168 |
| Cinco | 407 | 227 | 489 | 171 | 200 | 223 | 175 | 212 | 234 | 154 | 162 | 224 |
| Comercial | 52,411 | 53,145 | 55,840 | 42,672 | 41,536 | 41,217 | 36,751 | 40,411 | 48,609 | 41,446 | 42,418 | 44,285 |
| Oficial | 5,516 | 6,225 | 8,027 | 6,203 | 6,216 | 5,677 | 5,112 | 6,187 | 5,930 | 5,839 | 7,672 | 7,103 |
| SUBTOTAL | 526,067 | 538,726 | 538,470 | 492,472 | 456,800 | 454,220 | 442,094 | 452,191 | 488,047 | 479,754 | 493,280 | 493,436 |

La medición al consumo de alcantarillado es directamente proporcional al de servicio de acueducto, por lo que al afectarse el consumo de acueducto se reduce alcantarillado.

Igualmente, el vertimiento de aguas en el trascurso del año fue más elevado en los estratos dos, tres y uno.

  - ANALISIS DEL FACTURADO POR ESTRATO Y SERVICIO.

1.4.1 FACTURADO CTE ACUEDUCTO

| FACTURADO ACUEDUCTO CORRIENTE EN $ VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Uno | 49,682,437 | 51,181,940 | 52,479,739 | 52,364,223 | 50,870,329 | 47,872,283 | 54,007,248 | 51,464,622 | 55,874,420 | 54,514,955 | 57,301,668 | 57,760,659 |
| Dos | 205,323,138 | 202,114,008 | 207,067,592 | 204,747,832 | 188,075,177 | 189,202,639 | 191,926,116 | 193,453,971 | 203,610,258 | 202,473,638 | 202,280,928 | 202,403,695 |
| Tres | 119,808,965 | 122,234,944 | 128,163,180 | 114,493,646 | 112,723,212 | 114,039,959 | 114,530,036 | 127,320,421 | 127,953,311 | 124,464,150 | 126,156,609 | 128,155,887 |
| Cuatro | 36,078,090 | 29,220,421 | 30,296,777 | 24,988,360 | 24,369,701 | 24,238,680 | 23,886,089 | 25,534,181 | 26,310,036 | 27,445,658 | 28,159,472 | 25,503,904 |
| Cinco | 686,705 | 507,213 | 865,720 | 508,002 | 523,836 | 546,839 | 517,999 | 542,508 | 672,288 | 517,346 | 741,510 | 1,026,788 |
| Comercial | 84,315,091 | 86,787,899 | 93,565,266 | 70,857,574 | 71,934,608 | 72,269,283 | 69,651,032 | 77,490,797 | 84,174,503 | 80,986,846 | 80,056,796 | 81,258,492 |
| Oficial | 6,401,309 | 6,713,494 | 8,308,548 | 7,646,767 | 6,762,533 | 7,925,450 | 6,416,396 | 7,637,306 | 8,228,987 | 6,884,518 | 33,020,549 | 8,668,799 |
| TOTAL | 502,295,735 | 498,759,919 | 520,746,822 | 475,606,404 | 455,259,396 | 456,095,133 | 460,934,916 | 483,443,806 | 506,823,803 | 497,287,111 | 527,717,532 | 504,778,224 |

Los estratos que más facturaron en el servicio de acueducto fueron el dos con $2.392.678.992, el uno con $ 1.460.044320 y el comercial con $ 953.348.187.

Se evidencia que durante los meses de Abril a Agosto de 2016 el facturado corriente se redujo, tiempo en el que se registró inconvenientes en el suministro de agua de acuerdo con los niveles de turbiedad reportados desde La Tablona por la Dirección Técnica.

1.4.2 FACTURADO ALCANTARILLADO

| FACTURADO ALCANTARILLADO CORRIENTE VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Uno | 29,731,923 | 30,556,496 | 31,469,216 | 31,374,083 | 29,508,048 | 29,131,860 | 32,325,524 | 29,908,460 | 33,134,018 | 33,211,821 | 34,082,447 | 33,697,060 |
| Dos | 148,984,972 | 147,127,161 | 150,112,176 | 147,485,505 | 132,208,800 | 134,931,763 | 136,025,400 | 135,393,551 | 144,745,426 | 146,342,439 | 142,612,249 | 142,762,866 |
| Tres | 103,755,024 | 107,445,107 | 111,591,887 | 99,436,795 | 98,459,274 | 100,106,585 | 99,497,925 | 101,687,127 | 108,973,543 | 105,606,840 | 107,517,343 | 109,403,029 |
| Cuatro | 24,986,927 | 24,031,032 | 25,871,100 | 21,460,172 | 21,996,992 | 22,093,475 | 21,791,982 | 22,580,704 | 23,377,693 | 22,528,396 | 22,895,733 | 22,084,395 |
| Cinco | 486,591 | 300,039 | 594,272 | 251,605 | 278,549 | 310,875 | 270,255 | 314,652 | 332,410 | 222,531 | 254,718 | 300,223 |
| Comercial | 67,178,001 | 67,533,980 | 71,435,277 | 58,705,756 | 56,821,830 | 58,095,302 | 55,279,731 | 59,232,796 | 61,336,264 | 60,130,916 | 60,123,174 | 61,630,232 |
| Oficial | 8,101,454 | 8,499,443 | 10,211,389 | 8,943,445 | 8,941,250 | 8,619,412 | 8,305,278 | 9,212,093 | 8,734,306 | 5,697,016 | 7,991,115 | 7,071,809 |
| TOTAL | 383,224,892 | 385,493,258 | 401,285,317 | 367,657,361 | 348,214,743 | 353,289,272 | 353,496,095 | 358,329,383 | 380,633,660 | 373,739,959 | 375,476,779 | 376,949,614 |

Los estratos que más facturaron fueron el dos con $1.708.732.308 el tres con $ 1.253.480.479 y el sector comercial con $ 737.503.259.

En la facturación del año 2016 se evidencia un descenso de acuerdo con lo expuesto anteriormente por lo que se reportó un descenso debido a que la facturación es directamente proporcional al de servicio de acueducto suministrado y al afectarse el consumo de acueducto se reduce alcantarillado y baja el facturado.

    - FACTURADO ASEO

| FACTURADOS ASEO CORRIENTE VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Uno | 19,167,882 | 21,763,493 | 22,156,242 | 21,638,289 | 21,741,672 | 21,503,402 | 22,229,475 | 21,911,686 | 22,350,955 | 22,300,566 | 22,430,202 | 22,649,064 |
| Dos | 68,160,046 | 77,384,227 | 77,585,963 | 74,459,366 | 76,879,348 | 77,172,727 | 78,104,226 | 79,398,710 | 80,205,069 | 80,211,430 | 80,442,945 | 80,129,646 |
| Tres | 74,654,107 | 85,448,650 | 86,198,218 | 83,097,689 | 92,243,179 | 84,313,338 | 87,187,356 | 86,277,239 | 87,723,711 | 88,738,085 | 89,508,303 | 88,681,821 |
| Cuatro | 20,732,368 | 23,396,987 | 23,839,118 | 22,750,894 | 26,121,894 | 23,216,223 | 24,086,125 | 23,614,373 | 23,756,363 | 23,708,554 | 23,937,930 | 24,231,317 |
| Cinco | 444,994 | 501,948 | 500,768 | 453,153 | 596,635 | 488,796 | 498,956 | 488,390 | 493,132 | 495,003 | 481,232 | 486,439 |
| Comercial | 68,883,770 | 77,172,576 | 77,209,746 | 73,429,316 | 80,654,720 | 70,486,109 | 70,164,642 | 66,334,166 | 65,316,654 | 62,825,501 | 61,544,781 | 61,632,502 |
| Oficial | 14,113,247 | 15,894,988 | 15,928,583 | 15,019,078 | 16,249,487 | 15,871,933 | 15,651,237 | 16,359,397 | 16,268,712 | 16,302,452 | 16,331,992 | 16,342,341 |
| SUBTOTAL | 266,156,414 | 301,562,869 | 303,418,638 | 290,847,785 | 314,486,935 | 293,052,528 | 297,922,017 | 294,383,961 | 296,114,596 | 294,581,591 | 294,677,385 | 294,153,130 |

El estrato tres fue el más facturo por un valor de $ 1.034.071.696 seguido del estrato dos con $ 930.133703 y el sector comercio por un monto de $ 835.654.483

El facturado por el servicio de aseo es constante pese a tener competencia en este negocio en la misma Ciudad.

    - FACTURADO DISPOSICION FINAL

| FACTURADO CORRIENTE VIGENCIA 2016 DISPOSICION FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| FACTURA MES | 207,720,829 | 178,924,755 | 165,157,725 | 169,919,997 | 164,271,183 | 151,641,300 | 139,565,965 | 140,609,651 | 138,713,037 | 126,011,358 | 144,171,875 | 182,943,282 |

FACTURADO CORRIENTE VIGENCIA 2016 DISPOSICION FINAL

La facturación de disposición final fluctúa con tendencia a la baja debido a que los municipios y empresa están acatando las políticas de reciclaje sin embargo se considera como como uno de los mejores negocios de la Empresa, en lo corrido del año ingresaron $ 1,909,650,957 por este concepto.

Es de resaltar que los estratos que más consumen el servicio de agua y alcantarillado son el estrato 2,3 y 1, pero al momento de revisar el facturado corriente factura más el sector comercio que el estrato 1, esto se debe a los subsidios que para este caso son del 70%.

  - BALANCE DE LOS SUSCRIPTORES FACTURADOS POR SERVICIO Y ESTRATO MES A MES.

A continuación, se reflejan nuevos suscriptores dentro de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.

    - SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO FACTURADOS

| ACUEDUCTO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 5,650 | 5,671 | 5,685 | 6,070 | 5,999 | 6,145 | 6,241 | 6,460 | 6,538 | 6,564 | 6,713 | 6,753 |
| Dos | 14,453 | 14,463 | 14,494 | 14,537 | 14,586 | 14,815 | 14,824 | 15,119 | 15,146 | 15,170 | 15,183 | 15,085 |
| Tres | 7,954 | 8,049 | 8,185 | 8,282 | 8,519 | 8,601 | 8,667 | 8,716 | 8,798 | 8,826 | 8,865 | 8,988 |
| Cuatro | 1,797 | 1,842 | 1,849 | 1,849 | 1,848 | 1,848 | 1,850 | 1,856 | 1,856 | 1,858 | 1,860 | 1,862 |
| Cinco | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Comercial | 2,188 | 2,189 | 2,187 | 2,195 | 2,198 | 2,199 | 2,197 | 2,199 | 2,196 | 2,195 | 2,190 | 2,197 |
| Oficial | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| SUBT | 32,192 | 32,364 | 32,550 | 33,083 | 33,300 | 33,758 | 33,929 | 34,498 | 34,682 | 34,761 | 34,959 | 35,033 |

Al realizar la comparación entre enero y diciembre de 2016 en los suscriptores facturados de acueducto se evidenció un incremento de 3.058 suscriptores tomando la diferencia a 31 de diciembre de 2015 que corresponde a un total de 31.975.

    - SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO

| ALCANTARILLADO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 5,339 | 5,358 | 5,370 | 5,753 | 5,681 | 5,829 | 5,922 | 6,140 | 6,208 | 6,224 | 6,362 | 6,398 |
| Dos | 14,388 | 14,398 | 14,427 | 14,469 | 14,519 | 14,750 | 14,758 | 15,053 | 15,081 | 15,104 | 15,119 | 15,020 |
| Tres | 8,664 | 8,759 | 8,895 | 8,991 | 9,226 | 9,309 | 9,372 | 9,419 | 9,508 | 9,537 | 9,573 | 9,697 |
| Cuatro | 1,774 | 1,819 | 1,826 | 1,826 | 1,825 | 1,825 | 1,826 | 1,833 | 1,833 | 1,835 | 1,837 | 1,838 |
| Cinco | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Comercial | 2,156 | 2,157 | 2,154 | 2,160 | 2,162 | 2,159 | 2,156 | 2,159 | 2,156 | 2,154 | 2,148 | 2,155 |
| Oficial | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| SUBTOTAL | 32,458 | 32,628 | 32,809 | 33,336 | 33,550 | 34,009 | 34,171 | 34,740 | 34,923 | 34,991 | 35,176 | 35,245 |

2.004 nuevos suscriptores ingresaron de enero a diciembre de 2016 en el servicio de Alcantarillado, tomando la diferencia con el mes de diciembre de 2015 que corresponde a un total de 32.241 suscriptores. El estrato que más suscritores presenta es el dos que representa el 43% del total, seguido del estrato tres que representa el 28% del total.

Al revisar el incremento de los suscriptores durante los últimos cuatro años el periodo que más ha crecido ha sido el 2016 con un incremento del 109% en el servicio de acueducto y en el servicio de alcantarillado con respecto al año anterior, esto se debe al trabajo permanente con las comunidades del núcleo dos y a las jornadas de matrículas masivas.

    - SUSCRIPTORES DE ASEO

| ASEO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 4,527 | 4,626 | 4,739 | 4,850 | 4,845 | 4,789 | 4,891 | 5,004 | 5,052 | 5,068 | 5,100 | 5,137 |
| Dos | 8,067 | 8,104 | 8,137 | 8,187 | 8,240 | 8,422 | 8,439 | 8,733 | 8,758 | 8,789 | 8,813 | 8,720 |
| Tres | 6,125 | 6,227 | 6,361 | 6,464 | 6,680 | 6,767 | 6,835 | 6,881 | 6,974 | 7,002 | 7,043 | 7,171 |
| Cuatro | 1,474 | 1,519 | 1,525 | 1,525 | 1,526 | 1,526 | 1,528 | 1,535 | 1,536 | 1,538 | 1,541 | 1,542 |
| Cinco | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Comercial | 1,718 | 1,721 | 1,722 | 1,731 | 1,736 | 1,738 | 1,736 | 1,738 | 1,736 | 1,737 | 1,735 | 1,743 |
| Oficial | 131 | 131 | 131 | 133 | 133 | 133 | 133 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| SUBT | 22,060 | 22,346 | 22,633 | 22,908 | 23,178 | 23,393 | 23,580 | 24,039 | 24,204 | 24,282 | 24,380 | 24,461 |

En el servicio de aseo incrementó de 2.648 suscriptores nuevos durante el periodo comprendido entre el mes de enero a diciembre de 2016, el estrato que más suscriptores presenta es el dos que representa el 35.64% del total, seguido del estrato tres que representa el 29% del total.

## PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (P.Q.R.).

  - OFICINA DE PQR

La Oficina de PQR, adscrita a la Dirección Comercial de la EAAAY en procura de mejorar los servicios tiene como objetivo ofrecer atención cordial y oportuna a las peticiones, quejas y recursos que presenten los usuarios, usuarios potenciales y la comunidad, procurando solucionar en el menor tiempo posible, de manera eficiente y eficaz sus inquietudes basados en procesos, la normatividad y la Ley.

  - EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS

    - DÍAS DE RESPUESTA DE PQR

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2015 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONDER TODAS LAS PETICIONES ESCRITAS DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY | Días promedio de respuesta durante cada periodo | 15 días | 15 días | 100% |

Para la vigencia  2016 se registraron  8.611  peticiones y reclamos que fueron contestados en los términos establecidos por la Ley y la norma  donde la mayoría reclamaciones son por alto consumo, solicitudes de inspección en el sistema, cobros por promedio, inmueble deshabitado e inconformidad en servicio.

| PQR | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Verbales | 7.593 |
| Escritas | 827 |
| Telefónicas | 191 |

    - PQR ESCRITAS

827 solicitudes, peticiones, quejas y requerimientos fueron contestados durante el año anterior de acuerdo con los plazos, términos y la normatividad de servicios públicos, donde la mayoría de las reclamaciones hacen referencia a reclamaciones por inconformidad con el consumo y predio deshabitado.

    - PQR LÍNEA 116.

La  línea 116 la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, busca brindar una respuesta de manera inmediata a los usuarios sobre las inquietudes con respecto a los  servicios y está dispuesta para facilitar el acercamiento entre la Empresa y los usuarios, dando información oportuna y seguimiento a las mismas.

Para el año 2016 se presentaron 1.909 quejas vía telefónica mediante la línea 116 habilitada para que los usuarios se comuniquen desde cualquier operador, las cuales son orientadas por la recepcionista hacia la Unidad competente para dar respuesta de manera inmediata, siendo la inconformidad en el servicio y fuga en el medidor el requerimiento más frecuente cuyo registro fue así:

| SEGUIMIENTO PQR POR SERVICIO LINEA 116 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL AÑO 2016 |
| ACUEDUCTO | 110 | 118 | 84 | 258 | 138 | 90 | 143 | 94 | 207 | 197 | 120 | 93 |  |
| ALCANTARILLADO | 13 | 16 | 15 | 29 | 20 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |  |
| ASEO | 18 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 8 |  |
| TOTAL | 141 | 142 | 107 | 291 | 166 | 108 | 166 | 114 | 224 | 211 | 131 | 108 | 1909 |

    - P.Q.R. VERBALES

Durante la vigencia 2016 se presentaron 7.593 Peticiones y reclamos verbales registradas  en la Oficina de Atención al Usuario  siendo la inconformidad en el consumo la causal más alta, seguida de inconformidad con el aforo y cobro por promedio requiriendo inspección, explicación a los usuarios y revisión de cada caso.

    - PQR Por CAUSAL

| CAUSAL | NUMERO |
| --- | --- |
| Inconformidad con el servicio | 1598 |
| Inspección al sistema | 1407 |
| Cobros por promedio | 1381 |
| Alto consumo | 1066 |
| Inmueble deshabitado | 776 |
| Frecuencias recolección basura | 413 |
| Entrega inoportuna de la factura | 238 |
| Falla en la prestación | 238 |
| Subsidios y contribuciones | 217 |
| Otros | 1157 |

- MICRO MEDICIÓN Y COBERTURA

En el año 2016 se realizaron 592 reposiciones de medidores de los cuales 336 fueron comprados por los usuarios en el comercio, mientras que 256 fueron vendidos por la Empresa los cuales presentaban anomalías como: nubados, frenados, dañados, vida útil etc.

  - COBERTURA DE MICROMEDICION DEL 2016

| REPOSICIÓN DE MEDIDORES POR ESTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | totales |
| Uno | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 65 |
| Dos | 16 | 19 | 10 | 15 | 16 | 9 | 27 | 49 | 23 | 15 | 7 | 16 | 222 |
| Tres | 18 | 18 | 14 | 21 | 24 | 28 | 19 | 45 | 21 | 16 | 8 | 11 | 243 |
| Cuatro | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 51 |
| Cinco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Oficial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercial | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 44 | 50 | 33 | 51 | 48 | 43 | 58 | 109 | 50 | 40 | 31 | 35 | 592 |

  - JORNADAS DE LIMPIEZA DE MICROMEDIDORES

A partir del mes de julio se implementaron jornadas de limpieza de micro medidores en diferentes sectores de la Ciudad con el objetivo de mejorar la prestación del servicio retirando sedimentos y efectuando mantenimiento a los elementos medida logrando la revisión de 4.937 medidores

| ITEM | MES | NOVEDAD | BARRIO | NUMERO DE SUSCRIPTORES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Julio del 2016 | Revisión de medidores entre rejas, frenados y taponados | Todos los ciclos | 725 |
| 2 | Agosto del 2016 | Medidores frenados | Todos los ciclos | 425 |
| 3 | Sept. del 2016 | Limpieza de filtros | Villa del prado y Casiquiare | 625 |
| 4 | Octubre del 2016 | Limpieza de filtros | Villa Rocío y el centro | 1250 |
| 5 | Noviembre del 2016 | Limpieza de filtros, medidores dañados, medidores frenados | Centro, barrio libertador | 650 |
| 6 | Noviembre del 2016 | Medidores dañados, medidores frenados todas las novedades de facturación | Todo Yopal | 432 |
| 7 | Diciembre del 2016 | Limpieza de filtros | Centro barrio pajonal | 355 |
| 8 | Diciembre del 2016 | Medidores dañados, medidores frenados todas las novedades de facturación | Centro | 475 |
|  | Total Actividades |  |  | 4937 |

  - RELIQUIDACIONES POR SERVICIO MES A MES.

A continuación se muestran las reliquidaciones o descuento del año 2016 que se realizan durante cada periodo debido a las reclamaciones interpuesta por los usuario siendo la causal predio deshabitado la más frecuente para la anterior vigencia.

| MES | USUARIOS | VALOR/ RELIQ ACUEDUCTO | VALOR/ RELIQ ALCANTARILLADO | V/R RELIQUIDADO SERV. ASEO | OTROS CONCEPTOS | V/R TOTAL RELIQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO | 133 | $ 3,439,235 | $ 2,678,573 | $ 1,466,687 | $ 62,942 | $ 7,647,437 |
| FEBRERO | 151 | $ 3,132,790 | $ 1,737,419 | $ 3,986,502 | $ 58,096 | $ 8,914,807 |
| MARZO | 117 | $ 3,598,867 | $ 1,800,328 | $ 1,532,616 | $ 234,731 | $ 7,166,542 |
| ABRIL | 124 | $ 2,728,664 | $ 1,669,350 | $ 604,462 | $ 37,967 | $ 5,040,443 |
| MAYO | 154 | $ 5,614,890 | $ 3,509,283 | $ 1,789,122 | $ 12,360 | $ 10,925,655 |
| JUNIO | 644 | $ 8,805,994 | $ 3,249,683 | $ 1,364,797 | $ 251,089 | $ 13,671,563 |
| JULIO | 239 | $ 4,379,167 | $ 3,885,505 | $ 2,197,549 | $ 44,536 | $ 10,506,757 |
| AGOSTO | 283 | $ 6,629,052 | $ 4,352,052 | $ 2,011,986 | -$ 5,824 | $ 12,987,266 |
| SEPTIEMBRE | 200 | $ 5,299,013 | $ 2,484,223 | $ 2,305,689 | $ 255,413 | $ 10,344,338 |
| OCTUBRE | 201 | $ 8,469,253 | $ 6,174,371 | $ 1,246,226 | $ 22,833 | $ 15,912,683 |
| NOVIEMBRE | 178 | $ 2,161,268 | $ 1,743,873 | $ 901,223 | $ 18,832 | $ 4,825,196 |
| DICIEMBRE | 232 | $ 9,262,610 | $ 4,812,795 | $ 1,494,130 | $ 3 | $ 15,569,538 |
| TOTAL | 2656 | $ 63,520,803 | $ 38,097,455 | $ 20,900,989 | $ 992,978 | $ 123,512,225 |

  - MATRICULAS NUEVAS POR ESTRATO

Para el 2016 se realizaron 2.310 nuevas suscripciones cumpliendo la meta prevista, sin embargo se adelantaron diferentes reuniones presididas por el Director Comercial convocando sobre todo a los usuarios de los barrios de la zona de expansión invitándolos a estar legalmente donde se establecieron algunos compromisos que involucran la culminación de proyectos en ejecución de parte del Municipio por lo que se prevé que para este año se registren dichas matriculas.

  - Solicitudes del servicio

Se tramitaron 2.360 solicitudes del servicio las cuales fueron recepcionadas en Atención al Usuario para su respectivo trámite de inspección por parte de las Unidades de Acueducto y Alcantarillado, encargadas de certificar la disponibilidad y viabilidad del servicio que a su vez pasa a la Unidad de Cartera para que realice el proceso de   revisión.

  - DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS

Durante el año 2016, se presentaron 2.203 desviaciones significativas, las cuales son entendidas como los aumentos o reducciones en los consumos.

Cuando se presentan las desviaciones significativas los inspectores hacen visitas a los predios para detectar la causa con el fin de que se realicen los arreglos correspondientes y evitar así el desperdicio, proceso en el que se genera la notificación, visita de inspección, en ocasiones se generan hasta dos y tres visitas para determinar la falla, posteriormente se procede al análisis y se decide sobre el valor a cobrar de acuerdo a la novedad presentada.

| MES | CANTIDAD POR CICLOS |  |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ENERO | 44 | 69 | 53 | 40 | 86 | 0 | 292 |
| FEBRERO | 35 | 39 | 50 | 35 | 48 | 0 | 207 |
| MARZO | 29 | 53 | 38 | 25 | 58 | 0 | 203 |
| ABRIL | 27 | 54 | 35 | 28 | 22 | 0 | 166 |
| MAYO | 31 | 26 | 20 | 24 | 30 | 0 | 131 |
| JUNIO | 30 | 19 | 28 | 18 | 34 | 0 | 129 |
| JULIO | 45 | 31 | 23 | 22 | 21 | 1 | 143 |
| AGOSTO | 33 | 24 | 18 | 27 | 51 | 12 | 165 |
| SEPTIEMBRE | 31 | 52 | 52 | 41 | 36 | 4 | 216 |
| OCTUBRE | 53 | 64 | 20 | 26 | 26 | 4 | 193 |
| NOVIEMBRE | 42 | 37 | 50 | 38 | 36 | 7 | 210 |
| DICIEMBRE | 29 | 44 | 25 | 23 | 24 | 3 | 148 |
| TOTAL | TOTAL POR AÑO |  |  |  |  |  | 2203 |

  - CAPACITACIONES.

En el mes de agosto se llevaron a cabo las capacitaciones en atención al usuario donde todos los funcionarios de la Dirección Comercial participaron y fueron certificadas por el Sena 40 horas a cada funcionario.

- CARTERA

  - ANÁLISIS DE LA CARTERA POR EDADES Y SERVICIOS.

| Edades | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cartera de 1 a 30 días | 178,019,214 | 87,965,438 | 107,226,298 | 93,430,152 | 90,613,195 | 93,052,670 | 181,611,739 | 76,349,955 | 96,945,904 | 84,091,522 | 104,062,652 | 110,925,594 |
| cartera de 31 a 60 dias | 52,007,745 | 39,454,357 | 38,879,412 | 139,761,365 | 59,504,778 | 36,503,533 | 46,680,859 | 51,902,579 | 38,248,027 | 44,952,027 | 48,782,362 | 56,163,321 |
| cartera de 61 a 90 dias | 27,515,945 | 31,025,430 | 41,569,253 | 29,974,843 | 218,992,635 | 35,438,292 | 29,714,533 | 30,216,278 | 60,318,348 | 152,614,085 | 40,464,829 | 33,961,484 |
| cartera de 91 a 120 dias | 19,801,300 | 23,898,345 | 18,241,767 | 13,968,753 | 28,224,181 | 34,741,410 | 18,322,192 | 141,796,090 | 26,414,920 | 53,445,558 | 32,317,085 | 28,841,223 |
| cartera de 121 a 150 dias | 170,932,352 | 10,214,400 | 12,434,620 | 10,221,070 | 10,325,993 | 23,603,305 | 29,745,315 | 11,780,948 | 157,560,942 | 22,690,452 | 30,617,767 | 31,099,800 |
| cartera de 151 a 180 dias | 52,652,940 | 198,568,080 | 8,024,350 | 9,921,480 | 201,560,457 | 10,033,243 | 197,462,660 | 28,588,330 | 10,733,140 | 23,681,980 | 21,774,329 | 21,162,127 |
| cartera de181 a 360 dias | 60,667,577 | 72,114,951 | 288,700,656 | 307,656,900 | 65,062,849 | 284,492,160 | 60,737,091 | 68,386,663 | 71,036,803 | 67,478,689 | 77,680,609 | 89,633,932 |
| cartera mayor a 360 dias | 227,026,700 | 233,960,300 | 243,996,970 | 250,964,024 | 259,122,310 | 267,208,950 | 283,000,290 | 290,633,536 | 236,653,960 | 236,189,920 | 250,008,224 | 254,165,580 |
| Total | 788,623,773 | 697,201,301 | 759,073,326 | 855,898,587 | 933,406,398 | 785,073,563 | 847,274,679 | 699,654,379 | 697,912,044 | 685,144,233 | 605,707,857 | 625,953,061 |

La cartera vencida en lo corrido del año en los tres servicios tuvo una disminución de $ 162. 670,712, presentándose un incremento significativo en los meses de abril y mayo debido a la demora en el pago de disposición final del municipio de Aguazul y algunas empresas privadas, las cuales estaban en etapa de cobro coactivo, a partir del mes de junio la cartera disminuye progresivamente debido a la puesta en marcha del programa de reducción de pérdidas y a la modificación de la resolución interna 0505 del 7 de julio de 2016 que permite financiar la cartera hasta en 24 meses.

| CARTERA POR ESTRATO ACU-ALC- Y ASEO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNO | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | OFICIAL | COMERCIAL | TOTAL |  |
| 665,803,532 | 1,114,000,465 | 1,518,422,133 | 257,076,321 | 3,602,520 | 974,585,707 | 4,512,710,529 | 9,046,201,207 |  |

  - ANÁLISIS DE LA CARTERA POR ESTRATO Y SERVICIO.

PORCENTAJE DE LA CARTERA POR ESTRATO

    - CARTERA POR ESTRATO ACUEDUCTO.

| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uno | 19,836,197 | 18,939,009 | 18,956,075 | 19,812,793 | 22,854,421 | 20,281,851 | 21,636,728 | 21,789,021 | 23,038,695 | 23,730,481 | 27,534,531 | 27,343,631 |
| Dos | 38,004,617 | 41,246,232 | 44,536,748 | 40,010,668 | 43,610,422 | 48,276,710 | 49,845,395 | 46,257,934 | 49,154,311 | 53,769,053 | 58,481,248 | 49,561,243 |
| Tres | 33,860,553 | 34,818,206 | 35,818,292 | 37,274,795 | 39,583,048 | 40,862,201 | 42,419,452 | 41,301,649 | 47,358,449 | 48,778,859 | 54,139,211 | 50,671,880 |
| Cuatro | 4,890,215 | 11,635,076 | 12,206,123 | 13,397,585 | 13,867,349 | 13,356,434 | 12,860,998 | 12,510,444 | 13,120,742 | 7,619,973 | 9,341,024 | 9,135,333 |
| Cinco | 132,190 | 173,695 | 34,268 | 83,465 | 167,149 | 145,780 | 73,111 | 49,535 | 52,112 | 92,983 | 314,284 | 101,895 |
| Oficial | 26,447,810 | 12,649,945 | 12,923,654 | 10,490,569 | 13,690,119 | 10,138,449 | 72,602,275 | 13,757,745 | 8,509,770 | 13,926,995 | 5,267,528 | 31,646,975 |
| Comercial | 61,439,334 | 64,679,499 | 68,114,416 | 69,156,257 | 68,657,337 | 70,935,164 | 11,180,165 | 69,395,834 | 71,022,384 | 66,244,451 | 81,141,286 | 75,006,601 |
| Total | 184,610,916 | 184,141,662 | 192,589,576 | 190,226,132 | 202,429,845 | 203,996,589 | 210,618,124 | 205,062,162 | 212,256,463 | 214,162,795 | 236,219,112 | 243,467,558 |

El servicio de acueducto en el sector comercio en lo corrido del año tuvo el mayor porcentaje de cartera con un 31%, seguido por el estrato 2 con un 23% y por el estrato 3 con un 20% sumados los dos estratos el porcentaje es del 43% en lo corrido del año.

    - CARTERA POR ESTRATO ALCANTARILLADO.

| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uno | 4,729,660 | 4,498,704 | 4,148,534 | 4,057,515 | 4,228,211 | 5,049,882 | 5,826,069 | 6,464,708 | 7,437,260 | 7,834,017 | 8,165,214 | 7,728,699 |
| Dos | 20,837,515 | 23,543,740 | 26,282,887 | 22,748,185 | 24,651,881 | 27,008,387 | 27,564,867 | 25,424,978 | 26,698,651 | 29,767,216 | 33,070,881 | 26,600,280 |
| Tres | 29,714,256 | 30,491,284 | 34,311,055 | 35,379,941 | 38,506,616 | 40,146,568 | 41,546,863 | 40,501,300 | 44,795,712 | 48,759,551 | 52,543,819 | 49,510,345 |
| Cuatro | 3,451,898 | 3,882,988 | 3,962,904 | 4,675,307 | 5,316,816 | 5,246,223 | 4,688,565 | 4,467,050 | 4,950,680 | 5,999,149 | 6,949,821 | 6,216,495 |
| Cinco | 128,713 | 158,769 | - | 0 | 34,661 | - | 21,731 | 57,617 | 43,188 | 86,843 | 222,989 | 117,929 |
| Oficial | 24,172,918 | 10,655,871 | 13,326,297 | 10,738,683 | 31,233,257 | 14,660,102 | 31,578,975 | 17,391,102 | 12,263,937 | 11,591,357 | 3,371,348 | 6,239,657 |
| Comercial | 26,281,367 | 28,149,226 | 27,284,594 | 31,258,489 | 16,939,128 | 31,101,833 | 14,217,398 | 29,045,975 | 32,355,798 | 32,848,497 | 38,039,072 | 31,498,169 |
| Total | 109,316,327 | 101,380,582 | 109,316,271 | 108,858,120 | 120,910,570 | 123,213,003 | 125,444,468 | 123,352,730 | 128,545,226 | 136,886,630 | 142,363,144 | 127,911,574 |

El mayor peso en la cartera del servicio de alcantarillado lo tuvo el sector comercio con un 23.34 % seguido por el estrato 2 con un 21.56% y el estrato 3 con un 16.40%.

    - CARTERA POR ESTRATO ASEO.

| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uno | 26,953,821 | 27,191,145 | 27,724,031 | 28,894,752 | 31,219,817 | 29,457,023 | 30,888,464 | 28,584,362 | 27,801,200 | 25,818,587 | 23,339,911 | 22,008,513 |
| Dos | 16,304,932 | 15,566,220 | 16,869,863 | 17,065,751 | 18,771,770 | 20,329,791 | 21,308,730 | 21,349,335 | 22,038,013 | 23,213,068 | 23,457,993 | 20,770,950 |
| Tres | 33,387,306 | 33,172,546 | 37,137,415 | 38,604,640 | 42,805,459 | 44,032,117 | 45,291,356 | 45,436,715 | 47,861,803 | 51,709,606 | 55,315,307 | 50,573,958 |
| Cuatro | 3,994,549 | 3,788,966 | 3,725,787 | 4,671,988 | 5,722,550 | 5,965,576 | 5,594,051 | 4,843,628 | 5,366,438 | 5,831,541 | 7,081,495 | 6,740,560 |
| Cinco | 95,247 | 94,156 | 25,082 | 50,105 | 73,940 | 105,630 | 48,968 | 99,568 | 98,820 | 173,774 | 273,977 | 170,346 |
| Oficial | 76,449,092 | 58,843,994 | 62,243,049 | 55,753,428 | 62,818,117 | 62,955,423 | 59,181,207 | 64,584,187 | 15,582,523 | 13,920,691 | 12,008,732 | 10,969,926 |
| Comercial | 54,392,909 | 54,913,690 | 59,770,682 | 55,948,001 | 63,943,513 | 65,075,911 | 61,792,962 | 59,620,071 | 60,309,008 | 59,998,639 | 61,298,336 | 55,021,778 |
| Total | 211,577,856 | 193,570,717 | 207,495,909 | 200,988,665 | 225,355,166 | 227,921,471 | 224,105,738 | 224,517,866 | 179,057,805 | 180,665,906 | 182,775,751 | 166,256,031 |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA ASEO | 211,577,856 | 193,570,717 | 207,495,909 | 200,988,665 | 225,355,166 | 227,921,471 | 224,105,738 | 224,517,866 | 179,057,805 | 180,665,906 | 157,621,735 | 166,256,031 |

Para el servicio de aseo el mayor peso en cartera fue para el sector comercio con un 33% seguido por el estrato 3 con un 30%.

    - CARTERA POR ESTRATO DISPOSICIÓN FINAL.

| ASEO POR ESTRATO DISPOSICION FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| Comercial | 276,494,304 | 211,428,300 | 242,935,860 | 349,034,290 | 377,863,767 | 222,984,110 | 280,147,959 | 139,707,561 | 170,982,820 | 146,303,502 | 37,168,780 | 28,640,707 |
| Total | 276,494,304 | 211,428,300 | 242,935,860 | 349,034,290 | 377,863,767 | 222,984,110 | 280,147,959 | 139,707,561 | 170,982,820 | 146,303,502 | 37,168,780 | 28,640,707 |

Igualmente, para disposición final el mayor porcentaje de cartera fue para el sector comercio con un 30% seguido del estrato 3 con un 30%.

  - INDICADOR DE EFICIENCIA DEL RECAUDO

| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACUEDUCTO | 480,676,641 | 489,974,310 | 481,731,648 | 439,109,064 | 432,073,196 | 414,788,934 | 442,821,802 | 441,876,166 | 473,283,032 | 449,773,824 | 466,513,346 | 470,673,793 |
| ACUEDUCTO MORICHAL | 4,574,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACUEDUCTO | 485,250,838 | 489,974,310 | 481,731,648 | 439,109,064 | 432,073,196 | 414,788,934 | 442,821,802 | 441,876,166 | 473,283,032 | 449,773,824 | 466,513,346 | 470,673,793 |
| ALCANTARILLADO DOMICILIOS | 380,690,986 | 386,222,471 | 379,907,532 | 340,759,386 | 331,353,366 | 330,220,210 | 341,731,639 | 333,639,013 | 359,754,903 | 342,899,927 | 351,776,550 | 359,883,493 |
| AGUA RESIDUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ALCANTARILLADO | 380,690,986 | 386,222,471 | 379,907,532 | 340,759,386 | 331,353,366 | 330,220,210 | 341,731,639 | 333,639,013 | 359,754,903 | 342,899,927 | 351,776,550 | 359,883,493 |
| ASEO SIN DISPOSICION FINAL | 269,986,370 | 299,548,161 | 288,941,782 | 256,167,028 | 293,148,262 | 276,796,178 | 279,613,030 | 270,347,614 | 333,058,843 | 265,092,593 | 272,303,079 | 271,043,946 |
| DISPOSICION FINAL | 138,158,990 | 296,168,332 | 243,441,387 | 65,932,701 | 155,385,788 | 300,871,061 | 128,159,581 | 244,256,109 | 204,616,632 | 131,023,280 | 98,928,229 | 63,779,087 |
| TOTAL ASEO | 408,145,360 | 595,716,493 | 532,383,169 | 322,099,729 | 448,534,050 | 404,955,309 | 523,869,139 | 514,603,723 | 537,675,475 | 396,115,873 | 371,231,308 | 334,823,033 |
| TOTAL | 1,274,087,184 | 1,471,913,274 | 1,394,022,349 | 1,101,968,179 | 1,211,960,612 | 1,149,964,453 | 1,308,422,580 | 1,290,118,902 | 1,370,713,410 | 1,188,789,624 | 1,189,521,204 | 1,165,380,319 |

  - TOTAL FACTURADO

| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACUEDUCTO | 738,418,845 | 734,440,689 | 756,352,710 | 707,825,591 | 697,848,843 | 699,823,086 | 722,999,958 | 731,525,328 | 766,860,954 | 778,838,720 | 822,303,471 | 824,428,734 |
| ACUEDUCTO MORICHAL | 4,574,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACUEDUCTO | 742,993,042 | 734,440,689 | 756,352,710 | 707,825,591 | 697,848,843 | 699,823,086 | 722,999,958 | 731,525,328 | 766,860,954 | 778,838,720 | 822,303,471 | 824,428,734 |
| ALCANTARILLADO DOMICILIOS | 532,770,374 | 524,392,765 | 541,699,628 | 509,929,874 | 502,708,887 | 507,701,846 | 516,581,083 | 515,343,166 | 548,853,753 | 555,667,150 | 555,425,132 | 557,944,724 |
| AGUAS RESIDUALES | 5,622,310 | 6,735,710 | 6,791,380 | 6,847,050 | 6,902,720 | 6,958,390 | 7,014,060 | 7,069,730 | 7,125,400 | 7,181,070 | 7,236,740 | 7,292,410 |
| TOTAL ALCANTARILLADO | 538,392,684 | 531,128,475 | 548,491,008 | 516,776,924 | 509,611,607 | 514,660,236 | 523,595,143 | 522,412,896 | 555,979,153 | 562,848,220 | 562,661,872 | 565,237,134 |
| ASEO SIN DISPOSICION FINAL | 501,572,701 | 519,669,708 | 533,526,150 | 514,449,740 | 557,595,596 | 543,068,888 | 546,451,653 | 539,004,558 | 552,181,853 | 493,679,815 | 501,518,173 | 505,078,371 |
| DISPOSICION FINAL | 506,381,192 | 563,419,493 | 416,340,069 | 550,174,126 | 657,113,383 | 485,837,275 | 431,305,891 | 446,853,872 | 338,143,713 | 295,712,882 | 179,917,451 | 306,719,767 |
| TOTAL ASEO | 1,007,953,893 | 1,083,089,201 | 949,866,219 | 1,064,623,866 | 1,214,708,979 | 1,028,906,163 | 977,757,544 | 985,858,430 | 890,325,566 | 789,392,697 | 681,435,624 | 811,798,138 |
| TOTAL | 2,289,339,619 | 2,348,658,365 | 2,254,709,937 | 2,289,226,381 | 2,422,169,429 | 2,243,389,485 | 2,224,352,645 | 2,239,796,654 | 2,213,165,673 | 2,123,898,567 | 2,059,164,227 | 2,201,464,006 |

El índice de recaudo Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa. En el año el promedio fue del 57%.

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EFECTIVIDAD DEL COBRO A LOS USUARIOS | (Valor recaudado/Valor Facturado Final)*100 | >70% | 57% | 0% |

COMPORTAMIENTO DE LAS SUSPENSIONES Y RECONEXIONES.

En el año se hicieron en total 16.741 actividades de cortes, suspensiones, reconexiones y reinstalaciones, esto con el fin de reducir las pérdidas comerciales y la cartera.

  - ACUERDOS DE PAGOS 2016.

Los meses que más acuerdos de pago se hicieron fueron en noviembre por un valor de $ 157.475.388 que representa el 43.6, del total y en el mes de mayo se hizo acuerdos de pago por $ 90.321.249 que representa el 25.9%.

  - FRAUDES E ILEGALES.

En el año se encontraron 111 predios que presentaban fraudes y se recuperaron $ 16.992.000 y 609 predios ilegales y se recuperaron $ 25.662.785.

# FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

# DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR | (Metas ejecutadas/Metas proyectadas)*100 | 86% | 86% | 100% |

El cumplimiento de los planes de acción de la Empresa fue en promedio del 86%, resultado de la ejecución de los proyectos y actividades plasmadas por cada una de las direcciones, oficinas y unidades que integran la Empresa; la Gerencia con un 84%, Dirección Administrativa y Financiera 87%, Dirección Comercial 87%, Dirección Técnica 84% y la Dirección de Aseo 89%.

- Planeación:

La Unidad de Planeación reporto un avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el cuarto trimestre del plan de acción del año 2016 del 79%, de las cuales se pueden resaltar Registro De Proveedores, Elaboración de informes ante entes de control y vigilancia, Revisión de estudios previos, seguimiento a los planes de compra y servicios, Actualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Las actividades que no mostraron avance significativo se encuentra elaboración del plan de gestión y resultados.

- Jurídica:

La oficina Jurídica presento un 53% de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el cuarto trimestre del plan de acción del año 2016, de las cuales se puede resaltar Fortalecimiento del cobro coactivo, Gestión Contractual.  Las actividades que no mostraron avance significativo fueron la capacitación de los directores, profesionales de unidad y personal de oficinas de la EAAAY, sobre políticas de prevención de daño antijurídico e Implementación de barra de abogados para el análisis de procesos adelantados en contra o a favor de la EAAAY.

- Prensa:

La oficina de prensa y comunicaciones presentó un 97% de cumplimiento en las metas planteadas en el cuarto trimestre del plan de acción del año 2016, las cuales son causa del cumplimiento de acciones tales como Logística y acompañamiento de las campañas y eventos de la EAAAY, Monitoreo a los medios de comunicación, Actualización portal web institucional, Registro fotográfico y fílmico, acompañamiento a las direcciones de la EAAAY, Diseñar el notiacueducto plasmado al respaldo de la factura, Alimentar las carteleras de la empresa y Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación.

- Control Interno

Como oficina encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la Empresa, obtuvo un cumplimiento del 78% programada en su plan de acción.  Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran: Evaluación y seguimiento a la valoración del riesgo, Preparación y elaboración de los informes requeridos legalmente por los entes de control, Acompañamiento y asesoría mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y MECI en cumplimiento a los objetivos institucionales. El proyecto que no obtuvo porcentaje de avance fue Auditorias proceso misional comercial, cartera, facturación, PQR, medios y comunicación, las auditorias quedaron reprogramadas para el año 2017 por actualización del SGC.

- Dirección administrativa y financiera

La Dirección Administrativa y Financiera reporto un avance del 68% de las metas planteadas para el cuarto trimestre del año 2016, la Oficina de Recursos Humanos logró un cumplimiento del 83%, la Oficina Archivo y Procesos 87%, la Oficina de Sistemas 68%, la Oficina de Almacén 78%, la Oficina de Contabilidad 100%, La Oficina de Presupuesto 97% y Tesorería con un cumplimiento del 96% respectivamente.

Dentro de las actividades no desarrolladas se encuentran: Actualización manual de funciones ajuste por competencias laborales, Actualización del PGD de la empresa, Presentación del PGD al comité de archivo, Capacitación en metodologías y administración de sistemas de información tales como ITIL, COBIT Y IT4+, y Mejoramiento general bodega villa maría y bodega central

- Dirección Técnica

La Dirección Técnica reporto un avance del 84% de las metas planteadas para el cuarto trimestre del año 2016, la Oficina de Acueducto logró un cumplimiento del 96%, la Oficina de Alcantarillado 94%, Stap 96%, la Unidad Ambiental 68%, la Oficina de seguridad industrial 94%, La Oficina de proyectos 58%, la oficina de catastro un 95%, el laboratorio de aguas un 62% y la Ptar con un cumplimiento del 95% respectivamente.

El proyecto con mayor impacto en proceso fue la entrada en operación de la planta potabilizadora alterna y la consolidación de la operación continua de 4 pozos de gran producción y 5 pozos de baja producción, con lo que se suministró agua a la población mejorando el índice de continuidad y alcanzando los estándares aceptables de calidad de agua suministrada según índice del riesgo de calidad de agua potable reportada en el SIVICAP, (IRCA SIVICAP) Resolución N° 2115 / 2007.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron la implementación y mantenimiento de cerca viva con tres hileras de plantas, en todo el perímetro del Relleno Sanitario, la Siembra de 830 árboles en zonas sugeridas por Corporinoquia y Validación de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos.

- Dirección de Aseo

La Dirección de aseo tiene la función de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas. Es así, que para el cuarto trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 89% de las metas, desarrollando actividades tales como: Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a diario de acuerdo a las rutas asignadas a la EAAAY, Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros usuarios, Realizar mantenimiento correctivo de los vehículos compactadores y otros equipos, Garantizar la disponibilidad de operación continua y con calidad en el relleno sanitario cascajar, Garantizar la recirculación y el transvase de líquidos lixiviados, permitiendo el buen manejo ambiental del mismo, Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria, Garantizar los niveles de densidad de compactación de residuos, para dar seguridad en vida útil del relleno sanitario, Realizar la calibración del equipo de pesaje que incluya mantenimientos preventivo y correctivo, Ejecutar proyecto para manejo y tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario Cascajar, Incentivar a los usuarios, instituciones educativas y entidades  del municipio de Yopal a separar en la fuente, Recuperar puntos críticos por presentación inadecuada  de los residuos sólidos por la comunidad y Gestión para apadrinamiento de recuperadores por instituciones públicas, privadas y usuarios.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio y  Seguimiento y mantenimiento a las cestas en áreas públicas ya instaladas  en el municipio, dando cumplimiento al decreto 2981 de 2013.

- Dirección Comercial

Dirección encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la Empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de Facturación, PQR y Cartera.  Dirección Comercial tuvo un cumplimiento del 87% en las metas planteadas en su plan de acción.

dentro de las actividades desarrolladas se encuentran la legalización de matrículas, fidelizar a usuarios al servicio de aseo, estratos 1, 2, 3, 4 y 5, oficial, comercial, oficina móvil para captación de usuarios nuevos, hacer seguimiento a micro y macromedidores a fin de determinar su estado de funcionamiento, actualizar costos de facturación conjunta servicio de aseo, hacer la solicitud de cobro de subsidios los primeros 5 días del mes al cierre de del último ciclo, reposición e instalación de medidores a usuarios – suscriptores de los  estratos 1 y 2, reemplazar medidores  que presenten problemas de medición  como (frenados, dañados, nubados vida útil), asegurar la respuesta  de PQR, socialización con presidentes de juntas de acción comunal condiciones de la prestación del servicio de aseo,  hacer presencia constante  en eventos oficiales, comunales y comerciales, incentivar el pago oportuno, con campañas de agradecimiento y premios a la puntualidad y lealtad, iniciar procesos de cobro persuasivo a usuarios morosos, realizar suspensiones a usuarios con mora de dos meses, periodo vencido, realizar campañas de detección de fraudes e ilegales por barrios, remitir expedientes a jurídica para etapa coactiva.

# GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### La estructura organizacional de la EAAAY, fue aprobada mediante Resolución No. 779 del 26 de diciembre de 2011. Actualmente, la Empresa cuenta con La Gerencia y cuatro Direcciones que permiten prestar mayor eficiencia y calidad en los servicios prestados.

La planta de empleo de la EAAAY EICE-ESP a diciembre de 2016: tiene nueve empleos adscritos a la gerencia, 23 empleos adscritos a la Dirección administrativa y financiera, 19 empleos adscritos a la dirección comercial, 40 empleos adscritos a la dirección técnica y 8 empleos adscritos a la dirección de Aseo.

La clasificación de empleos y actividades vigente a 31 diciembre de 2016 presenta la siguiente descripción:

  - NUMERO DE TRABAJADORES

La planta de trabajadores a 31 de diciembre de 2016 cuenta con 97 cargos proveídos y 2 vacantes, que son los cargos de: Gerente, y Director de Aseo. Los contratos temporales han sido variables, teniendo en cuenta que el objetivo de dinamizar la empresa requiere apoyar varios procesos que demandan actualización o implementación como por ejemplo la operación de pozos con aprendices Sena.

El número de personal incluido personal de planta y temporal desde el mes de mayo de 2013, al mes de diciembre de 2016, aumento un 22%, pasando de 235 a 285 trabajadores, debido a la entrada en funcionamiento y operación de la nueva infraestructura.

  - INFORMES DE COSTOS DE PERSONAL

Para el mes de diciembre de 2016 el costo de personal de planta y a término fijo aumentó considerablemente por el pago de la prima de navidad.

  - INDICADORES 2016 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### Índice de Personal Servicio de Acueducto

Para la vigencia 2016 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de acueducto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 3 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Acueducto para la vigencia 2016.

| INDICE DE PERSONAL ACUEDUCTO VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ACUEDUCTO | 91 | 106 | 112 | 112 | 113 | 115 | 117 | 125 | 118 | 116 | 118 | 116 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ACUEDUCTO | 32,192 | 32,364 | 32,550 | 33,083 | 33,300 | 33,758 | 33,929 | 34,498 | 34,682 | 34,761 | 34,959 | 35,033 |
| Resultados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Índice de Personal Servicio de Alcantarillado

Para la vigencia 2016 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de alcantarillado la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 2 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Alcantarillado para la vigencia 2016.

| INDICE DE PERSONAL ALCANTARILLADO VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ALCANTARILLADO | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ALCANTARILLADO | 32,458 | 32,628 | 32,809 | 33,336 | 33,550 | 34,009 | 34,171 | 34,740 | 34,923 | 34,991 | 35,176 | 35,245 |
| Resultados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Índice de Personal Servicio de Aseo

Para la vigencia 2016 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de aseo la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 5 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Aseo para la vigencia 2016.

| INDICE DE PERSONAL ASEO VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ASEO | 103 | 98 | 102 | 102 | 102 | 106 | 107 | 112 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ASEO | 22,060 | 22,346 | 22,633 | 22,908 | 23,178 | 23,393 | 23,580 | 24,039 | 24,204 | 24,282 | 24,380 | 24,461 |
| Resultados | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |

### Eficiencia Laboral Servicio de Acueducto

El costo de personal por metro cubico facturado para el servicio de acueducto en la EAAAY es de $ 700, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2016.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de acueducto para la vigencia 2016.

| EFICIENCIA LABORAL ACUEDUCTO VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Costo de Personal | 336,334,804 | 748,219,894 | 1,084,011,459 | 1,431,752,353 | 1797932954 | 2,166,114,029 | 2,540,766,571 | 2,892,925,829 | 3,275,972,944 | 3,648,140,360 | 4150717750 | 4,550,360,415 |
| Volumen Facturado Acumulado | 546,595 | 1,102,983 | 1,656,872 | 2,160,533 | 2,626,606 | 3,091,778 | 3,543,038 | 4,005,739 | 4,504,033 | 4,998,791 | 5,498,251 | 5,997,221 |
| Resultado | 615 | 678 | 654 | 663 | 685 | 701 | 717 | 722 | 727 | 730 | 755 | 759 |

### Eficiencia Laboral Servicio de Alcantarillado

El costo de personal por metro cubico facturado para el servicio de alcantarillado en la EAAAY es de $ 202, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2016.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de alcantarillado para la vigencia 2016.

| EFICIENCIA LABORAL ALCANTARILLADO VIGENCIA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Costo de Personal | 95,669,718 | 215,217,357 | 316,964,506 | 415,176,264 | 518,662,426 | 612,283,778 | 706,553,868 | 799,727,285 | 899,520,838 | 986,306,230 | 1109049296 | 1,216,010,528 |
| Volumen Facturado | 526,067 | 1,064,793 | 1,603,263 | 2,095,735 | 2,552,535 | 3,006,755 | 3,448,849 | 3,901,000 | 4,389,047 | 4,868,801 | 5,362,081 | 5,855,517 |
| Resultado | 185 | 182 | 202 | 198 | 198 | 203 | 204 | 205 | 205 | 205 | 203 | 207 |

### Eficiencia Laboral Servicio de Aseo

El costo de personal por tonelada recogida para el servicio de aseo en la EAAAY es de $ 107.975, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2016.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de Aseo para la vigencia 2016.

| EFICIENCIA LABORAL ASEO VIGENCIA 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Costo de Personal | 454,600,657 | 659,879,303 | 878,927,919 | 878,927,918.91 | 1,343,749,738 | 1,592,269,166 | 1,860,180,836 | 2,086,194,682 | 2,318,478,591 | 2,318,478,591 | 2,939,505,845 | 454,600,657 |
| Basura Recogida | 4,331 | 6,400 | 8,896 | 10,766 | 12,661 | 14,389 | 16,320 | 18,157 | 20,392 | 22,611 | 24,960 | 4,331 |
| Resultado | 89,925 | 104,974 | 103,104 | 98,802 | 103,230 | 106,131 | 110,656 | 113,983 | 114,899 | 113,696 | 118,525 | 117,770 |

# OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

## REPORTE DE INFORMACION SUI

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI SSPD | Formularios certificados/formularios pendientes SUI | 80% | 67% | 83.8% |

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento Informes (Contaduría, Contraloría, DIAN, DANE, otros) | (Informes enviados/Informes solicitados diferentes entidades)*100 | 100% | 100% | 100% |

Durante la vigencia 2016 se cumplió con él envió oportuno del 100% de los informes a los diferentes entidades de inspección, control y vigilancia, como son DIAN, Contralorías, Procuradurías, Fiscalías, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, CRA, Alcaldía, Corporinoquia, entre otras.

## 3.2 INFORME DE CONTROL SOCIAL

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2015 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO INFORME CONTROL SOCIAL CRA | Publicación del Informe | 1 | 1 | 100% |

- Publicación del informe de Control Social en la página WEB.

- La Publicación del informe de Control Social en periódico de amplia circulación se realizará en el mes de marzo de 2016.

## 3.3 COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD | Boletines de prensa emitidos/Total de boletines de prensa | 350 | 346 | 98% |

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal a través de la Oficina de Prensa y Comunicaciones ha venido fortaleciendo la difusión de las actividades, programas y proyectos, para mantener bien informados a los usuarios de la Empresa a través de cualquiera de nuestros canales de información disponibles. De este modo la EAAAY cuenta actualmente con una página web institucional “www.eaaay.gov.co”, que ofrece de manera detallada a los usuarios y demás ciudadanos información de cada uno de los servicios que presta y sus diferentes actividades que desarrolla, también existen cuentas en Facebook “Empresa de Acueducto Yopal” y Twitter“@eaaayopal”, en donde se sube información sobre las actividades y demás acciones que desarrolla la empresa, los servicios que cumple y el suministro diario de agua es publicado a través de los medios sociales para hacer un contacto directo e inmediato con los usuarios con acceso a internet. Por otro lado la Oficina de Prensa de la EAAAY también cuenta con un Correo electrónico, donde se envían los comunicados diarios y circula información de manera constante a los diferentes medios de comunicación locales y a las entidades que manifiesten su interés de adquirir cualquier tipo de información de la empresa.

De igual manera, los boletines de prensa que emite la Empresa, contienen información dirigida a medios de comunicación y a la comunidad en general, para facilitar la divulgación de las actividades relacionadas con la EAAAY.

Este es un recurso para publicar información dirigida la ciudadanía y usuarios a través de los medios de comunicación para facilitar la divulgación de la gestión y demás actividades relacionadas. En algunas ocasiones y dependiendo el contenido que se emita es publicado en periódicos para ampliar información de la situación actual que vive la EAAAY.

## GESTIÓN OFICINA DE SISTEMAS

### FORTALECIMIENTO DEL SOFTWARE Y HARDWARE

- Se socializó y se ejecutó el plan de mantenimiento preventivo anual de equipos de cómputo de la EAAAY de acuerdo a la resolución No. 0908 del 2015.

- Se fortaleció la infraestructura tecnológica en cuanto a Hardware (computadores, impresoras, scanner, ups, entre otros) y Software (office y Windows).

| ELEMENTO TECNOLÓGICO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Computadores licenciados | 9 |
| Portátiles | 2 |
| Impresoras | 7 |
| Escáner | 2 |
| Impresora térmica carnets | 1 |
| Ups | 2 |
| Office | 12 |
| Cámara digital | 1 |

- Se actualizó y cambió de imagen el sitio web de la empresa (www.eaaay.gov.co) siendo este más funcional y accesible. Además permitiendo realizar algunas transacción a los usuarios.

- Se actualizó en cada computador los correos institucionales con su plantilla en Outlook.

- Instalación de internet de 4 MB en la planta de agua potable “LA MANGA”, igualmente ampliación del ancho de banda a 3 MB en la PTAR, estos dos puntos cuentan con VPN para comunicación directa con nuestros servidores.

- Se configuró en un nuevo servidor: el Software Spiceworks, herramienta que permitirá desarrollar inventarios de hardware y software actualizados.

- Se configuró en todos los equipos de la Empresa el direccionamiento IP, para que se asignara una dirección de red desde el servidor.

- Se implementó la Aplicación para la Mesa de Ayuda TI en el link http://131.107.4.22:81/portal/ la cual permitirá a los diferentes usuarios de los equipos de cómputo y sistemas de información interactuar directamente con la Oficina de Sistemas para plantear sus dudas, requerimientos o inconvenientes. Igualmente permitiendo que los funcionarios de la Oficina de sistemas respondan de manera ordenada y estandarizada a sus necesidades, generando una base de conocimiento que permita atender mejor los requerimientos de los usuarios y crear manuales para las tareas rutinarias.

- Apoyo en las diferentes actividades sociales de la empresa (instalación de oficinas móviles).

### CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA

Para el año 2016 la Empresa continua desarrollando la estrategia de Gobierno en línea donde se desarrollaron diferentes acciones. En la siguiente tabla se resume el avance que ha tenido la empresa en la Estrategia GEL:

COMPONENTE DE ELEMENTOS TRANSVERSALES

INFORMACIÓN EN LINEA

INTERACCIÓN EN LÍNEA

TRANSACCIÓN EN LÍNEA

INTERACCIÓN EN LÍNEA

PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL 2016

    - INDICADORES SISTEMAS

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO EN LINEA | N. de trámites y servicios aprobados en el portal GEL/No. De trámites proyectados para el periodo. | 4 | 4 | 100% |

## GESTIÓN DOCUMENTAL

La Oficina de Archivo y Procesos como Oficina adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera ha liderado procesos de gestión documental, en pro de mejorar actividades diarias y generar cultura organizacional en nuestra Empresa, tales como: Ventanilla Única, Eficiencia Administrativa y Cero Papel, Modernización del Gestor Documental, Lineamientos para Normalizar la Producción Documental de la Empresa, Unificar los Documentos de los Expedientes de los Suscriptores, Organización de Expedientes Contractuales, Centralización en la Radicación de Documentos.

A continuación, se presenta la estadística del número de expedientes que se tramitan en el archivo central:

    - INDICADORES 2016 ARCHIVO Y PROCESOS

  - GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ALMACEN

La Unidad de almacén desarrolla las funciones de supervisión y control de las actividades de almacenamiento, custodia y conservación de elementos y materiales adquiridos por la empresa, con el fin de garantizar el suministro oportuno de los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa.

    - COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑOS 2014-2016

En esta grafica se puede apreciar el comportamiento de los ingresos-egresos de consumos de los últimos tres años:

    - PROCESO VENTA DE CHATARRA

Este proceso inicio producto de la chatarra de los elementos sobrantes producto de la demolición de la planta de tratamiento de agua potable y demás elementos que se encuentran depositados en la bodega del tanque elevado de Villa María. Para lo cual se realizó el debido proceso y se obtuvo por la venta un valor de $8.508.000 (ocho millones quinientos ocho mil pesos MCTE).

    - INVENTARIOS

En el siguiente cuadro se puede apreciar el valor de los inventarios y el valor de los activos de la empresa donde se evidencia el aumento en el mes de diciembre del 2016 por la revalorización realizada mediante contrato 0128.16 arrojándonos un porcentaje del 3% el cual corresponde a inventario de elementos en bodega.

A finales del mes de diciembre del 2016, se logró culminar el proceso de inventarios por Direcciones y unidades con el objetivo de garantizar que todos los bienes de la empresa estén en completo estado funcional.

# PROCESOS ELEMENTOS DE BAJA

Para realizar este proceso de bajas se tuvo en cuenta lo contemplado en la resolución No. 112.00.43.00.0181.10 del 05 de abril de 2010 por la cual se conforma el Comité de Bajas de los bienes muebles de propiedad de la EAAY.

A continuación se muestra de manera resumida los elementos que se dieron de baja con sus respectivos valores correspondientes debido a que se encontraban inservibles o fuera de uso.

RESUMEN ELEMENTOS DE BAJAS

Una vez culminó este proceso de baja de estos elementos y equipos, se inició el proceso de martillo con el Banco Popular para proceder la venta de algunos de estos elementos y equipos.

    - PROVEEDORES

La Unidad de almacén, realiza trimestralmente una evaluación a los proveedores en cuanto al cumplimiento en la entrega de los pedidos por parte de los proveedores.

COMPORTAMIENTO DE SOLICITUDES DE PEDIDOS RECIBIDAS 
FRENTE A LAS ATENDIDAS

Las variaciones de estos resultados se dan por el incumplimiento de los proveedores en cuanto a los pedidos.

    - INDICADORES

# SOSTENIBILIDAD DE MECI

# MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE.

## CALIFICACION MECI – APLICATIVO DAFP

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACION MECI, APLICATIVO DAFP | Resultado evaluación DAFP Y CGN | 95% |  |  |

## CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2016 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | Resultado evaluación DAFP Y CGN | 5 | 4.78 | 95.6% |

# VI GESTIÓN JURÍDICA

## PROCEDIMIENTOS A CARGO

- PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA Y CONCEPTOS

- PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

- PROCEDIMIENTO CESIÓN DE DERECHOS CONTRACTUALES

- PROCEDIMIENTO CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO

- PROCEDIMIENTO REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

- PROCEDIMIENTO DE DERECHOS DE PETICIÓN

1. PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA Y CONCEPTOS

1.1 Emisión de Actos Administrativos - Resoluciones: La Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP, durante el año 2016 efectuó la proyección y sustanciación de los siguientes actos administrativos:

- RESOLUCIÓN No. 0021.16 DE 2016 “Por medio de la cual se declara fallido el proceso de contratación en la modalidad de invitación directa sin pluralidad de oferentes No. 811.28.03.0116.15 del 27 de noviembre de 2015 y se ordena anular el CDP”. Expedida en Yopal, a los cinco (5) días del mes de enero de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0028.16 DE 2016 “Por la cual se fijan categorías y topes máximos de honorarios que la EAAAY reconocerá para la los contratos de prestación de servicios Profesionales, Técnicos y de Apoyo a la Gestión”. Expedida en Yopal, a los ocho (08) días del mes de enero de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0032.16 DE 2016 “Por medio de la cual se adopta el plan de contingencias para los sistemas de información de la EAAAY”. Expedida en Yopal, a los trece (13) días del mes de enero de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0038.16 DE 2016 “Por medio de la cual se asigna una función en la EAAAY” relacionado con el cargo de Jefe de la Oficina Jurídica de la EAAAY. Expedida en Yopal, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0047.16 DE 2016 “Por la cual se modifica el art. 24 del Título IV de la Resolución No. 0320.15 del 22 de mayo de 2015, que establece las funciones e integración de la Secretaría Técnica, Actas y Archivo”. Expedida en Yopal, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0112.16 DE 2016 “Por medio de la cual se hace un encargo de funciones como Director Técnico de la EAAAY”. Expedida en Yopal, a los once (11) días del mes de febrero de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0123.16 DE 2016 “Por la cual se da cumplimiento al fallo de fecha 20 de octubre de 2015 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal dentro del medio de control Popular de radicado núm. 85001-33-33-002-2015-00008-00, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP”. Expedida en Yopal, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0448.16 DE 2016 “Por medio de la cual se hace efectiva en la EAAAY una sanción disciplinaria impuesta a la señora Alicia Quintero Gualdrón”. Expedida en Yopal, a los nueve (9) días del mes de junio de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0461.16 DE 2016 “Por medio de la cual se actualiza y se modifica la Resolución 112.00.43.00.0807.09 del 04-11-2009 por medio de la cual se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable en la EAAAY “. Expedida en Yopal, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0460.16 DE 2016 "Por el cual se adopta el Manual Preventivo de Consumo de alcohol, estupefacientes o sustancias psicoactivas en el trabajo, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP”. Expedida en Yopal, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0363.16 DE 2016 “Por medio de la cual se ordena el reintegro del saldo de rendimientos financieros del convenio No. 47 de 2007 celebrado con el municipio de Yopal”. Expedida en Yopal, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0364.16 DE 2016 “Por medio de la cual se ordena el reintegro de valor no ejecutado y el saldo de rendimientos financieros de los convenios No. 91, 94 y 96 de 2006 celebrados con el municipio de Yopal”. Expedida en Yopal, a los doce (12) días del mes de agosto de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0365.16 DE 2016 “Por medio de la cual se ordena el reintegro de valor no ejecutado del convenio No. 484 del 2010 celebrado con el Municipio de Yopal”. Expedida en Yopal, a los doce (12) días del mes de agosto de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0367.16 DE 2016 “Por medio de la cual se ordena el reintegro de valor no ejecutado del convenio No. 433 del 2010 celebrado con el municipio de Yopal”. Expedida en Yopal, a los doce (12) días del mes de agosto de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 759 DE 2016 “Por medio de la cual se ordena la anulación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2016000450 y la expedición de un nuevo Certificado dentro de un proceso de selección contractual de invitación directa sin pluralidad de oferente”. Expedida en Yopal, a los tres (3) días del mes de octubre de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0778 DEL 2016 “Por la cual se reconoce y ordena un pago a favor de la Sociedad Construcciones DEICO Ltda., por un acuerdo conciliatorio judicial”. Expedida en Yopal, a los diez (10) días del mes de octubre de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0920.16 DE 2016 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación en la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal”. Expedida en Yopal, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0924 DEL 2016 “Por la cual se reconoce y ordena un pago a favor del Departamento de Casanare, por decisión judicial”. Expedida en Yopal, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0925 DE 2016 “Por la cual se reconoce y ordena un pago a favor del señor ORLANDO NAVARRO PARADA, por una conciliación judicial”. Expedida en Yopal, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2016.

- RESOLUCIÓN No. 0931 DE 2016 “Por la cual se reconoce y ordena un pago a favor del señor TORIBIO FORERO SANTOS, por una conciliación judicial”. Expedida en Yopal, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2016.

1.2 Capacitaciones y socializaciones a los trabajadores de la EAAAY EICE ESP

Dentro de la vigencia del año 2016, se llevaron a cabo las siguientes socializaciones por parte de la Oficina Jurídica.

- Se discutió y socializó en sesiones realizadas los días 17 y 18 de agosto de 2016, con la asistencia de la Agente Especial, los Directores Administrativo y Financiero, Aseo, Técnica y Comercial de la EAAAY EICE ESP, el proyecto de manual de contratación de la EAAAY EICE ESP. Promovidas en circular No. 811.12.00.0171.16 de fecha 8 de agosto de 2016 y registro de asistencia a capacitación.

- Se adelantó la socialización del Manual de Contratación de la EAAAY EICE ESP adoptado mediante la Resolución No. 0920 del 25 de octubre de 2016. Convocada mediante circular No. 811.12.00.0238.16 del martes 21 de noviembre de 2016 y registro de asistencia a socialización.

- Se socializó y aclaró la formulación de la matriz de riesgos, exigida en los contratos de modalidad de Invitación Abierta e Invitación Cerrada con Pluralidad de Oferente. Convocada mediante circular No. 811.12.00.0238.16 del martes 21 de noviembre de 2016 y registro de asistencia a socialización.

- Se llevó a cabo socialización sobre el nuevo formato de Análisis de Conveniencia y Oportunidad, conforme a lo establecido en el nuevo Manual de Contratación de la EAAAY EICE ESP. Convocada mediante circular No. 811.12.00.0238.16 del martes 21 de noviembre de 2016 y registro de asistencia a socialización.

1.3 Asesoría Jurídica y Conceptos

Se rindieron los siguientes conceptos y se apoyó desde la parte jurídica a la Gerencia y Direcciones de la EAAAY EICE ESP, en los distintos comités y reuniones que se efectuaron así:

- Comunicación interna No. 811.16.03.1195.16 dirigida a la Agente Especial en relación con el reglamento del Fondo de Vivienda.

- Comunicación interna No. 811.16.03.1593.16 dirigida a la Agente Especial en relación con el procedimiento a seguir para la declaratoria del siniestro por el amparo de calidad de los estudios y diseños de la planta definitiva de tratamiento de agua potable de Yopal (Contrato de Consultoría No. 014 de 2013).

- Comunicación interna No. 811.16.03.1195.16 dirigida a la Agente Especial en relación con la revisión del Reglamento del Fondo de Vivienda de los empleados de la EAAAY, adoptado mediante la Resolución No. 810.4300.382.15.

- Comunicación interna No. 811.16.03.02551.16 se emitió concepto sobre la liquidación del Convenio Interinstitucional de Comodato No. 130 de 2010.

- Mejora en los estudios de mercado que realizan las dependencias ejecutoras para los análisis de precios en los procesos de selección de contratistas (Direcciones)

- Se introdujeron criterios de calidad en los términos de invitación para la comparación de ofertas.

- En las minutas de los contratos se retiraron las cláusulas relativas a MULTAS, las cuáles no se pueden aplicar en contratos sometidos a regímenes especiales como es el caso de los que celebran las empresas de servicios públicos, por lo que éstas se consideran cláusulas ineficaces que en caso de hacerse efectivas pueden generar nulidad de los actos administrativos que se expidan con ocasión de su aplicación. Lo anterior, basados en antecedentes de jurisprudencia del Consejo de Estado.

- Se modificó la cláusula relativa a las garantías dentro de las minutas de los contratos, a fin de que las mismas vengan constituidas “a favor de entidades estatales” y no en “favor de empresas de servicios públicos”.

- Se revisó la Resolución No. 0566 del 29 de julio de 2016 por medio de la cual se adoptó el manual de selección y promoción de trabajadores oficiales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP.

- Se revisó y ajustó el proyecto de Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y de Apoyo Financiero No. 001 de fecha dos (2) de noviembre de 2016 celebrado entre la EAAAY EICE ESP, el municipio de Yopal y del Departamento de Casanare, cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la ejecución del proyecto “Rehabilitación y recuperación línea de conducción paso elevado “El grande” sobre el Rio Cravo, del Acueducto Urbano del Municipio de Yopal”.

- Se revisó y ajustó el proyecto de Convenio Interadministrativos de Defensa y Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables celebrado entre Corporinoquia y la EAAAY EICE ESP, cuyo objeto consistía en “Aunar esfuerzos administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –Corporinoquia- y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E-E.S.P. Para la inversión de recursos para el proyecto: fortalecimiento de los instrumentos económicos y de regulación del aprovechamiento del recurso hídrico, y la actividad “realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad del recurso hídrico”

- Mediante comunicación No. 811.16.01.07403.16 dirigida a Acuatodos S.A. E.S.P. del 19 de octubre de 2016 se interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 600.31.129 del 23 de septiembre de 2016 que ordenó la liquidación unilateral del contrato interadministrativo No. 001 de 2014, el cual se repuso por la entidad Acuatodos S.A. E.S.P. y se tuvieron en cuenta nuestros argumentos.

- Se emitió comunicación interna del 19 de agosto de 2016 dirigida al Profesional de la Oficina de Recursos Humanos (E), relacionada con el procedimiento de cobro de licencias de maternidad de las trabajadoras de la EAAAY EICE ESP ante las EPS respectivas.

- Se hizo acompañamiento por parte de los señores Directores y Jefe de la Oficina Jurídica a la señora Agente Interventora de la EAAAY IECE ESP al debate político efectuado el día 1 de diciembre de 2016 en las Instalaciones del Concejo Municipal de Yopal.

- Mediante Comunicación No. 811.16.03.03714.16 del 28 de diciembre de 2016, se conceptuó a petición de la Dirección Técnica la respuesta a la comunicación interna No. 03012.16 en relación con la cesión de derechos económicos del Contrato de Obra No. 0015 de 2013.

1.4 Actuaciones Administrativas

1.2.4.1 Proceso Administrativo para Declaratoria de Siniestro de Calidad del Contrato de Consultoría No. 014 de 2013:

Dando alcance a lo preceptuado en las cláusulas excepcionales del Contrato de Consultoría No. 014 de 2013 y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el 19 de julio de 2016, se citó a Audiencia a CIVIL HIDRÁULICA Y SANITARIA CHS S.A, Representada Legalmente por el señor JAIME LOGREIRA ARRAZOLA, y a la COMPAÑÍA  ASEGURADORA DE FIANZAS S.A, “CONFIANZA S.A.”, con el fin de debatir la posible ocurrencia del siniestro de “CALIDAD DEL SERVICIO” de los estudios de Prefactibilidad, factibilidad y diseños de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y conducción hasta las redes del casco urbano del Municipio de Yopal, del Contrato de Consultoría No. 0014 de 2013, entregados por esa firma consultora y cuyo riesgo se encuentra amparado en la Garantía Única de Cumplimiento constituida mediante Póliza No. 05 GU096889, expedida por COMPAÑÍA  ASEGURADORA DE FIANZAS S.A “CONFIANZA”; tanto al contratista consultor como a la aseguradora se les comunicó el Informe Técnico presentado por el Director Técnico de la EAAY EICE ESP en calidad de supervisor, donde se evidencian las falacias presentadas en el contrato de consultoría No. 014 de 2013, y solicita se declare un presunto incumplimiento por parte del contratista, en veinticinco (25) folios y los anexos A,B,C,D,E y F en ciento cincuenta y cuatro (154) folios. Dentro de la actuación administrativa se han llevado a cabo las siguientes audiencias:

1.- Siendo las 9:00 a.m. del cuatro (04) de Agosto del dos mil dieciséis (2016), en la sala de juntas de la EAAAY, se da  inicio a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, virtualmente vía SKIPE, compareciendo los señores JAIME LOGREIRA ARRAZOLA y JAVIER RICARDO MAYA GARCIA, Apoderado de la Compañía Aseguradora, en alcance al literal b) de la citada Ley “b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad”,  el señor JAIME LOGREIRA ARRAZOLA presenta sus descargos frente a unos puntos del Informe Técnico presentado por el Director Técnico de la EAAY EICE ESP en calidad de supervisor; además de ello, el señor LOGREIRA manifiesta que teniendo en cuenta la complejidad del informe a controvertir solicita sea suspendida la Audiencia, para poder controvertir cada uno de los puntos descritos en el informe, el despacho accede a la petición de suspender la audiencia para reanudarla el 26 agosto de 2016, en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa.

2.- Siendo las 3:00 p.m. del veintitrés (23) de Agosto del dos mil dieciséis (2016), en la sala de juntas de la EAAAY, se reanuda la audiencia de descargos, el señor JAIME LOGREIRA ARRAZOLA, termina de presentar sus descargos, se le corre traslado al señor JAVIER RICARDO MAYA GARCIA, Apoderado de la Compañía Aseguradora, quien presenta sus descargos al informe técnico; se suspende la audiencia y se fija fecha para reanudarla el día 15 de septiembre de 2016.

3.- Siendo las 9:00 a.m. del Quince (15) de Septiembre de 2016, en la sala de juntas de la EAAAY, se reanuda la audiencia y los señores JAIME LOGREIRA ARRAZOLA y JAVIER RICARDO MAYA GARCIA, solicitan la práctica de pruebas documentales y testimoniales; el despacho acepta las peticiones   y decreta la práctica de pruebas, además de ello, el despacho decreta una prueba de oficio donde se solicita “Solicitud de informe técnico al CONSORCIO AGUAS DE YOPAL, donde se informe si los estudios y diseños presentados por la EAAAY, derivados del Contrato de Consultoría No. 014 de 2013, cuyo objeto es “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, han sido objeto de ajuste, modificación y/o rediseño en la ejecución del proyecto FASE II DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-105-2014, cuyo objeto corresponde a CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE YOPAL CASANARE (CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE). De haberse realizado ajuste, modificaciones y/o ajustes a los diseños entregados para la construcción del proyecto, sírvase indicar de manera clara y concreta, sobre qué actividades se realizaron dichas modificaciones y/o ajustes. De igual forma sírvase informar quien avaló los ajustes y/o modificaciones realizadas y si éstas generaron algún valor y quién asumió dicho valor”, y se fijó para el día 11 de octubre a las 9:00 am, continuar con la audiencia para recepcionar las pruebas testimoniales solicitas por el contratista consulto.

4.- Siendo las 9:00 a.m. del diecinueve (19) de octubre de 2016, en la sala de juntas de la EAAAY, se reanuda la audiencia para practicar las pruebas testimoniales decretadas anteriormente, pero por problemas de conexión no se pudo adelantar la misma y se fijó nueva fecha para recepcionar los testimonios el día 25 de octubre de 2016 a las 2:00p.m.; una vez practicada las pruebas el despacho procederá conforme lo determina los literales c) y d) de la Ley 1474 de 2011, que corresponde a:

“c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa.

En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia.

La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.”.

5.- El 25 de octubre de 2016 a las 2:00 p.m., se practican las pruebas testimoniales solicitadas por la parte accionada; teniendo en cuenta que la prueba decretada de oficio para dicha fecha no se había recepcionado, toda vez que el consorcio Aguas de Yopal empresa contratista de la “Construcción sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el casco urbano de Yopal – Casanare (construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de Yopal, Departamento de Casanare”, mediante oficio con radicado No. 120183100005448, del 06 de octubre de 2016, traslado por competencia a Findeter, la solicitud de información decretada mediante prueba de oficio por parte de la EAAAY EICE ESP; se ordenó ampliar el periodo probatorio para incorporar la prueba decretada, y se fijó como nueva fecha para continuar con la audiencia para el día 30 de noviembre de 2016, a las 3:00 p.m.

6.- Mediante Comunicación No. 811.16.01.07732.16, del 04 de noviembre de 2016, se reiteró la solicitud de información señalada en el punto número tres, dirigido al Vicepresidente Técnico de Findeter Dr.  Alejandro Callejas, para que diera respuesta a la prueba traslada por el consorcio Aguas de Yopal, sobre los estudios y diseños del Contrato de Consultoría No. 014 de 2013; el  30 de noviembre de 2016, a las 3:00 p.m., se reanuda la audiencia para incorporar las pruebas decretas de oficio, en vista de que a la fecha Findeter no había allegado la respuesta a la solicitud de información de la prueba ordenada, siendo esta de vital importancia para evaluar la situación fáctica y poder proferir una decisión de fondo, el despacho ordena suspender la diligencia y fijar como nueva fecha para continuar con la audiencia para el día 26 de enero de 2016, a las 9:00 a.m.

7.- El 20 de enero de 2017, el apoderado del señor Jaime Logreira Arrazola, vía correo electrónico dirigido a la Jefe de la Oficia Jurídica de la EAAAY, solicita el aplazamiento de la audiencia programada para el día 26 de enero de 2016, a las 9:00 a.m., por tener Audiencia de Conciliación  Extrajudicial en la Procuraduría  114 Judicial II para Asuntos Administrativos de la ciudad de Medellín, en la misma fecha y hora señalada por el despacho de la EAAAY EICE ESP; en aras de garantizar el debido proceso para que las partes ejerzan el derecho de contradicción y defensa, se accede por parte del despacho la solicitud de suspensión de la audiencia y se fija como nueva fecha para continuar con la misma el día 28 de febrero de 2017, a las 9:00 a.m., decisión que le fue comunicada a las partes mediante oficio No. 811.16.01.00408.17 del 25 de enero del 2017.

1.2.4.2 Proceso de Liquidación de Seguros Cóndor S.A.:

La EAAAY EICE ESP declaró la ocurrencia del siniestro del Contrato No. 168 de 2011, cuyo garante era la Compañía de Seguros Cóndor S.A.. Dicha Compañía entró en proceso de liquidación forzosa ordenada por la Superintendencia Financiera, reconociéndole a favor de la EAAAY EICE ESP, por el valor de todos los amparos el 70.9%, la liquidación definitiva de Cóndor S.A. Compañía General de Seguros en Liquidación Forzosa Administrativa fue el día 21 de abril de 2016, según consta en el Acta número 04 de la Junta Asesora del liquidador a la cual se asistió por parte de la EAAAY EICE ESP, en donde se dejó constancia en el acta en el numeral b) del capítulo de Rendición de Cuentas de Cierre que “el pasivo externo a cargo de la institución financiera en liquidación no se encuentra totalmente cancelado pero la totalidad de los activos de CÓNDOR S.A. EN LIQUIDACIÓN que no se han distribuido entre los acreedores han sido transferidos al Patrimonio Autónomo de Remanentes celebrado con la Fiduciaria S.A. Fiduagraria”.  Vía Correo electrónico la Oficina Jurídica remitió el formulario requerido por Fiduagraria de vinculación de la EAAAY EICE ESP como acreedora.

1.5 Gestión Recuperación de Cartera

En apoyo de la Oficina Jurídica y la Dirección Comercial se diseñó e implementó un plan de recuperación de cartera en mora la cual fue entregada al grupo de monitoreo de Intervenidas de la Superservicios.

Se modificó la Resolución No. 0650 de 2013 mediante la cual se adoptó el Manual de Cobro Administrativo Persuasivo y coactivo de la EAAAY EICE ESP, con el fin de flexibilizar los acuerdos de pago en los estratos 1, 2 y 3; 4, 5 y 6 y los de uso oficial, comercial e industrial. Esto como una estrategia para la recuperación de cartera.

Se creó el Comité de Cartera como órgano encargado de realizar la planeación, medición, control y evaluación del recaudo, recuperación de cartera morosa y castigo de cartera, a través de la Resolución No. 0505 del 7 de julio de 2016.

## 1.6 Presentación de Informes

Durante la vigencia del año 2016, producto del desarrollo de la actividad de la Oficina Jurídica se ha llevado a cabo, entre otros, la presentación de los siguientes informes:

- Mensualmente de contratación a la plataforma SIA de la Contraloría Departamental de Casanare.

- Bimestral de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

- Informe anual de Gestión

- Informes requeridos por la Contraloría General y/o Departamental dentro de sus investigaciones fiscales.

- Informe mensual de indicadores- cifras representativas

## 1.7 Participación en los Comités de Conciliación

La Oficina Jurídica además de hacer presencia y acompañamiento en los distintos comités y reuniones que se celebran por solicitud de la señora Agente Especial y los Directivos de la EAAAY EICE ESP, a fin de brindar apoyo en los diferentes temas que se tratan en la empresa desde el punto de vista jurídico, se participó durante el año 2016 en los siguientes Comités de Conciliación y Defensa Judicial:

| RAD. | FECHA |  |  | TEMAS A TRATAR | CONCLUSIÓN DE COMITÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIA | MES | AÑO |  |  |
| 1 | 13 | 1 | 2016 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción de reparación directa que consagra el artículo 140 DEL C.P.A.C.A TITULO III medio de control, convocante: Gregorio Murillo Valencia, Convocadas: Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal. | Por las razones expuestas en el Comité, se requiere debate probatorio aunado a que la Empresa no tiene legitimación en la causa por ser operadores del servicio mediante convenio interadministrativo con la Alcaldía de Yopal y en últimas es la entidad que debería entrar a responder. |
| 2 | 13 | 1 | 2016 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción de reparación directa que consagra el artículo 140 del C.P.A.C.A TITULO III medio de control, convocante: Wilmar Javier Hernandez Cordero, Mairely Cardenas Y Samuel Robles Caro, convocadas: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL. | Por las razones expuestas en el Comité, se concluye no conciliar porque no se llenaron los requisitos formales entre entidad pública y particulares, aunado no existen pruebas que vincule a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, máxime que los contratos que se realizaron fueron con la Alcaldía. |
| 3 | 13 | 1 | 2016 | Solicitud De Conciliación Judicial De Controversia Radicado Nº2015-0066, Convocante: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL. Convocadas: UNIÓN TEMPORAL PLANTA MODULAR YOPAL 2013. | Por las razones expuestas en el comité, se concluye que la firma contratista reconozca el valor pagado conforme a la certificación anexada, dicho valor debe ser indexado hasta que se haga efectivo el pago y en esa medida, condonar hasta el 30% del valor total de los perjuicios; intereses y clausula penal en su totalidad. |
| 4 | 21 | 1 | 2016 | Solicitud Pago De Sentencia ALVARO RIVERA SANDOVAL, EDUARD ALIRIO PATIÑO ORTIZ, ORLANDO NOGUERA BERMUDEZ, DANIEL HERNANY ROA ROMERO, ABEL ALIRIO CAMACHO. | Para las solicitudes de ALVARO RIVERA SANDOVAL y EDUARD ALIRIO PATIÑO ORTIZ los miembros del comité de conciliación y defensa judicial concluyen: Por las razones expuestas en el comité, se concluye que se recomienda Transar y reconocer los saldos que faltan de cancelar establecido en las sentencias ordinarias laborales más el 50% de los intereses causados desde el pago parcial hasta el 22 de diciembre de 2015 y las costas de los procesos ordinarios y de esta manera transar los procesos ejecutivos respectivos. Para las solicitudes de ORLANDO NOGUERA BERMUDEZ y ABEL ALIRIO CAMACHO los miembros del comité de conciliación y defensa judicial concluyen: Por las razones expuestas en el comité, se concluye que se recomienda Transar las obligaciones actualmente establecidas en las sentencias ordinarias laborales, pagando el capital más los intereses causados en un porcentaje del 50% desde los fallos ordinarios en firme hasta el 22 diciembre de 2015 y las costas de los procesos ordinarios laborales y de esta manera transar los procesos ejecutivos respectivos. Para la solicitud de DANIEL HERNANY ROA ROMERO los miembros del comité de conciliación y defensa judicial concluyen: Por las razones expuestas en el comité, se concluye que se recomienda Transar la obligación pagando el capital más los intereses causados en un porcentaje del 100% desde el fallo ordinario en firme hasta el 22 diciembre de 2015 y las costas del proceso ordinario laboral y de esta manera transar el proceso ejecutivo laboral. |
| 5 | 21 | 1 | 2016 | Solicitud Conciliación Dentro Del Proceso Adelantado Para La Devolución Del Anticipo Del CONTRATO 0170.12. | Por las razones expuestas en el comité, se concluye que se recomienda solicitar el 100% del valor entregado en calidad de anticipo indexado hasta la fecha que se haga la devolución exonerando los intereses y la multa de incumplimiento. Asimismo, la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros donde se manejaron los recursos del anticipo con la correspondiente certificación del banco y la cancelación de la cuenta. |
| 6 | 21 | 1 | 2016 | Solicitud Conciliación Dentro Del Proceso Adelantado Para La Devolución Del Anticipo Del CONTRATO 0169.12. | Por las razones expuestas en el comité, se concluye que se recomienda solicitar el 100% del valor entregado en calidad de anticipo indexado hasta la fecha que se haga la devolución exonerando los intereses y la multa de incumplimiento. Asimismo, la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros donde se manejaron los recursos del anticipo con la correspondiente certificación del banco y la cancelación de la cuenta. |
| 7 | 23 | 2 | 2016 | Acción popular pacto cumplimiento Nº 2015- 293; instaurada por DEFENSORIA DEL PUEBLO contra CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICIPIO DE YOPAL y EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P. | Así, las cosas el comité de conciliación considera que no se está vulnerando derechos de los habitantes residentes en el barrio siete de agosto, y que al contrario el servicio de agua potable se viene prestando mediante la instalación de un macro medidor y en una red provisional. Que el compromiso por parte de la E.A.A.A.Y., va dirigido a que una vez culminen las obras del acueducto por parte de la Alcaldía Municipal de Yopal, y las mismas sean entregadas a la E.A.A.A.Y., se procederá a la legalización de los usuarios con la respectiva prestación de los servicios de agua potable. |
| 8 | 23 | 2 | 2016 | Acción popular pacto cumplimiento Nº 2015-323; instaurada por DEFENSORIA DEL PUEBLO contra URBANIZACION FUTURO S.A.S. Y H&S BIENES RAICES S.A.S. | Así, las cosas el comité de conciliación considera que no se está vulnerando por parte de la EAAAY, derechos colectivos de ninguna índole por lo que respecto a la Empresa no se presenta ningun pacto o acuerdo de conciliación. |
| 9 | 23 | 2 | 2016 | 1. Demanda Ejecutiva Contractual núm. 2015-00183-00; instaurada por el señor JOSÉ DANIEL CONDIA GUTIÉRREZ contra Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E-E.S.P | Al respecto se plantea en el comité la viabilidad y disponibilidad para conciliar el pago sobre el capital en suma de SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS /90 ($67.192.176.90); sin reconocimiento de intereses moratorios; aduce la doctora Luz Amanda Camacho Sánchez., Agente Especial que una vez cancelada la obligación contemplada en la demanda ejecutiva se realizará un medio de control Repetición contra el Agente interventor que firmó el convenio y no contempló dentro del mismo el pago que hoy se tiene que asumir con recursos propios, de conformidad al artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A). Así, las cosas el comité de conciliación considera que la alternativa de solución al conflicto planteada no vulnera derechos de las partes. |
| 8 | 10 | 5 | 2016 | Decidir sobre el pago del Acuerdo Transaccional celebrado el día 17 del mes de diciembre de 2015 suscrito entre la EAAAY EICE ESP y la CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | Aclarado lo anterior la asesora jurídica manifiesta que al margen de las presuntas irregularidades en que se pudo incurrir, el contrato o acuerdo transaccional existe y creó una obligación a cargo de la EAAAY que puede ser exigible por CONCONCRETO S.A a través de la vía judicial, por lo cual con el fin de evitar demandas judiciales que causen un mayor perjuicio en detrimento del patrimonio de la entidad, por concepto de intereses y costas procesales, se recomienda a la entidad a través del comité de conciliaciones y Defensa el pago de la obligación, para lo cual será necesario que se cree la apropiación presupuestal específicamente para el reconocimiento del valor contenido en el contrato de transacción, con cargo a la vigencia fiscal del año 2016. De igual forma se aclara que el pago por sentencias y conciliaciones no es procedente por no constar su pago expresamente en un fallo judicial emitido por un juez de la republica ni conciliación aprobada ante autoridad competente. |
| 9 | 23 | 5 | 2016 | Conciliación proceso Acción Contractual No. 2015-00128, instaurado por EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P. | Así las cosas, el comité considera como única forma para conciliar que el demandante NELSON AUGUSTO PLATA ARANGO, devuelva en un término no superior a 30 días calendario los valores recibidos como anticipo en suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000,oo) con su respectiva indexación. Con los fundamentos expresados anteriormente, el acta transcrita en la que se debatió el asunto, los miembros del comité deciden por unanimidad conciliar en los términos descritos anteriormente, esto es devolviendo el valor del anticipo en suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000,oo), en un término no superior a 30 días calendario, valor que debe ser indexado a la fecha del pago. |
| 10 | 13 | 6 | 2016 | Acción Contractual Nº 2015- 218; instaurada por INDEPENDENCE DRILLING S.A. contra EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P. | Se informa por parte del jurídico externo Jairo Humberto Rodríguez Acosta, la finalidad de la audiencia a realizarse en el entendido que se persigue es que las partes pacten de común acuerdo una solución a la controversia generada que ponga fin al trámite de la acción referida. Mediante acta de comité de conciliación No. 009.14 de fecha 17 de junio de 2014 se estableció que el valor a conciliar un valor de $2.640.045.204, que se pagará con cargo al convenio 1313.12 a INDEPENDENCE DRILLING S.A. La presente acta se presentó en la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Regional, la cual no prosperó. Igualmente expone las consecuencias derivadas de no conciliar el valor mencionado, la condena a pagar sería muy alta por los intereses moratorios a la fecha. Los recursos del convenio se encuentran dada la información por la Gobernación de Casanare. |
| 11 | 13 | 6 | 2016 | Reparación Directa Nº 2015-0262; instaurada por GRACIELA ALBARRACIN LOPEZ Y OTRO contra EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P. | Analizado el contexto de lo ocurrido y el grado de responsabilidad de la EAAAY en el caso que se somete a consideración, el abogado que representa la defensa de la empresa en el proceso, recomienda no conciliar, sometiendo a consideración de los miembros del comité su concepto, los cuales de manera unánime emiten su voto favorable. Se da lectura a la conclusión en donde se estableció NO CONCILIAR en el proceso referenciado, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. |
| 11 | 24 | 6 | 2016 | Ordinario Laboral No. 2012 – 199.- Orlando Navarro Parada contra EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P y OTROS. | SE ANALIZAN TRES POSIBILIDADES: 1. Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de DOCE MILLONES DE PESOS (12.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. Se da lectura a la conclusión en donde se acuerda CONCILIAR en el proceso referenciado, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. 2. Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (20.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. Se da lectura a la conclusión en donde se acuerda CONCILIAR en el proceso referenciado, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. 3. Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de VEINTE Y CUATRO MILLONES DE PESOS (24.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. Se da lectura a la conclusión en donde se acuerda CONCILIAR en el proceso referenciado, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. |
| 12 | 24 | 6 | 2016 | 1. Ordinario Laboral No. 2012 – 200.- Toribio Forero Santos contra EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P y OTROS. | SE ANALIZAN TRES POSIBILIDADES: 1. Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (10.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. Se da lectura a la conclusión en donde se acuerda CONCILIAR en el proceso referenciado, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. 2. Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (15.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. Se da lectura a la conclusión en donde se acuerda CONCILIAR en el proceso referenciado, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. 3. Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS (16.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. Se da lectura a la conclusión en donde se acuerda CONCILIAR en el proceso referenciado, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. |
| 13 | 21 | 7 | 2016 | DEMANDA DE COMPETENCIA DESLEAL DE ASEO URBANO S.A. ESP CONTRA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P. Y DEMANDA EN CONTRAVENCIÓN. | El doctor Jorge Martín Salinas Ramírez, apoderado de la EAAAY EICE ESP para la demanda en mención, allega el siguiente concepto jurídico con el fin de analizar la viabilidad de conciliación en la primera audiencia que se llevará a cabo el día 25 de Julio del año en curso en la ciudad de Bogotá. En principio el apoderado expresa que la conciliación si bien se plantea desde la audiencia inicial, esta puede darse en cualquier momento del curso del proceso. Bajo esta precisión, considera en primera instancia NO CONCILIAR en razón a los argumentos expuestos por la EAAAY EICE ESP, en la contestación de la demanda y dada las fortalezas de la empresa en los argumentos y pruebas que soportan la demanda de contravención contra Aseo Urbano S.A ESP. Considera que en caso de conciliarse esta se haga bajo los parámetros que expone en el siguiente concepto jurídico: Realizada la lectura del concepto y con base en los argumentos expuestos por el apoderado, así como los posibles escenarios sobre los cuales podría orientarse la controversia, la Asesora Jurídica, manifiesta que resultaría viable conciliar, en razón a que frente a la demanda principal se puede presentar una situación similar de las dos empresas frente a la posible vulneración de las normas de desvinculación, que en todo caso dejaría en igualdad de condiciones a las partes, por lo cual se adhiere al concepto del apoderado. Los escenarios que se plantean en los dos eventos son favorables para la Empresa, en la medida en que esta continuaría manteniendo pretensiones económicas en la demanda de contravención con alta probabilidad de éxito, lo cual quiere decir que la demanda de reconvención no se quedaría en ceros, sino que, al final la empresa ante un fallo de fondo de la SIC pueda reconocerse que hubo actos de competencia desleal de parte de su competidor ASEO URBANO. Igual en una conciliación fin es que las partes cedan en una o varias de sus pretensiones para terminar con la controversia en esa instancia, por lo cual es recomendable proponer una fórmula conciliatoria. La Agente especial manifiesta NO CONCILIAR, teniendo en cuenta que la Empresa, Aseo Urbano y la SIC en primera instancia erraron en interpretar mal la norma, considera que sea la SIC la encargada de propiciar una conciliación en el trascurso del proceso, donde se pueda plantear aun cruce de cuentas en cuanto a las pretensiones de una y otra parte. La profesional de control interno manifiesta que escuchados los argumentos, recomienda plantear una conciliación. El director Técnico y el Director Comercial se adhieren al planteamiento de conciliar. Por su parte el Director de Aseo y el Director Administrativo y Financiero, manifiestan no conciliar adhiriéndose a los argumentos de la Gerente. CONCLUSIÓN: Ante el empate en la votación los miembros, se suspende y se reanuda al día siguiente a la hora de las 2:30 pm. Escuchados los argumentos del abogado Jorge Martín Salinas Ramírez, apoderado de la EAAAY EICE ESP en el mencionado proceso, el cual se comunica vía Skype, y ante el empate en la votación, los miembros deliberan nuevamente acordándose lo siguiente: La asesora Jurídica mantiene su posición de conciliar presentando los posibles escenarios planteados por el apoderado del proceso JORGE SALINAS en el concepto rendido al comité y recibido vía correo electrónico. Los demás miembros del comité manifiestan que su decisión es NO CONCILIAR en la primera audiencia, haciendo la salvedad de que esta se pueda plantear en el trascurso del proceso. La profesional de la Unidad de Control Interno manifestó que en razón a que no asistió a la videoconferencia con el apoderado de la empresa en el caso de la referencia, se mantiene en la posición asumida en el comité de fecha 21 de julio de 2016. CONCLUSIÓN: NO CONCILIAR en la primera audiencia, conservando la posibilidad de que en el trascurso del proceso se plantee una fórmula conciliatoria. |
| 14 | 21 | 7 | 2016 | DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA DE LA EAAAY EICE ESP EN CONTRA DE EKKO PROMOTORA S.A. “EKKO S.A.” | Las pretensiones: A título de reparación del daño ocasionado, se condene a EKKO PROMOTORA S.A. a pagar los perjuicios de orden material, los cuales se estiman en SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($76.644.137,40). Expuesto lo anterior, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial, la viabilidad de conciliación en la primera audiencia, los cuales de manera unánime emiten su voto favorable en CONCILIAR, con las siguiente formula: que el demandado reconozca a la EAAAY EICE ESP por el pago de perjuicios, la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($76.644.137,40) con su respectiva indexación, renunciando la EAAAY EICE ESP al reconociendo de intereses de mora. CONCLUSIÓN: Se da lectura a la conclusión en donde se estableció CONCILIAR en el proceso referenciado y en los términos antes descritos; la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. Total votos seis (06). |
| 15 | 10 | 8 | 2016 | SOLICITUD DE CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA LA EVENTUAL ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE ALICIA QUINTERO GUALDRÓN EN CONTRA DE LA EAAAY EICE ESP | Expuesto lo anterior el apoderado de la EAAAY, JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, considera que no es viable conciliar teniendo en cuenta que los argumentos que se exponen dentro de la solicitud de la conciliación ya fueron debatidos y controvertidos en el trámite de primera instancia y de segunda instancia en el proceso disciplinario, el cual se ajustó a derecho. Igualmente, Marisol Niño Vargas, asesora jurídica de la EAAAY EICE ESP manifiesta que en primera instancia la Empresa no debe conciliar. Informa a los miembros del comité que la señora ALICIA QUINTERO interpuso una acción de tutela y en segunda instancia el Juzgado Segundo Laboral del Circuito confirma el fallo de primera instancia de fecha 28 de junio de 2016. De acuerdo con la revisión efectuada, advierte el despacho que en principio se respetó el procedimiento determinado por la Ley en el desarrollo del proceso disciplinario, asi mismo se verifica que la investigada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción durante todo el curso de la investigación, y se materializaron los principios de la doble instancia, no reformatio in pejus y non bis in ídem por lo que con las pruebas obrantes, no se advierte que se configure violación al debido proceso, lo anterior sin perjuicio de advertir que a quien compete calificar si el procedimiento se ajustó a la legalidad es al Juez de la causa, esto es al Juez Administrativo.” Por su parte, Mily García Urueña asesora jurídica externa de la SSPD manifiesta que para el fallo de segunda instancia en el proceso disciplinario se observó con sumo cuidado, que se dieran todas las garantías propias del debido proceso, y viendo las pretensiones de la presente solicitud está basado en la violación del debido proceso, por lo tanto el principio de legalidad no sería aplicable porque tuvo todas las oportunidades la señora Alicia Quintero, es decir que en el curso del proceso fue garantista. De igual forma, la proporcionalidad de la sanción y la inhabilidad de diez (10) años, que es como se ve afectada la Sra. Quintero como aspirante a un cargo público, la tipificación de la falta no daba por el delito de la falsedad porque en primera instancia se descartó, sino de la presentación de documentos falsos, los cuales son dos connotaciones diferentes para acceder al cargo y está demostrada, y de la gravedad de la falta, el dolo del elemento cognitivo y volitivo están demostrados y no se daba para la aplicación de una inhabilidad diferente, entonces bajo la presentación de la pretensión de la violación del debido proceso como causal para efectos de la nulidad, no se da. Dado a lo anterior, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial, la viabilidad de conciliación en la primera audiencia, los cuales de manera unánime emiten su voto favorable en NO CONCILIAR, de acuerdo a las pruebas que soportaron el proceso disciplinario para determinar la calificación de la falta y su respectiva sanción se encuentran fundamentado en las normas legales. |
| 16 | 10 | 8 | 2016 | DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA DE LA EAAAY EICE ESP EN CONTRA DE EKKO PROMOTORA S.A. “EKKO S.A.” | La presente reunión de Comité de Conciliación y Defensa Judicial tiene como finalidad analizar la posibilidad de conciliar teniendo en cuenta que en días pasados se llevó a cabo la primera audiencia en la cual la constructora EKKO presentó como fórmula de arreglo el reconcomiendo por perjuicios de treinta millones de pesos ($30.000.000). El juez suspendió la diligencia para efectos de que la parte demandante EAAAY, reconsidere la posibilidad de aceptar dicho ofrecimiento. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial, de considerar la propuesta formulada por EKKO S.A., los cuales de manera unánime emiten su voto favorable y avala la posibilidad de CONCILIAR con la siguiente formula: Que el demandado reconozca a la EAAAY EICE ESP por el pago de perjuicios, la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000). |
| 17 | 6 | 9 | 2016 | DEMANDA EJECUTIVA CONTRACTUAL NUM 2015-0183 INSTAURADA POR DEICO LTDA EN CONTRA DE LA EAAAY EICE ESP. | Respecto al valor adeudado al contratista DEICO LTDA, se recomienda pagar el valor incorporado en el acta de liquidación del contrato de interventoría No 0193 de 2011, por un valor de SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS Y CON NOVENTA CENTAVOS (67.192.176,90) de 2011, sin reconocimiento de intereses, por la fuente de recursos propios a través del rubro presupuestal “sentencias y conciliaciones”, dejando las constancias y la salvedad que en una eventual cruce de cuentas con la Gobernación de Casanare, se deberá descontar este valor. Lo anterior en razón a que este pago se deriva de la ejecución del Convenio 130 de 2010. Expuesto lo anterior se pregunta a los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial sobre su aceptación quienes manifiestan estar de acuerdo, los cuales de manera unánime emiten su voto favorable la viabilidad de cancelar el saldo pendiente de la liquidación del contrato de interventoría No.0193 de 2013 por un valor de SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS Y CON NOVENTA CENTAVOS (67.192.176,90) sin reconocimiento de intereses, al contratista DEICO LTDA a través del rubro presupuestal de sentencias y conciliaciones. Igualmente el comité deja constancia que se continuaran haciendo las gestiones ante el Patrimonio Autónomo de Remanentes administrado por FIDUAGRARIA para la eventual recuperación de los saldos pendientes del siniestro. |
| 18 | 26 | 10 | 2016 | PROCESO ORDINARIO LABORAL 2012-0202 DE JAHIR ALEXANDER MANCIPE EN CONTRA DE LA EAAAY EICE ESP. | Analizado el contexto de lo ocurrido y el grado de responsabilidad de la EAAAY se indica que la responsabilidad de la EAAAY, recae por la solidaridad como dueño de la obra, se resalta la preocupación en el sentido que pese a que la EAAY, llamó en garantía a la Aseguradora CONDOR, ésta en la actualidad se encuentra liquidada, por lo que frente a una eventual condena con prosperidad de la excepción frente al llamamiento de garantía es difícil la recuperación del pago que se realiza respecto a la extinta Aseguradora. Circunstancia que también se observa frente a los contratistas que por conocimiento de los miembros en la actualidad se encuentran insolventes. Ahora, atendiendo caso similares se informa por parte del abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, que la empresa de Acueducto, ha sido condenada por trabajadores de contratistas específicamente “Consorcio Inisa”, en similares condiciones; en la que se ha condenado a la Empresa al pago de prestaciones e indemnizaciones superiores a las prestaciones; circunstancia que considera se constituye en un precedente para nuestra Empresa. Aunado, a lo anterior se informa que el riesgo frente a una eventual sentencia es alto y que lo que más preocupa no es el pago de salarios y prestaciones sociales que no supera los dos millones; sino el pago de indemnizaciones que alcanzan valores superiores a los cincuenta millones de pesos ($50.000.000). Por lo anterior el abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, recomienda conciliar. CONCLUSIÓN: Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. |
| 19 | 26 | 10 | 2016 | PROCESO ORDINARIO LABORAL 2012-0201 DE GUSTAVO MANCIPE PÉREZ. | Analizado el contexto de lo ocurrido y el grado de responsabilidad de la EAAAY se indica que la responsabilidad de la EAAAY, recae por la solidaridad como dueño de la obra, se resalta la preocupación en el sentido que pese a que la EAAY, llamó en garantía a la Aseguradora CONDOR, ésta en la actualidad se encuentra liquidada, por lo que frente a una eventual condena con prosperidad de la excepción frente al llamamiento de garantía es difícil la recuperación del pago que se realiza respecto a la extinta Aseguradora. Circunstancia que también se observa frente a los contratistas que por conocimiento de los miembros en la actualidad se encuentran insolventes. Ahora, atendiendo caso similares se informa por parte del abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, que la empresa de Acueducto, ha sido condenada por trabajadores de contratistas específicamente “Consorcio Inisa”, en similares condiciones; en la que se ha condenado a la Empresa al pago de prestaciones e indemnizaciones superiores a las prestaciones; circunstancia que considera se constituye en un precedente para nuestra Empresa. Aunado, a lo anterior se informa que el riesgo frente a una eventual sentencia es alto y que lo que más preocupa no es el pago de salarios y prestaciones sociales que no supera los dos millones; sino el pago de indemnizaciones que alcanzan valores superiores a los cincuenta millones de pesos ($50.000.000). Por lo anterior el abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, recomienda conciliar. CONCLUSIÓN: Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. |
| 20 | 26 | 10 | 2016 | PROCESO ORDINARIO LABORAL 2015-0026 DE BEYER ELIECER ARENAS JIMÉNEZ | Analizado el contexto de lo ocurrido y el grado de responsabilidad de la EAAAY se indica que la responsabilidad de la EAAAY, recae por la solidaridad como dueño de la obra, se resalta la preocupación en el sentido que pese a que la EAAY, llamó en garantía a la Aseguradora CONDOR, ésta en la actualidad se encuentra liquidada, por lo que frente a una eventual condena con prosperidad de la excepción frente al llamamiento de garantía es difícil la recuperación del pago que se realiza respecto a la extinta Aseguradora. Circunstancia que también se observa frente a los contratistas que por conocimiento de los miembros en la actualidad se encuentran insolventes. Ahora, atendiendo caso similares se informa por parte del abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, que la empresa de Acueducto, ha sido condenada por trabajadores de contratistas específicamente “Consorcio Inisa”, en similares condiciones; en la que se ha condenado a la Empresa al pago de prestaciones e indemnizaciones superiores a las prestaciones; circunstancia que considera se constituye en un precedente para nuestra Empresa. Aunado, a lo anterior se informa que el riesgo frente a una eventual sentencia es alto y que lo que más preocupa no es el pago de salarios y prestaciones sociales que no supera los dos millones; sino el pago de indemnizaciones que alcanzan valores superiores a los cincuenta millones de pesos ($50.000.000). Por lo anterior el abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, recomienda conciliar. CONCLUSIÓN: Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. |
| 21 | 17 | 11 | 2016 | TRÁMITE DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LA PRIMERA AUDIENCIA A REALIZARSE EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL No. 2016-0064 INSTAURADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP CONTRA FUNDACIÓN MÉTODOS Y DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE LA DEMANDADA. | Se indica por parte de los miembros del comité de conciliación y defensa judicial que existen suficientes pruebas para demostrar el incumplimiento del contrato y que las pruebas aportadas en la demanda de reconvención se pueden desvirtuar con los documentos anexados en la contestación de la demanda de reconvención y que al contrario consideramos nos encontramos ante una falsedad de documento públicos por lo que se estará presentando la respectiva demanda penal. Considera el comité de conciliación y defensa judicial como única fórmula de arreglo el pago del valor de la cláusula penal y del valor del anticipo por parte de Fundación Métodos condonando los intereses e indexaciones que se puedan llegar a generar. CONCLUSIÓN: Por las razones expuestas en el comité, se concluye que se recomienda conciliar en los siguientes términos: Que Fundación Métodos realice la devolución del 100% del valor entregado en calidad de anticipo debidamente indexados y el pago de la cláusula penal del contrato 0170.12 de conformidad con la cláusula décima tercera del contrato. Se da lectura a la tercera conclusión la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. |
| 22 | 2 | 12 | 2016 | PROCESO ORDINARIO LABORAL 2012-0202 DE JAHIR ALEXANDER MANCIPE EN CONTRA DE LA EAAAY EICE ESP. | La presente reunión de Comité de Conciliación y Defensa Judicial tiene como finalidad analizar la posibilidad de conciliar teniendo en cuenta que en días pasados se llevó a cabo la primera audiencia, por medio de cual el demandado JAHIR ALEXANDER MANCIPE no concilió la fórmula de arreglo presentada por la Empresa por la suma de ($6.000.000) SEIS MILLONES DE PESOS, sin embargo la parte demandante manifestó aceptar mínimo la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). De acuerdo a lo anterior, el juez suspendió la diligencia para efectos de que la parte demandada EAAAY, reconsidere la primera fórmula de arreglo ofrecida. Ahora, atendiendo caso similares informa por parte del abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, que la empresa de Acueducto, ha sido condenada por trabajadores de contratistas específicamente “Consorcio Inisa”, en similares condiciones; en la que se ha condenado a la Empresa al pago de prestaciones e indemnizaciones superiores a las prestaciones; circunstancia que considera se constituye en un precedente para nuestra Empresa. Aunado, a lo anterior se informa que el riesgo frente a una eventual sentencia es alto y que lo que más preocupa no es el pago de salarios y prestaciones sociales que no supera los dos millones; sino el pago de indemnizaciones que alcanzan valores superiores a los cincuenta millones de pesos ($50.000.000). Por lo anterior el abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, apoderado de la EAAAY en el referenciado proceso, recomienda que la EAAAY concilie por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). Así las cosas, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial. CONCLUSIÓN: Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. |
| 23 | 2 | 12 | 2016 | PROCESO ORDINARIO LABORAL 2012-0201 DE GUSTAVO MANCIPE PÉREZ. | La presente reunión de Comité de Conciliación y Defensa Judicial tiene como finalidad analizar la posibilidad de conciliar teniendo en cuenta que en días pasados se llevó a cabo la primera audiencia, por medio de cual el demandado GUSTAVO MANCIPE PEREZ no concilió la fórmula de arreglo presentada por la Empresa por la suma de ($5.000.000) CINCO MILLONES DE PESOS, sin embargo la parte demandante manifestó aceptar mínimo la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). De acuerdo a lo anterior, el juez suspendió la diligencia para efectos de que la parte demandada EAAAY, reconsidere la primera fórmula de arreglo ofrecida. Ahora, atendiendo caso similares informa por parte del abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, que la empresa de Acueducto, ha sido condenada por trabajadores de contratistas específicamente “Consorcio Inisa”, en similares condiciones; en la que se ha condenado a la Empresa al pago de prestaciones e indemnizaciones superiores a las prestaciones; circunstancia que considera se constituye en un precedente para nuestra Empresa. Aunado, a lo anterior se informa que el riesgo frente a una eventual sentencia es alto y que lo que más preocupa no es el pago de salarios y prestaciones sociales que no supera los dos millones; sino el pago de indemnizaciones que alcanzan valores superiores a los cincuenta millones de pesos ($50.000.000). Por lo anterior el abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, apoderado de la EAAAY en el referenciado proceso, recomienda que la EAAAY concilie por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). Así las cosas, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial. CONCLUSIÓN: Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. |
| 24 | 2 | 12 | 2016 | PROCESO ORDINARIO LABORAL 2015-0026 DE BEYER ELIECER ARENAS JIMÉNEZ | La presente reunión de Comité de Conciliación y Defensa Judicial tiene como finalidad analizar la posibilidad de conciliar teniendo en cuenta que en días pasados se llevó a cabo la primera audiencia, por medio de cual el demandado BEYER ELIECER ARENAS JIMÉNEZ no concilió la fórmula de arreglo presentada por la Empresa por la suma de ($5.000.000) CINCO MILLONES DE PESOS, sin embargo la parte demandante manifestó aceptar mínimo la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). De acuerdo a lo anterior, el juez suspendió la diligencia para efectos de que la parte demandada EAAAY, reconsidere la primera fórmula de arreglo ofrecida. Ahora, atendiendo caso similares informa por parte del abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, que la empresa de Acueducto, ha sido condenada por trabajadores de contratistas específicamente “Consorcio Inisa”, en similares condiciones; en la que se ha condenado a la Empresa al pago de prestaciones e indemnizaciones superiores a las prestaciones; circunstancia que considera se constituye en un precedente para nuestra Empresa. Aunado, a lo anterior se informa que el riesgo frente a una eventual sentencia es alto y que lo que más preocupa no es el pago de salarios y prestaciones sociales que no supera los dos millones; sino el pago de indemnizaciones que alcanzan valores superiores a los cincuenta millones de pesos ($50.000.000). Por lo anterior el abogado JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ ACOSTA, apoderado de la EAAAY en el referenciado proceso, recomienda que la EAAAY concilie por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). Así las cosas, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial. CONCLUSIÓN: Acatando las razones de hecho y de derecho planteadas en el presente caso; el comité avala la posibilidad de conciliar en suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000); valor que comprende las prestaciones sociales pretendidas y el reconocimiento de un porcentaje de las sumas por indemnización. |

- PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

En la vigencia del año 2016, se llevaron a cabo los trámites de los siguientes procesos contractuales, conforme a lo establecido en la Resolución No. 0357 de 2013 (anterior manual de contratación) y Resolución No. 0920 del 25 de octubre de 2016, nuevo manual de contratación que empezó a regir a partir de su expedición y derogó en su integridad la Resolución No. 0357 de 2013.

| Consolidación Contratos EAAAY EICE ESP 2016 |  |
| --- | --- |
| De Arrendamiento | 1 |
| De Consultoría y/o Interventoría | 4 |
| De Compraventa | 1 |
| De Mantenimiento | 13 |
| De Mercadeo y Publicidad | 2 |
| De Obra Pública | 6 |
| De Prestación de Servicios | 72 |
| De Seguros | 3 |
| De Suministro | 38 |
| De Vigilancia | 1 |
| De Servicios | 7 |
| De Publicidad | 2 |

2.1 En Liquidación de Contratos y Convenios Interadministrativos y sus Contratos derivados:

La Oficina Jurídica contó con el apoyo de un profesional en derecho para el año 2016 pagado por el Fondo Empresarial de la Superservicios, que realizó junto con el Profesional de Tesorería de la EAAAY EICE ESP, la liquidación jurídica, financiera y contable de los siguientes convenios y contratos interadministrativos y sus contratos derivados:

- Convenio 458 de 2012, liquidado mediante Resolución No. 368 de 2016 que ordenó el reintegro de rendimientos financieros y de saldos no ejecutados.

- Convenio 433 de 2011, liquidado mediante Resolución No. 367 de 2016 se ordenó el reintegro de rendimientos financieros y saldos no ejecutados.

- Convenio 484 de 2010, liquidado mediante Resolución No. 365 de 2016 se ordenó el reintegro de rendimientos financieros y saldos no ejecutados.

- Convenio 16 de 2002, liquidado mediante acta de mayo 6 de 2003, la cuenta financiera fue depurada mediante la Resolución No. 269 de 2016.

- Convenio 32 de 2006, liquidado mediante Resolución No. 364 de 2016 se ordenó el reintegro de rendimientos financieros y saldos no ejecutados.

- Convenio 91 de 2006, liquidado mediante Resolución No. 364 de 2016 se ordenó el reintegro de rendimientos financieros y saldos no ejecutados.

- Convenio 94 de 2006, liquidado mediante Resolución No. 364 de 2016 se ordenó el reintegro de rendimientos financieros y saldos no ejecutados.

- Convenio 96 de 2006, liquidado mediante Resolución No. 364 de 2016 se ordenó el reintegro de rendimientos financieros y saldos no ejecutados.

- Convenio 42 de 2007, la cuenta financiera fue depurada mediante la Resolución No. 271 de 2016.

- Convenio 47 de 2007, liquidado mediante Resolución No. 363 de 2016 se ordenó el reintegro de rendimientos financieros y saldos no ejecutados.

## Contratos Adelantados Por El Fondo Empresarial De La SSPD

- MILY GARCIA URUEÑA, cuyo objeto consiste en “Prestar los servicios profesionales de asesoría y representación judicial a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, dentro del proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo de Casanare – radicado No. 85001233002-2015–00066-00, demandado: Unión Temporal Planta Modular 2013”. Contrato que se encuentra vigente.

- CONTELAC LTDA, cuyo objeto consiste en los “Estudios, diseños y optimización hidráulica de las redes de distribución de agua potable del sistema de acueducto de Yopal”. Actualmente en proceso de liquidación.

- INTERVENTORIA LILIAN LUGO LOZANO, cuyo objeto consiste en la “Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de consultoría Nº FB-035-2015 cuyo objeto es “LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE YOPAL”. Actualmente en proceso de liquidación.

- SALINAS ASESORES SAS, cuyo objeto consiste en “Asesorar y representar judicialmente a la Empresa en la demanda promovida por la Empresa Aseo Urbano ante la SIC, PROCESO 2015 – 091202”. Contrato que se encuentra vigente.

- CONSORCIO INTERYOPAL (INTERASEO SA ESP, TERMOTECNICA COINDISTRIAL SA Y INTEGRAL FLUIDOS MANAGAMENT), cuyo objeto consiste en “Prestar el servicio integral, técnico y logístico para el tratamiento, almacenamiento y abastecimiento de agua a la EAAAY EICE ESP para el suministro de agua potable a la población del Municipio de Yopal dentro del plan de contingencia estructurado como consecuencia del fallo de la acción popular 2011- 210”. Contrato que se encuentra vigente.

- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, cuyo objeto consiste en “Realización de las pruebas de laboratorio de virología, parásitos, y carbono orgánico total, sobre muestras de agua distribuida por redes”. Contrato que se encuentra vigente.

- PROCEDIMIENTO DE CESIÓN DE DERECHOS CONTRACTUALES

En la Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP no se tramitaron procedimientos de cesión de derechos contractuales y/o cesión de contratos.

- PROCEDIMIENTO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

En la Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP no se tramitaron procedimientos de cesión de derechos económicos.

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

La Oficina Jurídica durante la vigencia del año 2016, tramitó quince (15) procesos disciplinarios entre Indagaciones Preliminares, Investigaciones Disciplinarias y un (1) Proceso Verbal.

Se tramitó un (1) fallo que ordenó la destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

A continuación, se describe el número de expedientes disciplinarios, el tipo de proceso y el estado del mismo.

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCESO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 2014-006 | Investigación Disciplinaria | Se formuló pliego de cargos |
| 2014-009 | Indagación Preliminar | Archivado |
| 2014-011 | Indagación Preliminar | Archivado |
| 2014-012 | Indagación Preliminar | Archivado |
| 2015-007 | Indagación Preliminar | Archivado |
| 2015-002 | Investigación Disciplinaria | Decisión sancionatoria en firme |
| 2015-006 | Indagación Preliminar | Archivado |
| 2016-001 | Investigación Disciplinaria | En etapa de pruebas |
| 2016-002 | Investigación Disciplinaria | En etapa de pruebas |
| 2016-003 | Investigación Disciplinaria | Se decretó el cierre de la investigación |
| 2016-004 | Proceso Verbal | En alegatos de conclusión |
| 2016-005 | Indagación Preliminar | En etapa de pruebas |
| 2016-006 | Investigación Disciplinaria | En etapa de pruebas |
| 2016-007 | Indagación Preliminar | En etapa de pruebas |
| 2016-008 | Indagación Preliminar | En etapa de pruebas |
| 2016-009 | Indagación Preliminar | En etapa de pruebas |

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO

La Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP, tramitó durante la vigencia del año 2016, los siguientes procesos administrativos coactivos, en donde se refleja el número de expedientes de cada mensualidad, los procesos archivados y el recaudo que se obtuvo.

| Mes | Cantidad de Expedientes | Procesos Coactivos Archivados | Valor Recaudado |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero | 582 | 15 | $ 92.271.169 |
| Febrero | 567 | 9 | $ 177.481.567 |
| Marzo | 558 | 5 | $ 3.747.330 |
| Abril | 541 | 12 | $ 5.514.480 |
| Mayo | 683 | 157 | $ 92.477.660 |
| Junio | 528 | 78 | $ 10.847.067 |
| Julio | 450 | 33 | $ 11.004.487 |
| Agosto | 416 | 27 | $ 231.821.265 |
| Septiembre | 389 | 14 | $ 248.329.085 |
| Octubre | 599 | 26 | $ 50.949.560 |
| Noviembre | 573 | 52 | $ 59.366.826 |
| Diciembre | 497 | 42 | $ 29.895.680 |
| TOTAL |  |  | $ 1.013.706.176 |

De acuerdo a lo anterior, se explica:

- Que la diferencia entre cantidades de expedientes es debido que en algunos meses la oficina de cartera remitió a la oficina jurídica expedientes para iniciar la etapa coactiva.

- Que se archivaron en total 470 expedientes, por el pago total de la obligación.

- Que los meses en que se recaudó más cantidad, se debió a que los usuarios que se encontraban morosos en el servicio de Disposición final de Aseo, fueron la Empresa de Aseo Urbano que adeudaba $299.271.060 y la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul que adeudaba $145.379.558, los cuales hubo que librar mandamiento de pago y decretar medidas cautelares, para que dichas entidades se acercaran a cancelar su obligación.

- La Empresa de Aseo Urbano canceló la totalidad de su obligación y la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul realizó un Acuerdo de Pago en seis (6) cuotas, el cual ha venido cumpliendo conforme a lo acordado.

- Así mismo, en el servicio de Acueducto y Alcantarillado, la Central de Abastos del Municipio de Yopal adeudaba $75.630.430, en donde se libró mandamiento de pago y se decretó medidas cautelares en contra del Municipio de Yopal, cancelando la totalidad de la obligación y procediendo a archivar el proceso.

- Que en los procesos coactivos, el recaudo va a ser superior a la cartera en la que inicia en la etapa coactiva. Por lo tanto cada mes, la cartera así como aumenta debido a la facturación mensual, así mismo, al momento de recaudar de los procesos en coactivos va a ser superior.

A continuación se puede verificar en estadística lo recaudado de los usuarios que fueron remitidos para iniciar el proceso de cobro administrativo coactivo:

- PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL

7.1 Procesos Judiciales

La Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP durante la vigencia del año 2016, contaba con los siguientes procesos judiciales, en los cuales se ha venido ejerciendo la defensa judicial:

| Consecutivo | No. Proceso | Autoridad Judicial Que Tramita | Tipo De Proceso | Tipo De Acción Judicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011-510 | Juzgado Segundo Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 2 | 2006-412 | Juzgado Primero Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 3 | 2008-068 y 2008-379 | Juzgado Segundo Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 4 | 2007-724 | Juzgado Primero Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 5 | 2011-210 | Tribunal Administrativo De Casanare | Acción Popular | Constitucional |
| 6 | 2004-027 | Tribunal Administrativo De Casanare | Acción Popular | Constitucional |
| 7 | 2013 - 144 | Tribunal Administrativo De Casanare | Acción Popular | Constitucional |
| 8 | 2014-230 | Tribunal Administrativo De Casanare | Acción Popular | Constitucional |
| 9 | 2014-068 | Tribunal Administrativo De Casanare | Acción Popular | Constitucional |
| 10 | 2014-076 | Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Yopal (Ad Hoc) | Acción de Grupo | Constitucional |
| 11 | 2014 - 072 | Juzgado Primero Administrativo | Acción de Grupo | Constitucional |
| 12 | 2010-126 | Tribunal Administrativo De Casanare | Reparación Directa | Administrativo |
| 13 | 2011-636 | Juzgado Primero Administrativo | Reparación Directa | Administrativo |
| 14 | 2008-076 | Tribunal Administrativo De Casanare | Contractual | Administrativo |
| 15 | 2009-090 | Tribunal Administrativo De Casanare | Contractual | Administrativo |
| 16 | 2011-144 | Tribunal Administrativo De Casanare | Contractual | Administrativo |
| 17 | 2013-116 | Juzgado Segundo Administrativo | Contractual | Administrativo |
| 18 | 2015-026 | Laboral Del Circuito | Ordinario Laboral | Laboral |
| 19 | 2013-324 | Juzgado Segundo Administrativo | Contractual | Administrativo |
| 20 | 2014-007 | Tribunal Administrativo De Casanare | Contractual | Administrativo |
| 21 | 2015-128 | Juzgado Segundo Administrativo | Contractual | Administrativo |
| 22 | 2015-008 | Juzgado Segundo Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 23 | 2015-252 | Juzgado Primero Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 24 | 2015 - 293 | Juzgado Primero Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 25 | 2015-262 | Juzgado Segundo Administrativo | Reparación Directa | Administrativo |
| 26 | 2015- 323 | Tribunal Administrativo De Casanare | Acción Popular | Constitucional |
| 27 | 2016- 0053 | Juzgado Segundo Administrativo | Contractual | Administrativo |
| 28 | 2016-064 | Tribunal Administrativo De Casanare | Contractual | Administrativo |
| 29 | 2015 - 025 | Juzgado Primero Laboral Del Circuito | Ordinario Laboral | Laboral |
| 30 | 2016-218 | Tribunal Administrativo De Casanare | Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho | Administrativo |
| 31 | 2016-283 | Juzgado Segundo Laboral Del Circuito | Ordinario Laboral | Laboral |
| 32 | 2016-108 | Juzgado Primero Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 33 | 2016 -158 | Juzgado Primero Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 34 | 2016-263 | Tribunal Administrativo De Casanare | Acción Popular | Constitucional |
| 35 | 2016 -337 | Juzgado Segundo Administrativo de Casanare | Acción de Cumplimiento | administrativo |
| 36 | 2016-501 | Juzgado Único de Pequeñas Causas | Ordinario Laboral | Laboral |
| 37 | 2016-514 | Juzgado Único de Pequeñas Causas | Ordinario Laboral | Laboral |
| 38 | 2016-101 | Juzgado Primero Administrativo | Reparación Directa | Administrativo |
| 39 | 2015-027 | Juzgado Primero Laboral del Circuito | Ordinario Laboral | Laboral |
| 40 | 2016 - 114 | Juzgado Primero Administrativo | Controversias Contractuales | Administrativo |
| 41 | 2016-010 | Juzgado Primero Administrativo | Acción Popular | Constitucional |
| 42 | 2012-202 | Laboral del Circuito | Ordinario Laboral | Laboral |
| 43 | 2012-201 | Laboral del Circuito | Ordinario Laboral | Laboral |

7.2 En defensa Judicial

Se efectuó por parte de la Oficina Jurídica el trámite de las siguientes actuaciones en defensa de los intereses de la EAAAY EICE ESP, dentro de los procesos en curso o en proyecto de alta importancia y complejidad presentados por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP.

- DEMANDA PLANTA MODULAR: Se radicó ante el Tribunal Administrativo de Casanare el 6 de marzo de 2015, contra los integrantes de la Unión Temporal Planta Modular 2013 y el llamado en garantía LIBERTY SEGUROS. Con radicación 2015-066 con pretensiones de $19.750 millones, en la actualidad en etapa Probatoria.

- DEMANDA ASEO URBANO SAS ESP: Ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por valor de   $2.007.553.796,21 se rindieron alegatos de conclusión el pasado 20 de febrero de 2017.

- DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR CORPORINOQUIA: En contra de la Resolución No. 200.41.15.0875 de 12 de junio de dos mil quince (2015) y la Resolución No. 200.41.16.0397 del 22 de marzo de dos mil dieciséis (2016); que modificó parcialmente la resolución recurrida por valor de $965.855.629. Actualmente corriendo traslado de notificación para contestación de demanda a la accionada.

- DEMANDA CONSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE YOPAL: Ante el no pago de subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo correspondiente a los estratos 1, 2 y 3 con radicado núm. 2016 -337 admitida el 4 de Noviembre de 2016, y con fallo se del pasado  22 de febrero de 2017 accediendo pretensiones y ordenando el pago de los subsidios a la EAAAY EICE ESP de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en un plazo perentorio de cuatro (4) meses a partir de la ejecutoria de  la decisión.

- ACCION DE GRUPO DE ALDEMAR GARCIA CONTRA EAAAY: Radicación 2014 – 072, se está a la espera de la ejecutoria del fallo proferido por el Tribunal de Casanare, una vez el Consejo de estado decide no revisar el proceso, y cuya condena solidaria a cargo de la EAAAY asciende a la suma de $362 millones de pesos.

- En proyecto constituirnos en parte civil dentro del proceso penal contra ALEJANDRO ORDOÑEZ, por los daños y perjuicios causados por la ejecución del contrato de obra Nº 0168 de 2011.

7.3 Defensa en Acciones de Tutela

La Oficina Jurídica dentro de la vigencia del año 2016, dio respuesta a las siguientes acciones de tutela:

- Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, radicado No. 2016-072 interpuesta por el señor Nicolás Eduardo Santa Granados.

- Tribunal Superior del Distrito de Casanare, radicado No. 2016-0053 interpuesta por el señor Henry Cuellar Barrera.

- Juzgado Segundo Penal Municipal para adolescentes con función de control de garantías, radicado No. 2016-0221 interpuesta por la comunidad de la Invasión Flor Amarillo.

- Juzgado Primero Penal Municipal para adolescentes con función de control de garantías, radicado No. 2016-0146 interpuesta por la señora Natalia Garcés Garena.

- Juzgado Segundo Laboral del Circuito, radicado No. 2016-0244 interpuesta por el señor Fredy Alexander Moreno Guio.

7.4 Procesos Administrativos seguidos por Corporinoquia

Durante la vigencia del año 2016 se ejerció la defensa por parte de la Oficina Jurídica en los procesos administrativos tramitados por Corporinoquia y que comprenden:

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.11.156 con imposición de sanción de $1.161.211.854, con recurso que repuso la sanción en $965.855.629. El acto administrativo que impuso la sanción fue demandado judicialmente ante el Tribunal Administrativo de Casanare en acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.09.272, con sanción impuesta de 30 smlmv.

- Proceso Coactivo No. 400.08.1.16.251 con citación para notificación del 15 de noviembre de 2016.

- Proceso Coactivo No. 400.08.1.16.230 con citación para notificación del 15 de noviembre de 2016.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.11.189, con apertura de pruebas.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.13.195, con auto que formula cargos.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.11.299 con escrito de descargos contra auto que formuló cargos.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.11.238 con auto que formula cargos.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.13.280 con auto de apertura y formula cargos.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.13.273 con auto que formula cargos.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.12.001 con auto que formula cargos.

- Proceso Sancionatorio Ambiental No. 200.38.15.279 con auto que formula cargos.

  - Procesos Policivos

La Oficina Jurídica durante el año 2016 ha venido adelantando los trámites respectivos ante los dos (2) procesos policivos que se tramitan por la Inspección Segunda Urbana de Policía de Yopal y uno (1) en el Corregimiento del Morro; dentro de los tres (3) procesos la EAAAY EICE ESP actúa como querellante.

- PROCEDIMIENTOS DE DERECHOS DE PETICIÓN Y REQUERIMIENTO

La Oficina Jurídica ha venido apoyando la proyección, sustanciación y revisión de los distintos derechos de petición, los cuales ascienden para la vigencia del año 2016 en ciento quince (115), esto, teniendo en cuenta que en las Direcciones de Aseo, Técnica, Comercial y Administrativa emiten la respuestas a las peticiones que les corresponde en cada área, contando en ocasiones con la asesoría de la Oficina Jurídica.