# INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP “EAAAY EICE ESP”, es prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de origen residencial o comercial. Su naturaleza jurídica es la de una empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de conformidad a la Ley 489 de 1998.

El objetivo de la visión de la alta dirección “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO CON CALIDAD Y SERVICIO OPORTUNO”, es articular las actividades institucionales de conformidad con su competencia legal, y establecer los objetivos estratégicos y metas que enmarcan los planes de acción a través del plan de gestión y resultados de la vigencia 2016 – 2019 adoptado a través de la resolución N° 0328 del 17 marzo de 2017, contando de esta manera con un instrumento de evaluación de la Gestión.

El día 04 de mayo se toma posesión de la Empresa de conformidad con lo contemplado en la resolución No. SSPD – 20131300012555 del 03/05/2013 “Por la cual se ordena la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP”.

En el 2017, la EAAAY EICE - ESP, ha continuado con la operación continua en la prestación de sus servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, trabajando de la mano con la comunidad para la mejora continua y el desarrollo sostenible, esto enmarcado en políticas de eficiencia, eficacia, austeridad del gasto y transparencia en el actuar institucional y personal por parte de los trabajadores.

El presente informe de gestión recopila todas las acciones de la EAAAY EICE - ESP, sus principales logros y los avances en su dimensión social, ambiental y económica, teniendo como base de trabajo las políticas históricas enmarcadas dentro del plan de gestión y resultados vigente, su articulación con el plan de acción 2017 y la visión de la alta dirección.

# 1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA

El Plan Gestión y Resultados es una herramienta de gestión, en la cual se establecen las directrices y orientaciones enmarcadas en las políticas, estrategias y actividades encaminadas al cumplimiento del objeto misional y la visión corporativa.

El direccionamiento Estratégico contenido en el PEI “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO CON CALIDAD Y SERVICIO OPORTUNO” es la carta de navegación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para los años 2016-2019 y constituye la base para la formulación de los planes de acción anuales para cada uno de los procesos y el seguimiento y logro de las metas de gestión en el marco legal de los servicios públicos y el fortalecimiento Empresarial.

El Direccionamiento Estratégico se concibe como un mecanismo participativo que establece los propósitos de la Empresa y como instrumento de planeación y gestión es un componente esencial dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

El compromiso de todo el capital Humano y la gestión por procesos, permite el desarrollo de estrategias en cada área, obteniendo los resultados esperados y el cumplimiento al objeto misional empresarial cumpliendo con nuestras metas del PEI “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO CON CALIDAD Y SERVICIO OPORTUNO”, para continuar aportando de manera significativa en el desarrollo social y económico del Municipio.

## 1.1 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES

MISION

Aportar bienestar y calidad de vida a la sociedad Yopaleña, con el suministro optimo y continuo de agua potable, la conducción sanitaria de residuos líquidos y la recolección y disposición final de basuras, aplicando en cada caso avances científicos y tecnología de punta; así mismo promoviendo el desarrollo y la calificación del talento humano, con criterio de compromiso social y calidez en el servicio.

VISION

Ser una empresa líder en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con mayores indicadores de cobertura en la atención al cliente, niveles de excelencia en la aplicación tecnológica y efectividad en las operaciones económicas, que garanticen su crecimiento y la hagan auto sostenible.

PRINCIPIOS ETICOS

La EAAAY EICE ESP debe dar cumplimiento a la Constitución Política y las leyes; de forma que el servicio prestado constituya una materialización de los derechos de los ciudadanos y apoye a la construcción de un Estado Social de Derecho, lo cual exige una fuerte estructura moral, ética, de orden personal y empresarial, que refleja una actividad transparente, honesta, equitativa y eficaz.

HONESTIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, serán coherentes con los propósitos misionales, obrando de forma clara y objetiva dentro y fuera de la institución.

COMPROMISO: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP buscarán siempre el crecimiento personal y lo mejor para la Entidad, bajo el precepto que cada uno es gerente de sí mismo y de su puesto de trabajo.

IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, serán equitativos ofreciendo el mejor trato a todos, sin establecer diferencia de ninguna índole.

RESPETO: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, basarán sus actuaciones en reconocimiento por la individualidad, fomentando el aprecio y la valoración de las cualidades y competencias de los demás y valorando sus derechos.

RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para en EAAAY EICE ESP actuarán en el cumplimiento de sus funciones asumiendo las consecuencias de sus actos u omisiones.

COLABORACION: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP trabajarán en equipo aportando los conocimientos y competencias para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo y el logro del bien común, apoyándose mutuamente para alcanzar los objetivos institucionales

MEDIO AMBIENTE:

- Doy ejemplo, con un adecuado manejo del recurso hídrico

- Asumo con respeto y responsabilidad la protección y conservación del medio ambiente, utilizando dentro de la entidad prácticas ecológicas en el manejo de los recursos físicos.

- Realizo permanentemente acciones orientadas a la sensibilización, tanto de los funcionarios de la Entidad como de los usuarios sobre la necesidad e importancia de proteger el recurso hídrico a través de la educación ambiental.

## 1.2 ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS 2016-2019

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

- REORGANIZACIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO PROPIO

Plan que responda al cubrimiento de necesidades propias que reflejen las de los usuarios mismos.

- PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y BUEN USO DE LOS MISMOS.

Cumplimiento de la ley y la normatividad en la contratación, transparencia en la ejecución de los recursos públicos, esfuerzo especial en el seguimiento, diagnóstico y análisis de resultados para retroalimentación y mejoramiento continuo

- CONTROL Y AUTOCONTROL.

Máxima certificación de calidad y servicio. Directores y funcionarios comprometidos con el objeto de la empresa prestadora de servicios, involucrados con un Plan Estratégico anti-corrupción fundamentalmente, pero también enfocado hacia la eficiencia y la efectividad

- AUTONOMÍA Y AUTOSUFICIENCIA.

La EAAAY busca obedecer a sus propios requerimientos y adicionalmente encontrar las modalidades esenciales para formar y capacitar su planta de funcionarios para cumplir con los parámetros de calidad que permitan una adecuada prestación de los servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios. Además de lo anterior, establecer procesos y procedimientos que promuevan la autosuficiencia con el acompañamiento necesario desde la Alta Gerencia.

- INTEGRALIDAD EN LA GESTIÓN.

Establecer una serie de actividades interactivas entre las áreas que permiten un trabajo mancomunado y respetuoso de los saberes y las competencias, en búsqueda del beneficio colectivo por encima del particular. No existen ya “ruedas sueltas”, pues el trabajo integrado en la toma de decisiones no permite por sí mismo romper la cadena, ya que el autocontrol, el control y el seguimiento intensivos, proporcionan los elementos necesarios para ejercer las medidas correctivas inmediatas y así documentándolas, cada vez menos se deben ejercer correctivos y más bien enfatizamos en las medidas preventivas.

- DE LA OFICINA A LA COMUNIDAD.

Descentralizar el ejercicio de la EAAAY con la comunidad. Búsqueda de nuevas formas y alternativas de comunicación directa en el marco de la resolución de conflictos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestación de los servicios públicos operados por la Empresa teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y las condiciones especiales de operación del servicio de acueducto mediante los sistemas de emergencia y la futura implementación de los sistemas definitivos, además de contemplar la reposición y ampliación de los sistemas de alcantarillado y aseo.

- GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA

Asegurar la disponibilidad de Ingresos mediante la gestión efectiva de facturación y logro de otras fuentes de financiación como producto de la formulación y viabilidad de proyectos de inversión en beneficio de los servicios prestados.

- MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL

Fortalecer programas de la Gestión Comercial, desarrollando prácticas efectivas orientadas a la comunicación y satisfacción de los usuarios.

- FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Encaminar la Empresa hacia la Planeación Estratégica, la Gestión del Talento Humano y la oportunidad de la información a la comunidad y entes de vigilancia y control.

- SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Desarrollar un Modelo de Gestión Integral Empresarial basado en la integración de procesos, fortalecimiento y el mejoramiento continuo de GP1000, ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO18001:2007.

ACTIVIDADES Y METAS

Cada uno de los objetivos institucionales cuenta con actividades y metas que permitirá el logro y cumplimiento de los mismos, y estará definida a través de las acciones que se plasmen en cada vigencia a través del Plan de acción por procesos. Lo anterior, permite enlazar cada una de las actividades de la Empresa hacia un mismo logro definido en el presente PGR y su componente estratégico.

| ESTRATEGIA | OBJETIVO | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| REORGANIZACIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO PROPIO PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y BUEN USO DE LOS MISMOS | Mejorar La Eficiencia Y Eficacia En La Prestación De Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo | - Construcción y optimización de las redes de Acueducto y Alcantarillado - Mantener la continuidad del servicio de Acueducto. - Actualizar el Catastro de Redes y usuarios de Acueducto y Alcantarillado - Optimizar los estándares de Calidad del Agua y Agua Residual - Controlar las pérdidas de Agua - Fortalecer el Manejo de Residuos Sólidos - Mejorar el desempeño Ambiental |
| AUTONOMÍA Y AUTOSUFICIENCIA | Garantizar La Viabilidad Financiera | - Mejorar los Ingresos Operacionales - Control de Gastos - Actualización Estructura Tarifaria Servicio de Acueducto y Alcantarillado - Consecución de fuentes de financiación para Inversión |
| DE LA OFICINA A LA COMUNIDAD | Mejorar La Gestión Comercial | - Desarrollar un Programa de Micro medición. - Asegurar la resolución de PQR - Apropiación Ciudadana - Recuperación de Cartera - Eficiencia del Recaudo |
| INTEGRALIDAD EN LA GESTIÓN | Fortalecimiento Empresarial | - Desarrollo de la Planeación Estratégica. - Gestión del Talento Humano - Oportunidad en la Información Empresarial |
| CONTROL Y AUTOCONTROL | Sostenibilidad De Meci Y Sistema De Gestión De La Calidad | - Formular y consolidar un Sistema Integrado de Gestión. - Alistamiento para la ejecución de Auditorias de Certificación del SGC - Mejoramiento del MECI y de Control Interno Contable. |

# RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS

# I. DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

## CUMPLIMIENTO DEL PUEA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUALIZACIÓN DEL PUEA | DOCUMENTO ELABORADO | 1 | 0 | 0% |
| CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA | % de cumplimiento del Plan | 80% | 8 proyectos | 85.9% |

Para el año 2017 cabe mencionar que de los ocho (8) proyectos contemplados en el PUEAA, ya se han ejecutado al 100% seis (6) proyectos correspondientes a la atención de la emergencia por desabastecimiento de agua en el municipio de Yopal, lo que equivale a un avance del 86%, frente a una meta proyectada del 85% para este año.

Aunque se cumplió con las metas fijadas para el año 2017, hay que tener en cuenta que se tiene un proyecto que finalizó su ejecución sin cumplir las metas estipuladas en el PUEAA, es el caso de la "Construcción de sistema integrado de abastecimiento a través de aguas subterráneas, en el cual se construyeron 4 pozos de los 7 pozos proyectados", ya que se proyectó que cada pozo suministraría en promedio 80 LPS y algunos no superan los 30 LPS de suministro por lo tanto el indicador no va a cumplirse al 100% y debe ser replanteado y ajustado a la realidad.

De otro lado, existe un único proyecto en ejecución catalogado en el PUEAA como acción a largo plazo y es precisamente la “Construcción de planta de tratamiento definitiva para  abastecimiento de agua al municipio de Yopal”, a corte de diciembre de 2017, este proyecto tiene un % de ejecución de 57%. Como se muestra en la gráfica, con la finalización de este proyecto se tendría un cumplimiento superior al 95% de los 8 proyectos planteados en el PUEAA y se espera que para el año 2018 se finalice satisfactoriamente la construcción de la PTAP definitiva y se formule el PUEAA definitivo.

Figura.  Avance histórico en el cumplimiento de los requerimientos PUEAA en los últimos años

## CUMPLIMIENTO DEL PSMV

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUALIZACIÓN DEL PSMV | DOCUMENTO ELABORADO | 1 | 0 | 0% |
| CUMPLIMIENTO PSMV | % de cumplimiento del Plan | 80% | 20 proyectos | 76% |

De los veinte (20) proyectos contemplados en el PSMV con un horizonte de 10 años (2009 al 2019); se ejecutaron trece (13) proyectos al 100% que corresponden a la optimización de redes de alcantarillado y la PTAR de Yopal. Por otro lado, Tres (3) proyectos se han ejecutado parcialmente, obteniéndose un promedio de ejecución del  76% frente a una meta programada del 80% para el año 2017. Se evidencia un rendimiento bajo en el cumplimiento de las metas proyectadas, esto se debe a que cuatro (4) proyectos planteados, tienen un cero (0%) por ciento de ejecución los cuales deben ser reformulados técnica y financieramente de acuerdo a los nuevos retos en desarrollo poblacional y económico del municipio de Yopal en materia de saneamiento ambiental. Es importante mencionar que su reformulación depende de la coordinación técnica y administrativa con los diferentes entes gubernamentales regionales (Alcaldía, Gobernación) y ya se está haciendo acercamientos principalmente con la Alcaldía Municipal para tal fin. Los proyectos son:

- Construcción unidades de sedimentación en la PTAR Yopal.

- Sistema de manejo de lodos producidos en PTAR Yopal.

- Implementación proceso de desinfección en PTAR Yopal.

- Renovación redes de alcantarillado sector centro, Estudios y diseños emisario alterno.

En las siguientes graficas se muestra que en los dos últimos años se han finalizado la mayoría de los proyectos que tienen una ejecución del 100%; por lo que se aprecia que el primer trimestre del año 2017 fue el de mayor incidencia en el desarrollo de dichos proyectos.

Figura.  Avance histórico en el cumplimiento de los requerimientos PSMV en los últimos años

Figura. Desarrollo del cumplimiento de los requerimientos PSMV durante el año 2017

## CUMPLIMIENTO DEL PGIRS

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS | % de cumplimiento del Plan | 80% | 6 proyectos | 82% |

Concluyendo el año 2017 hay un cumplimiento de 100% en cinco (5) proyectos relacionados con programas de sensibilización a la comunidad sobre manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y programas de ejecución de los servicios especiales de recolección y transporte material vegetal, poda de árboles y césped, frecuencias de rutas adicionales.

Dando como resultado un % de cumplimiento del 82%  en los proyectos planteados en el PGIRS, frente a una meta programada del 90% para el año 2017. Importante precisar que solo está pendiente por ejecutarse el proyecto "Prueba piloto Cuantificación y caracterización de residuos sólidos y georreferenciación de los generadores del municipio por sectores, tipo de generador, tipo de usuario y tipo de residuo"; este continúa en una ejecución del cero (0%) dadas las limitaciones en recursos económicos, humanos y la complejidad del proyecto; sin embargo, ya se inició la gestión de pasantes universitarios para la generación de una tesis que tendrá su inicio el año 2018.

Se puede apreciar en las siguientes gráficas que el año 2017 ha sido el que mayor desarrollo ha obtenido en los últimos seis años; siendo el segundo trimestre del año en mención, el de mayor avance en cumplimiento de requerimientos.

Figura. Avance histórico en el cumplimiento de los requerimientos PGIRS en los últimos años

Figura. Desarrollo del cumplimiento de los requerimientos PGIRS durante el año 2017

- ACTUALIZACIÓN DEL PDC

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PDC | % CUMPLIMIENTO | 70% | 35 % | 50 % |

Para la vigencia 2017, a través de la resolución 0937.17 del 17 de julio de 2017, se formalizó el Plan de Contingencias y Emergencias de la EAAAY, producto de la consultoría No. 0056.16 cuyo objeto fue “Formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Yopal”.

A través de las circulares 0144.17, 0145.17, 0146.17 y 147.17, realizaron las invitaciones a los diferentes comités responsables del direccionamiento, implementación, actualización y demás del PECS, donde se socializo el documento y se entregaron las funciones de cada uno de ellos, ejercicio realizado el 18 de agosto de 2017, como constan en las actas 001, 002, 003 y 004.  Para la vigencia 2018, se debe reforzar el tema de capacitación y operatividad de los comités que integran el PECS.

- ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORACIÓN DEL PLAN | DOCUMENTO ELABORADO | 7 % | 8.77 % | 100 % |

En el año 2017 se gestionó ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico el proyecto de la fase cero de la línea de conducción incluida en el Plan Maestro de Acueducto que va desde el puente la Cabuya hasta las redes de distribución del acueducto por un valor de $5.466.542.442,75, que corresponde a un 8.77%.

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | PROYECTOS EJECUTADO / PROYECTOS FORMULADO | 7 | 50% | 50% |

Está en ejecución el proyecto de la planta potabilizadora definitiva, el cual incluye PTAP, aducción, conducción y captación.

# II.  OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE COBERTURA, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE

## INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE RIEGO CALIDAD DEL AGUA | FORMULA IRCA < 5 | <5 | 2.29% | 100% |

El IRCA obtenido para el año 2017 fue de 2.29% nivel SIN RIESGO, valor que refleja que las acciones implementadas en el transcurso del año permitieron asegurar una óptima calidad de agua a la población, garantizando con ello el cumplimiento de la normatividad y la entrega de agua potable apta para consumo humano a través de la red de distribución.

# MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO | ((Número total de barrios del casco urbano X 365 - Numero de Barrios Afectados del casco urbano X Numero Promedio de días en que se afectaron los barrios en el casco urbano) / (Número total de barrios del casco urbano X 365)) *100 | 87.49% | 87% | 99.4% |

El promedio de la continuidad promedio del servicio de acueducto durante el año 2017 fue del 87%, según los parámetros establecidos en la resolución SSPD 01 0541 de 2002.

Formula del indicador: Csi = ((Fi x 365- Di x Ei)/(Fi x 365)) donde,

Fi: Número Total de Barrios del casco urbano Municipio de Yopal en el Año (i), (Para el año 2016 Tomamos 156 Barrios para Yopal)

Di: Numero de Barrios afectados del casco Urbano municipio de Yopal en el año (i).

Ei: Numero promedio de días en que se afectaron los barrios en el casco urbano municipio de Yopal en el año (i).

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento mensual de este indicador para el año 2017:

Fuente: Unidad de Acueducto

Si comparamos los resultados de este indicador de continuidad del servicio de acueducto, presento una mejora gradual del 7% si se observan los datos desde año 2012 al año 2017.

En el año 2017 se mejoró en la continuidad con relación a la continuidad observada en el año 2016, debido a las conexiones nuevas realizadas en la red las cuales contribuyen a la optimización de las presiones uniformemente.

La conexión a la red de acueducto del pozo Braulio Centro, para abastecer los sectores 1G y 1H al igual que la extracción de aire en la red con el programa de purgas y un monitoreo constante de presiones en las zonas altas de cada sector hidráulico, objetivo para el cual se han instalado manómetros de glicerina y a su vez se ha establecido comunicación permanente con los usuarios de estos sectores para tener un conocimiento verídico sobre el llenado de las redes de acueducto, identificando el horario real de abastecimiento.

El funcionamiento constante de la planta alterna permite la continuidad del servicio de acueducto en la red hidráulica y una compensación homogénea en el llenado de cada uno de los sectores permitiendo de esta forma mejorar los tiempos de llenado y las horas efectivas de suministro en las zonas altas de los sectores, por ellos se mejoró la continuidad con relación al año anterior teniendo en cuenta.

La conexión a red del pozo Megacolegio sumado al caudal del pozo central de abastos, permitió prestar un mejor servicio en la zona alta del área de influencia de estos pozos, permitiendo restringir los apoyos que se tienen desde la planta alterna para aprovechar este líquido en la parte central de la ciudad.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la continuidad del servicio de acueducto:

- CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO – COBERTURA TÉCNICA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (METROS LINEALES DE REDES ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES ACUEDUCTO PROYECTADOS | 500 m | 1313 m | 262% |

Se construyeron redes de acueducto en sectores de la ciudad donde no existían redes matrices de acueducto, debido a las conexiones nuevas realizadas en la red específicamente en los siguientes puntos:

| - Calle 24 entre carreras 26 y 29 - Calle 32 entre carreras 6 y 7 - Calle 27 entre carreras 33A y 34 - Calle 26 entre carreras 23 y 24 | - Diagonal 47 entre carreras 5 y 7 - Carrera 49 entre calles 37 y 38 - Núcleo Urbano II |
| --- | --- |

Donde anteriormente existían tapones y desde ellos se conectaban redes de media pulgada por espacios de hasta 200 metros, impidiendo que el servicio realizará un correcto llenado a los almacenamientos domiciliarios; con la instalación de redes de acueducto en diámetros de 3 pulgadas se permite que el líquido (agua potable) realice una mejor distribución y correcto llenado en los sectores hidráulicos, disminuyendo los periodos de compensación de la red que se ve reflejado en los manómetros instalados en las partes altas de los sectores hidráulicos.

- CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE AGUA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA | Formula IANC | <38 % | 40 % | 0 % |
| INDICE DE PERDIDAS POR SUSCRIPTOR | IPUF=ISUF - ICUF | 9 M3/SUSCRIPTOR/MES | 9.83 | 98 % |

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Agua No Contabilizada para la vigencia 2017:

Dentro del cálculo del índice de agua no contabilizada se tienen en cuenta los volúmenes suministrados por la red de distribución desde la planta alterna, los sistemas profundo-PTAP de: Villa María I, Villa María II, Manga De Coleo, Central De Abastos II, Núcleo Urbano II, Policía, Materno Infantil, Braulio Campestre, Braulio Centro, San Jorge, Raudal Américas.

Para la vigencia 2017 se obtuvo un Índice de Agua No Contabilizada (IANC) promedio del 40% con un total de 10.462.859 m3 suministrados y 6.284.877 m3 facturados.

Para el 2017 se vincularon algunos de suscriptores de los sectores que se les está suministrando agua por red y no se les estaba cobrando como son los barrios que contemplan el núcleo urbano 2 y 7 de agosto.

En el año 2017 se mejoró en la continuidad con relación a la continuidad observada en el año 2016, debido a las conexiones nuevas realizadas en la red las cuales contribuyen a la optimización de las presiones uniformemente.

# III. OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE COBERTURA, CONTINUIDAD Y VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL

- ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATASTRO ACTUALIZADO REDES ACUEDUCTO | (KM ACTUALIZADOS ACUEDUCTO /KM PROGRAMADOS)*100 | 80 km | 20 Km | 25 % |

La Oficina de Catastro de Redes realizó 52 actualizaciones sobre la base de datos del catastro de redes de Acueducto existente en ArcGis y en AutoCad.

Estas actualizaciones se realizan por los siguientes motivos:

- Obras ejecutadas por la Unidad de Acueducto

- Hallazgo de tuberías o accesorios en terreno, que no se encuentran en la base de datos o no en las en las condiciones reales.

Para obtener esta información se realiza la visita de inspección a campo por parte del personal de la Oficina de Catastro de Redes y el diligenciamiento de los formatos creados para tal fin, como son: 51.16.01.01 FORMATO INSPECCIÓN DE CATASTRO EN CAMPO // 51.16.02.02 FORMATO ACTAULIZACIÓN DE CATASTRO.

A continuación se relaciona un gráfico que presenta el comportamiento del indicador de Actualización del catastro de acueducto, mes por mes durante el año 2017.

Gráfico. Indicador de Actualización de Acueducto mes a mes, año 2017

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATASTRO ACTUALIZADO REDES ALCANTARILLADO | (KM ACTUALIZADOS ALCANTARILLADO /KM PROGRAMADOS)*100 | 50 km | 91 km | 182 % |

Durante el 2017 se adelantaron jornadas de inspección en campo, en las cuales, con el apoyo de la Unidad de Alcantarillado, se revisaban los pozos de inspección uno a uno, de acuerdo a los recorridos programados y se tomaban los datos de: profundidad de la batea del pozo, material de la tubería, longitud del tramo y dirección del flujo. Esta información se llevó a la base de datos del catastro de redes de alcantarillado sanitario existente en AutoCad, generando un plano actualizado en lo referente a los ítems mencionados.

Adicionalmente se adicionaron en la base de datos del catastro de redes existente en AutoCad, los planos de redes de alcantarillado de los nuevos sectores y proyectos de Nor-Orientales, Sur-Occidentales y Núcleo Urbano Dos.

De esta manera se logró un catastro de las redes de alcantarillado del 70% del área urbana de Yopal en el que se tienen los datos de: profundidad de la batea del pozo, material de la tubería, longitud del tramo y dirección del flujo.

A continuación se relaciona un gráfico que presenta el comportamiento del indicador de Actualización del catastro de alcantarillado, mes por mes durante el año 2017.

Gráfico. Indicador de Actualización de Alcantarillado Sanitario mes a mes, año 2017

- CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO – COBERTURA TÉCNICA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACANTARILLADO | Metros lineales de redes de alcantarillado constituidos y/o optimizados/Metros lineales de redes de alcantarillado proyectado | 100 ml | 237 ml | 237% |

Para el año 2017 se planteó la meta de construcción de 100 metros  lineales de alcantarillado sanitario, la cual fue ampliamente superada porque se construyeron en total 237 metros lineales, de la siguiente forma: 55 m en el tramo comprendido  de la Calle 5 entre marginal de la selva y carrera 20 esquina, diámetro de 8", por la constructora PEREZ MARTIN S.A.S para la conexión de alcantarillado del proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE VILLA POLITA; bajo la asesoría técnica y recomendaciones  de la EAAAY.  Así mismo la EAAAY ejecutó el Contrato N°057 correspondiente a Reposición de 182 metros lineales de  redes de alcantarillado sanitario ubicado en la carrera 19 entre calles 9ª Y 10 y carrera 19 entre calles 7 y 8, en tubería plástica  de 12”, con el fin de garantizar eficiencia en la prestación del servicio de alcantarillado.

- EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | NOMBRE DEL INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo de aguas residuales | Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo de aguas residuales | 48 Uni | 40 und | 83.3% |
| Reposición de Tapas de seguridad para Pozos de Inspección | Reposición de Tapas de seguridad para Pozos de Inspección | 110 Uni | 92 und | 83.6% |
| Mantenimiento de redes de Alcantarillado Sanitario y Pozos de Inspección | Mantenimiento de redes de Alcantarillado Sanitario y Pozos de Inspección | 550 und | 711 und | 129.3% |

- Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo de aguas residuales

Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos de las Cuatro Estaciones de Bombeo de Aguas residuales (Raudal-Américas, Villa Lucía, La Esmeralda y Ciudad Berlín) garantizando normal funcionamiento del sistema de alcantarillado en estos sectores.

Se realizó cambio de Válvula Cheque de 3” en la Estación de Bombeo de Ciudad Berlín con el fin de garantizar su normal funcionamiento.

En septiembre, se presentó daño en la bomba sumergible de Raudal-Américas, por tanto  fue reemplazada por la bomba sumergible que se encontraba trabajando en La Esmeralda.  Mientras la Estación la Esmeralda estuvo sin bomba sumergible, se apoyó con el equipo AQUATECH B10, succionando el agua residual del pozo de bombeo y disponiéndola directamente en el alcantarillado sanitario, con el fin de evitar rebosamientos que afectaran a las comunidades aledañas.  Se realizó montaje e instalación de bomba de 3” en la Estación La Esmeralda quedando operando correctamente.

Con el fin de evitar rebosamientos de aguas residuales en el interior de las viviendas más cercanas a la Estación de Bombeo de Ciudad Berlín, se realizó instalación por parte de la EAAAY de seis válvulas antiretorno de 6” (Cheques)  en las acometidas domiciliarias de alcantarillado de las siguientes direcciones: Casa frente a Estación Ciudad Berlín, MANZANA C CASA 19, MANZANA E CASA 61, MANZANA E CASA 65, MANZANA E CASA 60, MANZANA E CASA 58, Casa enseguida de Estación de Bombeo Raudal-Américas.

- Reposición de Tapas de seguridad  para Pozos de Inspección

Instalación 92 tapas de en los pozos de inspección de alcantarillado sanitario, las cuales corresponden a 5 tapas de Hierro Fundido, 49 tapas de Hierro Ductil, 13 tapas reinstaladas y 25 tapas recuperadas.  Se evidencia que del total de las tapas instaladas el 41.30%% de las tapas corresponde a tapas reinstaladas y recuperadas por la EAAAY, lo cual evidencia una política de reutilización de tapas. Se observó que durante el 2017 bajó el hurto y pérdida de tapas por  tanto es menor la cantidad de tapas instaladas durante este año respecto al año anterior.

- Mantenimiento de redes de Alcantarillado Sanitario y Pozos de Inspección

Corresponde a mantenimientos atendidos por taponamientos de colector de alcantarillado, acometidas domiciliarias y reconstrucción, mantenimiento de pozos de inspección; se realizaron 711  mantenimientos con el Equipo succión presión, sonda, rotosonda y herramientas menores, superando la meta programada para el 2017.

Se realizó mantenimiento preventivo  con equipo succión presión en los barrios  Brisas del Cravo, La Pradera, Villas del Prado, Villa Rocío, La Corocora,  Los Progresos, Triunfo, Remanso, Villa Nelly, ciudad Jardín y  sector centro de la Ciudad de Yopal, entre otros.

Se reparó colector de  alcantarillado ubicado en la carrera 23 con calle 24 y carrera 22 entre calles 7 y 8.  Se evidenció la necesidad de reposición de colector de alcantarillado sanitario del sector de la carrera 22 entre calles 7 y 8, el cual se encuentra en proceso precontractual.

- OPTIMIZAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DE CALIDAD DE AGUA VERTIDA A UN CUERPO RECEPTOR

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDICION DBO5 | Mg/l | < 70 mg/l | 87.13 | 0% |
| MEDICION DQO | Mg/l | <150 mg/l | 232 | 0 % |
| MEDICION SST | Mg/l | < 70 mg/l | 44.54 | 100% |
| MEDICION G&A | Mg/l | < 10 mg/l | 12.93 | 100% |

- Operación continua de la PTAR

Se logró un aumento de las eficiencias del Sistema de Tratamiento, permitiendo obtener remociones de Grasas y Aceites, Sólidos Suspendidos Totales y Demanda Biológica de Oxígeno mayores al 80%.

| DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDICIÓN SST | R=100((BS*100)/BE) | >85% | 89% | 100% |
| MEDICIÓN DBO5 | R=100((BS*100)/BE) | >85% | 88% | 100% |
| MEDICIÓN DE GRASAS Y ACEITES | R=100((BS*100)/BE) | >85% | 89% | 100% |

Gráfica. Porcentajes de remoción de carga orgánica (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST) durante el año 2017.

En las anteriores gráficas se observa el comportamiento de la eficiencia de remoción del Sistema de Tratamiento al degradar parámetros como la Demanda Biológica de Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales, en el trascurso del año se han obtenido para ambos casos remociones superiores al 80%, dando cumplimiento al Decreto 1594 de 1984, norma mediante la cual se establecieron los porcentajes de remoción en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos el cual tiene vigencia hasta el año 2019.

Para el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015 el parámetro de SST se obtuvo en el efluente concentraciones (44.54 mg/L promedio anual 2017) dentro de valor máximo permisible establecido por esta norma (≤70 mg/L). En el caso del parámetro DBO5 el comportamiento de las concentraciones en efluente fue variable, debido a las afectaciones generadas por vertimientos ilegales de sustancias químicas al sistema de alcantarillado, se logró en los meses donde no se presentaron estos eventos concentraciones (64.75 mg/L promedio anual 2017) ≤70 mg/L, permitiendo dar cumplimiento a la norma anteriormente señalada. El promedio anual de las concentraciones de este parámetro en el efluente fue de 87.3 mg/L O2. La Estabilización del parámetro de DQO, presentándose concentraciones inferiores a los 350 mg/L O2 (Promedio anual de 232 mg/L) cuando se presentan variaciones en el afluente (cargas superiores a los 1000 mg/L O2), por el vertimiento de compuestos químicos en el Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuando este parámetro se encuentra en un rango normal de 500 a 600 mg/L O2, las cargas en efluente disminuyen progresivamente. Se obtuvo para el año 2017 remociones de grasas y aceites superiores al 80%, permitiendo dar cumplimiento  a los porcentajes planteados en el Decreto 1594 de 1984. De igual forma la concentración promedio anual de este parámetro en el efluente fue de 12.93 mg/L. Cabe aclarar que la degradación de grasas y aceites se ve afectada cuando se presentan vertimientos de hidrocarburos a la red de alcantarillado sanitario.

Estabilización del parámetro de DQO, presentándose concentraciones inferiores a los 350 mg/L O2 cuando se presentan variaciones en el afluente (cargas superiores a los 1000 mg/L O2), por el vertimiento de compuestos químicos en el Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuando este parámetro se encuentra en un rango normal de 500 a 600 mg/L O2, las cargas en efluente disminuyen progresivamente.

- VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE ACUERDO CON LA ISO 17025:2005

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validación de parámetros físico y químicos de acuerdo con la ISO 17025:2005 | Parámetros físico y químicos validados | 3 | 0 | 0% |

La validación de parámetros no fue posible realizarla durante el año anterior dado a que aún existen variables externas que deben ser controladas antes del proceso de validación: temperatura ambiente, para lo cual se trabaja en la adecuación de la infraestructura del laboratorio; personal, dada la rotación de personal ha resultado lento el avance en la capacitación; reactivos, materiales y patrones de referencia, se realizó solicitud de los ítems bajo el contrato 099.17, los cuales han ido suministrando parcialmente. Por tanto, se espera este año ajustar estos factores que han incurrido en el proceso de validación y realizar los parámetros

- PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP E IDEAM

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Participación en pruebas de desempeño PICCAP e IDEAM | Prueba de desempeño | 95% | 86% | 90% |

La participación en el programa PICCAP ha reportado gradualmente en cada prueba de participación un aumento en el porcentaje de resultados satisfactorios, lo que genera cada vez más un mayor grado de confiabilidad de los resultados emitidos por el Laboratorio de Aguas de la EAAAY; sin embargo, el porcentaje obtenido para el 2017 se ve afectado por dos razones, la primera, no se participó en todos los análisis contemplados inicialmente en las pruebas PICCAP y segundo, porque en las pruebas del IDEAM para aguas residuales se obtuvieron dos resultados insatisfactorios y uno cuestionable, en tres de las nueve muestras en las que se participó, por lo que para este año se trabajará en los ajustes necesarios para aumentar el porcentaje de resultados satisfactorios, participando en todos los análisis y ajustando las metodologías para aguas residuales.

- PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua | Análisis de agua realizados | 90% | 99.6% | 100% |

Durante el año 2017, se tomaron y analizaron 1991 muestras que muestran un cumplimiento del 99.6%, dichas muestras corresponden a: 248 muestras de agua cruda, incluidas 123 de entrada planta alterna, 5 veredales y 120 fuentes de abastecimiento superficial y subterráneas; 148 muestras de agua residual, correspondientes a 141 de PTAR Yopal y 7 de PTAR veredales; 1390 muestras provenientes de salidas de plantas, de red de distribución, de alguna etapa del proceso de tratamiento; y finalmente, 205 muestras provenientes de vehículos, de sistemas veredales, apoyos interinstitucionales, muestras Interlaboratorios, entre otras, que en conjunto permitieron medir las características físico-químicas y bacteriológicas de los diferentes sistemas de tratamiento, además, de consolidar el proceso que se adelanta de implementación de la norma para acreditación del laboratorio y de aseguramiento de los resultados analíticos.

IV. FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

- CONTINUIDAD DE ASEO

El indicador Continuidad del Servicio de Aseo refleja el porcentaje de días que se prestó el servicio en el Municipio de Yopal, afectado por el número de veces que no se prestó.

| DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORCENTAJE PROMEDIO DE DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO DE ASEO | Formula CONTINUIDAD ASEO | 99.45% | 99.74% | 100.2% |

La fórmula que se utiliza para calcular este indicador es la siguiente:

| Fórmula del Indicador | Unidad | Nombre variable | Explicación de la Variable |  | Fuente de Información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Di | Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i | Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se prestó el servicio. | Unidad de Operaciones |
|  |  | Ui | Número de usuarios de la zona i |  |  |
|  |  | D | Número de veces al año que se debe prestar el servicio |  |  |
|  |  | Up | Número total de usuarios |  |  |

A continuación se detalla el comportamiento de este indicador para el año 2017:

Para el mes de Abril la disminución en 1% en la continuidad de la prestación del servicio de aseo   obedece a que el día 14 de Abril no se prestó el servicio por ser un día festivo (viernes  santo).  En cuanto al mes de Mayo se refleja una disminución del 2% sobre el 100% de la meta a cumplir, escenario generado por bloqueo realizado por la comunidad de la Niata para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados entre la Comunidad, el Municipio y la Gobernación de Casanare, impidiendo el ingreso de personal, maquinaria y compactadores durante  dos días.  Cabe aclarar que la continuidad del servicio de  barrido y  limpieza de áreas públicas del Municipio de Yopal no se vio interrumpida.

Para el mes de Diciembre se evidencia disminución del 0.33% sobre el  100% de la continuidad de la prestación del servicio de aseo en el Municipio de Yopal, teniendo en cuenta que el día lunes 25 de Diciembre no se laboró por directriz empresarial.

En el siguiente grafica se detalla el comportamiento histórico que ha tenido la continuidad del servicio de aseo:

- COBERTURA TÉCNICA DE ASEO

En la vigencia 2017 en lo que corresponde al servicio público de aseo tenemos los siguientes resultados:

| DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INCREMENTO EN LA POBLACIÓN BENEFICIADA DE ASEO | (Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados)*100 | 26.000 | 26.248 | 101% |

La cobertura del servicio de aseo para el año 2017 fue del 72%, lo cual damos cumplimiento a la meta trazada, sabiendo que la competencia tiene una cobertura del 30% de la población de Yopal, en número de suscriptores y hemos aumentado gracias a la fidelización y al buen servicio que se ha venido prestando, para el año 2017 ingresaron 1787 nuevos suscriptores, por lo que supera el umbral de matrículas nuevas, lo que significa que hay suscriptores que han desistido de la competencia.

A pesar de que tengamos el 70% del total de los inmuebles del Municipio de Yopal, se recomienda seguir con las campañas de fidelización hacia la prestación del servicio de recolección transporte y disposición final de los residuos sólidos.

Respecto del año anterior se cuentan con 1.787 nuevos suscriptores del servicio de aseo y se está cumpliendo con las metas programadas en el plan estratégico institucional y de acuerdo con el trabajo compartido con la empresa privada.

- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN INDICADOR | META 2017 | EJECUCION | % DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de basura que se recoge frente al que debe recogerse. | 60% | 58% | 96.66% |

| Fórmula del Indicador | Unidad | Nombre variable | Explicación de la Variable | Fuente de Información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basura Recogida / Basura Producida * 100 | % | Residuos sólidos recogidos y transportados por la EAAAY EICE ESP, en el Municipio de Yopal. | Toneladas de residuos sólidos recolectadas durante el periodo evaluado (Solo EAAAY) | RELLENO SANITARIO |
|  |  | Residuos sólidos recogidos y transportados por los dos operadores del servicio de aseo (Participación Aseo Urbano y EAAAY) | Toneladas de residuos sólidos recolectadas durante el periodo evaluado ( Participación Aseo Urbano y EAAAY ) |  |

A continuación se detalla el comportamiento de este indicador en el año 2017:

La cobertura presentada es calculada de acuerdo al registro entregado por la báscula del relleno sanitario, donde los residuos recogidos y transportados corresponden a lo dispuesto por la EAAAY EICE ESP y la otra variable concierne a  la producción total de residuos en el Municipio de Yopal, la cual son recogidos, transportados y dispuestos por los dos operadores del servicio de aseo.

El porcentaje de cobertura  del servicio de recolección y transporte de  residuos sólidos por la EAAAY EICE ESP en el año 2017 fue del 58%, teniendo en cuenta que la prestación  del servicio de aseo del Municipio de Yopal se encuentra en libre competencia, porcentaje  que nos indica que la empresa cumple con el 100% de la cobertura de recolección de los usuarios suscritos a la EAAAY EICE ESP, no obstante  el porcentaje restante son los residuos recogidos por la empresa de la competencia.

A continuación se describe los resultados obtenidos durante los años 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017:

Por otra parte, cabe resaltar que la cobertura del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del Municipio de Yopal en lo corrido del año 2017fue del 100%, en razón que la EAAAY EICE ESP presto el servicio de barrido en todas las áreas correspondientes, según el acuerdo establecido con el otro operador mediante acta  Nº 0001.13. Para el año 2017  se barrieron  se en promedio más de 2.291,9 kilómetros por cuneta al mes (km/mes).

- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN INDICADOR | META 2017 | EJECUCION | % DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Refleja la calidad en la disposición de los residuos | 95% | 102% | 107% |

Este indicador nos refleja  porcentualmente  el aumento y/o disminución de la disposición de residuos sólidos con referencia al promedio mensual de los últimos doce meses para determinar la viabilidad financiera del relleno.

| REGISTRO RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables /Periodo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Basura dispuesta en el relleno Sanitario | 5.475 | 4.722 | 5.320 | 5.092 | 6.001 | 5.915 | 5.590 | 5.509 | 5.420 | 5.678 | 5.344 | 5.330 |
| Promedio Mensual de Residuos dispuestos (últimos 12 meses) | 5.290 | 5.257 | 5.212 | 5.204 | 5.117 | 5.195 | 5.284 | 5.369 | 5.437 | 5.526 | 5.538 | 5.498 |
| Resultados (%) | 103% | 90% | 102% | 98% | 117% | 114% | 106% | 103% | 100% | 103% | 97% | 97% |

De acuerdo al promedio de disposición de Diciembre 2016 (101%), la disposición de toneladas en el mes de enero del año 2017 aumento en un 2%. Para el mes de febrero de 2017 las condiciones variaron, disminuyo considerablemente la disposición de residuos a un 90%, se concluye que su disminución corresponde a que algunos Municipios como Sácama, Chameza y Pajarito  no ingresaron residuos al relleno.

A mediados del año 2017 gracias al municipio de maní que volvió a disponer dentro del relleno sanitario se lograron los mayores porcentajes del año, en el transcurso del tercer trimestre se mantienen los porcentajes superando el 100% de lo esperado a pesar que  algunos municipios representativos como maní y aguazul disminuyeron significativamente la disposición por el contrario algunos otros aumentaron como paz de Ariporo y Trinidad.

Al finalizar el año apreciamos en los meses de Noviembre y Diciembre una disminución de la disposición de residuos sólidos por parte de los municipios pero la empresa privada duplicó su producción razón por la cual no se vio reflejado por el contrario se visualiza que para el 2017 hubo un incremento del 2% con respecto al promedio esperado como lo observamos en la siguiente gráfica:

La operación del relleno sanitario a sido favorable, brindando capacidad de disposición final a 17 municipios que lo requieren y se espera continuar de la misma forma el año proximo para garantizar a los suscriptores un sistema eficiente el la disposicion final de sus residuos solidos. Para el año 2017 se dispusieron alrededor de 65.397 Toneladas.

## GESTIÓN DIRECCIÓN ASEO

### Unidad de Operaciones y Mantenimiento:

## BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS

En atención a la presencia de dos operadores del Servicio Público de Aseo en el Municipio de Yopal, en el año 2013 mediante acuerdo se estableció una línea divisoria  para la prestación del servicio de Barrido y Limpieza de Vías y áreas Públicas del Municipio, razón por la cual la  EAAAY EICE ESP  presta el servicio a las zonas que se encuentran desde la calle 24 a la calle 4 y desde la Avenida Marginal de la selva hasta la carrera 34.

La actividad de barrido y limpieza se realiza en vías vehiculares y peatonales pavimentadas, glorietas, rotondas, zonas duras pavimentadas de los  parques y despápele de las áreas no pavimentadas que conforman el amueblamiento urbano público del área a intervenir por la  EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las áreas de expiación urbana, mejoramiento y pavimentación de vías, surgió la necesidad de hacer en el año 2017 un estudio, puesto que el área de prestación de barrido y limpieza se amplió considerablemente. Ese estudio se encuentra en proceso actualmente, para determinar la cantidad de km pendientes y así diseñar las nuevas microrutas.

Sin embargo, la EAAAY EICE ESP  desde finales del  año 2016  y  el año 2017 presta el servicio de barrido y limpieza en vías pavimentadas y despápele en las que no se encuentran aún pavimentadas en diferentes áreas de expiación que se encuentran actualmente habitadas, a continuación se mencionan los barrios y áreas que la  EAAAY EICE ESP incluyo:

Para vigencia del año 2017, con el propósito de mantener un punto de equilibrio que nos permita ser eficaces y efectivos en   el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del Municipio de Yopal, la EAAAY EICE ESP bajo la Dirección de Aseo implemento un proyecto piloto el cual consistió en ajustar el horario de barrido  tanto de la jornada diurna como nocturna  de la siguiente forma:

| HORARIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA |  |
| --- | --- |
| INICIO | FINALIZACIÓN |
| 04:00AM | 12: 00PM |

Horario de operación de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

Cabe resaltar, que el ajuste del horario obedeció principalmente a la necesidad de mejorar la imagen que se genera en el sector comercial, durante y después de la prestación del servicio de barrido y limpieza; pues en el  anterior horario (6:00 pm – 2:00am) se pudo evidenciar que al terminar las actividades sobre la media noche, a la mañana siguiente aparece abundante material de residuos naturales y artificiales, dando un aspecto de no realizada la actividad de barrido del sector comercial.

Por otra parte, con la modificación del horario del servicio de barrido y limpieza, disminuyeron significativamente las horas extras que se estaban generando anteriormente con el horario nocturno (6:00: pm a 2:00 am) condiciones que han sido favorables para la empresa.

En atención que la implementación del  proyecto piloto genero buenos resultados, evidenciándose una imagen agradable en las vías y áreas públicas del Municipio de Yopal,  actualmente el servicio de barrido es prestado en una sola jornada en horario comprendido desde las  4:00 am hasta 12:00 pm en todas las zonas establecidas para la EAAAY EICE ESP.

| 2017 | DISTANCIA DE BARRIDO (KM) | TOTAL DE BARRIDO | PROMEDIO DE BARRIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERO | 2291.91 | 27330.93 | 2277.57 |
| FEBRERO | 2291.91 |  |  |
| MARZO | 2291.91 |  |  |
| ABRIL | 2195.11 |  |  |
| MAYO | 2291.91 |  |  |
| JUNIO | 2291.91 |  |  |
| JULIO | 2291.91 |  |  |
| AGOSTO | 2291.91 |  |  |
| SEPTIEMBRE | 2291.91 |  |  |
| OCTUBRE | 2291.91 |  |  |
| NOVIEMBRE | 2291.91 |  |  |
| DICIEMBRE | 2216.72 |  |  |

Para el año 2017  fueron 27330.93 Km de vías y áreas públicas barridas por la EAAAY EICE ESP.

Kilómetros barridos mensualmente

De igual manera la labor se ha enfocado también en el desarrollo de brigadas de aseo en diferentes barrios del Municipio de Yopal con el apoyo de la comunidad, buscando fortalecer la cultura del aseo y de esta forma conservar limpio el entorno.

La EAAAY EICE ESP participo en más de 86 brigadas de aseo, realizando actividades tales como: ornato, embellecimiento,  mantenimiento de zonas verdes,  despápele y entre otras.

Por otra parte la EAAAY EICE ESP en la articulación  del programa  “YOPAL TRANSFORMA SUS FUENTES HÍDRICAS”, el cual tiene como propósito mantener limpias las fuentes hídricas y los puntos turísticos de  nuestra ciudad, coadyuvando con el bienestar y calidad de vida tanto de los residentes como de los turistas que visitan regularmente estos lugares,   durante el año 2017 desarrollo dos brigadas de  limpieza y ornato de las siguientes fuentes hídricas del Municipio de Yopal:

En la ejecución de la jornada de limpieza y ornato de las fuentes hídricas se realizaron las siguientes actividades:

- Recuperación de Puntos Críticos

- Despápele

- Poda y Corte de Césped

- Mantenimiento de cestas de residuos

- Recolección, transporte y disposición final de residuos.

- Instalación de vallas informativas.

La EAAAY EICE ESP en el mes de Octubre del año 2017 se vinculó a la ALIANZA INTERINSTITUCIONAL  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, liderada por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA.

En atención a la conmemoración del DÍA DEL ÁRBOL y en el marco  del  Plan de Trabajo  de la Alianza anteriormente mencionada,  la EAAAY EICE ESP el 12 de Octubre del año 2017 participó activamente en la jornada de recuperación y  embellecimiento  de las zonas verdes y duras de la Central de Abastos  del Municipio de Yopal.

Para el año 2017 se intervinieron CUTRO (4) puntos críticos,  a través  de brigadas de limpieza, de ornato  y embellecimiento.  Dentro de las actividades realizadas para la recuperación de los puntos se encuentran las siguientes:

- Mantenimiento de zonas verdes.

- Siembra de árboles.

- Instalación de vallas informativas.

PUNTO CRÍTICO CALLE 26 CON CARRERA 11 ESQUINA: Se realizó limpieza con guadaña en el punto crítico, retiro de residuos sólidos sueltos, instalación de valla publicitaria y pintura de sardinel.

ANTES                                                      DURANTE

DESPUÉS

PUNTO CRÍTICO CALLE 18 CON CARRERA 14 ESQUINA: Se realizó limpieza del parque retirando los sólidos acumulados en el punto, que incluyó llantas, escombros de maderas y residuos de poda.

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS |
| --- | --- | --- |

PUNTO CRÍTICO CALLE 19 CON CARRERA 10 ESQUINA: Se realizó limpieza del punto crítico con nivelación del suelo debido a la cantidad de escombros acumulados. Se retiraron los sólidos acumulados en el punto, que incluyó llantas, escombros de maderas y vidrios.

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS |
| --- | --- | --- |

PUNTO CRÍTICO SENDERO LA VIRGEN: Se realizó limpieza del mirador LA VIRGEN y se instaló valla publicitaria de PROHIBIDO BOTAR BASURAS con el fin de crear conciencia en turistas y visitantes.

PUNTO CRITICO PRIMERO DE MAYO: Con apoyo y compañía de la policía cívica, presidente de junta de acción comunal del barrio primero de mayo y secretaria de gobierno municipal, se realizó limpieza del punto crítico de la transversal 11 con cra 24.

ANTES                                               DESPUÉS

Dada la densificación demográfica y comercial que actualmente se presenta en el área urbana del Municipio de Yopal y que la producción de residuos sólidos es directamente proporcional a esta condición, es necesario contar con dispositivos adecuados para seleccionar y/o depositar los residuos sólidos ordinarios generados, de tal forma que se garantice su almacenamiento de manera temporal acorde con la frecuencia de recolección establecida por la EAAAY en los sectores de su competencia,  de tal forma que se garantice un aspecto agradable del entorno y se proporcione a la población una mejor condición de vida, con espacios libres de contaminación y mejores condiciones sanitarias.

Por tal razón, con el fin de mejorar y lograr una mayor efectividad en la prestación del servicio de recolección de los residuos solios domiciliarios, la EAAAY EICE ESP  suscribió  el contrato 0063.17  del 31 de Julio del 2017 para la adquisición de  los siguientes elementos:

| DISPOSITIVO | CAPACIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA | INSTALADAS VIGENCIA 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenedores plásticos | 120 | 20 | 10 |
|  | 360 | 30 | 7 |
|  | 1100 | 10 | 6 |
| Puntos ecológicos con estructura para tres puestos |  | 20 | 16 |
| Cesta Basculante en lámina de acero inoxidable |  | 10 | 10 |

Para vigencia del año 2017 se instalaron 16 Puntos Ecológicos  en  sitios estratégicos del perímetro urbano de Yopal como:

- UNITROPICO

- Planta alterna

- Parque Barrio Las Américas

- Parque Barrio Casiquiare II

- Parque Barrio Brisas del Llamo

- Llano Vargas

- Parque Barrio Nogal

- UNISANGIL

- Central de Abastos

- Colegio Luis Hernández Vargas

- Colegio Marco Fidel

- Colegio Salvador Camacho Roldan

- Mega Colegio

- Parque Barrio Los progresos

## RECOLECION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

El plan operativo de la actividad de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos de la EAAAY EICE ESP está compuesto por 13 Rutas de Recolección, de las cuales diez  (10) rutas se realizan en jornada diurna cubriendo los sectores residenciales; nueve (9) con frecuencia de tres (3) veces a la semana, en horario comprendido entre  6:00 am a las 2:00 pm  y una ruta con frecuencia de todos los días (2:00 pm – 10:00 pm) cubriendo los puntos especiales y las tres (03)  rutas restantes que corresponden al sector comercial  se desarrollan en jornada nocturna (6:00pm – 2:00am) tres veces a la semana, excepto la ruta SD–03-B que se realiza  todos los días.

Microrutas de Recolección de Residuos sólidos.

La EAAAY EICE ESP recogió 26473.34 Toneladas de residuos sólidos en el Municipio de Yopal.

| 2017 | TONELADAS DE RECOLECCIÓN DE BARRIDO | TONELADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES | TOTAL TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECOGIDAS POR MES | PROMEDIO DIARIO TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECOGIDOS POR LA EAAAY EICE ESP | PROMEDIO MES DE RESIDUOS SOLIDOS RECOGIDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO | 95,16 | 2065,35 | 2160,51 | 73.53 |  |
| FEBRERO | 106,726 | 1854,76 | 1961,49 |  |  |
| MARZO | 129,33 | 1969,56 | 2098,89 |  |  |
| ABRIL | 98,72 | 1918,59 | 2017,31 |  |  |
| MAYO | 130,88 | 2039,47 | 2170,35 |  |  |
| JUNIO | 156,06 | 2188,88 | 2344,94 |  |  |
| JULIO | 154,91 | 2096,99 | 2251,90 |  |  |
| AGOSTO | 139,18 | 2144,82 | 2284,00 |  |  |
| SEPTIEMBRE | 138,38 | 2143,07 | 2281,45 |  |  |
| OCTUBRE | 115,402 | 2181,686 | 2297,08 |  |  |
| NOVIEMBRE | 110,32 | 2170,51 | 2280,83 |  |  |
| DICIEMBRE | 107,13 | 2217,468 | 2324,59 |  |  |
| TOTAL | 1482.20 | 24991.15 | 26473.34 |  |  |
| TONELADAS PROMEDIO | 123.52 | 2082.60 | 2206.11 |  |  |

Toneladas de residuos sólidos recogidos por la EAAAY.

Así mismo, la EAAAY EICE ESP estableció en el área rural frecuencias y horarios de recolección de residuos sólidos, con el fin de consolidar en un futuro este mercado a través de pagos de tarifas accesibles y debidamente sustentadas en el sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios. Los centros poblados que la EAAAY EICE ESP presta el servicio son:

- La Chaparrera,

- El Morro,

- Tilodiran,

- Morichal,

- Charte,

- Guafilla,

- Sirivana,

- Palomas,

- Triunfo,

- Tacarimena,

- Sinú,

- Niata.

La EAAAY EICE ESP el día  22 de Noviembre de 2017informó a los usuarios del servicio de aseo del Municipio de Yopal que desde el 1 de diciembre de 2017 únicamente se recolectará los residuos sólidos ubicados al frente de sus viviendas. Esta decisión se toma en cumplimiento del Decreto 2981 de 2013 que regula la prestación de los servicios de recolección,  transporte y disposición final de residuos a nivel nacional, el cual estipula que la recolección se debe realizar puerta a puerta, en el andén de la vía pública, frente al predio del usuario. Por esta razón, la EAAAY realizó  un llamado a la comunidad para que no disponga de sus desechos generados diariamente en separadores y/o lotes baldíos del municipio.

Con esta medida también la EAAAY EICE ESP  busca garantizar condiciones de trabajo adecuadas para los tripulantes de los vehículos  compactadores, quienes deben exponer su integridad física al momento de cruzar las calles para obtener los residuos dejados de manera incorrecta en lugares no permitidos.

Por otra parte la EAAAY EICE ESP con el fin de garantizar una prestación eficiente en términos de continuidad, oportunidad y calidad del servicio de aseo en el Municipio de Yopal, radico en el año 2017 ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el Proyecto “ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE”  para revisión y viabilizarían de la adquisición de:

- Tres vehículos compactadores con capacidad en volumen 25 yardas

- Un vehículo compactador con capacidad en volumen 10 yardas

- Una camioneta doble cabina tipo volcó.

### Unidad de Relleno Sanitario

Actualmente los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario El Cascajar  están siendo dispuestos en la Celda B de la Trinchera 9, la cual lleva en operación  desde el 28 de enero de 2016. En el siguiente cuadro encontramos los municipios y la cantidad de toneladas que dispusieron durante el año 2017.

| CUADRO DE DISPOSICIÓN MUNICIPIOS POR TONELADAS AÑO 2017 RELLENO SANITARIO "EL CASCAJAR" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YOPAL | 3748 | 3336 | 3613 | 3561 | 3787 | 4066 | 3921 | 3853 | 3918 | 4146 | 3867 | 4007 |
| PAZ DE ARIPORO | 465 | 381 | 431 | 377 | 322 | 432 | 331 | 439 | 454 | 515 | 502 | 441 |
| AGUAZUL | 549 | 445 | 496 | 483 | 963 | 535 | 397 | 502 | 382 | 337 | 63 | 106 |
| HATOCOROZAL | 57,5 | 47 | 54 | 53 | 42 | 52 | 45 | 72 | 68 | 76 | 65 | 69 |
| SAN LUIS DE PALENQUE | 52,12 | 43 | 51 | 45 | 37 | 55 | 37 | 58 | 54 | 62 | 52 | 56 |
| TRINIDAD | 105 | 98 | 122 | 120 | 69 | 97 | 82 | 72 | 78 | 68 | 112 | 85 |
| PORE | 112 | 89 | 107 | 91 | 81 | 122 | 78 | 141 | 114 | 121 | 119 | 101 |
| NUNCHIA | 47 | 36 | 40 | 37 | 32 | 41 | 39 | 49 | 49 | 49 | 40 | 50 |
| TAMARA | 32 | 26 | 31 | 27 | 20 | 36 | 24 | 34 | 30 | 32 | 31 | 35 |
| RECETOR | 3,3 | 2,42 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 4.1 |
| LA SALINA | 1,75 | 2,01 | 2.5 | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 4.0 | 1.9 | 5.6 |
| MONTERREY | 213 | 159 | 177 | 174 | 129 | 170 | 126 | 189 | 182 | 178 | 188 | 195 |
| PAJARITO | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SACAMA | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHAMEZA | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MANI | 0.0 | 0.0 | 120 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LABRANZAGRANDE | 0.0 | 0.0 | 120 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 20.9 |

Durante el año 2017 se han dispuesto un promedio mensual de 5450 Toneladas, equivalente un promedio diario de 182 Ton, siendo la EAAAY la de mayor disposición de residuos sólidos con un 42% del total, seguida de la Empresa Aseo urbano con 29% y el restante corresponde a los demás Municipios y Empresas Privadas que disponen en el Relleno Sanitario El Cascajar. A continuación observamos en la gráfica la participación de nuestra empresa frente a la empresa privada que opera en Yopal.

| AÑO 2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ES | EAAAY | ASEO URBANO |
| ENERO | 2.160.51 | 1.587.06 |
| FEBRERO | 1.961.49 | 1.374.14 |
| MARZO | 2.098.89 | 1.513.92 |
| ABRIL | 2.017.32 | 1.543.30 |
| MAYO | 2.170.35 | 1.616.76 |
| JUNIO | 2.344.94 | 1.720.66 |
| JULIO | 2.251.90 | 1.669.05 |
| AGOSTO | 2.284.00 | 1.568.73 |
| SEPTIEMBRE | 2.281.47 | 1.636.18 |
| OCTUBRE | 2.297.09 | 1.848.99 |
| NOVIEMBRE | 2.281.00 | 1.696.25 |
| DICIEMBRE | 2.324.60 | 1.682.35 |

En el año 2017 se dispusieron 26.473 Ton de residuos sólidos en el relleno sanitario “El cascajar” por parte de la EAAAY EICE ESP frente a 19.457 Ton de Aseo Urbano para un total de 45.930 Ton dispuestas para el municipio de Yopal.

Las toneladas diarias promedio  de residuos sólidos dispuestas por el Municipio de Yopal para la vigencia del año 2017 fueron 127.5 Ton.

- Actividades diarias de la operación

Extendido y Compactación: Posterior al descargue de los residuos sólidos en la trinchera en operación (Trinchera 9 celda B), se extienden sobre la superficie de terreno próximo a la terraza o talud y con la ayuda de un buldócer tipo HR6 el cual se encarga de romper las bolsas donde llegan los residuos y realizar la respectiva compactación material, luego de esto se nivela la superficie procurando en la medida de lo posible la terminación de una corte diario de manera sucesiva hasta cubrir toda la superficie de la terraza, conformando taludes en la celdas o terrazas intermedias para garantizar la estabilidad al interior de la trinchera.

Gracias al implementación de maquinaria más robusta como lo es el Buldócer HR6 y su forma de operación se pudo aumentar el nivel de compactación hasta 1 m3/ton.

En la siguiente imagen se observa la división de las terrazas de trabajo para el extendido y compactación en la celda 9B en operación.

Extendido y compactación mecánica

Cobertura diaria: Una vez compactados los residuos dispuestos en la terraza de la  celda 9B en operación se cubre con material de cobertura para evitar la expiración de volantes y la permanencia de alimento  expuesto que atraiga vectores (aves carroñeras); y con esta práctica añadiendo cal viva se minimizan los olores que son generados por la descomposición de los residuos.

Manejo de lixiviados: El relleno sanitario cuenta con 7 piscinas en donde se almacenan los líquidos lixiviados, para el tratamiento inicial de estos líquidos se establece el mecanismo de recirculación de los lixiviados permitiendo que los mismos mejoren en su calidad, lo que asegura un óptimo tratamiento. La calidad del lixiviado se puede medir a través de distintos parámetros como DQO (Demanda Química de Oxígeno) y DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), tomando en cuenta otros parámetros como pH, alcalinidad, acidez, temperatura, entre otros.

En el Relleno Sanitario El Cascajar se implementó a mediados del 2017 un sistema de mejora para el tratamiento a los líquidos lixiviados bajo el Contrato  de Suministro 0132.16 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SUB ACUATICO POR MEDIO DE FILTRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS GENERADOS EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR” a través de dos ETAPAS: Etapa I Biorremediación y etapa II Fitorremediación.

ETAPA I: El proceso de Biorremediación se realiza en las Piscinas de Almacenamiento de Lixiviados 1 y 2 del Relleno Sanitario El Cascajar, para lo cual se utilizan cepas bacterianas (pseudomonas), hongos, con características facultativas.

Las aplicaciones se realizan previa mezcla de las cepas en lixiviado para ser aplicado por aspersión. Se aplica al tren de piscinas 1,2, 3. Teniendo en cuenta que la piscina 1 recibe lixiviados provenientes de piscina 5 y esta a su vez de la 6 y la 7 de ahí la recirculación.

Actualmente se están aplicando las cepas bacterianas una vez por semana, dosis muy bajas (250 gr) para mantener un población estable y activa.

ETAPA II: En la PISCINA DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS No.3, ubicada en la FASE I del Relleno Sanitario El Cascajar, se realiza el tratamiento del lixiviado mediante el proceso de fitorremediación.

La macrófita utilizada para el tratamiento de fitorremediación denominada carrizo, nombre científico: phragmitescomunis. Es una planta con características de tomar el oxígeno atmosférico, a través de las hojas llevándola a la raíz, donde es bombeado al agua mejorando la actividad de microrganismos para remoción de contaminantes.

Ductos de gases o chimeneas: A diario se controla el aumento de chimeneas de gases y pozos de inspección para extraer los gases y el lixiviado producto de la descomposición de residuos en el relleno sanitario, tal y como se observa en el siguiente registro fotográfico.

Control de estabilidad nivelación y taludes: Se realizaron trabajos de nivelación de la trinchera 9A, conformando los diques perimetrales, como son el lado sur paralelo a la vía de acceso a la trinchera  9A y del lado oriente paralelo a ECOPETROL.

Se realizó también nivelación del dique (corte) por el lado norte paralelo a la trinchera 8. Con estos niveles establecidos se procede a dar pendiente y aplicar cobertura para el manejo de aguas lluvia, colocación, extendido y compactación de material de cobertura en la corona de la trinchera 9A.

- Establecimiento y Siembra de Especies Arbóreas en la Franja   de Amortiguamiento del Relleno Sanitario.

A mediados del 2017 la EAAAY EICE ESP realizo control y seguimiento a las especies arbóreas sembradas por el Municipio bajo el contrato de obra No. 1619 del 30 de Diciembre de 2014 del Municipio cuyo objeto es “OBRAS DE ADECUACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FASE I, III Y IV DEL RELLENO SANITARIO MACONDO, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE” en cumplimiento al  requerimiento impuesto mediante Resolución  No. 200.41-11.1153 del 22 de Junio de 2011 en su ÁRTICULO CUARTO numeral 8.

De acuerdo a la información suministrada por el contratista del contrato en mención las especies arbóreas sembradas  en  la franja de amortiguamiento definida para el predio del Relleno Sanitario El Cascajar  (Por el sur  entre el borde  operativo y el lindero sobre la carretera principal y Por el lindero oriental entre el borde operativo y el lindero oriental, en el cual se encuentra funcionando un patio de carga de Ecopetrol) son:

| No. | NOMBRE COMUN | GENERO | ESPECIE | CANTIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aceite, canime, palo de aceite, cabina | Copaifera | Pubiflora | 196 |
| 2 | Algarrabo, corobore, copal, guapinol | Hymenaea | Courbaril | 30 |
| 3 | Cañofistulo, Cañafistola | Cassia | Moschata | 115 |
| 4 | Cedro | Cedrela | Odorata | 1295 |
| 5 | Flor Amarillo | Tabebuia | Crysantha | 405 |
| 6 | Nauno | Pseudosamanea | Guachepele | 36 |
| 7 | Saladillo blanco, manteco, palo Brasil, barroso | Vochysia | Lehmannii | 260 |
| 8 | Simarru | SIMAROUBA | Amara | 33 |
| 9 | Yopo, Yopa, Yompa lomo de caimán | Anadenanthera | Peregrina | 56 |
| TOTAL |  |  |  | 2.426 |

Siembra y Establecimiento de especies arbóreas en el Relleno Sanitario.

- Compromisos con las comunidades.

Para la EAAAY EICE ESP es muy importante mitigar el impacto ambiental y social que pudiera producir la operación del relleno sanitario “El Cascajar” por cercanías con la comunidad de la vereda la Niataen este año 2017 hemos venido cumpliendo con los compromisos pactados de acuerdo a reuniones sostenidas con los diferentes líderes comunitarios de este sector realizando brigadas de limpieza y poda en sus alrededores manteniendo siempre un ambiente libre de basuras y contaminación.

Adicional a ello, se solicitó a la Secretaria de Salud Departamental mediante oficio 850.16.01.14110.17 una investigación entomológica en el centro poblado de esta comunidad para determinar la presencia y el tipo de vectores que pudiesen ser generados, dicho estudio fue desarrollado el día 12 de diciembre de 2017 cuyo resultado fue la recomendación de sensibilizar a la comunidad sobre la higiene doméstica.

La EAAAY EICE ESP ha venido desarrollando durante el año 2017 jornadas de fumigación dentro y en los alrededores del relleno sanitario controlando de esta manera los vectores que pudieran ser generados, como compromiso a la comunidad se coordinó para inicio del año 2018 una intervención con personal y recursos propios  dentro del centro poblado de la vereda la Niata una jornada de fumigación.

- Obras de Paisajismo y Embellecimiento.

El relleno sanitario “El Cascajar” es un lugar  visitado por Universidades de la región para mostrar a sus estudiantes el manejo y  tratamiento que se le da a los residuos sólidos que genera la mayoría del departamento, por ello se realizan adecuaciones para hacer de este un lugar más agradable a sus visitantes y al personal que opera en este lugar.

- Adecuaciones e Infraestructura

Se recibieron las obras pendientes del contrato 133.16 del 11/11/2016 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÒN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES BASICAS DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL”. Podemos observar la construcción de un vivero y la adecuación de una eficiente unidad sanitaria para el uso de las personas que allí operan.

- Vida Útil y Ampliación del Relleno Sanitario.

La celda 9B en operación arranco para el 2017 con una capacidad 97.250 m3 la cual como lo muestra la gráfica fue decreciendo mes a mes en un porcentaje aproximado del 4% para terminal según la última medición realizada el 30 de diciembre de 2017 con una capacidad remanente de 38.100 M3 garantizando el servicio hasta el mes de abril de 2018.

### Oficina de Aprovechamiento

- FORMACION Y CULTURA AMBIENTAL EN EL SECTOR COMERCIAL E INSTITUCIONAL- CAPACITACIONES

A continuación se relacionan las capacitaciones a usuarios comerciales, institucionales, oficiales y multiusuarios residenciales, sobre manejo adecuado de residuos sólidos, separación en la fuente y aprovechamiento, como un método de cultura ciudadana asignando recuperadores de oficio en el marco del programa adopta un reciclador.

| PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CULTURA SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS SECTOR COMERCIAL E INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PROGRAMADAS | DESCRIPCION DEL INDICADOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ANUAL | % CUMPLIMIENTO |
| REALIZAR CAPACITACION A USUARIOS COMERCIALES, INSTITUCIONALES, OFICIALES Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES, EN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEPARACION EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTO. | CAPACITACIONES EMPRESAS | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 43 | 45 | 93% |

| RESUMEN DE LA POBLACION | ESTADISTICA |
| --- | --- |
| EDS EL TRIANGULO - PROSPERIDAD PARA TODOS - AZIMUT CARIBABARE- CLINICA CASANARE - MANIGUA CLUB - ESMERALDA AVILA- OBRAS Y PROYECTOS - Transportes y Servicios Técnicos Petroleros - HSE ISO SERVICIOS LTDA - Hotel Milenium - Centro Odontológico PREDENT - Centro Comercial El Hobo - Centro Medico PRODOENSALUD - SUPERGIROS - COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA SAS - INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES IDRY - SIMA INGENIEROS - COMUNICAMOS MAS - JR INGENIEROS - ESTUDIANTES SENA- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - EJERCITO NACINAL - FUNDACION AMANECER – FUNDESARROLLO - BOBINADOS CASANARE -HOTEL CASA MORALES - HOTEL SAN DIEGO - PANADERIA LA CASCADA -HOTEL CASTILLO REAL - ICICOD- PANADERIA LA CASCADA - COMITÉ AMBIENTAL EJERCITO -TRINISALU-MADECENTRO |  |

| REGISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACIONES EMPRESAS | REGISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACIONES EMPRESAS |
| --- | --- |
|  | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL |
| CENTREO DE RECLUCION MILITAR | FUNDACION AMANECER |

- EDUCACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

A continuación se relacionan las capacitaciones y educación ambiental en manejo de residuos sólidos a las instituciones educativas del municipio de Yopal.

| PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PROGRAMADAS | DESCRIPCION DEL INDICADOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ANUAL | % CUMPLIMIENTO |
| REALIZAR CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | CAPACITACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 100% |

| RESUMEN DE LA POBLACION | ESTADISTICA |
| --- | --- |
| COLEGIO RAFAEL POMBO - CDI TRIADA - GIMNACIO MARIO BENEDETI - LICEO MIS PRIMEROS CONOCIMIENTO - CDI HOGAR AGRUPADO, COLEGIO LA ESMERALDA, FUNDACIÓN AZUL PROFUNDO, INSTITUCION JORGE ELICERES GAITAN, COLEGIO LA PRESENTACIÓN PRIMARIA, BRAULIO GONZALEZ SEDE SIMON BOLIVAR, CDI LOS ESTERITOS, INSTITUCION EDUCATIVA LA CAMPIÑA, ESCUELA LA GUAFILLA - ESCUELA DE MATA DE LIMON. |  |

| REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  |
| --- | --- |
| INSTITUCION EDUCATIVA LA CAMPIÑA | INSTITUCION EDUCATIVA LA GUAFILLA |
| SALVADOR CAMACHO ROLDAN | ESCUELA MATA DE LIMON |

- ACTIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS

A continuación se relacionan las actividades lúdicas recreativas en el que se fortalece a la comunidad infantil de los diferentes barrios en el proceso de aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos, educando a la población a través de juegos y recreación dirigida. Las actividades se programan con los presidentes de J.A.C.

|  | PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y FORMACION DE HABITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PROGRAMADAS |  | DESCRIPCION DEL INDICADOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ANUAL | % CUMPLIMIENTO |
| ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS CON POBLACION INFANTIL EN DIFETENTES SECTORES DE LA CIUDAD |  | ACTIVIDADES LUDICAS REALIZADAS | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 30 | 30 | 100% |

| RESUMEN DE LA POBLACION | ESTADISTICA |
| --- | --- |
| LA DECISIÓN- COMFACASANARE - LA FLORESTA - barrio LA FLORESTA- DIA DE LA NINEZ MUNICIPAL - BARRIO EL LAGUITO- barrio NUEVO HABITAD - Barrio Villa Rocío - BARRIO VILLA NELLY - Barrio Villa Lucia - Edificio DECK 29 -Barrio El Mastranto- Refuerzo Villa Nelly -Bicentenario - Vencedores - LUMA-CORREGIMIENTO MORICHAL- VILLA DOCENTE - CIUDADELA DEL CARMEN - BRR CATALUÑA - BRR. EL GARCERO - BRR. BRISAS DEL LLANO- BRR. LAS AMERCIAS - ALTOS DE MANARE- EL FICAL - EL LAGUITO - LA FLORIDA-LA GUAFILLA- SALVADOR CAMACHO-VILLA SOLOME |  |

| REGISTRO FOTOGRAFICO LUDICA COMUNIDAD INFANTIL EN BARRIOS |  |
| --- | --- |

- SOCIALIZACIONES CASA A CASA

A continuación se relacionan las actividades de socialización casa a casa del servicio de aseo en el que se incluye el programa de aprovechamiento “Adopta un Reciclador” asignando un recuperador de oficio a los diferentes sectores del municipio de Yopal.

| PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y FORMACION DE HABITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PROGRAMADAS | DESCRIP- CION DEL INDICADOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ANUAL | % CUMPLIMIENTO |
| REALIZAR SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD | SOCIALIZACION CASA A CASA | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 100% |
| RESUMEN DE LA POBLACION |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADISTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOS OCOBOS-MARIA MILENA -PRADERA- SAN JORGE - COMFABOY-FLOR AMARILLO- NUEVO HABITAD- VILLA NELLY- EL LAGUITO- VILLA DEL SOL PEATONAL -VILLA LUCIA-BRR. SALITRE - COVISEDCA - LA UNIDAD - TORRES DEL SILENCIO - BICENTENARIO - DECK 29 - EDIFICIO LUMA- BRR. BRISAS DEL LLANO - BRR. ALCARAVAN- SOCIALIZACION VIDRIERIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIALIZACIONES | REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIALIZACIONES |
| --- | --- |

OTRAS ACTIVIDADES APROVECHAMIENTO

- Se realizó demarcación de los cuartos de almacenamiento de los Conjuntos Residenciales la Decisión, Comfacasanare y Centro Comercial El Hobo:

CELEBRACION DÍA DEL TRABAJO DECENTE CON RECICLADORES DE OFICIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Se llevó a cabo actividad con los recuperadores de oficio del municipio en la celebración de la semana del trabajo decente el día 5 de octubre de 2017; en un evento que se organizó con apoyo del Ministerio de Trabajo Seccional Casanare, en busca de la formalización  de los recicladores que hoy por hoy son los que hacen del reciclaje una oportunidad ambiental para el municipio de Yopal y buscando la oportunidad para que se dignifique la labor ejercida por la población de recicladores como trabajadores informales,  como parte de los pactos y pilares del trabajo decente en Colombia.

FERIA DE SERVICIOS ESPECIALES RECICLADORES DE OFICIO

El dia 2 de noviembre de 2017, se llevó a cabo, 1 era Feria de Servicios Especiales para los recicladores de oficio del municipio de Yopal, contando con la participación de entidades involucradas como SENA, SERVISALUD YOPAL, FUNDACION AMANECER, ACADEMIA DE BELLAZA GENESIS, INVERSIONES EL MANA Y CAPRESOCA.

APOYO A LOS RECUPERADORES DE OFICIO: RECOLECCION DE  INSERVIBLES GOBERNACION DE CASANARE

Se llevó a cabo actividad de recolección de inservibles con los recuperadores de oficio del municipio en la sede de almacén de la Gobernación de Casanare, con el fin de reducir la cantidad de material que se disponía para disposición final y que se podría recuperar para otro uso; la anterior gestión se realiza bajo convenio del programa Adopta un Reciclador.

  - OPERACIÓN CLUS (COBRO DE LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR)

De conformidad con lo estipulado en los Decretos N° 2981 del 20 de diciembre de 2013 y N° 1077 de mayo de 2015  y dando cumplimiento a la Nueva Resolucion Tarifaria CRA 720 del 2015, la cual establece adicionalemente como actividades complementarias del servicio publico de Aseo, poda de arboles, corte de cesped, lavado de areas públicas, limpieza de playas, tratamiento y aprovechamiento; la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP a partir del mes de Mayo 2016, bajo la Direccion de Aseo conformó la Unidad de CLUS (Costo de Limpieza por Suscriptor Urbano), ejecutando  actividades de corte de cespede en areas publicas del Municipio de Yopal (canales, separadores y parques) y a apartir del mes de Agosto del mismo año inicio a realizar poda de arboles.

El 28 de Abril del año 2017 la Direccion de Aseo presentó ante el Comité de Cordinacion de Control Interno los Procesos, Procedimeintos, Instructivos y Formatos que conforman la Direccion de Aseo, fecha por el cual fueron verificados y aprobados por el comité todos los procesos de la Direccion de Aseo, incluyendo el procedimiento, Plan de Accion e Indicadores de CLUS con sus componentes.

- CORTE DE CESPED.

En cumplimiento a la nueva norma tarifaria del servicio de aseo y el Decreto 1077 del 2015 la EAAAY EICE ESP realiza la actividad de Corte de Césped es áreas verdes públicas sin restricción de acceso, como:

En el año 2017 se intervinieron total de 2.341.751 metros cuadrados de áreas y zonas verdes del perimetro urbano del Municicpio de Yopal.

| áreas y zonas verdes intervenidas mensualmente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | m2 de ÁREAS Y ZONAS VERDES INTERVENIDAS MENSUALMENTE | TOTAL m2 de ÁREAS Y ZONAS VERDES INTERVENIDAS | PROMEDIO MES m2 de ÁREAS Y ZONAS VERDES INTERVENIDAS |
| ENERO |  | 2.341.751 |  |
| FEBRERO | 73056 |  |  |
| MARZO | 267640 |  |  |
| ABRIL | 163654 |  |  |
| MAYO | 196794 |  |  |
| JUNIO | 185800 |  |  |
| JULIO | 191578 |  |  |
| AGOSTO | 293036 |  |  |
| SEPTIEMBRE | 356967 |  |  |
| OCTUBRE | 198554 |  |  |
| NOVIEMBRE | 209118 |  |  |
| DICIEMBRE | 205554 |  |  |

En atención a la vinculación de mayor  personal a la Unidad de CLUS en el mes de Julio del año 2017, se pudo evidenciar el aumento de los m2 intervenidos en el área pública, situación que ha permitido garantizar mayor  cobertura en cuanto la prestación del servicio de corte de césped y poda de árboles en el Municipio de Yopal.

En el año 2017 con el objeto de garantizar la operación y el servicio de corte de césped y poda de árboles, la EAAAY EICE ESP mediante contrato No. 0102.16 cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CINCO (5) GUADAÑAS UN (1) CORTASETO, UNA (1) MOTOSIERRA, UNA (1) HIDROLAVADORA, HERRAMIENTA MENOR, ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS, CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES (CLUS) INCLUIDAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO.

- PODA DE ÁRBOLES.

La EAAAY EICE ESP inicio a prestar el servicio de poda de árboles  en el mes de Agosto de 2016, interviniendo arboles con alturas  no superiores a cuatro (4) metros, en razón a que la Empresa no cuenta actualmente con equipos apropiados para desarrollar la actividad a alturas mayores a la anteriormente mencionada.

Sin embargo, con apoyo de CEIBA y ENERCA en el año de 2017 se han intervenido arboles con alturas superiores a los 10 m.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el servicio de Aseo del Municipio de Yopal es prestado por dos operadores y a la fecha no se ha llegado a un Acuerdo con la Empresa Privada para la división del área a intervenir en cuanto a corte de césped, poda de árboles, actualmente la  EAAAY EICE ESP presta el servicio en toda la Ciudad, teniendo  como área exclusiva  los sectores en donde predominan los usuarios de la EAAAY EICE ESP.

| 2017 | m2 de ÁREAS Y ZONAS VERDES INTERVENIDAS MENSUALMENTE | TOTAL m2 de ÁREAS Y ZONAS VERDES INTERVENIDAS | PROMEDIO MES m2 de ÁREAS Y ZONAS VERDES INTERVENIDAS |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERO | 20 | 1704 |  |
| FEBRERO | 28 |  |  |
| MARZO | 30 |  |  |
| ABRIL | 0 |  |  |
| MAYO | 0 |  |  |
| JUNIO | 10 |  |  |
| JULIO | 151 |  |  |
| AGOSTO | 376 |  |  |
| SEPTIEMBRE | 270 |  |  |
| OCTUBRE | 239 |  |  |
| NOVIEMBRE | 270 |  |  |
| DICIEMBRE | 310 |  |  |

- LAVADO DE AREAS PUBLICAS

La actividad de lavado de areas publicas,  según el  decreto 1077 del 2015 consiste en la  remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión. En cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Yopal y de la Resolución CRA 720 del 9 de julio de 2015, en el cual se encuentra establecido realizar el lavado de los puentes peatonales del área de prestación de servicio como actividad complementaria del servicio público de aseo, la EAAAY EICE ESP se encuentra en proceso de incorporación de esta actividad. Cabe resaltar que la EAAAY EICE ESP en el año 2017 realizo las siguientes intervenciones:

V. FORTALECER LA VIABILIDAD FINANCIERA EMPRESARIAL

- MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COEFICIENTE OPERACIONAL | ((Costos + gastos operacionales)/Ingresos operacionales)*100 | IGUAL AL 100% | 112% | 0% |

| INDICADOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COEFICIENTE OPERACIONAL | 93% | 105% | 106% | 110% | 112% | 112% | 115% | 117% | 115% | 116% | 121% | 125% |

- FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA INVERSIÓN

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE INVERSIÓN REALIZADA | INVERSIONES REALIZADAS / INVERSIONES PRESUPUESTADAS | 90% | 92% | 102% |

Para el año 2017 la gerencia ejecutó en un 92% las inversiones programadas o presupuestadas con recursos propios, correspondiente a un valor comprometido de $ 4.071.268.247,31

En la siguiente tabla se detalla el comportamiento de las inversiones con recursos propios:

| EJECUCION DE INVERSIONES RECURSOS PROPIOS 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | ENERO - MARZO | MARZO - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE - DICIEMBRE |
| Inversión realizada Millones | 262,529,090 | 1,077,740,883 | 1,801,780,452 | 4,071,268,247 |
| Inversión Presupuestada Millones | 4,431,369,975 | 4,431,369,975 | 4,386,369,975 | 4,431,369,995 |
| Resultados (%) | 5.9% | 24.3% | 41.1% | 91.9% |

Las inversiones realizadas se centraron a actividades enmarcadas en los temas de construcción y  optimización de infraestructura  física de los sistemas, control mitigación y educación ambiental, adquisición equipos - maquinaria y vehículos, mantenimiento de edificaciones, optimización estructura organizativa de la EAAAY,  programas de sistematización institucional,  optimización  de la PTAR, aprovechamiento  MIRS y clausura y pos clausura  relleno sanitario

La Empresa, en el año 2017, ha podido realizar inversiones para mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios públicos, tanto así que se observa una tendencia en el crecimiento del porcentaje del rubro de inversión por recursos propios, esto también dando cumplimiento a las proyecciones realizadas dentro del nuevo marco tarifario.

- ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | ESTUDIO REALIZADO | 1 | 1 | 100% |

COSTOS DE REFERENCIA APLICADOS DURANTE LA VIGENCIA 2017, PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PRESTADOS POR LA EAAAY E.I.C.E.  E.S.P.

ACUEDUCTO

| COSTO / MES | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) | 5,232.04 | 5,232.04 | 5,232.04 | 5,397.37 | 5,397.37 | 5,397.37 | 5,397.37 | 5,397.37 | 5,397.37 | 5,397.37 | 5,397.37 | 6,268.24 |
| Costo Medio de Inversión (CMI) | 831.06 | 831.06 | 831.06 | 857.32 | 857.32 | 857.32 | 857.32 | 857.32 | 857.32 | 857.32 | 857.32 | 428.66 |
| Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.99 |
| Costo Medio de Operación (CMO) | 251.40 | 251.40 | 251.40 | 259.34 | 259.34 | 259.34 | 259.34 | 259.34 | 259.34 | 406.74 | 406.74 | 936.85 |

Los costos de acueducto fueron actualizados en el mes de abril de acuerdo al acumulado del IPC (3.16%), en el mes de octubre se desmonta la disminución temporal del 50% en el Costo Medio de Operación Comparable, la cual se venía aplicando desde el mes de mayo de  2013 y en el mes de diciembre la variación en las tarifas se presenta por el cambio del modelo tarifario.

ALCANTARILLADO

| COSTO / MES | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) | 3,822.98 | 3,822.98 | 3,822.98 | 3,943.79 | 3,943.79 | 3,943.79 | 3,943.79 | 3,943.79 | 3,943.79 | 3,943.79 | 3,943.79 | 3,216.41 |
| Costo Medio de Inversión (CMI) | 434.20 | 434.20 | 434.20 | 447.92 | 447.92 | 447.92 | 447.92 | 447.92 | 447.92 | 447.92 | 447.92 | 439.05 |
| Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT) | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 28.41 |
| Costo Medio de Operación (CMO) | 227.19 | 227.19 | 227.19 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | 275.78 | 275.78 | 275.78 | 275.78 | 275.78 | 303.89 |

Los costos de alcantarillado fueron actualizados en el mes de abril de acuerdo al acumulado del IPC (3.16%), en el mes de julio se desmonta la disminución temporal del 50% en el Costo Medio de Operación Comparable, la cual se venía aplicando desde el mes de mayo de  2013 y en el mes de diciembre la variación en las tarifas se presenta por el cambio del modelo tarifario.

ASEO

| ASEO | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo de comercialización (CCS) | 1,513.40 | 1,513.40 | 1,561.22 | 1,561.22 | 1,561.22 | 1,561.22 | 1,561.22 | 1,561.22 | 1,561.22 | 1,561.22 | 1,561.22 | 1,561.22 |
| Costo de Barrido y limpieza (CBL) | 3,485.24 | 3,644.08 | 3,644.08 | 3,644.08 | 3,644.08 | 3,644.08 | 3,644.08 | 3,375.41 | 3,375.41 | 3,375.41 | 3,375.41 | 3,375.41 |
| Costo de limpieza urbana (CLUS) | 415.37 | 418.62 | - | 189.13 | 692.86 | 423.67 | 509.46 | 452.10 | 471.00 | 713.03 | 868.59 | 483.13 |
| Costo de recolección y transporte (CRT) | 75,083.49 | 75,190.03 | 77,799.12 | 77,799.12 | 77,799.12 | 77,799.12 | 77,799.12 | 82,235.27 | 82,235.27 | 82,235.27 | 82,235.27 | 82,235.27 |
| Costo de disposición final (CDF) | 47,833.00 | 49,377.69 | 49,377.69 | 49,377.69 | 49,377.69 | 51,372.55 | 51,372.55 | 49,828.35 | 49,828.35 | 49,828.35 | 49,828.35 | 49,828.35 |
| Costo de tratamiento de lixiviados (CTL) | 1,857.88 | 2,287.36 | 2,359.64 | 2,359.64 | 2,359.64 | 2,359.64 | 2,359.64 | 1,493.90 | 1,493.90 | 1,493.90 | 1,493.90 | 1,493.90 |

Para el servicio de aseo los costos de referencia se calculan cada 6 meses y se actualizan cada vez que se alcanza un acumulado igual o mayor al 3% en los índices (IPC, IPCC, IOEXP y SMMLV) publicados por el DANE. De esta manera en los meses enero y julio se calcularon todos los Costos para el servicio de Aseo que fueron aplicados en febrero y julio respectivamente, después de calculados los costos se realizaron las siguientes actualizaciones: en febrero se alcanza el acumulado en los indicadores (IPC e IPCC) afectando los Costos (CCS, CRT y CTL) que se aplicaron en marzo, en el mes de mayo alcanza el acumulado el indicador (IOEXP) afectando el Costo de Disposición Final (CDF) aplicado en junio.

El Costo de Limpieza Urbana presenta un variación constante, ya que depende de la cantidad de actividades (corte de césped) realizadas mensualmente.

- GESTION FINANCIERA

# INFORME DE PRESUPESTO

## EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2016 RECURSO PROPIO

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal  EICE – ESP para la Vigencia Fiscal del año  2017 estableció un Presupuesto Inicial de Recursos Propios de $ 22.821 millones, a corte del mes de Diciembre  se han realizado Adiciones de $ 14.419 millones, con lo cual se presenta un Presupuesto Definitivo de $ 37.240 millones de pesos.

En el siguiente cuadro se detalla el Presupuesto de Ingresos a Diciembre de 2017:

| PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE DE 2017 (Millones) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenta | Nombre | Apropiado | Modificaciones | Total Presupuesto |
|  | TOTALES | 22,821 | 14,419 | 37,240 |
| 1 | TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL | - | 2,985 | 2,985 |
| 2 | TOTAL: INGRESOS CORRIENTES | 22,821 | 11,434 | 34,255 |
| 201 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 16,667 | 3,397 | 20,064 |
| 20101 | VENTA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIRIOS | 16,494 | 3,396 | 19,890 |
| 2010101 | ACUEDUCTO | 8,259 | 144 | 8,403 |
| 2010102 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 3,650 | 1,237 | 4,887 |
| 2010103 | SERVICIO DE ASEO | 4,585 | 2,016 | 6,601 |
| 20102 | VENTA BIENES POR OPERACION COMERCIAL | 167 | - | 167 |
| 20103 | VENTA DE OTROS SERVICIOS | 6 | 1 | 7 |
| 203 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 6,084 | 7,798 | 13,882 |
| 20301 | COMISIONES RECAUDOS OTRAS EMPRESAS | 96 | 39 | 196 |
| 20302 | OTROS INGRESOS | - | 2,726 | 2,726 |
| 20303 | DEVOLUCIONES | - | - | - |
| 20304 | SUBSIDIOS ACUE ALCANT Y ASEO | 4,656 | 1,456 | 6,112 |
| 20305 | SUBSIDIOS ASEO | 1,332 | 468 | 1,800 |
| 20306 | FONDO DE ADAPTACION. |  | 3,109 | 3,109 |
| 204 | INGRESOS DE CAPITAL | 70 | 239 | 309 |
| 20401 | RECUPERACION DE CARTERA | - | - | - |
| 20403 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 70 | 81 | 151 |
| 2040501 | FONDO DE VIVIENDA | - | 117 | 117 |
| 2040503 | FONDO ROTATORIO | - | 41 | 41 |

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO A DICIEMBRE DE 2017 RECURSO PROPIO

En el mes de Diciembre  de  2017 la Empresa recaudo $ 6.433 millones  de pesos por concepto de Venta de Servicios Públicos, Otros Ingresos Corrientes: (comisiones Recaudos a Otras Empresas,  Otros ingresos, Subsidios, Fondo de Adaptación) y  Rendimientos Financieros entre otros conceptos de ingreso, llevando un acumulado de $ 30.184 millones  equivalente al   81%  del  total del  Presupuesto.

Por concepto de Venta de Servicios Públicos Domiciliarios, presenta una Ejecución  del  Recaudado  Acumulado un   valor  de $17.181 millones de pesos,  Venta de Bienes  por  Operación  $67  millones, Venta de Otros  Servicios $5 millones, e Otros Ingresos Corrientes presenta una Ejecución del valor de Recaudo  Acumulado de $9.637  millones e Ingresos de Capital de $309 millones a cierre del mes de Diciembre 2017.

| EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2017 (Millones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenta | Nombre | Apropiado | Modificaciones | Total Presupuesto | Recaudos Anteriores | Recaudos Mes | Recaudos Acumulados | Por Recaudar | % Recaudado |
|  | TOTALES | 22,821 | 14,419 | 37,240 | 23,751 | 6,433 | 30,148 | 7,057 | 81% |
| 1 | TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | 2,985 | 2,985 | 2,985 | 0 | 2,985 | 0 | 100% |
| 2 | TOTAL: INGRESOS CORRIENTES | 22,821 | 11,434 | 34,255 | 20,766 | 6,433 | 27,199 | 7,057 | 79% |
| 201 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 16,667 | 3,397 | 20,064 | 15,643 | 1,610 | 17,253 | 2,811 | 86% |
| 20101 | VENTA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIRIOS | 16,494 | 3.396 | 19,890 | 15,580 | 1,601 | 17,181 | 2,709 | 86% |
| 2010101 | ACUEDUCTO | 8,259 | 144 | 8,403 | 5,918 | 699 | 6,617 | 1,786 | 79% |
| 2010102 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 3,650 | 1,236 | 4,886 | 4,405 | 438 | 4,843 | 43 | 99% |
| 2010103 | SREVICIO DE ASEO | 4,585 | 2,016 | 6,601 | 5,257 | 464 | 5,721 | 880 | 87% |
| 20102 | VENTA BIENES POR OPERACION COMERCIAL | 167 | 0 | 167 | 58 | 9 | 67 | 100 | 40% |
| 20103 | VENTA DE OTROS SERVICIOS | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 71% |
| 203 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 6,084 | 7,798 | 13,882 | 4,875 | 4,762 | 9,637 | 4,245 | 69% |
| 20301 | COMISIONES RECAUDOS OTRAS EMPRESAS | 96 | 39 | 135 | 127 | 8 | 135 | 0 | 100% |
| 20302 | OTROS INGRESOS | 0 | 2,726 | 2,726 | 207 | 2 | 209 | 2,517 | 8% |
| 20303 | DEVOLUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 20304 | SUBSIDIOS ACUE ALCANT Y ASEO | 4,656 | 1,456 | 6,112 | 1,987 | 2,397 | 4,384 | 1,728 | 72% |
| 20305 | SUBSIDIOS ASEO | 1,332 | 468 | 1,800 | 599 | 1,201 | 1,800 | 0 | 100% |
| 2036 | FONDO ADAPTACION | 0 | 3,109 | 3,109 | 1,955 | 1,154 | 3,109 | 0 | 100% |
| 204 | INGRESOS DE CAPITAL | 70 | 239 | 309 | 248 | 61 | 309 |  | 100% |
| 20401 | RECUPERACION DE CARTERA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | % |
| 20403 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 70 | 81 | 151 | 118 | 33 | 151 | 0 | 100% |
| 20405 | FONDO DE VIVIENDA | 0 | 117 | 117 | 98 | 19 | 117 |  | 100% |
| 20406 | RECURSO DE CREDITO | 0 | 41 | 41 | 32 | 9 | 41 |  | 100% |

| ANALISIS COMPORTAMIENTO RUBROS PRESUPUESTO DE INGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | ACUEDUCTO | ALCANT | ASEO | VENT. OPERAC | VENT. OT. SERV | OTROS ING. CORRIENTES | RECUP. CART. | TOTAL RECAU. MES |
| ENERO | 489 | 373 | 445 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1,330 |
| FEBRERO | 474 | 381 | 406 | 3 | 1 | 24 | 0 | 1,289 |
| MARZO | 531 | 398 | 583 | 2 | 0 | 114 | 0 | 1,628 |
| ABRIL | 475 | 370 | 387 | 1 | 1 | 514 | 0 | 1,748 |
| MAYO | 550 | 425 | 516 | 1 | 1 | 1,600 | 0 | 3,093 |
| JUNIO | 510 | 378 | 421 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1,328 |
| JULIO | 523 | 418 | 584 | 5 | 0 | 29 | 0 | 1,559 |
| AGOSTO | 508 | 399 | 502 | 8 | 0 | 343 | 0 | 1,760 |
| SEPTIEMBRE | 620 | 433 | 501 | 9 | 0 | 1,657 | 0 | 3,220 |
| OCTUBRE | 645 | 438 | 467 | 9 | 0 | 767 | 0 | 2,327 |
| NOVIEMBRE | 592 | 438 | 467 | 9 | 1 | 767 | 0 | 1,484 |
| DICIEMBRE | 700 | 438 | 464 | 8 | 0 | 4,824 | 0 | 6,433 |
| TOTALES | 6,617 | 4,843 | 5,720 | 66 | 5 | 9,949 | 0 | 27,200 |
| PROYECC. PTTO A DIC. 2017 | 8,403 | 4,887 | 6,600 | 167 | 7 | 14,193 | 0 | 34,257 |
| PROYECTADO VS RECAUDADO | -1,786 | -44 | -880 | -101 | -2 | -4,244 | 0 | -7,057 |

## EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2017 RECURSO PROPIO

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP para la vigencia fiscal del año  2017 estableció un Presupuesto Inicial de Gastos de $ 22.821, a corte del mes de Diciembre  se presentó  adiciones por valor de $ 14.419 millones de pesos, con lo cual se presenta un Presupuesto Definitivo de $ 37.240  millones de pesos.

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de gastos a Diciembre de 2017:

| EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE RECURSOS PROP. AÑO 2017 (Millones) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | Nombre | Apropiado | Modificaciones | Total Apropiado |
|  | TOTALES | 22,821 | 14,419 | 37,240 |
| 3 | TOTAL: PRESUPUESTO DE GASTOS | 22,821 | 14,419 | 32,078 |
| 301 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12,453 | 5,257 | 17,710 |
| 302 | GASTOS DE OPERACION | 5,504 | 1,224 | 6,728 |
| 303 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1,105 | -119 | 986 |
| 304 | GASTOS DE INVERSION | 3,759 | 673 | 4,432 |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 3,188 | 3,188 |
| 4 | DISPONIBILIDAD FINAL | 0 | 4,196 | 4,196 |

A corte  de Diciembre de 2017 la Empresa de los $ 37.240  millones   del Presupuesto Definitivo de Gastos  ha generado Certificado de Disponibilidad Presupuestal por valor de $ 31.750 millones equivalente el 85% del presupuesto quedando un saldo de apropiación  por ejecutar   de  $ 5.490  millones de pesos  equivalente el  15%

Los compromisos acumulados a  Diciembre  de 2017,  fueron de $ 31.750  millones equivalente al  85% del presupuesto de Gastos, de los cuales se han hecho pagos acumulados por valor de $ 27.469  millones pesos equivalente el  87%  del valor comprometido, quedando cuentas por pagar por valor de $ 4.281  millones pesos equivalente el  13%

## COMPORTAMIENTO  EJECUCIONES  GASTOS A  DICIEMBRE  DE 2017 RECURSOS  PROPIOS

## GESTIÓN CONTABLE

4.2.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

| CODIGO | ACTIVO | DICIEMBRE DE 2017 | DICIEMBRE DE 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL ACTIVO | 65,717,154,838 | 75,791,889,610 | -10,074,734,772 | -13% |
|  | ACTIVO CORRIENTE | 22,594,721,630 | 23,266,494,789 | -671,773,159 | -3% |
| 11 | EFECTIVO | 11,793,890,085 | 13,456,788,403 | -1,662,898,318 | -12% |
| 1105 | CAJA | 0 | 311,774 | -311,774 | -100% |
| 110501 | Caja General | 0 | 311,774 | -311,774 | -100% |
| 110502 | Caja Menor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 11,793,890,085 | 13,456,476,629 | -1,662,586,544 | -12% |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 291,271,349 | 222,798,628 | 68,472,721 | 31% |
| 111006 | Cuenta de Ahorro | 11,502,618,736 | 13,233,678,001 | -1,731,059,265 | -13% |
| 14 | DEUDORES | 9,351,321,952 | 8,374,360,661 | 976,961,291 | 12% |
| 1406 | VENTA DE BIENES | 10,473,763 | 4,033,555 | 6,440,208 | 160% |
| 140606 | Bienes Comercializados | 10,473,763 | 4,033,555 | 6,440,208 | 160% |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 140790 | Otros servicios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1408 | SERVICIOS PUBLICOS | 2,771,387,213 | 3,655,357,101 | -883,969,888 | -24% |
| 140802 | Servicio de Acueducto | 731,516,663 | 541,708,004 | 189,808,659 | 35% |
| 140803 | Servicio de Alcantarillado | 432,407,776 | 365,275,068 | 67,132,708 | 18% |
| 140804 | Servicio de Aseo | 497,206,794 | 504,693,559 | -7,486,765 | -1% |
| 140808 | Subsidio Servicio de Acueducto | 400,224,845 | 881,531,681 | -481,306,836 | -55% |
| 140809 | Subsidio Servicio de Alcantarillado | 371,493,553 | 497,197,034 | -125,703,481 | -25% |
| 140810 | Subsidio Servicio de Aseo | 338,537,582 | 864,951,755 | -526,414,173 | -61% |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2,647,043,581 | 1,302,002,474 | 1,345,041,107 | 103% |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes | 1,052,385,246 | 456,394,061 | 595,991,185 | 131% |
| 142013 | Anticipo para proyectos de inversión | 1,594,658,335 | 845,608,413 | 749,049,922 | 89% |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS | 3,525,377,145 | 2,497,679,579 | 1,027,697,566 | 41% |
| 142201 | Anticipo de Impuesto sobre la Renta | 0 | 39,124,000 | -39,124,000 | -100% |
| 142202 | Retención en la Fuente | 1,237,635,145 | 551,547,579 | 686,087,566 | 124% |
| 142203 | Saldos a favor en liquidaciones privadas | 1,714,102,000 | 1,500,873,000 | 213,229,000 | 14% |
| 142211 | Anticipo de Industria y Comercio | 135,854,000 | 54,035,000 | 81,819,000 | 151% |
| 142212 | Retención de Impuesto sobre la Renta CREE | 437,786,000 | 352,100,000 | 85,686,000 | 24% |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 616,199,449 | 1,098,390,537 | -482,191,088 | -44% |
| 147012 | Créditos a Empleados | 442,983,049 | 294,096,366 | 148,886,683 | 51% |
| 147013 | Embargos Judiciales | 0 | 680,190,552 | -680,190,552 | -100% |
| 147090 | Otros Deudores | 173,216,400 | 124,103,619 | 49,112,781 | 40% |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES | -219,159,199 | -183,102,585 | -36,056,614 | 20% |
| 148020 | Servicio de Acueducto | -50,536,158 | -39,491,455 | -11,044,703 | 28% |
| 148021 | Servicio de Alcantarillado | -34,471,622 | -28,912,119 | -5,559,503 | 19% |
| 148022 | Servicio de Aseo | -82,282,660 | -77,424,686 | -4,857,974 | 6% |
| 148090 | Otros deudores | -51,868,759 | -37,274,325 | -14,594,434 | 39% |
| 15 | INVENTARIOS | 1,256,724,072 | 1,348,597,401 | -91,873,329 | -7% |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 328,417,023 | 384,206,086 | -55,789,063 | -15% |
| 151013 | Lubricantes | 0 | 2,457,000 | -2,457,000 | -100% |
| 151032 | Medidores de Agua | 291,581,653 | 325,661,367 | -34,079,714 | -10% |
| 151034 | Elementos de protección y seguridad personal | 10,797,280 | 11,923,930 | -1,126,650 | -9% |
| 151090 | Otras mercancías en existencia | 26,038,090 | 44,163,789 | -18,125,699 | -41% |
| 1518 | MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS | 935,976,916 | 972,061,182 | -36,084,266 | -4% |
| 151803 | Materiales, reactivos de laboratorio | 0 | 1,282,960 | -1,282,960 | -100% |
| 151807 | Repuestos | 698,501 | 76,090,679 | -75,392,178 | -99% |
| 151811 | Elementos y Accesorios de Acueducto | 848,496,037 | 869,061,988 | -20,565,951 | -2% |
| 151812 | Elementos y Accesorios de Alcantarillado | 86,782,378 | 25,625,555 | 61,156,823 | 239% |
| 1580 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS | -7,669,867 | -7,669,867 | 0 | 0% |
| 158009 | Materiales para Prestación de Servicios | -7,669,867 | -7,669,867 | 0 | 0% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 192,785,522 | 86,748,324 | 106,037,198 | 122% |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 192,785,522 | 86,748,324 | 106,037,198 | 122% |
| 191001 | Materiales y Suministros | 275,000 | 0 | 275,000 | 100% |
| 191004 | Dotación a Trabajadores | 146,101,714 | 78,239,724 | 67,861,990 | 87% |
| 191021 | Elementos de Aseo y Cafetería | 46,408,808 | 8,508,600 | 37,900,208 | 445% |
| 191023 | Capacitación bienestar social y estimulo | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | ACTIVO NO CORRIENTE | 43,122,433,208 | 52,525,394,821 | -9,402,961,613 | -18% |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 10,042,705,501 | 10,929,209,577 | -886,504,076 | -8% |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 10,042,705,501 | 10,929,209,577 | -886,504,076 | -8% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 32,504,141,195 | 40,795,810,275 | -8,291,669,080 | -20% |
| 1605 | TERRENOS | 1,819,906,959 | 7,052,853,981 | -5,232,947,022 | -74% |
| 160501 | Urbanos | 1,367,302,604 | 5,861,025,547 | -4,493,722,943 | -77% |
| 160502 | Rurales | 452,604,355 | 1,191,828,434 | -739,224,079 | -62% |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 44,330,586 | 99,052,287 | -54,721,701 | -55% |
| 163501 | Maquinaria y Equipo | 18,604,080 | 29,604,080 | -11,000,000 | -37% |
| 163505 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 163503 | Muebles, Enseres y equipos de oficina | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 163590 | Otros bienes muebles en bodega | 25,726,506 | 69,448,207 | -43,721,701 | -63% |
| 1640 | EDIFICACIONES | 2,521,665,232 | 3,435,575,812 | -913,910,580 | -27% |
| 164002 | Oficinas | 75,554,850 | 443,341,058 | -367,786,208 | -83% |
| 164015 | Casetas y Campamentos | 153,369,159 | 114,974,337 | 38,394,822 | 33% |
| 164018 | Bodegas y Hangares | 11,249,154 | 419,766,092 | -408,516,938 | -97% |
| 164024 | Tanques de almacenamiento | 1,235,741,429 | 1,235,741,429 | 0 | 0% |
| 164090 | Otras Edificaciones | 1,045,750,641 | 1,221,752,896 | -176,002,255 | -14% |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 42,894,532,827 | 42,299,558,652 | 594,974,175 | 1% |
| 164502 | Plantas de Tratamiento | 42,784,453,827 | 42,189,479,652 | 594,974,175 | 1% |
| 164507 | Plantas de Conducción | 110,079,000 | 110,079,000 | 0 | 0% |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 6,044,132,055 | 6,044,132,055 | 0 | 0% |
| 165002 | Redes de Distribución | 246,639,134 | 246,639,134 | 0 | 0% |
| 165003 | Redes de Recolección de Aguas | 2,750,868,613 | 2,750,868,614 | -1 | 0% |
| 165090 | Otras Redes Líneas y Cables | 3,046,624,307 | 3,046,624,307 | 0 | 0% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,667,902,764 | 2,602,739,861 | 65,162,903 | 3% |
| 165504 | Maquinaria Industrial | 1,275,930,576 | 1,228,214,848 | 47,715,728 | 4% |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 142,510,164 | 107,090,173 | 35,419,991 | 33% |
| 165512 | Equipo para Estaciones de Bombeo | 723,210,026 | 723,210,026 | 0 | 0% |
| 165590 | Otras Máquinas y Equipos | 526,251,998 | 544,224,814 | -17,972,816 | -3% |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 417,945,009 | 410,998,784 | 6,946,225 | 2% |
| 166002 | Equipo de Laboratorio | 417,945,009 | 410,998,784 | 6,946,225 | 2% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 510,241,746 | 480,202,277 | 30,039,469 | 6% |
| 166501 | Muebles y Enseres | 304,238,733 | 308,923,423 | -4,684,690 | -2% |
| 166502 | Equipo y Máquinas de Oficina | 206,003,013 | 171,278,854 | 34,724,159 | 20% |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 689,398,937 | 708,750,135 | -19,351,198 | -3% |
| 167001 | Equipo de Comunicación | 149,098,704 | 147,305,944 | 1,792,760 | 1% |
| 167002 | Equipo de Computación | 540,300,233 | 561,444,191 | -21,143,958 | -4% |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 3,584,836,125 | 3,829,092,065 | -244,255,940 | -6% |
| 167502 | Terrestre | 3,584,836,125 | 3,829,092,065 | -244,255,940 | -6% |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA | 7,997,000 | 7,997,000 | 0 | 0% |
| 168090 | Otros Equipos de comedor, cocina y despensa | 7,997,000 | 7,997,000 | 0 | 0% |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -28,698,748,045 | -26,175,142,634 | -2,523,605,411 | 10% |
| 168501 | Edificaciones | -639,469,910 | -581,720,351 | -57,749,559 | 10% |
| 168502 | Plantas y Ductos y Túneles | -20,829,857,768 | -19,019,835,166 | -1,810,022,602 | 10% |
| 168503 | Redes Líneas y Cables | -2,373,029,525 | -2,239,586,587 | -133,442,938 | 6% |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -1,421,816,773 | -1,273,871,403 | -147,945,370 | 12% |
| 168505 | Equipo Médico y Científico | -260,667,491 | -224,964,251 | -35,703,240 | 16% |
| 168506 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | -239,575,235 | -198,642,902 | -40,932,333 | 21% |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -445,290,210 | -361,969,609 | -83,320,601 | 23% |
| 168508 | Equipo de Transporte, tracción y elevación | -2,485,431,861 | -2,271,653,058 | -213,778,803 | 9% |
| 168509 | Equipo de comedor, despensa y hotelería | -3,609,271 | -2,899,307 | -709,964 | 24% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 575,586,513 | 800,374,969 | -224,788,456 | -28% |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,786,713,181 | 1,772,770,031 | 13,943,150 | 1% |
| 197008 | Software | 1,351,699,421 | 1,337,756,271 | 13,943,150 | 1% |
| 197009 | Servidumbre | 422,072,000 | 422,072,000 | 0 | 0% |
| 197090 | Otros Intangibles | 12,941,760 | 12,941,760 | 0 | 0% |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -1,211,126,668 | -972,395,062 | -238,731,606 | 25% |
| 197508 | Software | -1,198,184,908 | -962,041,654 | -236,143,254 | 25% |
| 197590 | Otros Intangibles | -12,941,760 | -10,353,408 | -2,588,352 | 25% |
| 2 | TOTAL PASIVO | 26,450,523,495 | 25,903,203,715 | 547,319,780 | 2% |
|  | PASIVO CORRIENTE | 8,747,559,030 | 7,184,845,357 | 1,562,713,673 | 22% |
| 23 | OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 920,789,610 | -920,789,610 | -100% |
| 2306 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A CORTO PLAZO | 0 | 920,789,610 | -920,789,610 | -100% |
| 230611 | Prestamos de fondos empresariales | 0 | 920,789,610 | -920,789,610 | -100% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3,558,737,791 | 1,868,206,453 | 1,690,531,338 | 90% |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,055,049,712 | 1,005,329,650 | 1,049,720,062 | 104% |
| 240101 | Bienes y Servicios | 1,294,502,928 | 22,297,994 | 1,272,204,934 | 5705% |
| 240102 | Proyectos de Inversión | 760,546,784 | 983,031,656 | -222,484,872 | -23% |
| 2425 | ACREEDORES | 390,279,414 | 103,392,286 | 286,887,128 | 277% |
| 242504 | Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242507 | Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242508 | Viáticos y gastos de viaje | 0 | 651,940 | -651,940 | -100% |
| 242510 | Seguros | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242513 | Saldo a favor de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242519 | Aportes a la Seguridad Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensación Familiar | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242521 | Sindicatos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242523 | Fondo de Empleados | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242524 | Embargos Judiciales | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242532 | Aportes Riesgos Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242533 | Fondo de Solidaridad y Garantía | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 242535 | Libranzas | 0 | 1,940,603 | -1,940,603 | -100% |
| 242552 | Honorarios | 0 | 6,230,000 | -6,230,000 | -100% |
| 242553 | Servicios | 0 | 4,252,576 | -4,252,576 | -100% |
| 242590 | Otros acreedores | 390,279,414 | 90,317,167 | 299,962,247 | 332% |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 178,594,500 | 283,628,000 | -105,033,500 | -37% |
| 243605 | Servicios | 10,042,000 | 15,290,000 | -5,248,000 | -34% |
| 243606 | Arrendamiento | 974,000 | 963,000 | 11,000 | 1% |
| 243608 | Compras | 7,957,000 | 8,140,000 | -183,000 | -2% |
| 243615 | Honorarios Articulo 383 | 3,084,000 | 1,362,000 | 1,722,000 | 126% |
| 243617 | Honorarios trabajadores por cuenta propia | 1,463,000 | 26,647,000 | -25,184,000 | -95% |
| 243618 | Salarios que no pertenecen a empleados | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 243625 | Impuesto a las Ventas Retenido | 9,175,500 | 19,532,000 | -10,356,500 | -53% |
| 243626 | Contratos de Obra | 1,125,000 | 34,112,000 | -32,987,000 | -97% |
| 243627 | Retención de Impuesto de Industria y Comercio | 12,198,000 | 83,534,000 | -71,336,000 | -85% |
| 243695 | Autorretenciones | 132,576,000 | 94,048,000 | 38,528,000 | 41% |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 925,539,165 | 470,175,517 | 455,363,648 | 97% |
| 244001 | Impuestos de Renta y Complementarios | 289,963,805 |  | 289,963,805 | 100% |
| 244004 | Impuesto de Industria y Comercio | 479,461,000 | 188,822,000 | 290,639,000 | 154% |
| 244020 | Gravamen Movimientos Financieros | 0 | 15,571,350 | -15,571,350 | -100% |
| 244023 | Contribuciones | 2,662,000 | 41,623,807 | -38,961,807 | -94% |
| 244024 | Tasas | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 244026 | Sanciones | 87,192,000 | 87,192,000 | 0 | 0% |
| 244075 | Otros Impuestos Nacionales | 0 | 120,530,000 | -120,530,000 | -100% |
| 244080 | Otros Impuestos Departamentales | 591,360 | 591,360 | 0 | 0% |
| 244085 | Otros impuestos Municipales | 65,669,000 | 15,845,000 | 49,824,000 | 314% |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 9,275,000 | 5,681,000 | 3,594,000 | 63% |
| 244501 | Venta de bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 244580 | Valor pagado | 9,275,000 | 5,681,000 | 3,594,000 | 63% |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | 1,370,384,740 | 962,034,413 | 408,350,327 | 42% |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1,370,384,740 | 962,034,413 | 408,350,327 | 42% |
| 250501 | Nómina por Pagar | 0 | 58,981 | -58,981 | -100% |
| 250502 | Cesantías | 91,244,751 | 78,286 | 91,166,465 | 116453% |
| 250504 | Vacaciones | 615,532,168 | 344,364,889 | 271,167,279 | 79% |
| 250505 | Prima de Vacaciones | 291,182,882 | 262,474,692 | 28,708,190 | 11% |
| 250506 | Prima de Servicios | 122,281,323 | 185,038,721 | -62,757,398 | -34% |
| 250507 | Prima de Navidad | 86,588,989 | 0 | 86,588,989 | 100% |
| 250512 | Bonificaciones | 163,554,627 | 170,018,844 | -6,464,217 | -4% |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 3,711,690,161 | 3,289,956,025 | 421,734,136 | 13% |
| 2710 | PROVISIONES POR CONTINGENCIAS | 1,916,524,144 | 1,667,419,422 | 249,104,722 | 15% |
| 271015 | Mecanismo alternativo de solución de conflictos | 1,916,524,144 | 1,667,419,422 | 249,104,722 | 15% |
| 2715 | PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 271503 | Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 271504 | Prima de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 271506 | Prima de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 271507 | Bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 271509 | Prima de Navidad | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 1,795,166,017 | 1,622,536,603 | 172,629,414 | 11% |
| 279090 | Otras Provisiones | 1,795,166,017 | 1,622,536,603 | 172,629,414 | 11% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 106,746,338 | 143,858,856 | -37,112,518 | -26% |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 106,746,338 | 143,858,856 | -37,112,518 | -26% |
| 290513 | Venta de Servicio de Aseo | 93,321,067 | 81,705,154 | 11,615,913 | 14% |
| 290590 | Otros Recaudos a favor de terceros | 13,425,271 | 62,153,702 | -48,728,431 | -78% |
|  | PASIVO NO CORRIENTE | 17,702,964,465 | 18,718,358,358 | -1,015,393,893 | -5% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 17,702,964,465 | 18,718,358,358 | -1,015,393,893 | -5% |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 17,702,964,465 | 18,718,358,358 | -1,015,393,893 | -5% |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 17,702,964,465 | 18,718,358,358 | -1,015,393,893 | -5% |
| 3 | PATRIMONIO | 39,266,631,343 | 49,888,685,895 | -10,622,054,552 | -21% |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 39,266,631,343 | 49,888,685,895 | -10,622,054,552 | -21% |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 28,032,036,848 | 35,172,271,746 | -7,140,234,898 | -20% |
| 320801 | Capital Fiscal | 28,032,036,848 | 35,172,271,746 | -7,140,234,898 | -20% |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -1,796,924,732 | -6,322,704,708 | 4,525,779,976 | -72% |
| 323001 | Utilidad o Excedente del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 323002 | Perdida o déficit del ejercicio | -1,796,924,732 | -6,322,704,708 | 4,525,779,976 | -72% |
| 3235 | SUPERAVIT POR DONACION | 10,064,383,406 | 11,888,538,540 | -1,824,155,134 | -15% |
| 323502 | En Especie | 10,064,383,406 | 11,888,538,540 | -1,824,155,134 | -15% |
| 3258 | EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE | 2,967,135,821 | 9,150,580,317 | -6,183,444,496 | -68% |
| 325801 | Efectivo | 66,763,724 | 66,763,724 | 0 | 0% |
| 325805 | Inventarios | 724,434,695 | 722,626,767 | 1,807,928 | 0% |
| 325806 | Propiedad, Planta y Equipo | 1,657,531,637 | 7,842,784,061 | -6,185,252,424 | -79% |
| 325812 | Cuentas por Pagar | 518,405,765 | 518,405,765 | 0 | 0% |
| PASIVO MAS PATRIMONIO |  | 65,717,154,838 | 75,791,889,610 | -10,074,734,772 | -13% |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 14,544,645,619 | 14,544,645,619 | 0 | 0% |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | 10,243,486,114 | 10,243,486,114 | 0 | 0% |
| 812004 | Administrativos | 10,243,486,114 | 10,243,486,114 | 0 | 0% |
| 8121 | RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES | 4,301,159,505 | 4,301,159,505 | 0 | 0% |
| 812190 | Otros Recursos y Derechos potenciales | 4,301,159,505 | 4,301,159,505 | 0 | 0% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 38,688,525,055 | 67,021,560,560 | -28,333,035,505 | -42% |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | 12,800,145,311 | 12,592,785,672 | 207,359,639 | 2% |
| 831510 | Propiedad, Planta y Equipos | 12,800,145,311 | 12,592,785,672 | 207,359,639 | 2% |
| 8355 | EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION | 25,888,379,744 | 54,428,774,888 | -28,540,395,144 | -52% |
| 835510 | ACTIVOS | 25,888,379,744 | 54,428,774,888 | -28,540,395,144 | -52% |
| 89 | DEUDORAS POR EL CONTRA. | -53,233,170,674 | -81,566,206,179 | 28,333,035,505 | -35% |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | -14,544,645,619 | -14,544,645,619 | 0 | 0% |
| 890506 | Litigios y Mecanismos Alternativos | -10,243,486,114 | -10,243,486,114 | 0 | 0% |
| 890507 | Recursos y Derechos Potenciales | -4,301,159,505 | -4,301,159,505 | 0 | 0% |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -38,688,525,055 | -67,021,560,560 | 28,333,035,505 | -42% |
| 891506 | Activos retirados | -12,800,145,311 | -12,592,785,672 | -207,359,639 | 2% |
| 891516 | Ejecución Proyectos de Inversión | -25,888,379,744 | -54,428,774,888 | 28,540,395,144 | -52% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -9,602,654,619 | -9,602,654,619 | 0 | 0% |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | -9,602,654,619 | -9,602,654,619 | 0 | 0% |
| 912002 | Laboral | -243,410,921 | -243,410,921 | 0 | 0% |
| 912004 | Administrativos | -9,359,243,698 | -9,359,243,698 | 0 | 0% |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | -141,709,655,904 | -141,709,655,904 | 0 | 0% |
| 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | -141,709,655,904 | -141,709,655,904 | 0 | 0% |
| 934619 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -141,595,655,904 | -141,595,655,904 | 0 | 0% |
| 934620 | OTROS ACTIVOS | -114,000,000 | -114,000,000 | 0 | 0% |
| 99 | ACRREDORAS POR CONTRA (DB) | 151,312,310,523 | 151,312,310,523 | 0 | 0% |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS | 9,602,654,619 | 9,602,654,619 | 0 | 0% |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solucion | 9,602,654,619 | 9,602,654,619 | 0 | 0% |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB) | 141,709,655,904 | 141,709,655,904 | 0 | 0% |
| 991506 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 141,709,655,904 | 141,709,655,904 | 0 | 0% |

EFECTIVO

La Empresa tiene como política el manejo de los recursos financieros a través de las entidades financiera y no en efectivo.

En la cuenta de caja  general en el año 2016 quedo un salado de $ 311.774 producto del saldo de retenciones que deben de ser canceladas en enero de 2017 producto del reembolso de caja menor, en el año 2017 el saldo  es de cero

Las cuentas bancarias están debidamente conciliadas, a 31 de Diciembre, esta conciliación es realizada por la oficina de Contabilidad y registrada por la oficina de tesorería efectuando los reconocimientos necesarios para obtener los saldos reales

El valor de bancos y corporaciones, representados por los recursos propios disponibles en las entidades financieras por valor de $ 3,419,746,408 ,  para el año 2017 y de $ 3,328,161,090   para el año 2016 de este total la empresa cuanta con recursos que tienen una destinación específica que no pueden ser utilizados para cumplir con obligaciones distintas a las consagradas por los actos administrativos que dieron origen a ellas, las cuales son: cuenta  Banco Bogotá Cuenta 855055729 Fondo de Vivienda por valor de 15,785,638 y  de  $82.830.940,48. Cuenta Banco Bogotá Cuenta N 855119376  Póliza de la Aseguradora Cóndor por valor de $11.675 para el año 2017 y de   $599.166.800.68  para el año 2016 y la cuenta Banco Bogotá Cuenta 855092243 Fondo de Adaptación Acción Popular 2011-0532 por valor de $1,154,447,852  para el año 2017 y de   370.116.698,05.para el año 2016

Se presenta un incremento $91.585.318 de con relación al saldo presentado en el año 2016

En el siguiente cuadro se detallas las cuentas que pertenecen a la empresa y que son de recursos propios.

Los fondos especiales son recursos transferidos a la Empresa por parte del Departamento de Casanare, Municipio de Yopal y Corporinoquia, como aportes de dinero consignados en cuentas de ahorro individuales con destinación específica, distribuidos de la siguiente forma.

Se observa  una disminución de $1.754.184.262 con relación al año 2016 correspondiente a un 17%  debido al giro normal de las actividades e la Empresa

DEUDORES

Los deudores representan los derechos de cobro de la Empresa originados en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, están constituidos por la Venta de Bienes, prestación de servicios, servicios públicos, avances y anticipos entregados, anticipos o saldos a favor por impuestos, otros deudores y la provisión para deudores.

Venta de Bienes: Los deudores de las ventas de bienes está compuesta por la deuda  ocasionada por la financiación  otorgada a los usuarios de los servicios de Acueducto y Alcantarillado por concepto de Medidores, Cajillas y Materiales a 31 de Diciembre de  2017 le adeudan a la Empresa por estos conceptos la suma de $10.473.763 con un incremento del 160% con relacional 2016  el cual fue de  $4.033.555

Servicios Públicos: Los deudores originados por la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ascienden a la suma de

$.2.771.387.213  para el año 2017  y de  $3.655.357.101 para el año 2016  con una disminución del 24%  de los cuales la deuda que tiene la Alcaldía Municipal de Yopal por concepto de Subsidios de los estratos 1,2 y 3 la cual es de $ 1.110.255.980  y de 2.243.680.470 . Para los años 2017 y  2016 respectivamente

El saldo de la cartera real de la Empresa una vez descontada el valor de la cartera no vencida  corresponde al valor de $719.707.606  para e l año 2017 y de $706.767.892. Para el 2016  un incremento del 3%

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tiene como política comercial  dividir la ciudad en Seis ciclos de facturación, los dos últimos ciclos de facturación se recaudan en el mes siguiente por esta razón a Diciembre de 2017, quedó pendiente  por recaudar en el mes de Enero de 2018 la suma de $941.423.627,   y ala ves para el año 2016   quedo pendiente el valor de $704.908.734 el cual se recaudó en enero del 2017 todo esto se explica a continuación  en la siguiente tabla.

| DETALLE | AÑO 2017 | AÑO 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARTERA SERVICIOS PUBLICOS NO VENCIDA ( Facturacion de Diciembre) | 941,423,627 | 704,908,734 | 236,514,893 | 34% |
| SALDO DE CARTERA | 719,707,606 | 706,767,897 | 12,939,709 | 2% |
| SUBSIDIOS | 1,110,255,980 | 2,243,680,470 | -1,133,424,490 | -51% |
| TOTAL | 2,771,387,213 | 3,655,357,101 | -883,969,888 | -24% |

Avances y Anticipos Entregados: Los avances y anticipos representan los valores entregados en forma anticipada, a contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios.

Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios Para la adquisición de bienes y servicios  con recursos propios, la Empresa ha entregado a los proveedores que tienen contratos vigentes  en calidad de anticipos la suma de $1.052.385.246 para el año  2017 y de  456.394.061, los cuales fueron entregados a las siguientes personas dentro del giro normal de las transacciones económicas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE –ESP a se evidencia un  incremento del 131% con relación al año anterior

Anticipos para proyectos de inversión: La Empresa tiene entregados a los contratistas por concepto de anticipos y avances para proyectos de inversión con recursos propios la suma de $1.594.658.335 para el año 2017 y de $845.608.413 para el año 2016

Anticipos o Saldos a Favor de Impuestos La cuenta de anticipos o saldos a favor de impuestos está integrada por las auto retenciones por servicios públicos originadas por los ingresos totales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE –ESP durante el año fiscal 2017.

Anticipo Impuesto sobre la renta: Corresponde al valor del anticipo de la sobretasa del impuesto a la renta CREE del año 2016 por valor$39.124.000 el cual se debe de registrar en la declaración privada que se presenta en el año 2017.

Retención en la Fuente La retención en la fuente corresponde  a la Autorretencion por servicios Prestados a Titulo de Renta la cual para el año  fiscal 2017 se calcula según el decreto 2418 del 31 de Octubre del 2013. La base de cálculo cambio y a partir de ese momento se convirtió sobre los Ingresos facturados a todos los Usuarios multiplicados por el 2.5% que es la tarifa de Autorretencion para el año  2017 el valor  de autorretencion es de  $1.237.635.145  y para el 2016 es de $550.153.000, que serán descontados en la liquidación privada del impuesto a la renta del Año fiscal 2017 y  2016

Respectivamente.

Se registra retención por el concepto de rendimientos financieros  originados por el movimiento de las cuentas bancarias de la empresa por un valor de  3.442.145 y de 1.394.579 para los año 2017  y  2016

| DETALLE | AÑO 2017 | AÑO 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETENCION EN LA FUENTE |  |  |  |  |
| Autorretención por Servicios Prestados | 1,234,193,000 | 550,153,000 | 684,040,000 | 124% |
| Retención en la Fuente por Rendimientos Financieros | 3,442,145 | 1,394,579 | 2,047,566 | 147% |
| TOTAL | 1,237,635,145 | 551,547,579 | 686,087,566 | 124% |

Saldo A Favor en liquidaciones Privadas. Para el año 2017 se registró la acusación del impuesto del impuesto de renta la cual arrojo un saldo a pagar  de por tal motivo el saldo a favor  se descuenta en el año 2018 en la liquidación privada del impuesto de renta del año fiscal  del  2017 de 1.171.367.000, el impuesto de renta para la equidad CREE del año  fiscal  2017 arrojó un saldo favor de $542.735.000 se descontó en la liquidación privada del impuesto el valor de  $329.506.000, en el siguiente cuadro se describe, lo antes mencionado.

| DETALLE | AÑO 2017 | AÑO 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS |  |  |  |  |
| Saldo a Favor de Impuesto de Renta | 1,171,367,000 | 1,171,367,000 | 0 | 0% |
| Saldo a Favor Impuesto de renta para la equidad CREE | 542,735,000 | 329,506,000 | 213,229,000 | 65% |
| TOTAL | 1,714,102,000 | 1,500,873,000 | 213,229,000 | 14% |

Anticipo de Industria y Comercio  la Empresa  en esta cuenta registra el anticipo de industria y comercio correspondiente a la declaración del año 2017 por un valor de $ 135.854.000  y de  $54.035.000 los cuales deben de ser descontados de dicha declaración

Anticipo de Impuesto sobre la Rentra CREE

El  1 de enero de 2017, la Ley 1819 en su Artículo 376 eliminó el impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, y en consecuencia derogó la Autorretención   por lo tanto en remplazo se creó la autorretencion del decreto   2201 de 2016  en la cual la empresa es  contribuyente con una  tarifa del 1.6% según su actividad económica  esta obliga a realizar Autorrentcion sobre sus Ingresos  mensuales y pagarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN el valor de esta, lo cual genera que estos valores pagados anticipadamente sean descontados de la declaración privada a realizarse por el año fiscal 2017 el valor a descontar es de $437.786.000

Créditos a Empleados La Empresa mediante resolución 382 de junio 16 de 2016 modifico la resolución 239.10 del 22 de Abril de  2010 a través de la cual se adoptó el reglamento del fondo de vivienda de los empleados de la Empresa, realizando aclaraciones y aportando elementos nuevos para el otorgamiento de créditos a los empleados con recursos de este fondo, con la firma de las convenciones colectivas de las dos organizaciones sindicales  SINTRAEMSDES y SINTRAOFICOL por esta razón al 31 de Diciembre la empresa a otorgado a manera de préstamo  a sus empleados la suma de $442.983.049

Embargos Judiciales  La empresa  durante el año 2017  levanta los embargos judiciales que presentaba en el año  2016 de algunas cuentas bancarias por procesos laborales producto de la celebración de contratos provenientes de recursos de convenios Interadministrativos, aunque esta medida no es procedente ya que por encontrarse en estado de intervención no es posible realizar ningún tipo de embargo pero algunos jueces de la republica hacen caso omiso a esta situación, por tal motivo se efectuaron embargos por un valor de $630.190.552 en el año 2016  como se relacionan a continuación

Provisión para Deudores: Con la expedición de la Resolución 650 del 5 de abril  de 2013,  por parte de la Gerencia de la Empresa se adoptó un nuevo reglamento interno de cobro administrativo persuasivo y coactivo de la empresa de Acueducto, Alcantarillado  y Aseo de Yopal “EAAAY EICE ESP” y se deroga la resolución No 338 de 2012, que contiene: Vía persuasiva y trámites iníciales, Aspectos generales del Procedimiento Administrativo Coactivo, Actuaciones procesales y Modelos de actuaciones del procedimiento Administrativo Persuasivo y Coactivo, en su título V Articulo  147  estableció la provisión de cartera.

El cálculo matemático se realizó de la siguiente manera para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Servicio de Acueducto

| CUENTAS VIGENTES | VALOR | PORCENTAJE | PROVISION DE CARTERA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 A 180 DIAS | 590,565,457 | 5% | 29,528,273 |
| 181 A 360 DIAS | 34,571,504 | 10% | 3,457,150 |
| MAS DE 360 DIAS | 117,004,895 | 15% | 17,550,734 |
| TOTAL | 742,141,856 | 30% | 50,536,158 |

Servicio de Alcantarillado

| CUENTAS VIGENTES | VALOR | PORCENTAJE | PROVISION DE CARTERA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 A 180 DIAS | 332,685,828 | 5% | 16,634,291 |
| 181 A 360 DIAS | 22,419,233 | 10% | 2,241,923 |
| MAS DE 360 DIAS | 77,302,715 | 15% | 15,595,407 |
| TOTAL | 432,407,776 |  | 34,471,622 |

Servicio de Aseo

| CUENTAS VIGENTES | VALOR | PORCENTAJE | PROVISION DE CARTERA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 A 180 DIAS | 342,728,871 | 5% | 60,133,462 |
| 181 A 360 DIAS | 20,449,802 | 10% | 2,044,980 |
| MAS DE 360 DIAS | 134,028,121 | 15% | 20,104,218 |
| TOTAL | 497,206,794 |  | 82,282,660 |

Provisión Otros deudores La empresa realizó el cálculo de la provisión de incapacidades debido al cumplimiento de algunas cuentas las cuales generan un grado de riesgo en la posibilidad de vencerse los términos de ley para realizar este cobro antes las diferentes EPS el valor provisionado es de $37.274.325

Se determina que la provisión para las incapacidades de dudosa recuperación será del 30% del valor total de estas   las cuales se

INVENTARIOS

Son los bienes tangibles, muebles e inmuebles, e intangibles, adquiridos o producidos por la Empresa, con la intención de ser consumidos en las actividades de producción de la prestación de servicios

La Unidad de almacén en lo que va corrido del año 2017, ha estado realizando inventarios mensuales los cuales son conciliados con la unidad de contabilidad al finalizar cada mes esta conciliación queda soportada en un acta que se produce de común acuerdo entre las dos dependencias.

El proceso de contabilización se realiza  teniendo como soporte los movimientos de almacén que son entregados al finalizar cada mes, los cuales se registran cronológicamente, en la conciliación realizada a 31 de Diciembre de 2017, no se encontraron diferencias con lo cual no hubo necesidad de realizar ningún ajuste.

El 11  y 12 de Diciembre de 2017 se realizó el inventario físico general de los elementos que se encuentran bajo la custodia de la oficina de almacén, planeado y organizado por la empresa para lo cual se designaron a un grupo interdisciplinario de funcionarios los cuales se dividieron en grupos de conteo con la colaboración de los funcionarios de almacén sin hacer parte de  los conteos, en este inventario no se presentaron diferencias ni ajustes

El total del inventario es de $1.256.724.072 para el año 2017 y de  $1.348.597.401 para el año 2016 y se cuenta con una provisión establecida para la protección de posibles pérdidas de inventarios de 7.669.867.

. CARGOS DIFERIDOS

Corresponden a los elementos de consumo que se registran con la celebración de un contrato de suministro el cual con la entrada de almacén se causan y se mantiene en stop para cuando la necesidad del servicio requiera del consumo de estos elementos generando un gasto pagado por anticipado,

Materiales y Suministros La empresa  realiza la adquisición de papelería, útiles de oficina necesarios para cumplir con las  labores propias  para el adecuado desarrollo de las actividades financieras, el valor para el año 2017 es de  $275.000

Elementos de Dotación la dotación que estaba disponible para ser entregada al personal que labora en las diferentes  áreas de la Empresa al cierre del mes de Diciembre de 2017, es de 146.101.714 y para el año 2016 el valor es de$ 78.239.724

Elementos de Aseo y Cafetería Son los elementos de cafetería que se encuentran disponibles para ser consumidos el valor a Diciembre  de 2017 es de $46.408.808  para el año 2016  el valor era de $ 8.508.600.

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos La Empresa cuenta con un saldo de anticipos sobre convenios y Acuerdos pertenecientes a los dineros entregados a los diferentes contratistas que a la fecha están realizando obras de infraestructura financiadas con recursos provenientes de la celebración de convenios y acuerdos inter institucionales firmados entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal y Corporinoquia, los cuales ascienden a la suma de $ $10.042.705.501 para el año 2017 y de $10.929.209.577 para el año 2016 obteniendo una reducción 18%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprenden los bienes tangibles de propiedad de la Empresa que son utilizados para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Las propiedades, planta y equipo están registradas por su valor de adquisición más los ajustes por inflación que se realizaron de conformidad con las normas hasta el año 2000, y desmontados para los años siguientes.

Las depreciaciones se efectúan por el método de línea recta con base en la vida útil contenida en el PGCP.

Las reparaciones y mantenimientos de estos activos afectan los resultados del ejercicio, mientras que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

El valor bruto de los activos fijos de la Empresa asciende a la suma de $32.504.141.195 para el año 2017 y de  $ 40.795.810.275, para el año 2016  una reducción del 20% ;  y su depreciación acumulada es para el año 2017 de $28.698.748.045 y de  $26.175.142.634 para el año 2016 obteniendo un incremento del 10%  esta variación se da por la reversión de la revalorización  delos activos fijos ordenados con la resolución 891 del 30 de junio de  2017, la cual  modifico a la resolución  1320 del  30 de  diciembre de 2016

A 31 de diciembre de 2013, se realizó una depuración contable y ajuste de las cuentas de Propiedad planta y equipo con el objetivo de establecer trazabilidad entre las cifras que están siendo administradas por la Oficina de Almacén con los valores reflejados en los Estados Financieros, estos ajustes y reclasificaciones fueron realizadas y avaladas por el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable como consta en el acta n 112.00.01.09.0003.13 del 30 de Diciembre de 2013,la reclasificación contable se realizó contra la depreciación acumulada ya que en este ajuste se verifico los valores depreciados con base en la información de fechas que tiene la unidad de almacén por lo tanto no se afectaron cuentas de patrimonio.

OTROS ACTIVOS

Está compuesto por los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal que están asociados a su administración en función de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición, destinación o su capacidad para generar beneficios o servicios futuros.

Los Intangibles suman  para el año 2017  el valor de $1.786.713.181 y de  $ 1.772.770.031 para el año 2016, con una reducción del  28%  los cuales se amortizan por cinco años con cargo a resultados del ejercicio y cuya cuantía acumulada alcanza un valor de $1.211.126.668 y de  972.041.654 para los años  2017 y  2016 respectivamente mostrando una  incremento del  25%

PASIVOS

.

OPERCIONES DE FINANCIAMIENTO E  INSTRUMENTOSA DERIVADDOS

Prestamos de fondos empresariales

La empresa  cancelo para el año  2017 esta obligación que  presentaba en el año 2016  producto de  celebrar el contrato de mutuo n 0113 con la fiduciaria Bogota quien actúa como vocera y administradora del fideicomiso fidubogota fondo empresarial de la S.S.P.D por un valor de  $600.000.000 con el objeto de atender los gastos que se producen con ocasión atender la Emergencia del desabastecimiento de Agua en la Ciudad de Yopal  el giro s e realizo el 31 de Mayo de 2016 con el Ingreso No 2016000582, posteriormente con el comprobante de ingreso 2016001415 del  15 de Diciembre del 2016 se adiciono a este contrato la suma de $320.789.610, para lograr una suma total de $920.786.610

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Yopal EICE -ESP con los terceros, relacionadas con sus operaciones en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

Cuentas por pagar  de Bienes y Servicios Cuentas por pagar de bienes y servicios   La Empresa de acueducto al 31 de Diciembre de 2017 le adeuda al patrimonio autónomo  Fiduciaria la suma de $1.294.502.928  producto de lo establecido  en el contrato  suscrito entre FIDUCIARIA BOGOTA S.A y el consorcio  INTER YOPAL – Contrato de prestación de servicios  No FB-002-078-2015 las cuentas por pagar registrados al 31 de diciembre de 2017 corresponden al periodo  de suministro de agua del mes de  septiembre del  2016 a Marzo del 2017.  Para el año  2016 la Empresa de Acueducto   quedo pendiente por cancelar las siguientes cuentas  por valor de $33.297.994, se describe en el siguiente cuadro  donde se muestran los terceros por cada cuenta

Cuentas por Pagar Proyectos de Inversión La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal  tiene contraídas deudas por concepto de proyectos de inversión a 31 de Diciembre de 2017 y   2016, las cuales quedaron causadas pero no se alcanzaron a pagar. Estas deudas están compuestas por proyectos de inversión con recursos propios y con recursos provenientes de convenios inter administrativos celebrados por la Empresa. El valor pendiente es de $760.546.784  y $983.031.656 de los años 2017 y 2016  con una  disminución del 23%

Honorarios Esta  representado en el valor pendiente por cancelar por el concepto de contratos celebrados por este concepto que se cancelan en el  año 2017  el valor de esta cuenta es de $6.230.000  los cuales se relacionan a continuación

Otros Acreedores Cuenta Puente Almacén Con la implementación del sistema integrado se hace necesario el manejo de una cuenta en el pasivo que se utilice como contrapartida para el registro de los movimientos de almacén.

Esta cuenta se acredita con las entradas de almacén y se debita con la causación de las Ordenes de pago al momento de realizar la cancelación correspondiente al proveedor del bien con contrapartida de las cuentas de inventarios y la cuenta por pagar respectivamente, el saldo de esta cuenta es de $390.279.414 para el año 2017 y de  $90.317.167 para el año 2016

En la siguiente tabla se  muestran los terceros que se encuentran relacionados con esta cuenta

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

La retención en la fuente corresponde al valor de las retenciones por concepto de Impuesto de Renta, Industria y Comercio e Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE en el mes de Diciembre que son canceladas en el mes de Enero de 2018 y su valor es de $178.594.500

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

Impuesto de renta y complementarios  La empresa  causo un impuesto de renta del año fiscal 2017 por valor de  $289.963.805 ya que se presenta una utilidad fiscal

Impuesto de Industria y Comercio La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, fue requerido por parte de la secretaría de Hacienda Municipal por el no pago del Impuesto de Industria y Comercio de los Años fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008. Por esta razón se hizo necesario presentar estas declaraciones y asumir esta deuda que corresponde al impuesto más sanciones por extemporaneidad. La suma asciende a  $183.589.000.

En Diciembre 31 se realizó la acusación del impuesto de industria y comercio del año 2017 el cual una vez realizada la liquidación privada el saldo por pagar es de 383.063.800 los cuales sumados con los $96.397.000 explicados en el anterior cuadro se obtiene el valor de $479.461.000

Gravamen a los movimientos financieros: corresponde a un valor pendiente por reconocer en las conciliaciones de bancos el cual se cancela en los movimientos del mes de enero de 2015 el valor es e$ 15.571.350

Contribuciones corresponden a las retenciones por concepto de descuentos a los contratos de obra pública que se realizaron en el mes de Diciembre de 2017 y que deberán cancelarse en Enero de 2017, a la Alcaldía Municipal de Yopal el valor asciende a los $41.623.807.este valor está asignado al tercero Alcaldía Municipal de Yopal

Otros Impuestos Nacionales corresponde al valor de la provisión realizada del impuesto de renta para la equidad CREE y su respectiva anticipo para el  2016  del año 2016 la cual es por un valor de $120.530.000

Otros Impuestos Municipales corresponde a la acusación de la sobretasa bomberil  y el impuesto de Avisos y Tableros  liquidados en el impuesto de Industria y Comercio del año 2016 el cual es por $65.669.000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Corresponde al valor causado por el impuesto a las ventas del bimestre Noviembre  Diciembre  del año 2017 el cual debe de ser cancelado en el mes de Enero de 2018. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal pertenece al régimen común del impuesto a las ventas y produce venta de bienes y prestación de servicios gravados, el valor pendiente por cancelar es de $9.275.000

. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD

Para el año 2017 se reconocieron todas las provisiones laborales como pasivos reales, ajustando estos datos con las liquidaciones realizadas por la oficina de recursos Humanos la cual estableció  que a 31 de Diciembre de 2017 este es el pasivo real que debería de cancelar la empresa por concepto de  Cesantías, Vacaciones, Prima de Vacaciones, Prima de servicios y Bonificaciones a todo el personal tanto de planta como Súper numerarios,  se eliminaron los saldos de los pasivos estimados ya que al termino de 2016 es un pasivo real, el valor de $ 1.370.384.740  corresponde al pasivo real que  se debe de cancelar en la medida que se van liquidando cada uno de los contratos o se van solicitando el pago de los mismos

PASIVOS ESTIMADOS

Comprende los valores de las obligaciones a cargo de la Empresa originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones son justificables y su medición monetaria es confiable.

Provisión por Contingencias  Corresponde al valor provisionado por concepto del pago de posibles fallos judiciales una vez se ha realizado el estudio del riesgo de los procesos jurídicos en el mes de Diciembre  de 2017  se acordó  el valor de $1.916.524.144  un incremento del 15 % con relación al mismo periodo del  2016 el cual fue de  $1.667.419.422 como estimación para  necesaria para los procesos activos a la fecha, el incremento en la provisión seda por la inclusión del proceso  en contra instaurado por Corporinoquia número 200.38.09.272 por valor de $965.855.629

. Provisiones diversas En esta Cuenta se registran el valor de la provisión de cierre, clausura y postclausura del relleno sanitario Macondo según lo establece la Resolución 351 de 2005. emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la cual dice “La persona prestadora del servicio de disposición final deberá constituir y mantener una provisión, que garantice la disponibilidad permanente de las sumas acumuladas durante el período de operación del relleno sanitario, para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de cierre, clausura y postclausura, de acuerdo con la siguiente tabla, y acorde con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 838 de 2005 expedido por el MAVDT, o el que lo modifique, sustituya o adicione.”

Esta provisión se está realizando en forma mensual con la información  entregada por la Dirección de  aseo  obteniéndose  como resultado el valor de$ 1.795.166.017 para el año 2017  y de  $1.622.536.603.para el 2016

. RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ha suscrito  los contratos de facturación y recudo de dineros a favor de las Empresas ASEO URBANO S.A. y  DISTRIBUIDORA RAYCO S.A en los cuales la Empresa recibe una comisión por este concepto

CUENTAS POR PAGAR

Avances y Anticipos Recibidos En este rubro están consignadas todas las transferencias de recursos por convenios suscritos con el Departamento de Casanare, Municipio de Yopal, y otras entidades, cifra que alcanza los $ 17.702.964.465, principalmente para ejecutar obras de infraestructura con su respectiva interventoría a efectos de ampliar las coberturas de saneamiento básico en el Municipio de Yopal y mejorar la prestación de los servicios. Dichos valores se disminuyen al momento de liquidar los convenios.

. CAPITAL FISCAL

El 100% del capital  fiscal de la Empresa  de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal es propiedad del Municipio de Yopal, suma que asciende a $28.032.036.848, que incluye tanto los aportes iniciales de constitución, como los valores adicionados de ajustes por inflación efectuados hasta el año 2000, la capitalización de utilidades y la liquidación  de obras que fueron afectadas a los ingresos de la Empresa en el año 2004, lo cual originó un aumento en las utilidades de la Empresa

. RESULTADO DEL EJERCICIO

Una vez realizado el cierre de las cuentas transitorias de resultados y al finalizar el ejercicio contable correspondiente a corte del 31 de Diciembre de 2017, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal presenta una pérdida de $ 1.796.924.732  obteniendo una disminución del 72% con relación a la perdida presentada en el año 2016  la cual fue de  6.322.704.708.

EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE

La contaduría general de la Nación permite en su régimen de contabilidad pública que los entes contables públicos realicen  saneamientos contables con  lo cual  se da la oportunidad que  se actualicen y depurar sus estados  contables con el  objetivo de   reflejar la situación contable real en ellos, es por este motivo que la empresa realizo  una actualización del valor en sus activos que se encontraban depreciados pero que todavía estaban en uso y se incorporar  los terrenos que según oficina de registro se encuentran a nombre de la Empresa, por este motivo se incrementó esta cuenta y a 31 de diciembre  de  2017 presento un saldo de  $2.967.135.821  obteniendo una disminución del 68% con relación al año 2016 por efecto de la reversión del registro de los avalúos de los activos fijos  ya que parta el año  anterior el valor  fue de  9.150.580.317

4.2.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

| CODIGO | CUENTA | DICIEMBRE DE 2017 | DICIEMBRE DE 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | INGRESOS | 27,361,699,927 | 22,006,103,870 | 5,355,596,057 | 24% |
| 42 | BIENES COMERCIALIZADOS | 84,368,370 | 46,659,167 | 37,709,203 | 81% |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 84,368,370 | 46,659,167 | 37,709,203 | 81% |
| 421028 | Medidores de Agua | 32,320,687 | 31,145,044 | 1,175,643 | 4% |
| 421090 | Otras Ventas de Bienes Comercializados | 52,047,684 | 15,514,123 | 36,533,561 | 235% |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 22,436,636,930 | 20,124,305,135 | 2,312,331,795 | 11% |
| 4321 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 9,846,359,021 | 8,832,848,393 | 1,013,510,628 | 11% |
| 432108 | Abastecimiento | 7,994,902,606 | 7,155,064,824 | 839,837,782 | 12% |
| 432109 | Distribución | 1,584,194,695 | 1,413,448,203 | 170,746,492 | 12% |
| 432110 | Comercialización | 267,261,720 | 264,335,366 | 2,926,354 | 1% |
| 4322 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 6,552,634,395 | 5,907,617,643 | 645,016,752 | 11% |
| 432205 | Recolección y Transporte | 2,691,974,031 | 2,487,098,116 | 204,875,915 | 8% |
| 432206 | Tratamiento de Aguas Residuales | 3,843,923,784 | 3,400,488,476 | 443,435,308 | 13% |
| 432207 | Comercialización | 16,736,580 | 20,031,051 | -3,294,471 | -16% |
| 4323 | SERVICIO DE ASEO | 7,080,146,262 | 6,636,675,541 | 443,470,721 | 7% |
| 432307 | Recolección Domiciliaria |  | 7,958,844 | -7,958,844 | -100% |
| 432308 | Transporte | 2,727,029,817 | 2,506,510,948 | 220,518,869 | 9% |
| 432309 | Barrido y Limpieza | 866,654,031 | 767,779,666 | 98,874,365 | 13% |
| 432311 | Aprovechamiento | - | 636,094 |  | 0% |
| 432312 | Tratamiento | 57,067,684 | 27,384,122 | 29,683,562 | 108% |
| 432313 | Disponibilidad Final | 3,066,797,531 | 2,953,305,586 | 113,491,945 | 4% |
| 432317 | Comercialización | 362,597,199 | 373,100,281 | -10,503,082 | -3% |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS | -1,042,502,748 | -1,252,836,442 | 210,333,694 | -17% |
| 439514 | Servicio de Acueducto | -861,907,647 | -1,050,984,825 | 189,077,178 | -18% |
| 439515 | Servicio de Alcantarillado | -90,480,946 | -56,859,362 | -33,621,584 | 59% |
| 439516 | Servicio de aseo | -90,114,154 | -144,992,255 | 54,878,101 | -38% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 4,840,694,626 | 1,835,139,568 | 3,005,555,058 | 164% |
| 4805 | FINANCIEROS | 166,881,471 | 74,253,586 | 92,627,885 | 125% |
| 480522 | Intereses sobre depósitos | 166,881,471 | 74,253,586 | 92,627,885 | 125% |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1,376,130,305 | 613,629,734 | 762,500,571 | 124% |
| 480808 | Honorarios | 1,367,992,334 | 603,666,241 | 764,326,093 | 127% |
| 480815 | Fotocopias |  | 156,923 | -156,923 | -100% |
| 480817 | Arrendamiento | 8,137,971 | 9,806,570 | -1,668,599 | -17% |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 3,297,682,851 | 1,147,256,248 | 2,150,426,603 | 187% |
| 481007 | Sobrantes | 9,785,890 | 12,205,772 | -2,419,882 | -20% |
| 481008 | Recuperaciones | 3,135,565,738 | 1,065,477,457 | 2,070,088,281 | 194% |
| 481049 | Indemnizaciones | 145,402,729 | 60,182,673 | 85,220,056 | 142% |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 6,928,493 | 9,390,346 | -2,461,853 | -26% |
| 5 | GASTOS | 7,353,493,061 | 7,443,917,600 | -90,424,539 | -1% |
| 51 | ADMINISTRACION | 5,391,520,884 | 4,748,559,128 | 642,961,756 | 14% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,374,184,465 | 1,926,444,443 | 447,740,022 | 23% |
| 510101 | Sueldo de Personal | 1,523,158,883 | 1,200,980,523 | 322,178,360 | 27% |
| 510103 | Horas Extras y Festivos | 28,302,266 | 38,689,881 | -10,387,615 | -27% |
| 510112 | Prima, Especial de Servicios | 138,747,866 |  | 138,747,866 | 100% |
| 510113 | Prima de Vacaciones | 71,928,444 | 56,942,518 | 14,985,926 | 26% |
| 510114 | Prima de Navidad | 143,051,183 | 115,139,464 | 27,911,719 | 24% |
| 510117 | Vacaciones | 72,251,326 | 57,319,686 | 14,931,640 | 26% |
| 510119 | Bonificaciones | 1,243,365 | 1,308,070 | -64,705 | -5% |
| 510123 | Auxilio de Transporte | 9,827,154 | 8,557,360 | 1,269,794 | 15% |
| 510124 | Cesantías | 188,175,703 | 131,433,268 | 56,742,435 | 43% |
| 510130 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulo | 122,388,143 | 126,660,475 | -4,272,332 | -3% |
| 510131 | Dotación y Suministro a Trabajadores | 12,879,862 | 42,199,122 | -29,319,260 | -69% |
| 510133 | Gastos deportivos y de recreación | 7,057,000 | 2,970,553 | 4,086,447 | 138% |
| 510147 | Viáticos | 15,811,084 | 6,214,621 | 9,596,463 | 154% |
| 510148 | Gastos de viaje | 11,074,330 | 4,269,534 | 6,804,796 | 159% |
| 510152 | Prima Especial de Servicios |  | 110,698,602 | -110,698,602 | -100% |
| 510160 | Subsidio de Alimentación | 28,287,856 | 23,060,766 | 5,227,090 | 23% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4,178,732 | 4,336,491 | -157,759 | -4% |
| 510201 | Incapacidades | 4,178,732 | 3,737,941 | 440,791 | 12% |
| 510204 | Gastos Médicos y Drogas |  | 598,550 | -598,550 | -100% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 297,123,230 | 241,517,780 | 55,605,450 | 23% |
| 510302 | Aportes a Cajas de compensación | 70,799,580 | 57,700,940 | 13,098,640 | 23% |
| 510303 | Cotización a la Seguridad en Salud | 1,899,100 | 4,440,175 | -2,541,075 | -57% |
| 510305 | Cotización a Riesgos Laborales | 19,244,850 | 11,923,285 | 7,321,565 | 61% |
| 510306 | Cotización a Entidades Adm. Régimen Prima Media | 205,179,700 | 167,452,980 | 37,726,720 | 23% |
| 510307 | Cotización a Entidades Adm. Régimen Prima Ahorro |  | 400 | -400 | -100% |
| 5111 | GENERALES | 1,554,119,676 | 1,838,741,883 | -284,622,207 | -15% |
| 511111 | Comisiones, Bienes y Servicios | 637,214,813 | 636,360,800 | 854,013 | 0% |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad | 103,897,393 | 104,003,369 | -105,976 | 0% |
| 511114 | Materiales y suministros | 54,448,376 | 310,128,921 | -255,680,545 | -82% |
| 511115 | Mantenimiento | 71,276,201 | 168,773,186 | -97,496,985 | -58% |
| 511117 | Servicios Públicos | 138,873,947 | 135,798,691 | 3,075,256 | 2% |
| 511118 | Arrendamientos | 83,476,518 | 51,435,931 | 32,040,587 | 62% |
| 511119 | Viáticos y Gastos de Viaje | 18,012,604 | 18,969,261 | -956,657 | -5% |
| 511120 | Publicidad y Propaganda | 47,799,800 | 39,138,800 | 8,661,000 | 22% |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 7,207,238 | 7,314,000 | -106,762 | -1% |
| 511122 | Elementos de papelería y fotocopias | 3,870,200 | 9,320,155 | -5,449,955 | -58% |
| 511123 | Comunicación y Transporte | 40,103,100 | 15,235,500 | 24,867,600 | 163% |
| 511125 | Seguros Generales | 233,844,821 | 238,666,087 | -4,821,266 | -2% |
| 511133 | Seguridad Industrial | 3,770,760 | 37,614,480 | -33,843,720 | -90% |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 12,804,942 | 11,610,538 | 1,194,404 | 10% |
| 511149 | Servicio de Aseo, cafetería y restaurante | 50,857,200 | 20,613,600 | 30,243,600 | 147% |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 36,224,933 | 32,752,964 | 3,471,969 | 11% |
| 511190 | Otros gastos generales | 10,436,832 | 1,005,600 | 9,431,232 | 938% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,161,914,782 | 737,518,531 | 424,396,251 | 58% |
| 512002 | Cuota de Fiscalización y Auditaje | 41,995,859 | 42,541,857 | -545,998 | -1% |
| 512007 | Multas | 3,128,826 |  | 3,128,826 | 100% |
| 512008 | Sanciones |  | 63,677,789 | -63,677,789 | -100% |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 273,617,000 | 66,018,000 |  |  |
| 512024 | Gravamen Movimientos Financieros | 148,966,777 | 66,876,885 | 82,089,892 | 123% |
| 512026 | Contribuciones | 180,767,000 | 100,634,000 | 80,133,000 | 80% |
| 512032 | Impuesto a la Riqueza | 148,519,000 | 228,792,000 | -80,273,000 | -35% |
| 512090 | Otros impuestos y contribuciones | 364,920,320 | 168,978,000 | 195,942,320 | 116% |
| 53 | PROVISIONES | 974,015,062 | 2,336,276,825 | -1,362,261,763 | -58% |
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | 21,462,180 | 1,125,037 |  |  |
| 530405 | Provisiones para servicios | 21,462,180 | 1,125,037 |  |  |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 279,104,722 | 1,644,685,221 | -1,365,580,499 | -83% |
| 531401 | Litigios | 279,104,722 | 1,644,685,221 | -1,365,580,499 | -83% |
| 5317 | PROVISIONES DIVERSAS | 187,223,848 | 238,570,189 | -51,346,341 | -22% |
| 531705 | Reposición de Activos | 172,629,414 | 226,241,362 | -53,611,948 | -24% |
| 531790 | Provisiones diversas | 14,594,434 | 12,328,827 |  |  |
| 5330 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ. | 261,645,602 | 227,076,569 | 34,569,033 | 15% |
| 533001 | Edificaciones | 4,450,057 | 15,901,026 | -11,450,969 | -72% |
| 533004 | Maquinaria y Equipo | 83,038,976 | 72,206,711 | 10,832,265 | 15% |
| 533005 | Equipo Médico y Científico | 14,505,643 | 16,000,079 | -1,494,436 | -9% |
| 533006 | Muebles, Enseres y Equipos de oficina | 36,443,017 | 27,251,785 | 9,191,232 | 34% |
| 533007 | Equipo de Comunicación y Computación | 107,222,050 | 84,747,889 | 22,474,161 | 27% |
| 533008 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 15,635,401 | 10,644,246 | 4,991,155 | 47% |
| 533009 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería | 350,458 | 324,833 | 25,625 | 8% |
| 5345 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 224,578,710 | 224,819,809 | -241,099 | 0% |
| 534508 | Software | 224,578,710 | 224,819,809 | -241,099 | 0% |
| 58 | OTROS GASTOS | 987,957,115 | 359,081,647 | 628,875,468 | 175% |
| 5805 | FINANCIEROS | 754,838,497 | 322 | 754,838,175 | 234421793% |
| 580590 | Otros gastos financieros | 754,838,497 | 322 | 754,838,175 | 234421793% |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 219,290,608 | 346,159,731 | -126,869,123 | -37% |
| 580802 | Perdida en Retiro de Activos | 28,864,398 | 204,438,375 | -175,573,977 | -86% |
| 580803 | Impuestos Asumidos | 68,425,560 | 122,037,760 | -53,612,200 | -44% |
| 580812 | Sentencias | 2,000,650 |  | 2,000,650 | 100% |
| 580813 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 120,000,000 | 19,683,596 | 100,316,404 | 510% |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 13,828,010 | 12,921,594 | 906,416 | 7% |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 13,828,010 | 12,921,594 | 906,416 | 7% |
| 6 | COSTOS DE VENTA | 21,805,131,598 | 20,884,890,978 | 920,240,620 | 4% |
| 63 | COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS | 21,805,131,598 | 20,884,890,978 | 920,240,620 | 4% |
| 6360 | SERVICIOS PUBLICOS | 21,805,131,598 | 20,884,890,978 | 920,240,620 | 4% |
| 636001 | Servicios Públicos | 21,805,131,598 | 20,884,890,978 | 920,240,620 | 4% |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -1,796,924,732 | -6,322,704,708 | 4,525,779,976 | -72% |
| 323002 | Perdida o déficit del ejercicio | -1,796,924,732 | -6,322,704,708 | 4,525,779,976 | -72% |

BIENES COMERCIALIZADOS

Estos Bienes hacen referencia  al ingreso producto de la venta de medidores, cajillas y materiales de construcción empleados en la reparación e instalaciones de las acometidas de los usuarios de los servicios públicos ofrecidos por la Empresa. El valor  correspondiente a este concepto es de $84.368.370  para el año 2017 y de  $46.659.167 para el año 2016

.  VENTA DE SERVICIOS

Este valor es el total facturado por cada uno de los servicios públicos que presta la Empresa a los usuarios del Municipio de Yopal. Este valor es suministrado por la dirección Comercial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal con seis cortes de facturación por cada mes.

El valor  facturado por la prestación de servicios para al 31 de Diciembre de  2017  es de $22.436.636.930  se presentó un incremento del 11% con relación al valor facturado en el año 2016 el cual fue de  20.124.305.135

OTROS INGRESOS

Otros Ingresos Financieros están compuestos por los intereses sobre depósitos que generan las cuentas bancarias los cuales presentan un saldo de $166.881.471  obteniendo un incremento del  125% con relación al año 2016 que fue de  74.253.586.

Otros Ingresos Ordinarios Están compuestos por honorarios  que recibe la Empresa por la prestación de servicios como el alquiler de maquinaria y equipo, Servicios de laboratorio,  arrendamiento de  activos, los cuales suman $1.376.130.305 presentando un incremento del 124% con relación al año 2016 el cual presento un valor de $613.629.734

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Recuperaciones En esta cuenta  se registró el valor transferido por el FONDO DE ADAPTACION por concepto de la acción popular No 85-001-2331-001-2011-002210-00 de 28 de Junio de 2012 el Honorable Tribunal de Casanare decreto medidas cautelares inmediatas, de mediano plazo y de largo plazo para garantizar la prestación del servicio de Acueducto a la comunidad de Yopal asignando responsables  y fijando porcentajes  de financiación para el cumplimiento de las mismas así: Fondo de Adaptación 40%, Departamento de Casanare 35%, Municipio de Yopal 20% y 5%Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY el valor  consignado por este concepto  en el año 2017  fue de $3.135.565.738  obteniéndose un incremento del 194% con relación al año 2016

Indemnizaciones En el año 2017 se recibió la suma de $ 25.424.918.27  por concepto de indemnización por el reconocimiento realizado por parte de la seguradora CONDOR EN LIQUIDACION por el pago del 70.96% del valor total constituido en la póliza  única de seguro de incumplimiento No 300040533 a favor de la EAAAY por medio de la cual se amparó el riego de incumplimiento del contrato N 168 de Agosto 5 de  2011 con la firma constructora CONSORCIO INISA Y $119.977.811.00 por concepto de reconocimiento del tribunal administrativo de Casanare   para un total de $145.402.729

GASTOS

Son  flujos de salida de recursos de la Empresa  susceptibles de reducir el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos expresado en forma cuantitativa. Los gastos son  requeridos para el desarrollo  de la actividad ordinaria e incluye aquellos originados por las situaciones de carácter extraordinarios. Los gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal a Diciembre de 2017, fueron de $7.353.493.061

COSTOS DE VENTA

La Empresa aplica el sistema de costos y gastos previsto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como mecanismo para definir los costos reales  para la prestación de cada uno de los servicios. Este sistema está basado en el análisis de actividades necesarias para la prestación de servicios con el fin de identificar y cuantificar los recursos de personal, materiales, equipo utilizado, etcétera, asignados a las diferentes tareas. En su mayor nivel revela el costo de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, conformados por diferentes actividades plenamente identificadas. Los procesos y resultados a Diciembre de 2017  y  2016, definidos en cada uno de los servicios son los siguientes:

| DETALLE | AÑO 2017 | AÑO 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTOS DE VENTA | 21,805,131,598 | 20,884,890,978 | 920,240,621 | 4% |
| ACUEDUCTO | 13,572,115,024 | 11,958,657,301 | 1,613,457,722 | 13% |
| Abastecimiento | 8,928,041,097 | 7,637,282,715 | 1,290,758,382 | 17% |
| Distribución | 2,994,598,104 | 2,478,857,244 | 515,740,860 | 21% |
| Comercialización | 1,649,475,823 | 1,842,517,343 | -193,041,520 | -10% |
| ALCANTARILLADO | 2,483,642,750 | 3,711,030,625 | -1,227,387,875 | -33% |
| Recolección y Transporte | 1,785,610,129 | 1,252,419,478 | 533,190,652 | 43% |
| Tratamiento de Aguas Residuales | 564,476,310 | 2,287,429,765 | -1,722,953,455 | -75% |
| Comercialización | 133,556,310 | 171,181,382 | -37,625,072 | -22% |
| ASEO | 5,749,373,825 | 5,215,203,051 | 534,170,774 | 10% |
| Recolección | 2,685,162,501 | 2,152,684,908 | 532,477,593 | 25% |
| Transporte | 99,722,238 | 230,760,675 | -131,038,437 | -57% |
| Disposición Final | 1,011,072,004 | 959,358,217 | 51,713,786 | 5% |
| Comercialización | 382,943,382 | 413,226,497 | -30,283,115 | -7% |
| Barrido | 1,570,473,700 | 1,459,172,753 | 111,300,947 | 8% |

30 Pérdida del  Ejercicio. La pérdida  de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, a cierre del ejercicio contable 31 de diciembre de 2017, es de $1.796.924.732  presento una disminución del 72% con relación a la perdida el año 2016 la cual fue de $ 6.322.704.708, se hace claridad que  a la fecha se adeuda por parte de los accionantes  por la acción popular proferida por el tribunal administrativo de Casanare para garantizar la prestación del servicio de Acueducto,  la suma de  $   5.299.269.675.61, la discriminación en los gastos es  Fondo de adaptación el  40%, Gobernación de Casanare 35%, Alcaldía de Yopal 20% y empresa de Acueducto 5%

| INFORME FINANCIERO DE ACCIONANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OBLIGACION | CUENTAS POR PAGAR | VALOR PAGADO |
| E.A.A.A.Y 5% | 481,751,788.69 |  |  |
| MUNICIPIO 20% | 1,927,007,154.77 | 1,927,007,155 |  |
| GOBERNACION 35% | 3,372,262,520.84 | 3,372,262,521 |  |
| FONDO 40% | 3,854,014,309.53 |  | 3,854,014,310 |
| TOTAL APORTADO | 9,635,035,773.83 | 5,299,269,675.61 | 3,854,014,309.53 |

4.2.3 COSTOS OPERACIONALES COMPARATIVOS

| # CÓDIGO | # NOMBRE | # DICIEMBRE/2016 | # DICIEMBRE/2017 | # VARIACIÓN NETA | # Var. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 7502 | ## ACUEDUCTO | ## 11,958,657,300.41 | ## 13,572,115,023.70 | ## 1,613,457,723.29 | ## 13.49 |
| ## 750201 | ## MATERIALES | ## 1308449157 | ## 1,317,542,723.62 | ## 9093566.56 | ## 0.69 |
| ## 75020101 | ## MATERIALES DE LABORATORIO | ## 30887926.48 | ## 13,324.00 | ## -30874602.48 | ## -99.96 |
| ## 7502010101 | ## Materiales de Laboratorio | ## 30887926.48 | ## 13,324.00 | ## -30874602.48 | ## -99.96 |
| ## 75020137 | ## CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS | ## 622826252.8 | ## 791,756,978.24 | ## 168930725.4 | ## 27.12 |
| ## 7502013701 | ## Reactivos Químicos | ## 91876848.41 | ## 31,955,013.04 | ## -59921835.37 | ## -65.22 |
| ## 7502013702 | ## Productos Químicos | ## 530949404.4 | ## 549,846,633.20 | ## 18897228.77 | ## 3.56 |
| ## 7502013703 | ## Plan de Contingencia | ## 0 | ## 209,955,332.00 | ## 209955332 | ## 0 |
| ## 75020150 | ## OTROS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | ## 654734977.7 | ## 525,772,421.38 | ## -128962556.4 | ## -19.7 |
| ## 7502015001 | ## Combustibles y Lubricantes | ## 2933116 | ## 5,665,812.00 | ## 2732696 | ## 93.17 |
| ## 7502015002 | ## Materiales y Suministros | ## 34331814 | ## 3,081,872.00 | ## -31249942 | ## -91.02 |
| ## 7502015005 | ## Materiales para Construcción Acueducto | ## 102141114.5 | ## 89,853,951.00 | ## -12287163.52 | ## -12.03 |
| ## 7502015010 | ## Elementos y Accesorios de Acueducto | ## 497216721.2 | ## 380,707,652.38 | ## -116509068.8 | ## -23.43 |
| ## 7502015013 | ## Accesorios, Materiales, Cables y Tuberías para Electricidad | ## 18112212 | ## 6,654,883.00 | ## -11457329 | ## -63.26 |
| ## 7502015015 | ## Materiales y Suministros Plan de Contingencia | ## 0 | ## 8,627,500.00 | ## 8627500 | ## 0 |
| ## 7502015017 | ## Materiales para Construcción Plan de Contingencia | ## 0 | ## 20,678,687.00 | ## 20678687 | ## 0 |
| ## 7502015018 | ## Elementos y Accesorios de Acueducto Plan de Contingencia | ## 0 | ## 7,437,222.00 | ## 7437222 | ## 0 |
| ## 7502015019 | ## Accesorios, Materiales, Cables y Tuberías para Electricidad Plan de Contingencia | ## 0 | ## 3,064,842.00 | ## 3064842 | ## 0 |
| ## 750202 | ## GENERALES | ## 4927968595 | ## 5,046,649,876.75 | ## 118681281.4 | ## 2.41 |
| ## 75020213 | ## SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | ## 2666200 | ## 2,358,300.00 | ## -307900 | ## -11.55 |
| ## 7502021301 | ## Suscripciones y Afiliaciones | ## 2666200 | ## 2,358,300.00 | ## -307900 | ## -11.55 |
| ## 75020223 | ## PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ## 18030040 | ## 14,011,630.00 | ## -4018410 | ## -22.29 |
| ## 7502022301 | ## Publicidad y Propaganda | ## 18030040 | ## 13,655,950.00 | ## -4374090 | ## -24.26 |
| ## 7502022302 | ## Publicidad y Propaganda Plan de Contingencia | ## 0 | ## 355,680.00 | ## 355680 | ## 0 |
| ## 75020225 | ## FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y PAPALERIA | ## 86466785 | ## 84,558,734.78 | ## -1908050.22 | ## -2.21 |
| ## 7502022501 | ## Fotocopias, útiles de escritorio y papelería | ## 86466785 | ## 82,113,334.78 | ## -4353450.22 | ## -5.03 |
| ## 7502022502 | ## Fotocopias, útiles de escritorio y papelería Plan de Contingencia | ## 0 | ## 2,445,400.00 | ## 2445400 | ## 0 |
| ## 75020226 | ## COMUNICACIONES | ## 525000 | ## 1,271,971.79 | ## 746971.79 | ## 142.28 |
| ## 7502022601 | ## Comunicaciones | ## 525000 | ## 1,093,971.79 | ## 568971.79 | ## 108.38 |
| ## 7502022602 | ## Comunicaciones Plan de Contingencia | ## 0 | ## 178,000.00 | ## 178000 | ## 0 |
| ## 75020230 | ## COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ## 197497338.9 | ## 110,984,027.34 | ## -86513311.6 | ## -43.8 |
| ## 7502023001 | ## Combustibles y Lubricantes | ## 197497338.9 | ## 108,096,131.34 | ## -89401207.6 | ## -45.27 |
| ## 7502023002 | ## Combustible y Lubricantes Plan de Contingencia | ## 0 | ## 2,887,896.00 | ## 2887896 | ## 0 |
| ## 75020236 | ## SEGURIDAD INDUSTRIAL | ## 59363603.56 | ## 61,469,029.00 | ## 2105425.44 | ## 3.55 |
| ## 7502023601 | ## Seguridad Industrial | ## 59363603.56 | ## 49,937,520.00 | ## -9426083.56 | ## -15.88 |
| ## 7502023602 | ## Seguridad Industrial Plan de Contingencia | ## 0 | ## 11,531,509.00 | ## 11531509 | ## 0 |
| ## 75020237 | ## TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS | ## 890762648.9 | ## 43,100,000.00 | ## -847662648.9 | ## -95.16 |
| ## 7502023701 | ## Transportes, Fletes y Acarreos | ## 890762648.9 | ## 43,100,000.00 | ## -847662648.9 | ## -95.16 |
| ## 75020240 | ## ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO | ## 369378508 | ## 1,490,566,898.50 | ## 1121188391 | ## 303.53 |
| ## 7502024002 | ## Mantenimiento Maquinaria y Equipo | ## 26174511.01 | ## 44,623,500.00 | ## 18448988.99 | ## 70.48 |
| ## 7502024003 | ## Mantenimiento Equipo de Oficina | ## 2890386 | ## 1,584,700.00 | ## -1305686 | ## -45.17 |
| ## 7502024004 | ## Mantenimiento de Equipo de Comunicación y Computación | ## 7337000 | ## 11,833,650.00 | ## 4496650 | ## 61.29 |
| ## 7502024005 | ## Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | ## 84196600.53 | ## 27,213,190.00 | ## -56983410.53 | ## -67.68 |
| ## 7502024008 | ## Mantenimiento de Plantas | ## 229503781.4 | ## 00.00 | ## -229503781.4 | ## -100 |
| ## 7502024014 | ## Reparación de Líneas, Redes y Ductos | ## 0 | ## 50,002,000.00 | ## 50002000 | ## 0 |
| ## 7502024017 | ## Mantenimiento Maquinaria y Equipo Plan de Contingencia | ## 0 | ## 9,574,039.00 | ## 9574039 | ## 0 |
| ## 7502024019 | ## Mantenimiento de Equipo de Comunicación y Computación Plan de Contingencia | ## 0 | ## 1,579,100.00 | ## 1579100 | ## 0 |
| ## 7502024020 | ## Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Plan de Contingencia | ## 0 | ## 1,688,621.00 | ## 1688621 | ## 0 |
| ## 7502024023 | ## Mantenimiento de Plantas Plan de Contingencia | ## 0 | ## 47,965,170.50 | ## 47965170.5 | ## 0 |
| ## 7502024031 | ## Contrato e cargo variable INTERYOPAL | ## 0 | ## 1,294,502,928.00 | ## 1294502928 | ## 0 |
| ## 7502024090 | ## Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones | ## 19276229 | ## 00.00 | ## -19276229 | ## -100 |
| ## 75020242 | ## HONORARIOS | ## 674927339.1 | ## 261,657,752.59 | ## -413269586.5 | ## -61.23 |
| ## 7502024202 | ## Asesoría Técnica | ## 544061299.5 | ## 233,493,688.59 | ## -310567610.9 | ## -57.08 |
| ## 7502024205 | ## Asesoría Técnica Plan de Contingencia | ## 0 | ## 25,751,020.00 | ## 25751020 | ## 0 |
| ## 7502024290 | ## Otros | ## 130866039.6 | ## 2,413,044.00 | ## -128452995.6 | ## -98.16 |
| ## 75020245 | ## SERVICIOS PUBLICOS | ## 1804149746 | ## 2,031,685,201.72 | ## 227535455.9 | ## 12.61 |
| ## 7502024504 | ## Energía y Alumbrado | ## 1773790134 | ## 1,650,532,674.00 | ## -123257460 | ## -6.95 |
| ## 7502024505 | ## Telecomunicaciones | ## 30359611.82 | ## 9,083,581.72 | ## -21276030.1 | ## -70.08 |
| ## 7502024506 | ## Energía y Alumbrado Plan de Contingencia | ## 0 | ## 372,068,946.00 | ## 372068946 | ## 0 |
| ## 75020250 | ## OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | ## 76931137.96 | ## 41,068,140.69 | ## -35862997.27 | ## -46.62 |
| ## 7502025003 | ## Rodamiento | ## 65160245.96 | ## 20,717,799.69 | ## -44442446.27 | ## -68.2 |
| ## 7502025005 | ## Materiales para Construcción | ## 428961 | ## 159,570.00 | ## -269391 | ## -62.8 |
| ## 7502025013 | ## Otros Elementos y Materiales | ## 11341931 | ## 14,316,931.00 | ## 2975000 | ## 26.23 |
| ## 7502025020 | ## Otros Elementos y Materiales Plan de Contingencia | ## 0 | ## 5,873,840.00 | ## 5873840 | ## 0 |
| ## 75020260 | ## SEGUROS | ## 18023329 | ## 12,321,920.00 | ## -5701409 | ## -31.63 |
| ## 7502026008 | ## De Flota y Equipo de Transporte | ## 18023329 | ## 12,321,920.00 | ## -5701409 | ## -31.63 |
| ## 75020270 | ## ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS | ## 729246919.1 | ## 891,596,270.34 | ## 162349351.2 | ## 22.26 |
| ## 7502027002 | ## Vigilancia y Seguridad | ## 729246919.1 | ## 888,296,270.34 | ## 159049351.2 | ## 21.81 |
| ## 7502027004 | ## Toma de Lectura | ## 0 | ## 3,300,000.00 | ## 3300000 | ## 0 |
| ## 750203 | ## SUELDOS Y SALARIOS | ## 2999253210 | ## 3,742,126,059.89 | ## 742872849.6 | ## 24.77 |
| ## 75020301 | ## Sueldos de Personal | ## 1770289637 | ## 2,322,297,444.38 | ## 552007807.9 | ## 31.18 |
| ## 75020303 | ## Horas Extras y Festivos | ## 231951699.8 | ## 212,431,027.25 | ## -19520672.53 | ## -8.42 |
| ## 75020304 | ## INCAPACIDADES | ## 6022157.77 | ## 13,874,586.08 | ## 7852428.31 | ## 130.39 |
| ## 75020313 | ## Prima de vacaciones | ## 82525887 | ## 105,204,024.00 | ## 22678137 | ## 27.48 |
| ## 75020314 | ## Prima de Navidad | ## 147829796 | ## 190,932,157.00 | ## 43102361 | ## 29.16 |
| ## 75020318 | ## Vacaciones | ## 82782192 | ## 105,484,309.00 | ## 22702117 | ## 27.42 |
| ## 75020320 | ## Bonificaciones | ## 75400708 | ## 116,220,160.00 | ## 40819452 | ## 54.14 |
| ## 75020322 | ## Subsidio de Alimentación | ## 55534140.04 | ## 70,606,775.09 | ## 15072635.05 | ## 27.14 |
| ## 75020323 | ## Auxilio de Transporte | ## 51127092.1 | ## 59,138,319.98 | ## 8011227.88 | ## 15.67 |
| ## 75020324 | ## Cesantías | ## 187325393.2 | ## 261,956,837.11 | ## 74631443.96 | ## 39.84 |
| ## 75020330 | ## Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | ## 5540137 | ## 00.00 | ## -5540137 | ## -100 |
| ## 75020331 | ## Dotación y Suministro a Trabajadores | ## 126762119 | ## 64,397,110.00 | ## -62365009 | ## -49.2 |
| ## 75020333 | ## Costos Deportivos y de Recreación | ## 0 | ## 909,000.00 | ## 909000 | ## 0 |
| ## 75020341 | ## Costos Médicos y Drogas | ## 0 | ## 72,750.00 | ## 72750 | ## 0 |
| ## 75020347 | ## Viáticos | ## 6758234 | ## 8,803,680.00 | ## 2045446 | ## 30.27 |
| ## 75020348 | ## Gastos de Viaje | ## 6049368 | ## 5,288,964.00 | ## -760404 | ## -12.57 |
| ## 75020352 | ## Prima de Servicios | ## 163354650 | ## 204,508,916.00 | ## 41154266 | ## 25.19 |
| ## 750206 | ## APORTES SOBRE LA NOMINA | ## 394361645.2 | ## 498,775,679.58 | ## 104414034.4 | ## 26.48 |
| ## 75020635 | ## Aportes a Cajas de Compensación Familiar | ## 81627426.01 | ## 102,300,668.06 | ## 20673242.05 | ## 25.33 |
| ## 75020636 | ## Aportes al ICBF | ## 1057285.97 | ## 146,607.50 | ## -910678.47 | ## -86.13 |
| ## 75020637 | ## Aportes a Seguridad Social | ## 33298110.13 | ## 42,962,016.62 | ## 9663906.49 | ## 29.02 |
| ## 75020638 | ## Aportes al SENA | ## 704783.49 | ## 97,727.50 | ## -607055.99 | ## -86.13 |
| ## 75020644 | ## Riesgos Profesionales | ## 43760760.23 | ## 56,155,792.13 | ## 12395031.9 | ## 28.32 |
| ## 75020667 | ## Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media | ## 233913279.3 | ## 297,112,867.77 | ## 63199588.44 | ## 27.02 |
| ## 750207 | ## DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ## 2115261340 | ## 2,278,143,116.86 | ## 162881777.3 | ## 7.7 |
| ## 75020701 | ## DEPRECIACIONES | ## 2075094056 | ## 2,261,596,192.90 | ## 186502137.4 | ## 8.99 |
| ## 7502070101 | ## Depreciación Edificaciones | ## 30107312.01 | ## 49,688,959.62 | ## 19581647.61 | ## 65.04 |
| ## 7502070102 | ## Depreciación Plantas, Ductos y Túneles | ## 1689583147 | ## 1,827,564,385.21 | ## 137981238.4 | ## 8.17 |
| ## 7502070103 | ## Depreciación Redes, líneas, cables | ## 131640243.2 | ## 131,640,243.24 | ## 0 | ## 0 |
| ## 7502070104 | ## Depreciación Maquinaria y Equipo | ## 87678773.97 | ## 90,705,337.19 | ## 3026563.22 | ## 3.45 |
| ## 7502070105 | ## Depreciación Equipo Médico y Científico | ## 16982450.74 | ## 27,861,137.09 | ## 10878686.35 | ## 64.06 |
| ## 7502070106 | ## Depreciación Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | ## 14638652.82 | ## 20,475,696.36 | ## 5837043.54 | ## 39.87 |
| ## 7502070107 | ## Depreciación Equipo de Comunicación y computación | ## 35209859.3 | ## 42,526,962.88 | ## 7317103.58 | ## 20.78 |
| ## 7502070109 | ## Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | ## 68777416.45 | ## 70,657,271.11 | ## 1879854.66 | ## 2.73 |
| ## 7502070110 | ## Depreciación Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | ## 476200.2 | ## 476,200.20 | ## 0 | ## 0 |
| ## 75020702 | ## AMORTIZACION | ## 40167284.02 | ## 16,546,923.96 | ## -23620360.06 | ## -58.8 |
| ## 7502070201 | ## amortización Intangibles | ## 40167284.02 | ## 16,546,923.96 | ## -23620360.06 | ## -58.8 |
| ## 750208 | ## IMPUESTOS | ## 213363353 | ## 688,877,567.00 | ## 475514214 | ## 222.87 |
| ## 75020801 | ## Impuestos Tasas Recursos Hídricos | ## 213363353 | ## 688,877,567.00 | ## 475514214 | ## 222.87 |
| ## 7503 | ## ALCANTARILLADO | ## 3711030626 | ## 2,483,642,749.78 | ## -1227387876 | ## -33.07 |
| ## 750301 | ## MATERIALES | ## 219313058.2 | ## 619,261,790.00 | ## 399948731.8 | ## 182.36 |
| ## 75030101 | ## MATERIALES DE LABORATORIO | ## 414000 | ## 00.00 | ## -414000 | ## -100 |
| ## 7503010101 | ## Materiales de Laboratorio | ## 414000 | ## 00.00 | ## -414000 | ## -100 |
| ## 75030137 | ## CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS | ## 68646900 | ## 465,294,994.00 | ## 396648094 | ## 577.81 |
| ## 7503013702 | ## Productos Químicos | ## 68646900 | ## 465,294,994.00 | ## 396648094 | ## 577.81 |
| ## 75030150 | ## OTROS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | ## 150252158.2 | ## 153,966,796.00 | ## 3714637.76 | ## 2.47 |
| ## 7503015002 | ## Llantas y Neumáticos | ## 7213804 | ## 1,162,110.00 | ## -6051694 | ## -83.89 |
| ## 7503015005 | ## Materiales para Construcción Alcantarillado | ## 45947186.44 | ## 70,254,746.00 | ## 24307559.56 | ## 52.9 |
| ## 7503015011 | ## Elementos y Accesorios de Alcantarillado | ## 90925692.8 | ## 63,563,804.00 | ## -27361888.8 | ## -30.09 |
| ## 7503015013 | ## Accesorios, Materiales, Cables y Tuberías para Electricidad | ## 6165475 | ## 18,986,136.00 | ## 12820661 | ## 207.94 |
| ## 750302 | ## GENERALES | ## 2313305146 | ## 816,152,172.98 | ## -1497152973 | ## -64.72 |
| ## 75030217 | ## ARRENDAMIENTO | ## 28530000 | ## 00.00 | ## -28530000 | ## -100 |
| ## 7503021703 | ## Maquinaria y Equipo | ## 28530000 | ## 00.00 | ## -28530000 | ## -100 |
| ## 75030225 | ## FOTOCOPIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | ## 10697020 | ## 12,911,524.92 | ## 2214504.92 | ## 20.7 |
| ## 7503022501 | ## Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería | ## 10697020 | ## 12,911,524.92 | ## 2214504.92 | ## 20.7 |
| ## 75030226 | ## COMUNICACIONES | ## 0 | ## 897,991.12 | ## 897991.12 | ## 0 |
| ## 7503022601 | ## Comunicaciones | ## 0 | ## 897,991.12 | ## 897991.12 | ## 0 |
| ## 75030230 | ## COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ## 38963851.13 | ## 38,107,570.71 | ## -856280.42 | ## -2.2 |
| ## 7503023001 | ## Combustibles y Lubricantes | ## 38963851.13 | ## 38,107,570.71 | ## -856280.42 | ## -2.2 |
| ## 75030236 | ## SEGURIDAD INDUSTRIAL | ## 24942500 | ## 53,418,858.00 | ## 28476358 | ## 114.17 |
| ## 7503023601 | ## Seguridad Industrial | ## 24942500 | ## 53,418,858.00 | ## 28476358 | ## 114.17 |
| ## 75030240 | ## ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION | ## 1698077549 | ## 199,312,558.46 | ## -1498764990 | ## -88.26 |
| ## 7503024001 | ## Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones | ## 6974437 | ## 00.00 | ## -6974437 | ## -100 |
| ## 7503024002 | ## Mantenimiento Maquinaria y Equipo | ## 15557125.68 | ## 44,797,912.00 | ## 29240786.32 | ## 187.96 |
| ## 7503024003 | ## Mantenimiento de Equipo de Oficina | ## 2046389 | ## 1,535,300.00 | ## -511089 | ## -24.98 |
| ## 7503024004 | ## Mantenimiento de Equipo Computación y Comunicación | ## 0 | ## 856,800.00 | ## 856800 | ## 0 |
| ## 7503024005 | ## Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | ## 10437100.95 | ## 37,444,630.46 | ## 27007529.51 | ## 258.76 |
| ## 7503024007 | ## Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos | ## 0 | ## 108,827,916.00 | ## 108827916 | ## 0 |
| ## 7503024008 | ## Mantenimiento de Plantas | ## 1662767561 | ## 00.00 | ## -1662767561 | ## -100 |
| ## 7503024014 | ## Reparación de Líneas, Redes y Ductos | ## 0 | ## 5,850,000.00 | ## 5850000 | ## 0 |
| ## 7503024090 | ## Otros Contratos de Mantenimiento y Reparaciones | ## 294935 | ## 00.00 | ## -294935 | ## -100 |
| ## 75030242 | ## HONORARIOS | ## 69080158.1 | ## 57,581,744.04 | ## -11498414.06 | ## -16.65 |
| ## 7503024202 | ## Asesoría Técnica | ## 69080158.1 | ## 57,581,744.04 | ## -11498414.06 | ## -16.65 |
| ## 75030245 | ## SERVICIOS PUBLICOS | ## 281418987.1 | ## 267,011,330.97 | ## -14407656.17 | ## -5.12 |
| ## 7503024504 | ## Energía y Alumbrado | ## 263901596 | ## 258,443,092.00 | ## -5458504 | ## -2.07 |
| ## 7503024505 | ## Telecomunicaciones | ## 17517391.14 | ## 8,568,238.97 | ## -8949152.17 | ## -51.09 |
| ## 75030250 | ## OTROS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | ## 29003383.82 | ## 59,143,955.61 | ## 30140571.79 | ## 103.92 |
| ## 7503025003 | ## Rodamientos | ## 12864502.82 | ## 52,121,851.61 | ## 39257348.79 | ## 305.16 |
| ## 7503025005 | ## Materiales para Construcción | ## 4059994 | ## 3,688,144.00 | ## -371850 | ## -9.16 |
| ## 7503025013 | ## Otros Elementos y Materiales | ## 12078887 | ## 3,333,960.00 | ## -8744927 | ## -72.4 |
| ## 75030260 | ## SEGUROS | ## 14690259 | ## 3,726,440.00 | ## -10963819 | ## -74.63 |
| ## 7503026008 | ## De Flota y Equipo de Transporte | ## 14690259 | ## 3,726,440.00 | ## -10963819 | ## -74.63 |
| ## 75030270 | ## ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS | ## 117901437.9 | ## 124,040,199.15 | ## 6138761.25 | ## 5.21 |
| ## 7503027002 | ## Vigilancia y Seguridad | ## 117901437.9 | ## 124,040,199.15 | ## 6138761.25 | ## 5.21 |
| ## 750303 | ## SUELDOS Y SALARIOS | ## 753563767 | ## 757,255,662.14 | ## 3691895.15 | ## 0.49 |
| ## 75030301 | ## Sueldos de Personal | ## 410730347.8 | ## 425,363,246.70 | ## 14632898.9 | ## 3.56 |
| ## 75030303 | ## Horas Extras y Festivos | ## 80073696.74 | ## 64,310,758.80 | ## -15762937.94 | ## -19.69 |
| ## 75030304 | ## Incapacidades | ## 3817935.27 | ## 1,474,677.27 | ## -2343258 | ## -61.38 |
| ## 75030313 | ## Prima de Vacaciones | ## 22936301 | ## 23,426,351.00 | ## 490050 | ## 2.14 |
| ## 75030314 | ## Prima de Navidad | ## 39409614 | ## 41,127,583.00 | ## 1717969 | ## 4.36 |
| ## 75030318 | ## Vacaciones | ## 22936301 | ## 23,518,121.00 | ## 581820 | ## 2.54 |
| ## 75030320 | ## Bonificaciones | ## 21397721 | ## 26,498,934.00 | ## 5101213 | ## 23.84 |
| ## 75030322 | ## Subsidio de Alimentación | ## 15003003.01 | ## 16,485,285.48 | ## 1482282.47 | ## 9.88 |
| ## 75030323 | ## Auxilio de Transporte | ## 12096595 | ## 13,532,471.53 | ## 1435876.53 | ## 11.87 |
| ## 75030324 | ## Cesantías | ## 53256198.17 | ## 59,913,241.86 | ## 6657043.69 | ## 12.5 |
| ## 75030330 | ## Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | ## 680224 | ## 00.00 | ## -680224 | ## -100 |
| ## 75030331 | ## Dotación y Suministro a Trabajadores | ## 24942966 | ## 13,947,810.50 | ## -10995155.5 | ## -44.08 |
| ## 75030347 | ## Viáticos | ## 852708 | ## 813,037.00 | ## -39671 | ## -4.65 |
| ## 75030348 | ## Gastos de Viaje | ## 1022633 | ## 1,260,830.00 | ## 238197 | ## 23.29 |
| ## 75030352 | ## Prima de Servicios | ## 44407523 | ## 45,583,314.00 | ## 1175791 | ## 2.65 |
| ## 750306 | ## APORTES SOBRE LA NOMINA | ## 102788335.4 | ## 102,174,635.87 | ## -613699.48 | ## -0.6 |
| ## 75030635 | ## Aportes a Cajas de Compensación Familiar | ## 22992958.88 | ## 23,444,270.18 | ## 451311.3 | ## 1.96 |
| ## 75030636 | ## Aportes al ICBF | ## 358806.35 | ## 225,550.00 | ## -133256.35 | ## -37.14 |
| ## 75030637 | ## Aportes a Seguridad Social | ## 950429.82 | ## 133,357.91 | ## -817071.91 | ## -85.97 |
| ## 75030638 | ## Aportes al SENA | ## 239187.41 | ## 150,350.00 | ## -88837.41 | ## -37.14 |
| ## 75030644 | ## Riesgos Profesionales | ## 11671394.11 | ## 11,514,755.75 | ## -156638.36 | ## -1.34 |
| ## 75030667 | ## Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media | ## 66575558.78 | ## 66,706,352.03 | ## 130793.25 | ## 0.2 |
| ## 750307 | ## DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ## 198474726.6 | ## 188,798,488.79 | ## -9676237.79 | ## -4.88 |
| ## 75030701 | ## DEPRECIACION | ## 198474726.6 | ## 188,798,488.79 | ## -9676237.79 | ## -4.88 |
| ## 7503070102 | ## Depreciación Plantas, Ductos y Túneles | ## 105999.96 | ## 105,999.96 | ## 0 | ## 0 |
| ## 7503070103 | ## Depreciación Redes, líneas, cables | ## 110125038.8 | ## 110,125,038.84 | ## 0 | ## 0 |
| ## 7503070104 | ## Depreciación Redes, líneas, cables | ## 4378379.89 | ## 4,718,221.79 | ## 339841.9 | ## 7.76 |
| ## 7503070105 | ## Depreciación Equipo Médico y Científico | ## 6593608.26 | ## 00.00 | ## -6593608.26 | ## -100 |
| ## 7503070106 | ## Depreciación Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | ## 1128320.66 | ## 936,332.04 | ## -191988.62 | ## -17.02 |
| ## 7503070107 | ## Depreciación Equipo de Comunicación y computación | ## 3016178.89 | ## 1,783,574.02 | ## -1232604.87 | ## -40.87 |
| ## 7503070109 | ## Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | ## 73127200.08 | ## 71,129,322.14 | ## -1997877.94 | ## -2.73 |
| ## 750308 | ## IMPUESTOS | ## 123585593 | ## 00.00 | ## -123585593 | ## -100 |
| ## 75030801 | ## Impuestos Tasas Retributivas por Vertimiento | ## 123585593 | ## 00.00 | ## -123585593 | ## -100 |
| ## 7504 | ## ASEO | ## 5215203051 | ## 5,749,373,824.99 | ## 534170773.8 | ## 10.24 |
| ## 750401 | ## MATERIALES | ## 161823515 | ## 197,848,830.00 | ## 36025315 | ## 22.26 |
| ## 75040136 | ## CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS | ## 18948982 | ## 41,618,156.00 | ## 22669174 | ## 119.63 |
| ## 7504013601 | ## Reactivos y Productos Químicos | ## 18948982 | ## 41,618,156.00 | ## 22669174 | ## 119.63 |
| ## 75040150 | ## MATERIALES Y OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | ## 142874533 | ## 156,230,674.00 | ## 13356141 | ## 9.35 |
| ## 7504015001 | ## Repuestos para vehículos | ## 0 | ## 243,720.00 | ## 243720 | ## 0 |
| ## 7504015002 | ## Llantas y Neumáticos | ## 47956774 | ## 85,025,907.00 | ## 37069133 | ## 77.3 |
| ## 7504015005 | ## Materiales para Construcción Aseo | ## 94352553 | ## 67,862,592.00 | ## -26489961 | ## -28.08 |
| ## 7504015013 | ## Accesorios, Materiales, Cables y Tuberías para Electricidad | ## 565206 | ## 3,098,455.00 | ## 2533249 | ## 448.2 |
| ## 750402 | ## GENERALES | ## 2508799056 | ## 2,607,341,373.31 | ## 98542316.85 | ## 3.93 |
| ## 75040219 | ## VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ## 2905391 | ## 810,915.00 | ## -2094476 | ## -72.09 |
| ## 7504021901 | ## Viáticos y gastos de viaje | ## 2905391 | ## 810,915.00 | ## -2094476 | ## -72.09 |
| ## 75040223 | ## PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ## 8412084 | ## 6,529,200.00 | ## -1882884 | ## -22.38 |
| ## 7504022301 | ## Publicidad y Propaganda | ## 8412084 | ## 6,529,200.00 | ## -1882884 | ## -22.38 |
| ## 75040225 | ## FOTOCOPIAS, UTILES DE ASEO Y PAPELERIA | ## 32069820 | ## 29,718,600.00 | ## -2351220 | ## -7.33 |
| ## 7504022501 | ## Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería | ## 32069820 | ## 29,718,600.00 | ## -2351220 | ## -7.33 |
| ## 75040226 | ## COMUNICACIONES | ## 175000 | ## 882,423.37 | ## 707423.37 | ## 404.24 |
| ## 7504022601 | ## Comunicaciones | ## 175000 | ## 882,423.37 | ## 707423.37 | ## 404.24 |
| ## 75040230 | ## COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ## 279119572.9 | ## 306,575,513.07 | ## 27455940.19 | ## 9.84 |
| ## 7504023001 | ## Combustibles y Lubricantes | ## 279119572.9 | ## 306,575,513.07 | ## 27455940.19 | ## 9.84 |
| ## 75040236 | ## SEGURIDAD INDUSTRIAL | ## 38595165 | ## 106,041,912.00 | ## 67446747 | ## 174.75 |
| ## 7504023601 | ## Seguridad Industrial | ## 38595165 | ## 106,041,912.00 | ## 67446747 | ## 174.75 |
| ## 75040237 | ## TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | ## 5147500 | ## 00.00 | ## -5147500 | ## -100 |
| ## 7504023701 | ## Transporte, Fletes y Acarreos | ## 5147500 | ## 00.00 | ## -5147500 | ## -100 |
| ## 75040240 | ## ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION | ## 1791570220 | ## 1,600,764,377.64 | ## -190805842.8 | ## -10.65 |
| ## 7504024001 | ## Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones | ## 0 | ## 102,344,224.00 | ## 102344224 | ## 0 |
| ## 7504024002 | ## Mantenimiento Maquinaria y Equipo | ## 27109563.8 | ## 52,194,065.00 | ## 25084501.2 | ## 92.53 |
| ## 7504024003 | ## Mantenimiento de Equipo de Oficina | ## 1707825 | ## 678,100.00 | ## -1029725 | ## -60.29 |
| ## 7504024004 | ## Mantenimiento de Equipo Computación y Comunicación | ## 1143000 | ## 1,606,700.00 | ## 463700 | ## 40.57 |
| ## 7504024005 | ## Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | ## 357815792.9 | ## 398,724,298.64 | ## 40908505.79 | ## 11.43 |
| ## 7504024008 | ## Mantenimiento de Plantas | ## 1402788603 | ## 1,045,216,990.00 | ## -357571612.8 | ## -25.49 |
| ## 7504024013 | ## Reparaciones Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | ## 1005436 | ## 00.00 | ## -1005436 | ## -100 |
| ## 75040242 | ## HONORARIOS | ## 152891332.9 | ## 377,027,262.49 | ## 224135929.6 | ## 146.6 |
| ## 7504024202 | ## Asesoría Técnica | ## 137926772.9 | ## 189,558,920.49 | ## 51632147.61 | ## 37.43 |
| ## 7504024203 | ## Diseños y Estudios | ## 0 | ## 187,468,342.00 | ## 187468342 | ## 0 |
| ## 7504024204 | ## Otros | ## 14964560 | ## 00.00 | ## -14964560 | ## -100 |
| ## 75040245 | ## SERVICIOS PUBLICOS | ## 8632669.06 | ## 48,001,551.96 | ## 39368882.9 | ## 456.05 |
| ## 7504024504 | ## Energía y Alumbrado | ## 0 | ## 42,229,640.00 | ## 42229640 | ## 0 |
| ## 7504024505 | ## Telecomunicaciones | ## 8632669.06 | ## 5,771,911.96 | ## -2860757.1 | ## -33.14 |
| ## 75040250 | ## OTROS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | ## 48094648.93 | ## 41,929,005.86 | ## -6165643.07 | ## -12.82 |
| ## 7504025003 | ## Rodamiento | ## 33679890.93 | ## 21,087,394.86 | ## -12592496.07 | ## -37.39 |
| ## 7504025013 | ## Otros Elementos y Materiales | ## 14414758 | ## 20,841,611.00 | ## 6426853 | ## 44.59 |
| ## 75040260 | ## SEGUROS | ## 62806539 | ## 4,845,360.00 | ## -57961179 | ## -92.29 |
| ## 7504026008 | ## De Flota y Equipo de Transporte | ## 62806539 | ## 4,845,360.00 | ## -57961179 | ## -92.29 |
| ## 75040270 | ## ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS | ## 78379113.26 | ## 84,215,251.92 | ## 5836138.66 | ## 7.45 |
| ## 7504027002 | ## Vigilancia y Seguridad | ## 78379113.26 | ## 84,215,251.92 | ## 5836138.66 | ## 7.45 |
| ## 750403 | ## SUELDOS Y SALARIOS | ## 2025866715 | ## 2,353,274,439.97 | ## 327407725.3 | ## 16.16 |
| ## 75040301 | ## Sueldos de Personal | ## 1025155239 | ## 1,261,187,875.92 | ## 236032637.2 | ## 23.02 |
| ## 75040303 | ## Horas Extras y Festivos | ## 226284197.5 | ## 221,466,793.95 | ## -4817403.53 | ## -2.13 |
| ## 75040304 | ## Incapacidades | ## 4675826.96 | ## 5,489,800.65 | ## 813973.69 | ## 17.41 |
| ## 75040313 | ## Prima de Vacaciones | ## 59252984 | ## 72,178,587.00 | ## 12925603 | ## 21.81 |
| ## 75040314 | ## Prima de Navidad | ## 101766257 | ## 122,430,910.00 | ## 20664653 | ## 20.31 |
| ## 75040318 | ## Vacaciones | ## 59295879 | ## 72,329,133.00 | ## 13033254 | ## 21.98 |
| ## 75040320 | ## Bonificaciones | ## 50153926 | ## 69,608,142.00 | ## 19454216 | ## 38.79 |
| ## 75040322 | ## Subsidio de Alimentación | ## 46107710.95 | ## 61,954,271.43 | ## 15846560.48 | ## 34.37 |
| ## 75040323 | ## Auxilio de Transporte | ## 55755732.9 | ## 63,130,178.49 | ## 7374445.59 | ## 13.23 |
| ## 75040324 | ## Cesantías | ## 134066482.7 | ## 173,060,190.03 | ## 38993707.37 | ## 29.09 |
| ## 75040330 | ## Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | ## 2898840 | ## 00.00 | ## -2898840 | ## -100 |
| ## 75040331 | ## Dotación y Suministro a Trabajadores | ## 128629212 | ## 69,956,250.50 | ## -58672961.5 | ## -45.61 |
| ## 75040333 | ## Costos Deportivos y de Recreación | ## 0 | ## 455,000.00 | ## 455000 | ## 0 |
| ## 75040347 | ## Viáticos | ## 8464394 | ## 12,745,723.00 | ## 4281329 | ## 50.58 |
| ## 75040348 | ## Gastos de Viaje | ## 5847262 | ## 6,646,577.00 | ## 799315 | ## 13.67 |
| ## 75040352 | ## Prima de Servicios | ## 117512771 | ## 140,635,007.00 | ## 23122236 | ## 19.68 |
| ## 750406 | ## APORTES SOBRE LA NOMINA | ## 257744404.5 | ## 307,656,060.55 | ## 49911656.07 | ## 19.36 |
| ## 75040635 | ## Aportes a Cajas de Compensación Familiar | ## 58729915.11 | ## 69,268,841.76 | ## 10538926.65 | ## 17.94 |
| ## 75040636 | ## Aportes al ICBF | ## 575207.68 | ## 306,342.50 | ## -268865.18 | ## -46.74 |
| ## 75040637 | ## Aportes a Seguridad Social | ## 3099683.05 | ## 2,749,027.47 | ## -350655.58 | ## -11.31 |
| ## 75040638 | ## Aportes al SENA | ## 383429.1 | ## 204,222.50 | ## -179206.6 | ## -46.74 |
| ## 75040644 | ## Riesgos Profesionales | ## 28477562.66 | ## 35,039,436.12 | ## 6561873.46 | ## 23.04 |
| ## 75040667 | ## Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media | ## 166478606.9 | ## 200,088,190.20 | ## 33609583.32 | ## 20.19 |
| ## 750407 | ## DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ## 260969360.6 | ## 229,487,653.16 | ## -31481707.42 | ## -12.06 |
| ## 75040701 | ## DEPRECIACIONES | ## 252269360.6 | ## 229,487,653.16 | ## -22781707.39 | ## -9.03 |
| ## 7504070102 | ## Depreciación Plantas, Ductos y Túneles | ## 2442615.96 | ## 2,442,615.96 | ## 0 | ## 0 |
| ## 7504070104 | ## Depreciación Redes, líneas, cables | ## 10274169.07 | ## 14,708,496.06 | ## 4434326.99 | ## 43.16 |
| ## 7504070106 | ## Depreciación Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | ## 2947549.34 | ## 2,736,510.04 | ## -211039.3 | ## -7.16 |
| ## 7504070107 | ## Depreciación Equipo de Comunicación y computación | ## 6333818.54 | ## 4,931,696.57 | ## -1402121.97 | ## -22.14 |
| ## 7504070109 | ## Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | ## 230271207.6 | ## 204,668,334.53 | ## -25602873.11 | ## -11.12 |
| ## 75040702 | ## AMORTIZACION | ## 8700000.03 | ## 00.00 | ## -8700000.03 | ## -100 |
| ## 7504070201 | ## amortización Intangibles | ## 8700000.03 | ## 00.00 | ## -8700000.03 | ## -100 |
| ## 750408 | ## IMPUESTOS | ## 0 | ## 53,765,468.00 | ## 53765468 | ## 0 |
| ## 75040802 | ## Licencias Ambientales | ## 0 | ## 53,765,468.00 | ## 53765468 | ## 0 |
| ## 7595 | ## TRANSFERENCIA MENSUAL DE OSTOS POR CLASE Y SERVICIO | ## -20884890978 | ## (21,805,131,598.47) | ## -920240620.8 | ## 4.41 |
| ## 759541 | ## SERVICIO DE ACUEDUCTO | ## -11958657300 | ## (13,572,115,023.70) | ## -1613457723 | ## 13.49 |
| ## 75954101 | ## Servicio de Acueducto | ## -11958657300 | ## (13,572,115,023.70) | ## -1613457723 | ## 13.49 |
| ## 759551 | ## SERVICIO DE ALCANTARILLADO | ## -3711030626 | ## (2,483,642,749.78) | ## 1227387876 | ## -33.07 |
| ## 75955101 | ## Servicio de Alcantarillado | ## -3711030626 | ## (2,483,642,749.78) | ## 1227387876 | ## -33.07 |
| ## 759561 | ## SERVICIO DE ASEO | ## -5215203051 | ## (5,749,373,824.99) | ## -534170773.8 | ## 10.24 |
| ## 75956101 | ## Servicio de Aseo | ## -5215203051 | ## (5,749,373,824.99) | ## -534170773.8 | ## 10.24 |

  - TESORERIA

Boletín de Bancos: Del total de los recursos de Tesorería se descuentan los depósitos de terceros y las obligaciones los cuales suman $ 271,401,732.91, lo cual nos genera un resultado de recursos disponibles para atender las obligaciones por pagar a 31 de Diciembre de 2017 por valor de $11,532,938,194.53. La Empresa cuenta en su totalidad con 76 cuentas de ahorros y 3 cuentas corrientes.

| DESCRIPCION | PARCIALES | TOTALES |
| --- | --- | --- |
| RECURSOS PROPIOS |  |  |
| CAJA | $ 0.00 |  |
| CUENTAS DE AHORRO | $ 3,128,475,059.44 |  |
| CUENTAS CORRIENTES | $ 291,271,348.00 |  |
| TOTAL RECURSOS PROPIOS (1) |  | $ 3,419,746,407.44 |
| RECURSOS DE CONVENIOS |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 6,223,498,166.00 |  |
| MUNICIPIO DE YOPAL | $ 2,036,200,238.00 |  |
| CORPORINOQUIA | $ 124,895,116.00 |  |
| TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS (2) |  | $ 8,384,593,520.00 |
| OBLIGACIONES |  |  |
| IMPUESTOS POR PAGAR | $ 187,870,000.00 |  |
| FONDO DE VIVIENDA | $ 15,785,637.76 |  |
| FONDO ROTATORIO | $ 3,464,639.00 |  |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | $ 0.00 |  |
| EMBARGOS JUDICIALES | $ 0.00 |  |
| TOTAL OBLIGACIONES (3) |  | ($ 203,655,637.76) |
| RECAUDO DE TERCEROS |  |  |
| RAYCO S.A. | $ 18,458,414.54 |  |
| ASEO URBANO S.A. | $ 49,287,680.61 |  |
| TOTAL RECUADO DE TERCEROS (4) |  | ($ 67,746,095.15) |
| TOTAL DISPONIBLE EN BANCOS DIC 2017 (5)= (1+2-3-4) |  | $ 11,532,938,194.53 |

Fuente. Oficina de Tesorería.

Recaudo de terceros y Obligaciones por pagar: Dichos valores corresponde al recaudado por el servicio recolección de residuos sólidos a la Empresa Aseo Urbano S.A. y el recaudo por adquisición de electrodomésticos según convenio Alianza estratégica con Distribuidora Rayco S.A. En cuanto a las obligaciones corresponden a las diferentes tributaciones que se realizan cada mes, IVA régimen simplificado, Autorretención, cree, Retención en la fuente, Retención de industria y comercio, y el fondo de vivienda que está constituido para adquirir prestamos de vivienda a los empleados de la Empresa.

### Recaudo de subsidios. La dirección Administrativa y Financiera ha adelantado el cobro de los subsidios por la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo los cuales somos operadores y se obtuvo el siguiente recaudo:

| MES | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ASEO |
| --- | --- | --- | --- |
| nov-13 |  |  | 5,842,051.65 |
| dic-13 |  |  | 5,309,351.50 |
| ene-14 |  |  | 5,392,093.14 |
| feb-14 |  |  | 5,270,200.44 |
| mar-14 |  |  | 21,926,724.06 |
| abr-14 |  |  | 5,067,271.30 |
| may-14 |  |  | 4,936,129.00 |
| jun-14 |  |  | 5,492,887.00 |
| jul-14 |  |  | 5,368,534.00 |
| ago-14 |  |  | 6,496,401.00 |
| sep-14 |  |  | 5,858,437.00 |
| oct-14 |  |  | 5,949,920.00 |
| nov-14 |  |  | 5,325,329.00 |
| dic-14 |  |  | 5,257,917.00 |
| ene-15 |  |  | 5,271,815.00 |
| feb-15 |  |  | 6,195,440.00 |
| mar-15 |  |  | 6,059,709.00 |
| abr-15 |  |  | 5,619,037.00 |
| may-15 |  |  | 5,712,233.00 |
| jun-15 |  |  | 5,967,665.00 |
| jul-15 |  |  | 6,115,029.00 |
| ago-15 |  |  | 5,935,471.00 |
| sep-15 |  |  | 5,990,529.00 |
| oct-15 |  |  | 5,909,768.00 |
| nov-15 |  |  | 5,859,037.00 |
| dic-15 |  |  | 5,657,914.00 |
| ene-16 |  |  | 5,418,429.00 |
| feb-16 |  |  | 6,308,043.00 |
| mar-16 |  |  | 6,187,560.00 |
| abr-16 |  |  | 5,889,884.00 |
| may-16 |  |  | 90,046,823.00 |
| jun-16 |  |  | 92,945,026.00 |
| jul-16 | 172,864,953.00 | - | 95,844,071.00 |
| ago-16 | 170,641,956.00 | 118,965,682.00 | 97,350,628.00 |
| sep-16 | 176,466,972.00 | 124,766,518.00 | 99,428,562.00 |
| oct-16 | 179,560,546.00 | 126,106,456.00 | 100,376,604.00 |
| nov-16 | 181,997,255.00 | 127,358,378.00 | 101,369,232.00 |
| dic-16 | 179,808,008.00 | 125,988,003.00 | 101,419,186.00 |
| ene-17 | 175,929,108.00 | 122,253,588.00 | 102,086,320.00 |
| feb-17 | 182,717,016.00 | 126,971,269.00 | 102,283,138.00 |
| mar-17 | 181,648,418.00 | 127,180,193.00 | 101,894,773.00 |
| abr-17 | 191,961,733.00 | 132,386,138.00 | 103,454,499.00 |
| may-17 | 184,336,843.00 | 127,888,142.00 | 104,653,310.00 |
| jun-17 | 181,163,977.00 | 126,098,068.00 | 106,068,172.00 |
| jul-17 | 181,271,211.00 | 131,555,880.00 | 106,389,892.00 |
| ago-17 | 178,519,383.00 | 129,726,013.00 | 107,449,676.00 |
| sep-17 | 187,081,042.00 | 30,338,460.00 |  |
| TOTAL | 2,705,968,421.00 | 1,677,582,788.00 | 1,800,650,721.09 |
| GRAN TOTAL |  | 6,184,201,930.09 |  |

Fuente. Oficina de Tesorería.

Recaudos. El recaudo aumento en un 9% respecto al año 2016 equivalente a  $17,180,700,585.98, este evoluciona dependiendo de la continuidad del servicio de acueducto que es directamente proporcional al servicio de alcantarillado, demostrando en octubre el mayor mes de recaudo y en febrero como el más bajo, pero mejorando mes a mes para mantener un promedio de  $550.000.000 para el servicio de acueducto y $403.000.000 para el servicio de alcantarillado.

### El servicio de aseo cambia de acuerdo al servicio de disposición final que ofrece a los municipios aledaños a Yopal y a las grandes empresas productoras.

### Por lo tanto a diciembre de 2017 identificamos al servicio de acueducto con el mayor recaudo por valor de $6,617,358,979.79, seguido del servicio de aseo $5,720,202,497.19 y alcantarillado por valor de $4,843,139,109 dando un balance satisfactorio frente a lo facturado.

VI. AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

- CRECIMIENTO SUSCRIPTORES ACUEDUCTO

El cumplimiento del crecimiento de suscriptores en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era 36.362 se cumplió en 101% como de detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES | No. De suscriptores facturados a Diciembre | Lograr 36.362 Suscriptores | 36,875 | 101% |

Si comparamos los suscriptores proyectados como meta en el Plan de Gestión y Resultados en los últimos años frente a los suscriptores facturados al finalizar cada año, se evidencia un resultado positivo como se muestra en el siguiente gráfico:

- COBERTURA COMERCIAL ACUEDUCTO

La cobertura del servicio de acueducto en función del número de domicilios del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal fue de 101% para diciembre de 2017, teniendo en cuenta que para el año 2016 Planeación Municipal reporto 41.265 viviendas urbanas.

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (Suscriptores Facturados Acueducto/Suscriptores Proyectados)*100 | 100% | 99% | 99% |

Para la vigencia 2017 se obtuvo un aumentó de 1.842 suscriptores, es decir un promedio mensual de 153 nuevas matrículas.

El comportamiento de la cobertura del servicio de acueducto de acuerdo a los suscriptores facturados para la vigencia 2017 fue el siguiente:

| COBERTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Suscriptores (facturados) | 35,119 | 35,285 | 35,255 | 35,319 | 35,337 | 35,377 | 35,423 | 35,572 | 35,733 | 36,254 | 36,790 | 36,875 |
| Domicilios | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 |
| Resultados (%) | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99.7% | 101% | 101% |

El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal fue del 101% para diciembre de 2017 teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 36.362 domicilios urbanos (proyección DANE).

- CRECIMIENTO SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO

El cumplimiento del crecimiento de suscriptores establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era 36362 su cumplió en 100% como de detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | (Suscriptores Facturados Alcantarillado/Suscriptores Proyectados)*100 | 36.362 | 37,077 | 102% |

Si comparamos los suscriptores proyectados como meta en el Plan de Gestión y Resultados en los últimos años frente a los suscriptores facturados al finalizar cada año, se evidencia un resultado positivo como se muestra en el siguiente gráfico:

- COBERTURA COMERCIAL ALCANTARILLADO

El % de cumplimiento de la cobertura establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era el 100% se cumplió en un 102% teniendo en cuenta los Domicilios proyectados por el DANE como de detalla en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | (Número de Suscriptores Facturados Alcantarillado/Número de Viviendas Urbanas Planeación Municipal)*100 | 100% | 102% | 102% |

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de suscriptores facturados para la vigencia 2017.

| COBERTURA SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Suscriptores (Facturados) | 35,327 | 35,487 | 35,455 | 35,519 | 35,537 | 35,573 | 35,618 | 35,767 | 35,929 | 36,449 | 36,981 | 37,077 |
| Domicilios | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 | 36,362 |
| Resultados (%) | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 102% | 102% |

El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de alcantarillado en Yopal fue del 102% a DICIEMBRE de 2017, teniendo en cuenta que para este año existe proyección de 36.362 domicilios urbanos (proyección DANE).

La cobertura con respecto a los domicilios proyectados del DANE se supera en un 2%, esto debido a la inclusión de urbanizaciones de propiedad horizontal como torres de san marcos en los tres servicios, donde se realizaron las matriculas de manera masiva.

- CRECIMIENTO SUSCRIPTORES ASEO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRECIMIENTO SUSCRIPTORES ASEO | N° SUSCRIPTORES FACTURADOS A DICIEMBRE | 27.405 | 26.248 | 95.8% |

- COBERTURA COMERCIAL ASEO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA COMERCIAL | (Número de Suscriptores Facturados Aseo/Número de Viviendas Urbanas Planeación Municipal)*100 | 95% | 72% | 75.8% |

## VARIACION COBERTURA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

A continuación se reflejan la distribución de suscriptores por estrato dentro de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.

### Suscriptores por Estrato Acueducto

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de los suscriptores facturados por estrato socioeconómico, por el servicio de acueducto para la vigencia 2017:

| SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 6,802 | 6,947 | 6,928 | 6,956 | 6,964 | 6,977 | 6,983 | 7,125 | 7,256 | 7,737 | 8,242 | 8,271 |
| Dos | 15,097 | 15,113 | 15,113 | 15,130 | 15,126 | 15,139 | 15,153 | 15,160 | 15,161 | 15,192 | 15,211 | 15,225 |
| Tres | 9,007 | 9,003 | 8,999 | 9,016 | 9,025 | 9,022 | 9,044 | 9,043 | 9,071 | 9,078 | 9,097 | 9,134 |
| Cuatro | 1,867 | 1,869 | 1,865 | 1,866 | 1,864 | 1,875 | 1,877 | 1,875 | 1,881 | 1,882 | 1,880 | 1,884 |
| Cinco | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Comercial | 2,199 | 2,205 | 2,199 | 2,200 | 2,207 | 2,213 | 2,214 | 2,217 | 2,212 | 2,212 | 2,207 | 2,208 |
| Oficial | 128 | 129 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 |
| SUBTOTAL | 35,119 | 35,285 | 35,255 | 35,319 | 35,337 | 35,377 | 35,423 | 35,572 | 35,733 | 36,254 | 36,790 | 36,875 |

El estrato socioeconómico en donde mayores suscriptores se están facturando para el servicio de acueducto son el dos y el tres.  Al realizar la comparación entre enero y diciembre de 2017 en los suscriptores facturados de acueducto se evidenció un incremento de 1.842 suscriptores respecto a diciembre del año anterior.

### Suscriptores por Estrato Alcantarillado

| SUSCRIPTORES ALCANTARILADO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 6,444 | 6,586 | 6,565 | 6,590 | 6,598 | 6,610 | 6,616 | 6,757 | 6,887 | 7,365 | 7,868 | 7,909 |
| Dos | 15,031 | 15,047 | 15,048 | 15,064 | 15,060 | 15,070 | 15,084 | 15,093 | 15,094 | 15,125 | 15,144 | 15,158 |
| Tres | 9,715 | 9,710 | 9,707 | 9,728 | 9,738 | 9,736 | 9,758 | 9,757 | 9,786 | 9,794 | 9,812 | 9,849 |
| Cuatro | 1,843 | 1,845 | 1,841 | 1,842 | 1,840 | 1,851 | 1,853 | 1,851 | 1,857 | 1,858 | 1,855 | 1,859 |
| Cinco | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Comercial | 2,158 | 2,162 | 2,154 | 2,155 | 2,160 | 2,166 | 2,166 | 2,168 | 2,164 | 2,165 | 2,160 | 2,160 |
| Oficial | 127 | 128 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 |
| SUBTOTAL | 35,327 | 35,487 | 35,455 | 35,519 | 35,536 | 35,573 | 35,618 | 35,767 | 35,929 | 36,449 | 36,981 | 37,077 |

1.832 nuevos suscriptores ingresaron de enero a diciembre de 2017 en el servicio de Alcantarillado respecto del año anterior. El estrato que más suscritores presenta es el dos que representa el 41% del total, seguido del estrato tres que representa el 26% del total.

### Suscriptores por Estrato Aseo

| SUSCRIPTORES ASEO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 5,220 | 5,260 | 5,236 | 5,266 | 5,276 | 5,292 | 5,297 | 5,328 | 5,448 | 5,919 | 6,420 | 6,440 |
| Dos | 8,743 | 8,768 | 8,755 | 8,781 | 8,789 | 8,811 | 8,830 | 8,839 | 8,832 | 8,866 | 8,883 | 8,900 |
| Tres | 7,201 | 7,210 | 7,209 | 7,242 | 7,256 | 7,269 | 7,295 | 7,307 | 7,329 | 7,342 | 7,360 | 7,397 |
| Cuatro | 1,547 | 1,551 | 1,550 | 1,552 | 1,552 | 1,565 | 1,567 | 1,567 | 1,574 | 1,575 | 1,577 | 1,581 |
| Cinco | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Comercial | 1,747 | 1,760 | 1,757 | 1,757 | 1,764 | 1,775 | 1,775 | 1,776 | 1,775 | 1,777 | 1,780 | 1,778 |
| Oficial | 130 | 130 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| SUBTOTAL | 24,606 | 24,697 | 24,658 | 24,749 | 24,788 | 24,863 | 24,916 | 24,969 | 25,110 | 25,631 | 26,172 | 26,248 |

En el servicio de aseo incrementó de 1.787 suscriptores nuevos durante el periodo comprendido entre el mes de enero a diciembre de 2017 respecto del año anterior, el estrato que más suscriptores presenta es el dos que representa el 35% del total, seguido del estrato tres que representa el 29% del total.

VII. CONTROL Y DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES

- PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN

  - MICRO MEDICIÓN Y COBERTURA

Dentro del Plan de Reposición de Medidores de la EAAAY se viene adelantando inspecciones y revisión de los equipos de medición de forma visual aquellos que llevan mayor a 3000 metros cúbicos, como también las novedades de facturación como medidor dañado, medidor nubado, daño en la esfera, y frenados, los cuales al confirmar la novedad se notifican para reposición.

En el periodo de enero a diciembre de 2017, se ha realizado la reposición de 1126 medidores reportados con anomalías. La unidad de medidores sigue realizando los avisos a los usuarios, teniendo en cuenta el plan de reposición de medidores con el procedimiento estipulado por la Ley 142 de 1994.

En el primer trimestre se propone incrementar el personal y las jornadas de inspección de medidores con anomalía en la ciudad.

Entre finales del segundo y principios del tercer trimestre se incrementa el número de medidores con anomalía cambiados, ya que se aumentó el personal de campo y se adquirieron 475 medidores para la venta y financiación a los usuarios, que facilitaron en proceso con los usuarios, logrando que para el año 2017 se realizara el doble de reposición que en el año 2016.

| Año | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Número de Reposiciones | 553 | 1226 |

En el cuarto semestre se agotaron los medidores para la venta y vuelven a disminuir las solicitudes de reposición.

  - INSTALACIONES DE ACOMETIDAS NUEVAS

En el 2017, se instalaron 1627 acometidas nuevas en la ciudad.

Durante el primer y  segundo trimestre las matrículas se mantuvieron en un número bajo ya que corresponden únicamente a solicitudes de matrículas individuales.

En el tercer y cuarto trimestre las solitudes de matrículas incrementan, ya que se hicieron conexiones en bloque, correspondiente a los planes de vivienda de San Marcos casas, San Marcos apartamentos y la legalización de matrículas en Llano Lindo.

  - COBERTURA DE MICROMEDICIÓN NOMINAL

Durante el primer trimestre de 2017 se llegó a una medición nominal de 99.7%, es decir a un total de medición en la ciudad de 35.156 suscriptores de los 35.265 matriculados en la ciudad.

Para el segundo y tercer trimestre de 2017 subió y se mantuvo constante la medición de los suscriptores en un 99.8%, es decir, al mes de septiembre de los 36.806 suscriptores activos del momento, 36.672 contaban con micromedición del consumo según lo reportado en el sistema.

| COBERTURA MICROMEDICIÓN NOMINAL 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| No. Suscriptores activos acueducto | 35127 | 35297 | 35265 | 35303 | 35350 | 35390 | 35436 | 35586 | 35746 | 35943 | 36806 | 36893 |
| No. Suscriptores con medición | 34772 | 35051 | 35156 | 35218 | 35271 | 35314 | 35363 | 35507 | 35666 | 35861 | 36672 | 36781 |
| No. Suscriptores sin medición | 355 | 246 | 109 | 85 | 79 | 76 | 73 | 79 | 80 | 82 | 134 | 112 |
| PORCENTAJE COBERTURA NOMINAL | 98.99% | 99.30% | 99.69% | 99.76% | 99.78% | 99.79% | 99.79% | 99.78% | 99.78% | 99.77% | 99.64% | 99.70% |

Para el último trimestre de 2017 se refleja una menor cobertura de los usuarios con micromedición, en comparación a los últimos 2 trimestres anteriores, ya que siguen existiendo inconsistencias en las bases de datos de los medidores registrados, donde se identificaron fallas como información faltante o errónea en el registro de números de medidores, que se reflejan como usuarios sin medición, así mismos predios deshabitados o con servicio de acueducto suspendido.

Se establecen como medidas de mejora, apoyar el área de catastro de usuarios, para realizar los correctivos correspondientes en el sistema, desarrollar jornadas de verificación con todo el personal en campo de los usuarios que no registran sistema de medición y unificar información para la actualización permanente de datos del sistema.

  - COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN | (Número medidores instalados funcionando/Número de medidores)*100 | 98% | 95.6% | 97.6% |

En el primer trimestre se evidenció una disminución de 0.3% de medidores funcionando en el mes de febrero, sin embargo en marzo incrementa 0.7% manteniéndose en rango del 94%, con un promedio de 94.5% de medidores funcionando efectivamente en la ciudad. Durante el segundo trimestre se llegó al 96.1% de cobertura en el mes de mayo, correspondiente a 33.890 medidores funcionando correctamente de los 35.271 instalados en la ciudad en dicho periodo, aunque para el mes de junio disminuyó la efectividad en 0.8%.

En los meses de julio, agosto y septiembre, aumenta el número de medidores funcionando efectivamente a un 96.9%, siendo este el trimestre con la medición más efectiva en el año, debido a que la venta y financiación de medidores en la empresa, incentiva al usuario a realizar la reposición de medidores de manera inmediata a su notificación. Para el último trimestre de 2017, la micromedición efectiva disminuye 2.0% llegando a 94.9%, debido a que se agotaron los equipos de medición para la venta y el factor económico es el mayor impedimento que manifiesta el usuario para realizar la reposición.

| COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MICROMEDICIÓN | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Suscriptores con medidor | 34,772 | 35,051 | 35156 | 35218 | 35271 | 35314 | 35363 | 35507 | 35666 | 35861 | 36672 | 36781 |
| medidores Funcionando | 32,857 | 33,001 | 33,357 | 33,627 | 33,890 | 33,657 | 33,829 | 34,223 | 34,563 | 34,626 | 35,374 | 34,912 |
| No. Medidores Dañados (anomalias) | 1915 | 2050 | 1799 | 1591 | 1381 | 1657 | 1534 | 1284 | 1103 | 1235 | 1298 | 1869 |
| No. Medidores Con Problemas (anomalias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCENTAJE COBERTURA EFECTIVA | 94.49% | 94.15% | 94.88% | 95.48% | 96.08% | 95.31% | 95.66% | 96.38% | 96.91% | 96.56% | 96.46% | 94.92% |

De tal manera que finalizando el último semestre de 2017 se adelantó la ejecución del contrato 0107.17 para la compra de 600 equipos de medición, los cuales iniciaron su proceso de venta y financiación en el mes de enero de 2018, por lo tanto estos nuevos resultados en la micromedición se verán reflejados durante el primer trimestre del año en curso.

VIII. EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

- ASEGURAR LA RESOLUCIÓN SSPD DE PQR 54575 DE 2015

La Oficina de PQR, tiene la misión de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta la Empresa; garantizando la atención amable y oportuna.

La unidad de PQR, es la encargada en darles contestación a todas las peticiones quejas y recursos a los usuarios en los términos de ley.

La Empresa está dando cumplimiento a lo contemplado en el Artículo 76 de la ley 1474 de 2011 en relación a: “Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.

Derogado por el art. 237, Decreto Nacional 019 de 2012. La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente norma.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.” (Cursiva fuera de texto).

De conformidad con la circular externa No. 001 de 2011 del 20-10-2011 en su numeral 3 contempla: “Las entidades destinatarias de la presente circular dispondrán de un registro público organizado sobre los derechos de petición que le sean formulados, el cual contendrá, como mínimo, la siguiente información: El tema o asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción o radicación, el término para resolverla, la dependencia responsable del asunto, la fecha y número del oficio de respuesta. Este registro deberá ser publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y seguimiento.” (Cursiva fuera de texto).

Con la actualización de los procedimientos de PQR y el diseño de nuevos formatos y controles que permitirán garantizar el seguimiento de las PQR escritas y verbales presentadas por los suscriptores o usuarios, los cuales se encuentran publicados con sus respectivos formatos en la página web.

Con la ley 1712 del 06 de marzo de 2014 “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”, se está en proceso de diseño para publicar la información que es responsabilidad de la oficina de PQR.

MAGISOFT TERMINAL

Para la asignación de turnos en la Dirección Comercial se estableció el software Magisoft Terminal, donde la A es Atención al usuario (es decir presenta una petición, queja o reclamo, así como solicitudes del servicio y solicitudes de reposición de medidor, y la F asignada para solicitar copia de factura o abono, función que en picos altos de usuarios puede ser reforzada por la Secretaría de la Dirección Comercial.

El Magisosf Terminal tiene la opción de realizar un análisis en tiempo de espera y cantidad de usuarios atendidos, sin embargo es una aplicación subjetiva cuya medida orienta a que en esa medición los funcionarios se inclinen por la opción F, la cual por ser un proceso sencillo, significaría mayores estadísticas ya que en la Atención usuario están también las matriculas procedimiento que demora alrededor de 30 minutos.

CARTELERA INSTITUCIONAL

Ubicada en el área de atención al ciudadano de la dirección comercial, se tiene publicado los contratos de condiciones uniformes de acueducto, alcantarillado y aseo e información de interés para nuestros suscriptores.

ACCESORIOS REQUERIDOS PARA ACOMETIDA NUEVA

Ubicada en el área de atención al ciudadano de la dirección comercial, para claridad de nuestros usuarios y/o suscriptores en relación a los materiales y accesorios requeridos para una acometida.

BUZON DE SUGERENCIAS

Ubicado en el área de atención al ciudadano de la dirección comercial, para que nuestros usuarios y/o suscriptores radiquen las inquietudes que consideren pertinentes, en relación a la prestación de nuestros servicios y la atención de sus solicitudes.

HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Ubicado en la puerta de la entrada principal de la Empresa.

AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO

| TELEVISOR | AREA DE ESPERA |
| --- | --- |
| DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS | MODULOS DE ATC |
| MODULOS DE ATC | RECEPCIÓN |

| PUNTOS DE PAGO Ubicado en la puerta de la entrada principal de la Empresa. | AREA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO |
| --- | --- |

  - EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS | (Total PQR a favor del usuario por servicio / total de PQR recibidas por servicio)*100 | <41 % | 75.2 % | 0% |

## PQR POR CLASE DE SERVICIO

A Diciembre de 2017 de las 10.344 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.141fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 59%, 3.109 por el servicio de alcantarillado equivalente al 30% y 1.094 por el servicio de aseo equivalente al 11%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por clase de servicio a diciembre de 2017:

## PQR FORMA DE PRESENTACIÓN

A diciembre de 2017 de las 10.344 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 9.089 fueron verbales, 1.157 escritas, 6 correo electrónico y 92 telefónicas, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por forma de presentación a diciembre de 2017:

## PQR POR TIPO DE REQUERIMIENTO

A diciembre de 2017 de las 10.344 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 4.014 fueron peticiones, 6.292 reclamaciones, 8 recursos de reposición y 30 recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD, en el siguiente gráfico se detallan el comportamiento de las PQR por tipo de requerimiento a diciembre de 2017:

## PQR POR TIPO DE CAUSAL – ACUEDUCTO

A Diciembre de las 3.060 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO con 1.663 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 653 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACION SIGNIFICATIVA con 159 registros, la cuarta DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO con 131 registros y la quinta con mayor número de registros fue FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTINUIDAD con 98, en el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de las PQR por tipo de causal requerimiento para el servicio de acueducto a diciembre de 2017:

| DETALLE DE LA CAUSAL DE LAS PQR ACUEDUCTO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECLAMACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTI | OCT | NOVIEM | DIC | TOTAL |
| INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FAC | 162 | 196 | 154 | 120 | 140 | 92 | 125 | 139 | 168 | 118 | 125 | 124 | 1,663 |
| COBROS POR PROMEDIO | 81 | 64 | 54 | 63 | 52 | 59 | 43 | 55 | 54 | 51 | 35 | 42 | 653 |
| DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO | 9 | 38 | 21 | 16 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 |  | 131 |
| INCONFORMIDAD POR DESVIACION SIGNIFICATIVA | 2 | 14 | 15 | 5 | 8 | 11 | 15 | 23 | 19 | 11 | 17 | 19 | 159 |
| FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTINUID | 11 | 21 | 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 98 |
| INCONFORMIDAD CON EL AFORO | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 73 |
| CLASE DE USO INCONRRECTO | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 40 |
| LECTURA INCONRRECTA | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 31 |
| SUSPENSION POR MUTO ACUERDO | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| COBRO POR SERVICIOS NO PRESTADOS | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |
| COBROS INOPORTUNOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| DATOS GENERALES INCONRRECTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |
| COBROS DE CARGOS POR PRESTACION DEL SERVICIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 3 |
| TARIFA INCORRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| COBRO POR ACUERDO DE PAGO O FINANCIACION | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| INCONFOR POR COBROS POR NORMALIZACION SERVICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. CALIDAD | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 8 |
| SUSPENSION O CORTE DEL SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| AFECTACION AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| COBROS DESCONOCIDOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 9 |
| COBRO MULTIPLE Y/O ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| ENTREGA INOPORTUNA O NO ENTREGA DE LA FACTURA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |
| COBROS POR CONEXION, RECONEXION,REINSTALACION | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 4 |
| COBRO DE MEDIDOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |  |  | 8 |
| SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 38 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57 |
| COBRO DE OTROS SERVICIOS EN LA FACTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| ESTRATO INCORRECTO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  | 15 |
| COBRO POR TOMA DE LECTURA DE OTRO PREDIO | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 7 |
| PAGO SIN ABONO DE CUENTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| COBRO DE REVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |
| COBRO POR CONSUMOS DEJADOS DE FACTURAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 5 |
| OPORTUNIDAD DE LAS REVISIONES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 |
| CAMBIO DE MEDIDOR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| FALLA EN LA CONEXIÓN DEL SERVICIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| NO CONEXION DEL SERVICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| INSTALACION DE INSTRUMENTO DE MEDIDA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |
| SUBTOTAL | 364 | 381 | 286 | 227 | 226 | 184 | 210 | 254 | 279 | 214 | 219 | 216 | 3,060 |

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto para a diciembre de 2017 la REPOSICION DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 1.220, la segunda FUGA EN EL MEDIDOR con 479 registros y la tercera CAMBIO DE DATOS BASICOS con 418 registros, en el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de las PQR por tipo de causal petición para el servicio de acueducto a diciembre de 2017:

| PETICIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUGA EN EL MEDIDOR | 25 | 29 | 41 | 51 | 36 | 31 | 32 | 45 | 31 | 51 | 79 | 28 | 479 |
| SOLICTUD NUEVA | 21 | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | 8 | 5 | 12 | 23 | 18 | 15 | 131 |
| SUSPENSIONES TEMPORALES POR MUTO ACUERDO | 3 | 21 | 12 | 16 | 41 | 35 | 19 | 28 | 23 | 16 | 26 | 21 | 261 |
| CAMBIO DE DATOS BASICOS | 67 | 40 | 38 | 27 | 38 | 29 | 39 | 28 | 40 | 21 | 28 | 23 | 418 |
| TERMINACION DEL CONTRATO | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 44 |
| REPOCISION DEL MEDIDOR | 9 | 89 | 69 | 88 | 103 | 160 | 129 | 189 | 174 | 88 | 66 | 56 | 1,220 |
| PETICION PARA CAMBIO DE REGISTROS | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 79 |
| ANOMALIAS EN EL MEDIDOR | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 14 | 6 | 2 | 4 | 78 |
| COMPRA DE CAMARA DE REGISTRO | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |  | 1 | 21 |
| FUGA EN EL INMUEBLE | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 14 | 14 | 21 | 14 | 6 | 4 | 93 |
| TRASLADO DE MEDIDOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| PAGO EQUIVOCADO DE FACTURA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 12 |
| REVISIÓN FILTRO DEL MEDIDOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 55 |
| REVISIÓN DE ARREGLOS EN EL INMUEBLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 18 | 17 | 5 | 87 |
| SOLICITUD REINSTALACIÓN SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 3 |
| CAMBIO DE ESTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 7 |
| CANCELACIÓN SERVICIO DE GEOFONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 5 |
| FALLA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTINUIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| MEDIDOR INVERTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 12 |
| REVISIÓN PRUEBAS PENDIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 11 |
| VISITA VIABILIDAD MATRICULAS PROPIEDAD HORIZONTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DESPUES DE SUSPESIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 3 |
| ACATAR DECISIÓN RECURSO REPOSISICIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| CANCELACIÓN TOTAL DE FINANCIACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 6 |
| REPOSICIÓN DE CHEQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| DEVOLUCIÓN VALOR CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| ACTIVACIÓN DE LA LECTURA DE MEDIDORES NUEVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| INMUEBLE DESHABITADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| SOLICITUD DE FINANCIACIÓN FACTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| ACTIVACION METROS CUBITOS POR ADELANTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
| REVISIÓN MEDIDORES INMUEBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 5 |
| PAGO DE METROS CUBICOS CONSUMIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| QUEJA POR DAÑO HECHO POR FUNCIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| SUBTOTAL | 138 | 204 | 183 | 202 | 288 | 335 | 279 | 355 | 366 | 266 | 277 | 187 | 3,080 |

## PQR POR TIPO DE CAUSAL – ALCANTARILLADO

A diciembre de 2017 de las 2.475 PQR - ALCANTARILADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO con 1.452 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 625 registros y la tercera DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO con 100 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue CAMBIO DE DATOS BASICOS con 274, en el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de las PQR por tipo de causal requerimiento para el servicio de alcantarillado:

| DETALLE DE LA CAUSAL DE LAS PQR ALCANTARILLADO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECLAMACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| INCONFORMIDAD CON EL AFORO | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 |  | 6 | 5 | 53 |
| INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FAC | 101 | 142 | 142 | 116 | 142 | 89 | 121 | 135 | 156 | 77 | 112 | 119 | 1452 |
| COBROS INOPORTUNOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9 |
| COBRO DESCONOCIDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| COBROS POR SERVICIOS NO PRESTADOS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 12 |
| DATOS GENRALES INCORRECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| COBRO MULTIPLE Y/O ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |
| COBRO DE MEDIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| COBRO DE CARGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35 |
| DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO | 4 | 19 | 18 | 13 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 5 |  | 100 |
| SUSPENSIÓN POR MUTUO ACUERDO | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| ESTRATO INCORRECTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  | 10 |
| CLASE DE USO INCORRECTO | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25 |
| TARIFA INCORRECTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| COBROS POR PROMEDIOS | 73 | 64 | 58 | 63 | 48 | 54 | 43 | 53 | 55 | 40 | 32 | 42 | 625 |
| PAGO SIN ABONO A CUENTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| INCONFORMIDAD POR DESVIACION SIGNIFICATIVA | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 15 | 115 |
| COBRO POR CONSUMOS DEJADOS DE FACTURAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3 |
| COBROS POR RECONEXIÓN NO AUTORIZADAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| FALLA EN LA PRESTA SERVICIO POR CONTINUIDAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 6 |
| TERMINACION DEL CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 7 |
| ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| SUBTOTAL | 228 | 249 | 243 | 207 | 210 | 166 | 187 | 228 | 251 | 138 | 177 | 191 | 2475 |

| RECLAMACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLIICTUD NUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | 14 | 11 | 55 |
| SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO | 2 | 6 | 7 | 16 | 41 | 35 | 19 | 25 | 21 | 14 | 24 | 21 | 231 |
| CAMBIO DE DATOS BASICOS | 13 | 14 | 22 | 24 | 25 | 21 | 37 | 20 | 34 | 16 | 26 | 22 | 274 |
| TERMINACION DE CONTRATO | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 33 |
| FUGA EN INMUEBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 17 |
| REVISIÓN DE ARREGLOS EN EL INMUEBLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 19 |
| PAGO DE METROS CUBICOS CONSUMIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| REVISIÓN PRUEBAS PENDIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |
| PAGO EQUIVOCADO DE FACTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| SUBTOTAL | 15 | 23 | 31 | 43 | 82 | 65 | 72 | 52 | 60 | 50 | 74 | 67 | 634 |

## PQR POR TIPO DE CAUSAL - ASEO

A diciembre de  2017 de las 830 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 450 registros, la segunda causal fue SUBSIDIOS Y CONTRIBUCION con 95 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FAC con 73 registros, la petición con mayor número 134 fue CAMBIO DE DATOS BASICOS, en el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de las PQR por tipo de causal requerimiento para el servicio de aseo a diciembre de 2017:

| DETALLE DE LA CAUSAL DE LAS PQR ASEO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECLAMACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| INCONFORMIDAD CON EL AFORO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |  | 1 | 18 |
| INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FAC | 1 | 4 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 17 |  | 1 | 16 | 73 |
| COBROS INOPORTUNOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 3 |
| COBRO DESCONOCIDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| COBRO POR SERVICIO NO PRESTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 4 |
| COBRO MULTIPLE Y/O ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |
| COBROS DE CARGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 42 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 95 |
| DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO | 13 | 12 | 47 | 59 | 53 | 53 | 43 | 46 | 36 | 33 | 34 | 21 | 450 |
| COBRO POR NO. DE UNIDADES INDEPENDIENTES | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 45 |
| ESTRATO INCORRECTO | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 18 |
| CLASE DE USO INCORRECTO | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 33 |
| TARIFA INCORRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 8 |
| COBROS POR PROMEDIO | 18 | 9 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 69 |
| PAGO SIN ABONO EN CUENTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| MULTIUSUARIO DEL SERVICIO DE ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |
| FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTINUID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |
| NEGATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 |
| SUBTOTAL | 88 | 80 | 86 | 80 | 78 | 62 | 60 | 67 | 68 | 57 | 49 | 55 | 830 |

| PETICIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLICITUD NIUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 4 | 44 |
| CAMBIO DE DATOS BASICOS | 10 | 6 | 12 | 22 | 14 | 16 | 26 | 13 | 15 | 12 | 19 | 17 | 182 |
| TERMINACIÓN DE CONTRATO | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 8 |
| INCONFORMIDAD CON EL AFORO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| CAMBIO DE ESTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |
| SUSPENSIONES TEMPORALES POR MUTUO ACUERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 29 |
| SUBTOTAL | 10 | 9 | 12 | 25 | 21 | 22 | 34 | 17 | 23 | 34 | 33 | 26 | 234 |

## REGISTRO DE PQR POR FUNCINARIO DE ATC

En el siguiente gráfico se detallan el número de PQR registradas en el sistema comercial por funcionario:

  - RESPONDER TODAS LAS PETICIONES ESCRITAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONDER TODAS LAS PETICIONES ESCRITAS DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY | Días promedio de respuesta durante cada periodo | 12 días | 15 días | 0% |

A diciembre de 2017 en el Software de Gestión Comercial se registraron 6.550 PQR entre verbales, escritas, telefónicas y correo electrónico, pero como por cada PQR creada se puede generar registros por uno, dos o los tres servicios, se tiene que a noviembre se presentaron 10.344 registros con una diferencia de 3.794 entre el número de PQR y los registros generados en Software de Gestión Comercial.

- ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE USUARIOS

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES DE CAMPO Y ALIMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS | KM ACTUALIZADOS | 95 % | 0 % | 0% |

Esta actividad no se realizó y se reprogramó para la vigencia 2018, al no contar con la disponibilidad de recursos tecnológicos y humanos.

- APROPIACIÓN CIUDADANA

  - NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PRESENCIALES Y DIGITALES | (N° encuesta con nivel de satisfacción / total de encuestas)*100 | 86 % | 25% | 0% |

En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de la información entrega por la recepción a suscriptores o usuarios durante el año 2017:

RELIQUIDACIONES

A diciembre de 2017 se han realizado reliquidaciones por un valor total de $122.173.348, detallados así: Acueducto: $ 62.877.625 equivalente al 51%, Alcantarillado: $ 39.626.162 equivalente al 32%, Aseo: $ 14.500.201 equivalente al 12% y Otros Conceptos: $ 5.169.360 menos del 4%.

En el mes que se realizó un mayor valor de reliquidaciones fue Enero con un valor de $ 16.534.306, segundo Noviembre valor con $ 15.544.305 y tercero febrero con valor de $ 13.140.141.

Si comparamos el comportamiento de las reliquidaciones a noviembre del año 2016 tenemos un aumento de $ 6.447.280, siendo el servicio de acueducto el que más aumento con un valor de $ 5.204.390. En el siguiente cuadro se detalla la variación:

| CONCPETO / AÑO | DICIEMBRE DE 2016 | DICIEMBRE DE 2017 | VARIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| VALOR/ RELIQ ACUEDUCTO | 63,520,803 | 62,877,625 | -643,178 |
| VALOR/ RELIQ ALCANTARILLADO | 38,097,455 | 39,626,162 | 1,528,707 |
| V/R RELIQUIDADO SERV. ASEO | 20,900,989 | 14,500,201 | -6,400,788 |
| VALOR/ RELIQ OTROS CONCEPTOS | 992,978 | 5,169,360 | 4,176,382 |
| TOTAL | 123,512,225 | 122,173,348 | -1,338,877 |

Las causas más recurrentes por las cuales se reliquida corresponden a: FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES en los tanques subterráneos por razones de filtración y flotadores dañados, otras causas son los daños o taponamientos en los equipos de medición, fugas no visibles en bajantes de tanques aéreos, fugas no visibles en redes internas, predios desocupados, pero la más relevante para este periodo de  enero de 2017 fue la de  $ 5.891.408 para los apartamentos de Flor Amarillo por cambio de uso comercial a uso residencial.

MATRICULAS

A Diciembre de 2017 se registraron 1.896 solicitudes de matrículas, 1.107 matrículas aprobadas y 1.648 matrículas activadas, según el reporte generado por el software de gestión comercial.

En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las matriculas a diciembre de 2017:

DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS

A diciembre de 2017 se reportaron 2.523 procesos de  desviaciones significativas positivas abiertas, determinados como los aumentos en los consumos que comparados con los últimos 6 períodos, sean mayores al 35% para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a 40 m3 y 65% para usuarios con un promedio de consumo menor a 40 m3.

Según la información reportada por el Software de Gestión Comercial se presentó el siguiente comportamiento de los procesos de desviaciones abiertos dentro de los meses de enero a diciembre de 2017, siendo noviembre y diciembre los meses con el mayor número de desviaciones positivas abiertas con 254 y 330 respectivamente:

Si analizamos el comportamiento por ciclo de facturación se tiene que el ciclo 3 a diciembre de 2017, presentó el mayor número de procesos abiertos con 549, en segundo lugar el ciclo 2 con 513 y el tercero es el ciclo 5 con 496.

En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento por ciclo año 2017:

A diciembre de 2017 se cerraron un total de 2.598 procesos de desviaciones, siendo agosto con el mayor número con 344.

Si analizamos el comportamiento por ciclo de facturación se tiene que el ciclo 2 presentó el mayor número de procesos cerrados con 575, el segundo el ciclo 3 con 538 el tercero ciclo 5 con 517.

La mayor causa para el primer trimestre fue el cierre por vencimiento de plazo con 134 procesos, la segunda fue que el consumo depende del usuario con 99, la tercera con 68 procesos cerrados fue la de tanques subterráneos sin flotador o se encontraban dañados, la cuarta filtración con tanque subterráneo con 60 y el quinto fue las fugas en cisternas o flotadores de baños con 33.

Según el reporte generado con fecha de corte 15/01/2018, del software de gestión comercial se tienen 423 procesos abiertos, de los cuales para el periodo de enero con ciclo 1, 2 y 3 facturados se han abierto 186, como se detalla en el siguiente cuadro:

| DESVIACIONES ABIERTAS 15/01/2018 |  |
| --- | --- |
| SEPTIEMBRE | 3 |
| OCTUBRE | 26 |
| NOVIEMBRE | 70 |
| DICIEMBRE | 138 |
| ENERO | 186 |
| TOTAL | 423 |

Este número de procesos abiertos obedece al aumento que se ha venido presentado mes a mes; para el mes de noviembre y diciembre se presentó un aumento de 77 y 153 procesos abiertos, en relación con los registrados en octubre del mismos año, para enero la tendencia sigue creciendo pues con tres ciclos facturados se tienen 186 procesos abiertos.

  - AUDIENCIAS PÚBLICAS

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| realización de audiencias publicas | Numero de audiencias realizadas /Numero de audiencias programadas *100 | 29 | 21 | 72.4 % |

Es un programa de gran aceptación en la comunidad en el que se busca dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el menor tiempo posible, no se ha realizado la cantidad esperada ya que son responsabilidades adicionales a las diarias y requieren mayores tiempos. De igual manera asistimos audiencia pública invitados por la Policía Nacional.

  - USUARIOS BENEFICIADOS D ELAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| usuarios de acueducto y alcantarillado beneficiados de las audiencias publicas | Número de usuarios beneficiados con las soluciones de las audiencias públicas/total de usuarios de acueducto y alcantarillado/Número de usuarios matriculados de acueducto y alcantarillado *100 | 27.500 | 23.225 | 84.5% |

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| usuarios de aseo beneficiados de las audiencias publicas | Número de usuarios beneficiados con las soluciones de las audiencias públicas/total de usuarios de aseo/Número de usuarios matriculados de aseo *100 | 12.500 | 13.115 | 105% |

Con la realización de nuestras audiencias públicas EAAAY CON LAS COMUNIDADES se han beneficiado usuarios de los barrios Nogal,  Floresta, Torres del Silencio, Villa Lucia, Remanso y Villa Nelly, Bicentenario, Vencedores, Ciudadela San Jorge, Américas, Libertador, Casiquiare II y Xiruma. Así mismo con nuestra participación en las audiencias organizadas por la policía nacional se han beneficiado usuarios de los barrios Brisas del Llano, Bosques de San Martin, Remanso, Helechos, Juan Pablo y Comuna II.  El servicio de aseo hemos logrado un incremento, ya que hay usuarios que han realizado la gestión para hacer el cambio de empresa.

  - RECORRIDOS “CONOZCAMOS NUESTRA EMPRESA”

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa" | Numero de recorrido realizados/Numero de recorridos programados *100 | 16 | 28 | 175% |

La meta inicial era 16, se decide ajustar teniendo en  cuenta que ha sido  un programa de gran aceptación por parte de la comunidad y  un mecanismo estratégico de la empresa para informar sobre las diferentes acciones que se desarrollan para mejorar la operación y prestación de nuestros servicios.

En nuestros recorridos participan empresarios, autoridades ejército, líderes comunitarios, estudiantes de pregrado y posgrado de  universidades, SENA y colegios, periodistas y funcionarios de la EAAAY. Con este programa se han beneficiado aproximadamente 800 personas.

  - LÍDERES COMUNITARIOS CAPACITADOS

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| líderes comunitarios capacitados | Numero de líderes capacitados /Numero de líderes programados a capacitarse *100 | 30 | 30 | 100% |

Se capacitaron 30 líderes comunitarios entre residentes y ediles en temas relacionados a las condiciones de los servicios, trámites y derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos.

  - PRESENCIA EN EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hacer presencia constante en eventos oficiales, comunales y comerciales | N. Asistencia a eventos | 2 | 2 | 100% |

La Empresa participo en el Panel de Erradicación de Trabajo Infantil y en la campaña de Recolección de Residuos Pos consumo organizada por el COTSA.

IX. REDUCCIÓN DE CARTERA

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP, es prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de origen residencial o comercial, así como la recolección, transporte y recolección de escombros, en el municipio de Yopal. Su naturaleza jurídica es la de una empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de conformidad a la Ley 489 de 1998.

Única prestadora de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Yopal, en el servicio de aseo contamos con otra empresa privada que compite por asegurar el mercado.

Al revisar el direccionamiento estratégico de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE - ESP, dentro de las responsabilidades de la oficina de cartera se tiene como de principal cumplimiento el siguiente objetivo estratégico:

•	GESTIÓN COMERCIAL: Fortalecer programas de la Gestión Comercial, desarrollando prácticas efectivas orientadas a la comunicación y satisfacción de los usuarios, aplicando las siguientes políticas corporativas.

•	POLÍTICA DEL SERVICIO: El cliente es la persona más importante para la empresa, de él emana su razón de ser, por ello, los trabajadores y particulares que ejerzan funciones públicas en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, dispondrán toda su voluntad y empeño para conocer, interpretar y satisfacer las necesidades que este exponga; dando la solución adecuada, completa y oportuna dentro del ámbito de la legalidad, la moralidad y la ética. Cada trabajador manejará al interior y exterior de la empresa, una conducta signada por el conjunto de preceptos constitutivos de los valores éticos institucionales.

•	POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA ÉTICA: La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE-ESP, se compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la constitución, las demás normas vigentes, al Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra, con valores éticos frente a todos sus grupos de interés.

La Estructura organizacional de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP, fue aprobada mediante Resolución No. 779 del 26 de diciembre de 2011. La Oficina de Cartera se encuentra adscrita a la Dirección Comercial y está a la Gerencia; con las siguientes responsabilidades:

•	La Dirección Comercial, es la responsable de garantizar la comercialización de los productos que entrega la Empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera, estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro.

•	La Unidad de Cartera debe garantizar la recuperación de cartera morosa de los servicios prestados por la Empresa, de conformidad con las políticas comerciales.

POLITICAS PARA RECUPERACION DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La Unidad de Cartera continuará dando aplicabilidad a los procesos, actividades y estrategias que se han venido desarrollando con el fin de garantizar una estabilidad financiera para la empresa.

Actividades y Procesos

•	La Cartera de 1 a 60 días, se continúa realizando suspensiones diarias de acuerdo a la programación de facturación y plazos establecidos, una vez se haya comunicado al usuario la fecha de suspensión mediante aviso.

•	La Cartera de 61 a 150 días, a partir del primer ciclo del mes de octubre se comenzó a realizar cortes de 3 a 5 meses, previo aviso de corte del servicio.

•	La Cartera de 151 a más de 360 días, se comenzó a realizar cortes con el fin de agotar los procedimientos de recuperación en la Unidad de Cartera, de lo contrario se remitirán a la Oficina Jurídica.

•	Se realizará un tercer plan de alivio de cartera que comenzará a partir 1 de noviembre hasta el 29 de diciembre de 2017.

•	Dentro de las actividades, se continuará realizando barridos en los barrios nuevos con el fin de identificar los fraudes e ilegales

•	Generar una cultura de pago efectiva y mejorar la gestión de cartera.

- RECUPERACIÓN DE CARTERA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | (cartera total año anterior – cartera total por mes)/cartera total año anterior | >18% | -16.7% | 0% |

La cartera total del año 2016 corresponde a $1.415.710.186 y la del año 2017 corresponde a $1.671.756.426, con lo que se concluye que se presentó un aumento del 18% de la cartera total respecto del año anterior.

Teniendo en cuenta que la cartera es el componente más liquido del activo corriente, se debe tomar medidas necesarias para que los usuarios realicen el pago de manera oportuna y efectiva, con el fin que no se afecte la liquidez y el flujo de efectivo de la Empresa.

Para el desarrollo de la recuperación de cartera es necesario contar con una estrategia clara y bien definida que permita hacer frente a un posible atraso de pago y así poder tomar acciones concretas cuando esto suceda.

La vinculación de usuarios al servicio, se genera de una manera desarticulada al proceso de cartera, ya que no se puede evaluar si es un cliente riesgoso o no, partiendo desde la actividad de facturación y distribución inadecuada de las facturas que hace que el pago no sea oportuno.

  - ANÁLISIS DE LA CARTERA POR ESTRATOS Y SERVICIOS

A continuación, se presenta el comportamiento mensual de la cartera por estrato y por servicios, durante la vigencia de 2017.

Esta grafica muestra que los estratos dos y tres tienen la mayor participación dentro de la estructura con el 28%, seguido del sector comercial con el 23% y el estrato uno con el 16%, para el servicio de acueducto.

Para el servicio de Alcantarillado los usuarios con mayor morosidad corresponden al estrato tres con el 39%, seguido del uso comercial con el 24% y en un tercer lugar el estrato dos con el 22%.

En el servicio de Aseo el uso comercial tiene una participación del 41% sobre el valor total, seguido del estrato tres con el 28% y el 12% para el estrato dos.

  - ANÁLISIS DE LA CARTERA POR EDADES Y SERVICIO

La cartera por edades y servicios durante la vigencia de 2017, ha presentado el incremento más alto en el mes de mayo, seguido del mes de noviembre, debido a que, por inconvenientes presentados en el sistema para subir el recaudo no se pudo realizar suspensiones y cortes con la misma frecuencia que en meses anteriores, además se dejó de realizar cortes y suspensiones en el sector centro.

La cartera por edades de vencimiento presenta el porcentaje más alto del 45% que corresponde a la cartera mayor a 360 días, seguida por la cartera de 1 a 30 días con el 18% y la de menor valor corresponde a la cartera de 151 a 180 días con el 3%.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, A 31 de diciembre de 2017, presenta una cartera que asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (709.332.799.00) distribuidos de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta el concepto de prescripción de la cartera por servicios públicos, en el siguiente cuadro se muestra el valor de la cartera prescripta a 31 de diciembre de 2017, y se encuentra en estado de cobro coactivo en la Oficina Jurídica.

La cartera prescripta a 31 de diciembre de 2017, equivale a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (863.200.00)

Cartera consolidada

En la cartera total están incluidos los saldos financiados mediante acuerdos de pago, la cartera por cobros coactivos y cartera vencida.

La cartera no vencida y vencida consolidada para el mes de diciembre obtuvo una disminución del 2% en comparación con el mes de noviembre de 2017.

La cartera no vencida para el mes de diciembre presenta una disminución del 4% en comparación con el mes de noviembre de 2017, mientras que la cartera vencida presenta un aumento mínimo que en porcentaje equivale al 0% de noviembre a diciembre de 2017.

A continuación, se muestra el comportamiento de la cartera consolidada y por servicios durante el bimestre noviembre - diciembre de 2017.

Comparación de la cartera consolidada y por servicios entre los años 2017 - 2016

Para realizar este análisis se debe tener en cuentas los siguientes factores que influyen en el resultado: el aumento de suscriptores, cartera en cobros coactivos, el no corte del servicio en el sector centro.

Incremento de suscriptores entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017.

| SERVICIO | AÑO 2017 | AÑO 2016 | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Acueducto | 36.875 | 35.633 | 1.242 |
| Alcantarillado | 37.077 | 35.245 | 1.832 |
| Aseo | 26.248 | 24.461 | 1.787 |

Cartera en cobros coactivos: En la Oficina Jurídica reposan 356 expedientes a 31 de diciembre de 2017, que ascienden a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (240.067.270.00)

Cartera a 31 de diciembre de 2017, ciclo 5 – sector centro

La cartera del ciclo 5 sector centro, asciende a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS (298.371.041.00) cartera que no será suspendido ni cortado teniendo en cuenta la continuidad del sector, por lo tanto, para la recuperación de esta cartera, se realizaran campañas de recaudo, con el fin de suscribir acuerdos de pago, se continuará con los cobros persuasivos al igual que los cobros coactivos.

CARTERA COMPARATIVA AÑOS 2016 - 2017

Teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente se procede a realizar la comparación de la cartera consolidada total y por servicios a 31 de diciembre de 2016 y 2017.

La cartera consolidada total presenta un aumento en el año 2017 del 18% en comparación con el año 2016 y la cartera vencida del 17% comparada entre los dos años.

CONCILIACIÓN CARTERA CONTABLE Y COMERCIAL.

La Unidad de Cartera realiza conciliación mensual con la Unidad de Contabilidad, con el fin de obtener información confiable, comparable y de fácil interpretación.

CONCILIACION MES DICIEMBRE DE 2017

Una vez identificada la diferencia entre contabilidad y cartera, la Unidad de Contabilidad realizó el ajuste respectivo mediante Nota de Contabilidad 2017000090 del 29 de diciembre de 2017, con el fin de obtener información igual entre las dos unidades.

Una vez identificada la diferencia entre contabilidad y cartera, la Unidad de Contabilidad realizó el ajuste respectivo mediante Nota de Contabilidad 2017000090 del 29 de diciembre de 2017, con el fin de obtener información igual entre las dos unidades.

ACTVIDADES REALIZADAS PARA LA RECUPERCION DE CARTERA

La Unidad de Cartera dentro de los planes de recuperación de cartera vencida, tiene implementada las siguientes actividades diarias cualitativas y cuantitativas.

CORTES, SUSPENSIONES, RECONEXIONES Y REINSTALACIONES

Durante el año 2017, se realizaron 3.403 actividades más en comparación al año 2016.

ACUERDOS DE PAGO

De acuerdo a la Resolución 1549.17, se implementó el tercer Plan de Alivio de Cartera, para el periodo comprendido del 1 de noviembre al 29 de diciembre de 2017.

Durante el mes de noviembre, se firmaron (99) acuerdos de pago, por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (43.172.373.00) de los cuales se recaudó TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE PESOS (13.660.107.00) quedando un saldo de financiación de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (29.512.535.00)

Durante el mes de diciembre, se firmaron (90) acuerdos de pago, por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS (53.138.818.00) de los cuales se recaudó DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO (16.500.918.00) quedando un saldo de financiación de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS (36.637.900.00)

Durante la vigencia de 2017, se firmaron 625 acuerdos de pago por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (376.842.736.00) de los cuales se recaudó CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (119.138.225.00) se financió la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS (260.894.619.00)

- EFICIENCIA DEL RECAUDO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EFECTIVIDAD DEL COBRO A LOS USUARIOS | (Valor recaudado/Valor Facturado Final)*100 | >73% | 58% | 0% |

Los recaudos consolidados mes a mes a diciembre de 2017, muestran un comportamiento positivo, partiendo que en el mes de enero el recaudo fue el de menor cuantía, con una tendencia al crecimiento hasta el mes de diciembre.

Para diciembre de 2017, se recaudó el 58% del valor facturado, pendiente por recaudar el 42% que pasaría como cartera de 1 a 30 días de mora para el mes de enero de 2018.

Recaudos consolidados = Recaudo corriente + recaudo cartera

Comportamiento Recaudos Corrientes año 2017

La eficiencia del recaudo corriente para el mes de diciembre de 2017, fue del 78% sobre el valor facturado corriente.

Comportamiento Recaudos Cartera

La eficiencia del recaudo de cartera para el mes de diciembre de 2017, fue del 21% sobre el valor facturado de cartera.

COMPARACION RECAUDO TOTAL AÑOS 2017 – 2016

Los recaudos consolidados a 31 de diciembre 2017, presentaron un aumento del 14% en comparación con el año 2016.

Recaudo corriente

El recaudo corriente a diciembre de 2017, aumento en el 33% en comparación con el año 2016.

Recaudo de cartera

El recaudo de cartera a diciembre de 2017, presenta una disminución del 20% en comparación con diciembre de 2016, se puede ver que en el 2016 se recaudó más por disposición final.

X. DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR | (Metas ejecutadas/Metas proyectadas)*100 | 90% | 90% | 100% |

El cumplimiento de los planes de acción de la Empresa fue en promedio del 89%, resultado de la ejecución de los proyectos y actividades plasmadas por cada una de las direcciones, oficinas y unidades que integran la Empresa; la Gerencia con un 83%, Dirección Administrativa y Financiera 79%, Dirección Comercial 95%, Dirección Técnica 94% y la Dirección de Aseo 94%.

- Planeación:

La Unidad de Planeación reporto un avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el cuarto trimestre del plan de acción del año 2017 del 84%, de las cuales se pueden resaltar Registro De Proveedores, Elaboración de informes ante entes de control y vigilancia, Revisión de estudios previos, seguimiento a los planes de compra y servicios, Actualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano, seguimiento de indicadores de gestión e indicadores financieros.

- Jurídica:

La oficina Jurídica presento un 67% de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el cuarto trimestre del plan de acción del año 2017, de las cuales se puede resaltar Fortalecimiento del cobro coactivo, Gestión Contractual, el plan de alivio de cartera, liquidación de convenios administrativos.

- Prensa:

La oficina de prensa y comunicaciones presentó un 92% de cumplimiento en las metas planteadas en el cuarto trimestre del plan de acción del año 2017, las cuales son causa del cumplimiento de acciones tales como Logística y acompañamiento de las campañas y eventos de la EAAAY, Monitoreo a los medios de comunicación, Actualización portal web institucional, Registro fotográfico y fílmico, acompañamiento a las direcciones de la EAAAY, Diseñar el notiacueducto plasmado al respaldo de la factura, Alimentar las carteleras de la empresa y Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación, incluido también el programa radial llamado charlas Triple A donde se trataban temas administrativos y técnicos de nuestra empresa.

- Control Interno

Como oficina encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la Empresa, obtuvo un cumplimiento del 90% programada en su plan de acción.  Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran: Evaluación y seguimiento a la valoración del riesgo, Preparación y elaboración de los informes requeridos legalmente por los entes de control, Acompañamiento y asesoría mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y MECI en cumplimiento a los objetivos institucionales.

- Dirección administrativa y financiera

La Dirección Administrativa y Financiera reporto un avance del 86% de las metas planteadas para el cuarto trimestre del año 2017, la Oficina de Recursos Humanos logró un cumplimiento del 98%, la Oficina Archivo y Procesos 57%, la Oficina de Sistemas 86%, la Oficina de Almacén 84%, la Oficina de Contabilidad 100%, La Oficina de Presupuesto 92% y Tesorería con un cumplimiento del 88% respectivamente.

Encargada de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos financieros, recursos humanos, informáticos y logísticos a todas las áreas de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la comunidad.

- Dirección Técnica

La Dirección Técnica reporto un avance del 94% de las metas planteadas para el cuarto trimestre del año 2017, la Oficina de Acueducto logró un cumplimiento del 88%, la Oficina de Alcantarillado 96%, STAP 101%, la Unidad Ambiental 89%, la Oficina de seguridad industrial 82%, La Oficina de proyectos 109%, la oficina de catastro un 104%, el laboratorio de aguas un 81% y la PTAR con un cumplimiento del 92% respectivamente.

En el año 2017 se mantuvo la operación continua de la planta potabilizadora alterna y los sistemas de potabilización de agua cuya fuente son los pozos profundos de gran producción y baja producción; igualmente, el sistema de Braulio González centro y megacolegio comuna V se conectaron a la red de distribución para mejorar la hidráulica de la distribución aportando mejoras en la presión de servicio.  En este año también se realizaron mantenimientos a los sistemas de manga de coleo, central de abastos, estadio, entre otros.  Esto con el fin de mantener un IRCA bajo 5 tal y como lo requiere la resolución 2115 de 2007 y así prestar un servicio satisfactorio a nuestros usuarios

Dentro de los proyectos en el área ambiental se suscribió un convenio de cooperación con CORPORINOQUIA para reforestación dentro de compensaciones ambientales y mitigación de impactos en el caño usivar.

- Dirección de Aseo

La Dirección de aseo tiene la función de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas. Es así, que para el cuarto trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 94% de las metas, desarrollando actividades tales como: Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a diario de acuerdo a las rutas asignadas a la EAAAY, Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros usuarios, Realizar mantenimiento correctivo de los vehículos compactadores y otros equipos, Garantizar la disponibilidad de operación continua y con calidad en el relleno sanitario cascajar, Garantizar la recirculación y el transvase de líquidos lixiviados, permitiendo el buen manejo ambiental del mismo, Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria, Garantizar los niveles de densidad de compactación de residuos, para dar seguridad en vida útil del relleno sanitario, Realizar la calibración del equipo de pesaje que incluya mantenimientos preventivo y correctivo, Ejecutar proyecto para manejo y tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario Cascajar, Incentivar a los usuarios, instituciones educativas y entidades  del municipio de Yopal a separar en la fuente, Recuperar puntos críticos por presentación inadecuada  de los residuos sólidos por la comunidad y Gestión para apadrinamiento de recuperadores por instituciones públicas, privadas y usuarios.

- Dirección Comercial

Dirección encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la Empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de Facturación, PQR y Cartera.  Dirección Comercial tuvo un cumplimiento del 95% en las metas planteadas en su plan de acción.

dentro de las actividades desarrolladas se encuentran la legalización de matrículas, fidelizar a usuarios al servicio de aseo, estratos 1, 2, 3, 4 y 5, oficial, comercial, oficina móvil para captación de usuarios nuevos, hacer seguimiento a micro y macromedidores a fin de determinar su estado de funcionamiento, actualizar costos de facturación conjunta servicio de aseo, hacer la solicitud de cobro de subsidios los primeros 5 días del mes al cierre de del último ciclo, reposición e instalación de medidores a usuarios – suscriptores de los  estratos 1 y 2, reemplazar medidores  que presenten problemas de medición  como (frenados, dañados, nubados vida útil), asegurar la respuesta  de PQR, socialización con presidentes de juntas de acción comunal condiciones de la prestación del servicio de aseo,  hacer presencia constante  en eventos oficiales, comunales y comerciales, incentivar el pago oportuno, iniciar procesos de cobro persuasivo a usuarios morosos, realizar suspensiones a usuarios con mora de dos meses, periodo vencido, realizar campañas de detección de fraudes e ilegales por barrios, remitir expedientes a jurídica para etapa coactiva.

XI. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La Estructura organizacional de la EAAAY, fue aprobada mediante Resolución No. 779 del 26 de Diciembre de 2011. Actualmente, la Empresa cuenta con La Gerencia y cuatro Direcciones que permiten prestar mayor eficiencia y calidad a los servicios prestados.

La planta de empleos, la EAAAY EICE-ESP tiene nueve (9) empleos adscritos a la gerencia; (23) empleos adscritos a la Dirección administrativa y financiera, (19) empleos adscritos a la dirección comercial, (40) empleos adscritos a la dirección técnica y (8) empleos adscritos a la dirección de Aseo.

- COSTO DE PERSONAL

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| costo de personal por metro cúbico facturado - Acueducto | Costo de Personal / Volumen facturado | $ 600 | $ 859 | 0 % |
| costo de personal por metro cúbico facturado - Alcantarillado | Costo de Personal / Volumen facturado | $ 200 | $ 210 | 0 % |
| costo de personal por tonelada recogida | Costo de Personal / Basura recogida | $100.000 | $ 122.849 | 0 % |

Estos costos tienden a subir debido a la contratación de personal nuevo por término fijo para suplir las necesidades operativas, esto conlleva a un aumento en los costos asociados a pago de nómina, prestaciones sociales, primas, entre otros.

Para el mes de diciembre de 2017 el costo de personal de planta y a término fijo aumentó considerablemente por el pago de la prima de navidad.

### Eficiencia Laboral Servicio de Acueducto

El costo de personal promedio por metro cubico facturado para el servicio de acueducto en la EAAAY es de $ 859, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2017.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de acueducto para la vigencia 2017.

| EFICIENCIA LABORAL ACUEDUCTO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Costo de Personal | 413,634,671 | 890,164,177 | 1,106,688,710 | 1,822,102,494 | 2,310,232,211 | 2,282,878,187 | 3,253,110,233 | 3,714,724,208 | 3,847,373,743 | 4,666,007,050 | 5,148,629,628 | 5,764,497,843 |
| Volumen Facturado Acumulado | 491,466 | 1,032,001 | 1,570,602 | 2,119,818 | 2,661,678 | 3,171,008 | 3,691,832 | 4,202,064 | 4,737,859 | 5,238,136 | 5,764,265 | 6,325,587 |
| Resultado | 842 | 863 | 705 | 860 | 868 | 720 | 881 | 884 | 812 | 891 | 893 | 911 |

### Eficiencia Laboral Servicio de Alcantarillado

El costo de personal promedio por metro cubico facturado para el servicio de alcantarillado en la EAAAY es de $ 210, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2017.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de alcantarillado para la vigencia 2017.

| EFICIENCIA LABORAL ALCANTARILLADO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Costo de Personal | 102,746,995 | 221,816,964 | 328,443,729 | 435,998,891 | 548,296,922 | 651,923,171 | 760,930,373 | 868,756,852 | 908,819,100 | 1,082,420,887 | 1,189,768,165 | 1,335,240,497 |
| Volumen Facturado | 485,855 | 1,020,861 | 1,553,243 | 2,095,103 | 2,590,303 | 3,096,441 | 3,615,044 | 4,120,074 | 4,653,914 | 5,152,244 | 5,676,786 | 6,183,051 |
| Resultado | 211 | 217 | 211 | 208 | 212 | 211 | 210 | 211 | 195 | 210 | 210 | 216 |

### Eficiencia Laboral Servicio de Aseo

El costo de personal por tonelada recogida para el servicio de aseo en la EAAAY es de $ 122.849, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2017.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de Aseo para la vigencia 2017.

| EFICIENCIA LABORAL ASEO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Costo de Personal | 264,079,929 | 570,568,480 | 647,784,352 | 1,108,137,652 | 1,399,507,931 | 1,341,960,451 | 1,927,573,847 | 2,174,823,111 | 2,229,433,213 | 2,687,565,097 | 2,970,095,143 | 3,337,370,660 |
| Basura Recogida | 2,161 | 4,122 | 6,221 | 8,238 | 10,409 | 12,753 | 15,005 | 17,271 | 19,552 | 21,849 | 24,130 | 26,455 |
| Resultado | 122,230 | 138,420 | 104,131 | 134,512 | 134,457 | 105,227 | 128,462 | 125,923 | 114,026 | 123,006 | 123,087 | 126,153 |

- INDICE DE PERSONAL

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| número de empleados por cada 1000 usuarios de Acueducto | Personal / (suscriptores/1000) | 4 | 4 | 100 % |
| número de empleados por cada 1000 usuarios de Alcantarillado | Personal / (suscriptores/1000) | 4 | 2 | 50 % |
| número de empleados por cada 1000 usuarios de Aseo | Personal / (suscriptores/1000) | 4 | 5 | 125 % |

La planta de trabajadores a 31 de Diciembre de 2017 cuenta con 97 cargos proveídos y 2 vacantes, que son los cargos de: Gerente, y Director de Aseo. Los contratos temporales han sido variables, teniendo en cuenta que el objetivo de dinamizar la empresa requiere apoyar varios procesos que demandan actualización o implementación como por ejemplo la operación de pozos con aprendices Sena.

El número de personal incluido personal de planta y temporal desde el mes de mayo de 2013, al mes de Diciembre de 2017, aumento un 38.5%, pasando de 235 a 325 trabajadores, debido a la entrada en funcionamiento y operación de la nueva infraestructura.

### Índice de Personal Servicio de Acueducto

Para la vigencia 2017 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de acueducto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 4 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Acueducto para la vigencia 2017.

| INDICE DE PERSONAL ACUEDUCTO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ACUEDUCTO | 113 | 119 | 116 | 123 | 121 | 122 | 120 | 127 | 124 | 138 | 140 | 138 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ACUEDUCTO | 35,119 | 35,285 | 35,255 | 35,319 | 35,337 | 35,377 | 35,423 | 35,572 | 35,733 | 36,254 | 36,790 | 36,875 |
| Resultados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

### Índice de Personal Servicio de Alcantarillado

Para la vigencia 2017 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de alcantarillado la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 2 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Alcantarillado para la vigencia 2017.

| INDICE DE PERSONAL ALCANTARILLADO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ALCANTARILLADO | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ALCANTARILLADO | 35,327 | 35,487 | 35,455 | 35,519 | 35,536 | 35,573 | 35,618 | 35,767 | 35,929 | 36,449 | 36,981 | 37,077 |
| Resultados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Índice de Personal Servicio de Aseo

Para la vigencia 2017 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de aseo la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 5 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Aseo para la vigencia 2017.

| INDICE DE PERSONAL ASEO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ASEO | 109 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 114 | 117 | 116 | 121 | 122 | 120 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ASEO | 24,606 | 24,697 | 24,658 | 24,749 | 24,788 | 24,863 | 24,920 | 24,969 | 25,110 | 25,631 | 26,172 | 26,248 |
| Resultados | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |

XII. OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

- INFORMES SUI

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI SSPD | Formularios certificados/formularios pendientes SUI | 80% | 98% | 122% |

- INFORMES ENTIDADES D ECONTROL Y SEGUIMIENTO

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento Informes (Contaduría, Contraloría, DIAN, DANE, otros) | (Informes enviados/Informes solicitados diferentes entidades)*100 | 100% | 100% | 100% |

Durante la vigencia 2017 se cumplió con él envió oportuno del 100% de los informes a los diferentes entidades de inspección, control y vigilancia, como son DIAN, Contralorías, Procuradurías, Fiscalías, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, CRA, Alcaldía, Corporinoquia, entre otras.

- INFORME CONTROL SOCIAL

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO INFORME CONTROL SOCIAL CRA | Publicación del Informe | 1 | 1 | 100% |

- Publicación del informe de Control Social en la página WEB.

- La Publicación del informe de Control Social en periódico de amplia circulación se realizará en el mes de febrero de 2017.

- COMUNICACIÓN ASERTIVA

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD | Boletines de prensa emitidos/Total de boletines de prensa | 346 | 195 | 56% |

Durante el 2017, la oficina de prensa y comunicaciones emitió 195 comunicados de prensa, los cuales son publicados en los diferentes medios institucionales y así mismo compartido a los medios regionales, con el propósito de dar a conocer a la comunidad la manera como se realiza a diario la prestación del servicio de Acueducto en la ciudad desde la Planta Alterna, los sistemas de tratamiento provisionales y el funcionamiento de los pozos profundos, tanto los de gran producción como Manga de Coleo, Central de Abastos y Núcleo Urbano Dos; como los de pequeña producción, CDI La Zaranda, Materno Infantil, Braulio Campestre y Américas. Así mismo, las bondades del servicio de Aseo, el desarrollo de jornadas de limpieza en las diferentes áreas públicas de la ciudad, la inclusión del nuevo servicio de CLUS, la recuperación de puntos críticos y la realización de campañas educativas y sociales desarrolladas por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

Gráfico 1. Comportamiento del indicador de Divulgación de la Información a través de boletines durante el año 2017

Imagen 1 y 2. Formato de comunicados enviados por correo electrónico.

PÁGINA WEB

A través de www.eaaay.gov.co se publicaron los boletines de información y notas en video para difundir lo relacionado a la distribución del agua en la ciudad desde los pozos profundos, el sistema de la Planta Alterna y las rutas de carrotanques; así como los diferentes proyectos y campañas adelantadas por la EAAAY. Además de la sección de noticias, la implementación de galería de fotos de las diferentes acciones desarrolladas, videos institucionales y enlaces con las redes sociales de la entidad.

Para extender la información a toda la comunidad que aún no tiene acceso a tipo de tecnología, se mantienen presentes los medios tradicionales radio, prensa y televisión, a los que diariamente son enviadas a una base de datos periodistas de la ciudad, a través de correos electrónicos y material físico, las notas informativas para los diferentes noticieros y periódicos locales, sobre las diferentes variaciones, suministros, horarios, campañas educativas y demás información de la prestación de los servicios de la EAAAY. Así mismo a direcciones de correos electrónicos correspondientes a líderes comunales del municipio y todas direcciones de correo electrónico de los funcionarios de la empresa, como entes multiplicadores de esta información. En total se envía información diariamente a 112 contactos.

DISEÑO NOTIACUEDUCTO

Mensualmente al respaldo de la factura fue diseñada y diagramada información destacada de interés para los usuarios, llegando a cada uno de sus hogares a través de este impreso.

WHATSAPP

Se fortaleció el grupo de WhatsApp PRENSA EAAAY, donde se han venido incluyendo los contactos de los funcionarios de las diferentes áreas de la empresa, con el fin de mantener una interacción inmediata y directa de la información tanto de interés de la comunidad como servicios, proyectos y programas, como para el público interno como capacitaciones, campañas y actualizaciones de la empresa. Está compuesto por 70 contactos.

CHARLAS TRIPLE A

Durante 2017 se realizaron 16 programas institucionales Charlas Triple A. La audiencia estimada de cada uno rondo las 1500 a 2000 personas por emisión. En este espacio se le dio participación a directivos, funcionarios y ciudadanía para resolver requerimientos y exponer avances en la prestación de cada uno de los servicios. Este ha sido uno de los espacios que mayor fortalecimiento institucional tuvo a lo largo del año pasado.

- CUBRIMIENTO DE EVENTOS, NOVEDADES O NOTICIAS

El año pasado se realizó el cubrimiento de 159 actividades institucionales de Gerencia y las diferentes direcciones, las cuales fueron difundidas a la comunidad. Para esto fueron ampliamente utilizadas las redes sociales para transmitir estos mensajes.

Gráfico 2. Comportamiento del indicador de Cubrimiento de Eventos, novedades y noticias durante el año 2017

Imagen. Publicaciones en redes sociales.

En la Fan Page de Facebook Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal se completó un total 5.300 seguidores. Mientras que en el perfil de Twitter @eaaayopal se alcanzó una cifra de 2.954 seguidores. Por otro lado, en el canal de Youtube de la Empresa, se publicaron 22 notas en video de las diferentes actividades destacadas las cuales además fueron reenviadas en la redes sociales institucionales.

- LOGÍSTICA DE EVENTOS

En el periodo anterior se apoyaron 83 eventos a solicitud de las diferentes direcciones y gerencia. En cada uno se realizó apoyo con cubrimiento audiovisual con fotografías, video y audio según los requerimientos de cada actividad. También con el préstamo de equipo de sonido y computo para poder llevar a cabo cada una.

Gráfico 3. Comportamiento del indicador de Logística de Eventos de cubrimiento durante el año 2017

Imagen. Apoyo en logística de eventos.

- PUNTOS DE INFORMACIÓN

En la EAAAY se cuenta con tres carteleras internas para la comunicación de información institucional para empleados y funcionarios. Estos puntos fueron actualizados con la publicación de resoluciones, boletines e información de interés general.

Gráfico 4. Comportamiento del indicador de Puntos de Información para el año 2017.

- FACILIDAD EN LOS TRÁMITES

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 | EJECUCIÓN | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO EN LINEA | N. de trámites y servicios aprobados en el portal GEL/No. De trámites proyectados para el periodo. | 3 | 10 | 100% |

Se realizó un comité de gobierno en línea realizado el 5 de diciembre de 2017. Soportado en el acta No. 01 de 2017.

Se subieron 10 trámites y 2 opas, en la plataforma SUIT, se pueden evidenciar en la página web www.eaaay.gov.co “trámites y servicios” o en la siguiente página https://www.nomasfilas.gov.co

| Número | Nombre | Fecha de Registro | Estado | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47885 | Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio público | 27/02/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 31504 | Cambio de tarifa de servicios públicos | 04/07/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 47879 | Cambios en la factura de servicio público | 27/02/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 47886 | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias | 27/02/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 47884 | Factibilidad de servicios públicos | 27/02/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 47906 | Independización del servicio público | 01/03/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 47634 | Instalación, mantenimiento o reparación de medidores | 16/02/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 47646 | Restablecimiento del servicio público | 16/02/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 47627 | Suspensión del servicio público | 15/02/2017 | En Corrección | TRAMITE |
| 48463 | Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos | 03/04/2017 | Inscrito | TRAMITE |
| 48440 | Duplicado de recibos de pago | 03/04/2017 | Inscrito | OPAS |
| 31494 | Reporte Historial de Pagos | 03/12/2015 | Inscrito | OPAS |

- INDICADORES

Se tiene estipulado la medición de los procesos y actividades de la Oficina mediante el siguiente cuadro de indicadores:

El Proceso se guía según las siguientes actividades:

- Planificación de mantenimientos preventivos

- Planificación de la estrategia de gobierno en línea

- Administración de servidores y equipos de red

- Administración de bases de datos y repositorios de archivos

- Administración de aplicaciones

- Ejecución de mantenimiento preventivo de hardware y software

- Ejecución mantenimiento correctivo de hardware y software

- Realizar registro de datos del funcionario para asignación de usuarios y claves de acceso.

- Registro, validación y aprobación de los tramites de gobierno en línea en las plataformas de SIUT

- Seguimiento de los proyectos de TI

- Evaluación y cierre de los proyectos de TI

- Revisión diaria del cuarto de sistemas, cámaras de seguridad, copias de seguridad

- Soporte a las diferentes oficinas de la empresa cunado lo requieren.

- Supervisión de contratos de responsabilidad de la oficina de sistemas.

- Proyección de invitaciones, estudios previos, actas, informes, oficios internos y externos, circulares, entre otras. Cuando son direccionados a la oficina de sistemas.

- Revisión de inventario permanente de toda la infraestructura tecnológica.

- Verificación y revisión de políticas del antivirus Symantec Endpoint Protección y Firewall FORTINET.

- Ejecución de actualizaciones de versiones enviadas de los diferentes sistemas de información.

- Registro de requerimientos a SYSMAN acompañados por los funcionarios responsables de cada área (cuando lo solicita el funcionario).

- Asistencia a reuniones, capacitaciones y demás delegadas por la dirección o gerencia.

- Visitas periódicas alas diferentes sedes de la empresa.

- Realizar y asistir a los diferentes comités (Gobierno En Línea Y Archivo).

- Verificar y subir a la plataforma SUIT los diferentes tramites y OPAS de la Empresa.

- Atender telefónicamente o presencialmente a usuarios y proponentes de productos de TI.

- Brindar soporte a los diferentes sistemas de información de primera mano cuando no se cuenta con soporte activo (Sistema ERP, Digiturno, Huellero, sistema de cámaras de seguridad, firewall, antivirus, QFDOCUMENT, pagina WEB).

La Oficina dispuso de los siguientes recursos para el año 2017:

### Hardware: Crecimiento de equipos e impresoras desde el año 2014 al 2017:

| Años | Equipos | Impresoras |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 81 | 23 |  |
| 2015 | 84 | 23 |  |
| 2016 | 95 | 28 |  |
| 2017 | 104 | 29 |  |

| Equipo | Cantidad |
| --- | --- |
| Servidores | 4 |
| NAS | 1 |
| Micro Server | 2 |

### Servidores y Red de Datos

La Empresa conto con una sala de servidores

y equipos de red para el año 2017 así:

- Piso Falso

- Aire Acondicionado

- UPS

- Rack

- Equipos servidores, NAS y microserver:

- Equipos Cliente:

| Dependencia |  |  | Total Equipos | PORTATIL | SERVIDORES | MICRO-SERVER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | PTAR | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 |
|  | PTAP | 1 |  |  |  |  |
|  | Manga | 2 |  |  |  |  |
|  | Área Técnica | 19 |  |  |  |  |
| Comercial |  |  | 31 | 3 | 0 | 0 |
| Administrativa |  |  | 25 | 1 | 4 | 2 |
| Aseo |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Gerencia |  |  | 14 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL |  |  | 104 | 8 | 4 | 2 |

| Dependencia | Switch GAMA ALTA | Switch GAMA BAJA | Impresoras (gama baja) | Impresoras (Gama media) | Impresoras (gama Alta) | Cámaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Comercial | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Administrativa | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Aseo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gerencia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| TOTAL | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 21 |

| Dependencia | UPS GAMA BAJA | UPS GAMA MEDIA | UPS GAMA ALTA | Scaner | PLOTER | VIDEOBEAM | SENSORES BIOMETRICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Comercial | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativa | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Aseo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 |

Software:

EQUIPOS DE CÓMPUTO CON SU SISTEMA OPERATIVO LICENCIADO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- |
| COMPUTADORES SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PROFESIONAL | 12 |
| COMPUTADORES SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL | 69 |
| COMPUTADORES SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 | 2 |
| COMPUTADORES SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 | 21 |
| TOTAL | 104 |

- SERVIDORES CON SU SISTEMA OPERATIVO SERVER LICENCIADO

| NOMBRE EN LA RED | SERVIDOR | SERIAL | WINDOWS SERVER LICENCIADO |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVER1 | IBM System x3650 M3 –[7945AC1]- | KQ11F7L | Windows Server 2008 R2 Ent |
| SERVIACUEDUCTO | HP ProLiant ML370 G5 | USE911N4JK | Windows Server 2008 |
| SERVIDORERP | LENOVO 70ASA004LM | MJ004LV2 | Windows Server 2012 |
| BKEAAAY | WDBLGTOO40K -21 | WUD134100126 | Windows Store Server 2008 R2 Essentials |
| FINANCIERO | IBM XSERIES_226 | KPHN465 | Windows Server 2003 |

- PORTATILES CON SU SISTEMA OPERATIVO LICENCIADO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL | 6 |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 | 2 |

### FORTALECIMIENTO DEL SOFTWARE Y HARDWARE

Hardware:

| Cantidad | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
| 11 | computadores tipo torre Empresarial licenciado con Windows de 64 bits última versión |
| 11 | Monitor 19.5” |
| 1 | Impresora Térmica |
| 1 | Impresora multifuncional de Tinta gama baja: Impresora, Copiadora y Escáner. |
| 2 | Impresora multifuncional de tóner gama alta: Impresora, Copiadora y Escáner. |
| 1 | Impresora láser monocromática. |
| 1 | Sistema de 2 micrófonos inalámbricos UHF con batería recargable |
| 6 | Adecuación de 6 puntos de datos y red regulada Dirección Comercial |
| 10 | Adecuación de 10 puntos de Datos y Red Regulada Oficina de Archivo y Procesos |
| 1 | UPS alta gama de 6 KVA archivo central |
| 1 | Switchs de 16 puertos oficina de archivos y procesos |
| 1 | NVR de 8 canales IP Archivo Central |
| 4 | Cámaras IP Archivo Central |

Software:

| 8 | Microsoft Office Business 2016 De 64 Bits En Español |
| --- | --- |
| 2 | Microsoft Office Profesional 2016 De 64 Bits En Español |
| 11 | Licencias Windows 10 de 64 |
| 1 | Una actualización del software sistema de gestión electrónica de documentos (SGD) QFDOCUMENT cliente/servidor y de consulta en ambiente WEB. |
| 1 | Una Actualización de las Licencias del Sistema SYSMAN ERP |
| 1 | Una Actualización licencia FORTIGUARD del dispositivo de seguridad perimetral FORTIGATE fg110c serial fg100cg11606286 |

Se reralizaron mantenimientos a computadores de escritorio, portatiles y demás periféricos que hacen parte del plan de mantenimiento anual de equipos de cómputo Número de resolución 0908.15 desde al año 2015 a 31 de diciembre de 2017 así:

XIII. MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno ha desarrollado su misión, en el desarrollo  de las actividades de control asignadas en las diferentes disposiciones constitucionales y legales, especialmente en las consagradas en el marco regulatorio superior, artículos 209 y 269 de la Constitución Política, las leyes 87 de 1993, 489 de 1998 y 872 de 2003 y sus decretos reglamentarios. De esta manera presenta el informe de gestión correspondiente para la vigencia 2017.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO

En cumplimiento al Artículo 73 de la ley 1474 de 2011, decreto 2641 de 2012 la oficina de control interno verifico  que la Empresa de acueducto elaborará y publicará  en la Página Web  de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal  el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2017. Corresponde a esta oficina hacer seguimiento  y control al cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan,  y se realizó seguimiento  anual  a 31 de diciembre de 2017. Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de la EAAAY donde se evidencio que dentro del análisis de impacto  que de los sesenta y cuatro (64) riesgos, identificados en el Mapa de riesgos de Corrupción, treinta y nueve  (39) de ellos  son de valoración baja, 17  son de valoración moderada, siete (7) son de Alto Riesgo y solo se identificó un (1)  riesgo  de máximo nivel.

AUDITORIAS INTERNAS

El seguimiento y evaluación al Sistema  de Control Interno de la EAAAY, se realiza a través de las auditorias y seguimientos ejecutadas por la Oficina de Control Interno con el fin de identificar oportunidades de mejora.  De esta manera  se ejecutaron cinco (5) auditorías a los  procesos de contabilidad, Almacén, Cartera, Sistemas y Auditoria Especial hojas de  vida. En estos seguimientos se verifico y valido el cumplimiento normativo  de conformidad a MECI y se formularon recomendaciones de mejora.

RELACION  ENTES EXTERNOS

Dando cumplimiento a las normas vigentes  que regulan los organismos y entidades públicas la oficina de control interno cumplió con 10 informes y requerimientos   a  los entes de control que debían presentarse  durante la vigencia 2017 de esta manera presentó cumplió con lo propuesto para el año 2017

FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

Sobre  esta actividad en la vigencia 2017, la oficina de Control internos desarrollo cuatro (4) estrategias de difusión de la cultura de autocontrol entre boletines y mensajes por el correo interno de la EAAAY

ARQUEOS A CAJA MENOR

Dentro del desarrollo de la función de seguimiento y control, la oficina de control interno realizo Arqueo a la caja menor de la EAAAY, bajo la responsabilidad de la Tecnóloga  Contable  donde se evidencio  un buen manejo  de los recursos en efectivo.  Se dieron recomendaciones  a fin de mejorar su manejo  y control

INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La oficina de  Control interno  de la EAAAY, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, genero  24 informes  durante la vigencia 2017: - Seguimientos al SUI Trimestral,  Informe de evaluación control interno contable 2017, Informes pormenorizado cuatrimestral de control, Informe derecho de autor anual. Informe semestral de PQRS, Informe de Control Interno para intervenidas para la SSPD, Informe semestral  de austeridad y eficiencia del gasto público  e informe de Diagnóstico de la oficina de control Interno.

PLANES  DE MEJORAMIENTO

La oficina de control interno desarrollo acciones de seguimiento al cumplimiento de las acciones  de los planes de mejoramiento que la EAAAY tiene suscritos con la contraloría Departamental de Casanare. - El  Plan de mejoramiento suscrito el 25 de mayo de 2016, Modalidad de Auditoria: Especial vigencia 2015, la contraloría realizo   verificación de cumplimiento   resultando dos (2) hallazgos totalmente sin cumplir, y tres parcialmente cumplidos del total de  23 compromisos pactados. Frente a esta situación la contraria requirió   la suscripción de un nuevo plan de mejoramiento a fin de permitir  subsanar los hallazgos pendientes,  -y el plan de Mejoramiento suscrito el 29 de agosto de 2017, Modalidad de Auditoria: Recursos de regalías, se encuentra en proceso de verificación de su cumplimiento.

XIV. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

La Oficina de Archivo y Procesos como Oficina adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera ha liderado procesos de gestión documental, en procura de mejorar actividades componentes de los procesos y procedimientos archivísticos y generar cultura organizacional en la EAAAY, tales como: Ventanilla Única, Eficiencia Administrativa y Cero Papel, Modernización del Gestor Documental, Lineamientos para Normalizar la Producción Documental de la Empresa, Homologar los Documentos que por requisito deben hacer parte integral de los Expedientes de los Suscriptores, Organización de Expedientes Contractuales, Centralización en la Radicación de Documentos y centralización total de la actividad y ejercicio archivístico, en procura de llevar a cabo y dar a conocer la iniciativa de un plan piloto a nivel nacional: “ADMINISTRACION TOTAL DEL ARCHIVO EN TIEMPO REAL”

Con la ejecución de los anteriores proyectos me permito citar el artículo “LA IMPORTACIA DE LOS ARCHIVOS EN COLOMBIA”, con lo cual quiero resaltar el trabajo diario que desarrolla el personal adscrito a esta Oficina que día a día hacen que la cultura de la gestión documental se fortalezca en nuestra Empresa.

- LOS ARCHIVOS

Concepto: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión.

IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS

Según el artículo 4 de la Ley General de Archivos:

Los Archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes.  Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la Identidad Nacional.

También son importantes porque nos sirven para:

- Toma de decisiones

- Imagen confiable

- Respaldo legal

- Memoria Institucional

- Fuente Cultural

- Refleja Resultados

- Procedimientos Únicos

- Historia

OBJETIVOS DE LOS ARCHIVOS

- Reunir ordenadamente los documentos de archivo

- Asegurar una perfecta conservación de la información

- Permitir una rápida localización de la información

- Servir la información de manera ágil y oportuna

CUALIDADES DE LOS ARCHIVOS

- Económicos: Deben servir a las necesidades de la empresa

- Simples: La identificación de su contenido debe ser lo más sencilla posible

- Funcionales: Deben permitir efectuar con rapidez las operaciones de archivar y consultar

- Exactos: Deben reducir al máximo las posibilidades de archivar documentos equivocadamente

- Técnicos: Deben dejar el menor número de casos dudosos a decisión del encargado, por lo tanto, no deben depender de la memoria de quien archive.

FIN DE LOS ARCHIVOS

Los archivos están llamados a ser:

Centros activos y dinámicos de información: Porque conservan el patrimonio histórico de la empresa.

Centros vitales de estudio e investigaciones: Por ser una fuente primaria. Aunque exista información editada, el archivo sigue siendo el depósito de los documentos originales.

Centros de desarrollo de la empresa y del país: Aportan su eficaz ayuda a la gestión administrativa; y su aporte en los ámbitos: Social, económico, educativo, cultural, religioso y político, para el desarrollo del país no se hace esperar.

Según el artículo 4 de la Ley General de Archivos:

El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información Institucional sea recuperable para uso de la Administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia

FUNCIONES DE LOS ARCHIVOS

Ser memoria corporativa: La memoria de la empresa no debe depender de la memoria fugaz de los empleados.

Soportar la toma de decisiones: Una buena decisión siempre depende de una buena información. Por ello, las decisiones basadas en políticas y procedimientos definidos requieren de información registrada en documentos.

Proveer soporte para posibles reclamaciones: En los archivos se encuentra la información que se requiere para defender los intereses de la entidad ante eventuales reclamaciones.

1.5.4. Contribuir a la eficiencia de la empresa: La información que se administra en los archivos permite evaluar alternativas.

1.5.5. Cumplir con los requisitos legales y normativos: Las entidades deben cumplir con regulaciones estrictas emanadas del Estado en cuanto a la retención de documentos. El no cumplimiento de las normas puede acarrear sanciones económicas.

Preservar la historia de la empresa: Los documentos registran información del pasado para el futuro. La pérdida de documentos altera la realidad, porque se tendrá que partir de supuestos.

Según el artículo 4 de la Ley General de Archivos:

Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora.

Con lo anterior, se enmarca la importancia de cada una de las actividades que se han venido desarrollando en la Empresa.

- MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, CENTRALIZACIÓN DE LA OFINA DE ARCHIVO Y PROCESOS Y EL ARCHIVO CENTRAL.

# En el mes de enero de 2017 se realizó acuerdo con el señor Ramon Ariel Díaz, propietario del inmueble ubicado en la calle 22 No. 18A - 15 en donde funcionaba el Archivo Central, en condiciones locativas algo precarias.

# El acuerdo consistió en la modernización de y ampliación de las instalaciones del inmueble,  que  incluye  construcción  de  columnas con base en la norma de sismo Resistencia, reforzamiento de muros con aplicación de pintura anti moho y tipo 1, reforzamiento de pisos y enchape de los mismos, dejar un área para adecuación de oficinas, la totalidad del área debería instalarse cielorraso con materiales aislante de calor y ruido. Este fue cumplido a cabalidad.

# Para la adecuación del área de oficinas se realizó mediante la celebración del contrato de suministro No. 811.14.01.0053.17 con la Unión Temporal Relugui.

# El traslado y formalización de la sede de La Oficina de Archivo y Procesos, en donde se centralizaba también la Ventanilla Única se realiza el 12 de septiembre.

| # A N T E S |  |
| --- | --- |
| # D E S P U E S |  |

- INVENTARIO DE LA OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

A continuación, hago se hace una relación pormenorizada de los viernes y sui estado, asignados a la Oficina d Archivo y Procesos, así:

- COMPUTADORES

- Uno (01) HP Elite One todo en uno de 23 pulgadas. Buen estado.

- Dos (02) LENOVO V5 todo en uno de 23 pulgadas. Buen estado.

- Uno (01) HP 2906 de componentes. Regular estado.

- Uno (01) BENG de componentes. Mal estado

NOTA: Actualmente se hace necesario la reposición de dos (02) de los computadores y el suministro de al menos dos (02) más.

- ESCANER

- Uno (01) Kodak Scan Mate i1150. Buen estado.

- Uno (01) Kodak i2620. Buen estado.

- Dos (02) Kodak i1420. Regular estado.

- Uno (01) Kodak i1320. Regular estado

- Uno (01) EPSON DS97500. Buen estado.

- IMPRESORAS

- Una (01) KYOSRA Tk-172 tóner. Buen estado.

- Una (01) EPSON L656 tintas. Buen estado.

- Una (01) ZEBRA térmica para estiker. Buen estado.

- MUEBLES

- Seis (06) puestos de trabajo. Buen estado.

- Una (01) Mes para juntas. Buen estado.

- Dos (02) Archivadores piso en madera industrial. Buen estado.

- Dos (02) Archivadores pared. Buen estado.

- INSUMOS PARA EL ALMACENAMIENTO

- Ciento setenta y ocho (178) estantes metálicos con cinco bandejas, tipo industrial para almacenamiento de documentos de archivo.  medidas 200 cm   de alto. 92 cm de ancho y 40 cm de fondo elaborados en lámina cold rolled calibre 18 para los parales y calibre 20 para las bandejas o entrepaños, pintados con pintura electrostática horneable. Buen estado.

- Un mueble en madera de 2.5 x 90. Regular estado.

- Nueve (09) estivas plásticas. Buen estado.

NOTA: En la actualidad se presenta un déficit de cien (100) estantes metálicos de las características expuestas anteriormente.

- EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 Y PROYECCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018

En comité del día jueves 15 de febrero del año en curso, se presentaron el plan de acción, mapa de riesgos e indicadores de la vigencia 2017.  Que fueron Diligenciados y presentados en las carpetas compartidas para el efecto.  Resultado satisfactorio.

- ACTIVIDADES DIARIAS

- Radicación, recepción, digitalización y trámite de comunicaciones recibidas, enviadas, internas, circulares, resoluciones, entre otras series documentales configuradas en nuestro gestor documental.

- Revisión de los correos institucionales eaaa@eaaay.gov.co, y archivo@eaaay.gov.co.

- Entrega de planillas de mensajería al mensajero de la Empresa (mañana y tarde) y empresa 4-72 (tarde).

- Verificar que las comunicaciones recibidas queden direccionadas en el gestor documental el mismo día y en la misma jornada.

- Verificar que se consolide los radicados de archivo.

- Verificar que todo documento que se entregue a la Oficina de Archivo y Procesos sea registrado en su respectiva planilla.

- Todo préstamo de documentos del archivo central debe quedar debidamente registrado en los radicados y bitácora.

- Los documentos contractuales sean digitalizados en orden de llegada y remitidos a cada uno de sus expedientes.

- Propender por el orden y aseo de las instalaciones del Archivo Central.

A se presenta el comportamiento de producción de los procesos documentados en los tres últimos años.

I N D I C E S

- EXPEDIENTES SUSCRIPTORES

Se trasfirieron e entrevieron los expedientes de suscriptores en al menos 120 veces, en los que los funcionarios de la Oficina de Archivo realizaron verificación, organización y depuración del archivo que remite de la Dirección Comercial y el ingreso de los documentos que a diario se producen a los expedientes de los suscriptores. El siguiente es el comportamiento en los últimos tres años:

- TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Oficina de tesorería: 1604 folios.

- PLAN DE ACCIÓN.

Para cumplir el objetivo de los proyectados, se definieron temas sustantivos de intervención y control, en las que se desarrollaron diversos trabajos de optimización de los procesos documentados, focalizándose en aquellos aspectos que optimicen la producción general y contribuya con mejoras reales en los resultados e impactos en cada una de las actuaciones.

XV. OTRAS GESTIONES EMPRESARIALES

## INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES

| DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR | META 2017 (PRESUPUESTO DEFINITIVO) | EJECUCIÓN (COMPROMISOS ACUMULADOS) | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES | (Inversiones Realizadas/Inversiones proyectadas)*100 | 780.000.000 | 610.580.913 | 78% |

*Información del rubro control mitigación educación ambiental.

Se ejecutaron proyectos orientados a la educación ambiental, obligaciones contempladas en las resoluciones de Corporinoquia y pagos a compensaciones ambientales.

  - UNIDAD DE FACTURACION Y CRÍTICA

La Oficina de Crítica y facturación se convierte en una de las áreas más importantes, precisamente por tener a cargo el proceso de medición y facturación, imponiendo seriedad, responsabilidad  y sobre todo compromiso.

Desde la Oficina de Facturación se puede analizar el comportamiento sobre la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo versus el comportamiento de los usuarios.

La Unidad de Facturación es la encargada de generar los cobros de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo respecto a una tarifa aprobada y un consumo según medición o promedios establecidos, es de allí donde se genera el cobro a nuestros suscriptores, realizando estas actividades con mucha responsabilidad y eficacia.

Nuestro modo de generar facturas es por 6 ciclos de Facturación de los cuales durante todo el mes se realiza este proceso en 4 procesos principales: Aforo de lecturas, Crítica, Liquidación e impresión de facturas, y Entrega de facturas.

- CONSUMO M3 POR ESTRATO Y SERVICIO 2017.

CONSUMO ACUEDUCTO M3 POR ESTRATO Y SERVICIO 2017.

En la siguiente gráfica  se resume  el comportamiento de consumo del servicio de Acueducto.

| CONSUMOS ACUEDUCTO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOV | DIC |
| Uno | 92,270 | 99,394 | 98,938 | 100,598 | 93236 | 92,398 | 100,226 | 93,609 | 103,524 | 93,098 | 99,607 | 102,166 |
| Dos | 207,289 | 234,762 | 226,920 | 238,782 | 213,980 | 215,044 | 227,564 | 217,151 | 227,592 | 209,528 | 222,817 | 219,997 |
| Tres | 113,119 | 117,968 | 118,031 | 123,243 | 213,980 | 114,031 | 112,622 | 113,521 | 119,659 | 110,357 | 119,315 | 128,557 |
| Cuatro | 23,935 | 22,952 | 25,426 | 24,139 | 23,119 | 23,570 | 20,569 | 22,502 | 21,685 | 21,013 | 22,478 | 26,699 |
| Cinco | 498 | 449 | 465 | 430 | 411 | 467 | 515 | 397 | 441 | 450 | 535 | 276 |
| Comercial | 47,037 | 50,725 | 54,831 | 50,404 | 48,607 | 53,367 | 51,040 | 52,619 | 53,161 | 55,451 | 52,621 | 74,145 |
| Oficial | 7,318 | 14,285 | 13,990 | 11,620 | 9,888 | 10,453 | 8,288 | 10,433 | 9,733 | 10,380 | 8,756 | 9,482 |
| SUBTOTAL | 491,466 | 540,535 | 538,601 | 549,216 | 603,221 | 509,330 | 520,824 | 510,232 | 535,795 | 500,277 | 526,129 | 561,322 |

TOTAL CONSUMO FACTURADOS AÑO 2017

6,386,948 m³

La Facturación es directamente proporcional al servicio de agua suministrado por red y según el histórico se registró un descenso  a partir del mes de junio hasta  el mes de septiembre de 2017, esto debido a la intermitencia en el servicio por causa de las lluvias.

Dentro de los sectores más afectados por la intermitencia en el suministro de agua fue el Centro de la ciudad donde se encuentran los usuarios comerciales lo que refleja el descenso notorio en el facturado, en el mes de diciembre mejoró gracias a la continuidad del servicio de la planta alterna.

M3 DE ALCANTARILLADO

El siguiente cuadro presenta  los consumos del servicio de Alcantarillado durante el periodo de enero a agosto de 2017 que evidencia el descenso del consumo.

| CONSUMOS ALCANTARILLADO VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 86,900 | 94,187 | 93,291 | 94,304 | 87,477 | 87,024 | 94,177 | 88,491 | 97,679 | 88,152 | 94,321 | 86,139 |
| Dos | 206,498 | 233,889 | 225,936 | 237,906 | 213,086 | 213,841 | 226,835 | 214,998 | 226,753 | 208,799 | 222,047 | 191,259 |
| Tres | 118,581 | 121,606 | 123,224 | 127,201 | 117,487 | 121,018 | 120,033 | 119,940 | 127,172 | 117,035 | 126,660 | 111,918 |
| Cuatro | 22,510 | 22,335 | 23,914 | 22,153 | 22,696 | 23,081 | 20,158 | 21,602 | 21,391 | 20,149 | 22,065 | 19,684 |
| Cinco | 272 | 311 | 292 | 252 | 272 | 260 | 324 | 229 | 204 | 216 | 178 | 343 |
| Comercial | 45,244 | 49,371 | 52,339 | 49,254 | 46,400 | 51,775 | 49,807 | 49,901 | 51,604 | 54,174 | 51,047 | 61,775 |
| Oficial | 5,850 | 13,307 | 13,386 | 10,790 | 7,782 | 9,139 | 7,269 | 9,869 | 9,037 | 9,805 | 8,224 | 35,147 |
| SUBTOTAL | 485,855 | 535,006 | 532,382 | 541,860 | 495,200 | 506,138 | 518,603 | 505,030 | 533,840 | 498,330 | 524,542 | 506,265 |

La medición al consumo de alcantarillado es directamente proporcional al de servicio de acueducto, por lo que al afectarse el consumo de acueducto se reduce alcantarillado.

- ANALISIS DEL FACTURADO POR ESTRATO Y SERVICIO.

FACTURADO CTE ACUEDUCTO

| FACTURADO ACUEDUCTO CORRIENTE VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Uno | 54,194,576 | 60,937,942 | 60,317,903 | 62,716,396 | 57,972,054 | 57,032,127 | 70,604,302 | 66,435,093 | 87,248,322 | 80,055,677 | 79,402,625 | 89,458,798 |
| Dos | 189,269,940 | 216,123,613 | 209,001,063 | 225,218,324 | 203,409,569 | 205,429,469 | 218,496,929 | 236,990,414 | 243,832,535 | 241,090,003 | 260,282,150 | 289,246,237 |
| Tres | 125,180,506 | 133,352,319 | 134,862,291 | 142,710,872 | 131,768,764 | 136,750,868 | 138,676,977 | 170,948,883 | 179,298,452 | 172,881,247 | 185,592,431 | 206,363,083 |
| Cuatro | 29,345,032 | 800,638 | 31,047,995 | 30,767,284 | 30,411,463 | 31,110,675 | 28,676,606 | 40,442,880 | 38,899,857 | 39,021,971 | 39,538,034 | 42,572,341 |
| Cinco | 1,002,023 | 57,924,583 | 828,804 | 820,488 | 800,127 | 971,128 | 887,695 | 864,126 | 936,191 | 1,003,766 | 1,204,360 | 732,096 |
| Comercial | 78,882,196 | 82,085,227 | 86,994,214 | 83,623,273 | 89,545,072 | 87,992,101 | 91,062,624 | 124,852,249 | 122,459,887 | 129,372,546 | 126,696,299 | 131,158,100 |
| Oficial | 7,866,521 | 13,760,692 | 13,163,474 | 12,077,386 | 10,624,921 | 10,509,632 | 8,529,918 | 12,641,801 | 11,791,068 | 13,518,434 | 12,122,399 | 12,709,831 |
| TOTAL | 485,740,794 | 564,985,014 | 536,215,744 | 557,934,023 | 524,531,970 | 529,796,000 | 556,935,051 | 653,175,446 | 684,466,312 | 676,943,644 | 704,838,298 | 772,240,486 |

TOTAL FACTURADO ACUEDUCTO AÑO 2017

$ 7,247,802,782

El valor facturado ha sido progresivo, por lo que el valor facturado durante todo el año es de  $ 7, 247, 802,782 superando más de mil doscientos millones con respecto al 2016 que fue $ 5, 889, 748,801 este valor no incluye el valor de cartera por lo que se convierte en el facturado corriente.

FACTURADO ALCANTARILLADO

| FACTURADO ALCANTARILLADO CORRIENTE VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Uno | 33,994,190 | 37,202,487 | 36,074,185 | 38,115,617 | 34,599,540 | 34,503,199 | 41,302,335 | 37,882,546 | 42,424,694 | 37,515,370 | 41,240,827 | 39,839,036 |
| Dos | 139,104,639 | 153,601,623 | 147,724,951 | 160,976,283 | 145,090,637 | 145,002,604 | 159,733,968 | 151,253,875 | 162,153,590 | 150,503,368 | 158,804,963 | 148,332,683 |
| Tres | 109,681,422 | 114,577,961 | 113,806,997 | 118,516,474 | 112,610,312 | 115,052,010 | 118,625,414 | 117,139,709 | 124,712,923 | 116,213,469 | 124,312,281 | 109,539,244 |
| Cuatro | 24,107,986 | 24,206,882 | 25,256,599 | 23,809,883 | 23,802,074 | 24,026,771 | 23,952,099 | 24,978,358 | 24,941,192 | 24,490,087 | 25,337,627 | 22,131,019 |
| Cinco | 353,499 | 399,003 | 403,444 | 381,848 | 364,675 | 345,019 | 472,096 | 365,875 | 335,700 | 345,355 | 353,805 | 275,983 |
| Comercial | 64,026,642 | 67,676,773 | 68,671,223 | 66,715,429 | 65,916,377 | 70,839,484 | 71,953,289 | 72,703,361 | 76,031,465 | 73,894,543 | 75,369,622 | 68,638,084 |
| Oficial | 16,593,217 | 14,468,762 | 14,152,318 | 12,967,065 | 10,714,543 | 15,176,807 | 14,681,388 | 12,668,695 | 12,215,640 | 12,222,737 | 11,999,824 | 11,068,511 |
| TOTAL | 387,861,595 | 412,133,491 | 406,089,717 | 421,482,599 | 393,098,158 | 404,945,894 | 430,720,589 | 416,992,419 | 442,815,204 | 415,184,929 | 437,418,949 | 399,824,560 |

TOTAL FACTURADO ALCANTARILLADO AÑO 2017

$ 4,968,568,104

En la facturación del año 2017 se evidencia un descenso del valor  facturado en el servicio de Alcantarillado, esto obedece que para el año 2017 las tarifas del valor al metro cúbico bajaron.

FACTURADO ASEO

| FACTURADOS ASEO TOTAL VIGENCIA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Uno | 47,473,644 | 47,820,894 | 47,441,498 | 48,264,772 | 48,736,181 | 48,745,599 | 49,824,848 | 50,136,414 | 50,552,232 | 51,139,695 | 53,317,828 | 53,074,707 |
| Dos | 113,837,297 | 115,026,761 | 114,721,627 | 116,830,704 | 120,355,797 | 119,958,182 | 121,694,776 | 121,756,923 | 123,747,755 | 124,989,567 | 124,726,515 | 124,169,573 |
| Tres | 154,083,768 | 158,028,879 | 156,184,775 | 161,626,543 | 165,716,519 | 166,992,197 | 165,453,205 | 163,869,743 | 165,462,626 | 167,268,857 | 169,293,716 | 170,091,891 |
| Cuatro | 31,841,432 | 33,043,107 | 32,658,395 | 34,229,264 | 35,208,401 | 35,951,701 | 35,907,953 | 36,016,301 | 35,864,797 | 35,736,810 | 34,436,275 | 34,868,743 |
| Cinco | 779,324 | 786,894 | 568,774 | 634,194 | 624,988 | 662,409 | 622,200 | 676,253 | 604,666 | 714,131 | 746,706 | 891,576 |
| Comercial | 126,878,804 | 132,061,601 | 135,848,913 | 138,432,973 | 139,044,314 | 138,750,459 | 130,528,810 | 129,180,569 | 125,736,284 | 124,679,990 | 121,800,104 | 126,271,937 |
| Oficial | 32,504,240 | 29,539,197 | 33,550,627 | 29,433,006 | 32,878,366 | 41,038,776 | 35,389,464 | 39,116,318 | 33,960,773 | 30,472,986 | 37,156,851 | 43,176,793 |
| SUBTOTAL | 507,398,509 | 516,307,333 | 520,974,609 | 529,451,456 | 542,564,566 | 552,099,323 | 539,421,256 | 540,752,521 | 535,929,133 | 535,002,036 | 541,477,995 | 552,545,220 |

TOTAL FACTURADO ASEO AÑO 2017

$ 6,413,923,957

El facturado por el servicio de aseo es constante pese a tener competencia, se facturaron alrededor de 6 mil millones de pesos, sin incluir la disposición final.

FACTURADO DISPOSICION FINAL

| FACTURADO CORRIENTE DISPOSICION FINAL VIGENCIA 2017 MAS CARTERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| FACTURACION MES | 180,233,931 | 173,679,217 | 145,645,193 | 169,542,300 | 161,710,856 | 208,795,189 | 194,861,355 | 173,818,377 | 167,969,955 | 180,233,931 | 175,389,763 | 159,322,810 |
| CARTERA | 131,691,908 | 174,838,336 | 55,354,894 | 112,889,899 | 138,995,478 | 102,402,174 | 95,367,813 | 74,957,236 | 65,822,947 | 131,691,908 | 42,046,352 | 57,641,985 |
| TOTAL | 311,925,839 | 348,517,553 | 201,000,087 | 282,432,199 | 300,706,334 | 311,197,363 | 290,229,168 | 248,775,613 | 233,792,902 | 311,925,839 | 217,436,115 | 216,964,795 |

TOTAL FACTURADO DISPOSICIÓN FINAL AÑO 2017

$ 2,091,202,877

La facturación de disposición final se mejoró en más de 200 millones de pesos con respecto al 2016, los  municipios siguen disponiendo en Yopal, convirtiéndonos en la empresa líder del Casanare.

- BALANCE DE LOS SUSCRIPTORES FACTURADOS POR SERVICIO Y ESTRATO MES A MES.

A continuación, se reflejan nuevos suscriptores dentro de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.

SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO FACTURADOS

A continuación se reflejan nuevos suscriptores dentro de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.

| ACUEDUCTO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 6,802 | 6,947 | 6,928 | 6,956 | 6,964 | 6,977 | 6,983 | 7,125 | 7,256 | 7,737 | 8,242 | 8,271 |
| Dos | 15,097 | 15,113 | 15,113 | 15,130 | 15,126 | 15,139 | 15,153 | 15,160 | 15,161 | 15,192 | 15,211 | 15,225 |
| Tres | 9,007 | 9,003 | 8,999 | 9,016 | 9,025 | 9,022 | 9,044 | 9,043 | 9,071 | 9,078 | 9,097 | 9,134 |
| Cuatro | 1,867 | 1,869 | 1,865 | 1,866 | 1,864 | 1,875 | 1,877 | 1,875 | 1,881 | 1,882 | 1,880 | 1,884 |
| Cinco | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Comercial | 2,199 | 2,205 | 2,199 | 2,200 | 2,207 | 2,213 | 2,214 | 2,217 | 2,212 | 2,212 | 2,207 | 2,208 |
| Oficial | 128 | 129 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 |
| SUBTOTAL | 35,119 | 35,285 | 35,255 | 35,319 | 35,337 | 35,377 | 35,423 | 35,572 | 35,733 | 36,254 | 36,790 | 36,875 |

Al realizar la comparación entre 2016 y 2017, se incrementaron 1842 nuevos suscriptores del servicio de acueducto.

SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO

| ALCANTARILADO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 6,444 | 6,586 | 6,565 | 6,590 | 6,598 | 6,610 | 6,616 | 6,757 | 6,887 | 7,365 | 7,868 | 7,909 |
| Dos | 15,031 | 15,047 | 15,048 | 15,064 | 15,060 | 15,070 | 15,084 | 15,093 | 15,094 | 15,125 | 15,144 | 15,158 |
| Tres | 9,715 | 9,710 | 9,707 | 9,728 | 9,738 | 9,736 | 9,758 | 9,757 | 9,786 | 9,794 | 9,812 | 9,849 |
| Cuatro | 1,843 | 1,845 | 1,841 | 1,842 | 1,840 | 1,851 | 1,853 | 1,851 | 1,857 | 1,858 | 1,855 | 1,859 |
| Cinco | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Comercial | 2,158 | 2,162 | 2,154 | 2,155 | 2,160 | 2,166 | 2,166 | 2,168 | 2,164 | 2,165 | 2,160 | 2,160 |
| Oficial | 127 | 128 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 |
| SUBTOTAL | 35,327 | 35,487 | 35,455 | 35,519 | 35,536 | 35,573 | 35,618 | 35,767 | 35,929 | 36,449 | 36,981 | 37,077 |

1832 nuevos suscriptores ingresaron a diciembre de 2017 en el servicio de Alcantarillado.

SUSCRIPTORES DE ASEO

| ASEO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Uno | 5,220 | 5,260 | 5,236 | 5,266 | 5,276 | 5,292 | 5,297 | 5,328 | 5,448 | 5,919 | 6,420 | 6,440 |
| Dos | 8,743 | 8,768 | 8,755 | 8,781 | 8,789 | 8,811 | 8,830 | 8,839 | 8,832 | 8,866 | 8,883 | 8,900 |
| Tres | 7,201 | 7,210 | 7,209 | 7,242 | 7,256 | 7,269 | 7,295 | 7,307 | 7,329 | 7,342 | 7,360 | 7,397 |
| Cuatro | 1,547 | 1,551 | 1,550 | 1,552 | 1,552 | 1,565 | 1,567 | 1,567 | 1,574 | 1,575 | 1,577 | 1,581 |
| Cinco | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Comercial | 1,747 | 1,760 | 1,757 | 1,757 | 1,764 | 1,775 | 1,775 | 1,776 | 1,775 | 1,777 | 1,780 | 1,778 |
| Oficial | 130 | 130 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| SUBTOTAL | 24,606 | 24,697 | 24,658 | 24,749 | 24,788 | 24,863 | 24,916 | 24,969 | 25,110 | 25,631 | 26,172 | 26,248 |

En el servicio de aseo se incrementó 1787 suscriptores nuevos durante el periodo comprendido entre el mes de enero a diciembre de 2017.

  - GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ALMACEN

La unidad de Almacén se ocupa de la recepción, conservación y entrega interna a las distintas dependencias o Direcciones productivas de los materiales necesarios para llevar a cabo las operaciones de la Empresa.

La Unidad de Almacén de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal presenta las siguientes actividades realizadas en la vigencia 2017.

    - INVENTARIOS

El valor de los inventarios de la EAAAY / valor de los activos de la EAAAY del total de los activos de la EAAAY el promedio del último trimestre es del 4%, que corresponde al inventario de elementos en bodega comparado con el total de los activos de la empresa.

# PROCESOS ELEMENTOS DE BAJA

A continuación, se muestra de manera resumida los elementos que se dieron de baja con sus respectivos valores correspondientes debido a que se encontraban inservibles o fuera de uso.

Para realizar este proceso de bajas se tuvo en cuenta lo contemplado en la Resolución No. 112.00.43.00.0181.10 del 05 de abril de 2010 por la cual se conforma el Comité de Bajas de los bienes muebles de propiedad de la EAAAY.

    - PROVEEDORES

La Unidad de almacén, realiza trimestralmente una evaluación a los proveedores en cuanto al cumplimiento en la entrega de los pedidos por parte de los proveedores.

| COMPORTAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PEDIDOS RECIBIDAS FRENTE A LAS ATENDIDAS-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables /Periodo | ENERO | FEBRERO | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| SOLICITUDES RECIBIDAS EN ALMACEN | 272 | 210 | 331 | 215 | 245 | 291 | 324 | 375 | 237 | 207 | 304 | 523 |
| SOLICITUDES ATENDIDAS EN ALMACEN | 242 | 200 | 263 | 211 | 245 | 255 | 270 | 313 | 189 | 179 | 275 | 482 |

Las variaciones de estos resultados se dan por el incumplimiento de los proveedores en cuanto a los pedidos (demora en la entrega)

  - GESTIÓN OFICINA JURÍDICA

## PROCEDIMIENTOS A CARGO

- PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA Y CONCEPTOS

- PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

- PROCEDIMIENTO CESIÓN DE DERECHOS CONTRACTUALES

- PROCEDIMIENTO CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO

- PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

- PROCEDIMIENTO DE DERECHOS DE PETICIÓN

  - PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA Y CONCEPTOS

    - Emisión de Actos Administrativos - Resoluciones: La Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP, durante el año 2017 efectuó la proyección y sustanciación de los siguientes actos administrativos:

- Resolución No. 0033 de 2017 “Por la cual se fijan las categorías y los topes máximos de honorarios que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, reconocerá para los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión”. Expedida en Yopal a los cuatro (4) días del mes de enero de 2017.

- Resolución No. 0043 “Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago por una decisión judicial”. Expedida en Yopal a los diez (10) días del mes de enero de 2017.

- Resolución No. 0042 “Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago por una decisión judicial”. Expedida en Yopal a los diez (10) días del mes de enero de 2017.

- Resolución No. 0041 “Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago por una decisión judicial”. Expedida en Yopal a los diez (10) días del mes de enero de 2017.

- Resolución No. 0065 “Por medio de la cual se establece la validez y eficacia de unas Resoluciones”. Expedida en Yopal el día primero (1) del mes de febrero de 2017.

- Resolución No. 0167 “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 810.43.00.0382.15 del 16 de junio de 2015, a través de la cual se adoptó el reglamento del Fondo de Vivienda de los empleados de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP”. Expedida en Yopal a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2017.

- Resolución No. 0174 “Por medio de la cual se declara fallido un proceso de contratación en la modalidad de Invitación Cerrada con Pluralidad de Oferentes No. 840.28.02.0001.17 del 24 de enero de 2017 y se ordena anular un Certificado de Disponibilidad Presupuestal”. Expedida en Yopal el día primero (1) del mes de marzo de 2017.

- Resolución No. 0232 “Por medio de la cual se designa un Comité Evaluador dentro del Proceso Contractual núm. 840.28.02.0004.17”. Expedida en Yopal a los diez (10) días del mes de marzo de 2017.

- Resolución No. 0298 “Por medio de la cual se actualiza la designación del Representante por la Dirección ante el Modelo Estándar de Control Interno-MECI”. Expedida en Yopal a los catorce (14) días del mes de marzo de 2017.

- Resolución No. 0350 “Por medio de la cual se reconoce un gasto y se ordena su pago dentro de una decisión judicial”. Expedida en Yopal a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2017.

- Resolución No. 0373.17 “Por medio de la cual se ordena la suspensión de un proceso de contratación en la modalidad de Invitación Cerrada con Pluralidad de Oferentes No. 840.28.02.0004.17 del 03 de marzo de 2017”. Expedida en Yopal a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2017.

- Resolución No. 0617 “Por medio de la cual se revoca el aviso que declaró fallido el proceso de contratación en la modalidad de Invitación Cerrada con Pluralidad de Oferentes No. 840.28.02.0007.17 del 09 de mayo de 2017 y se ordena evaluar el referido proceso en el componente financiero”. Expedida en Yopal a los nueve (9) días del mes de mayo de 2017.

- Resolución No. 0624 “Por medio de la cual se declara fallido un proceso de contratación en la modalidad de Invitación Cerrada Sin Pluralidad de Oferentes No. 810.28.03.0016.17 y se ordena anular un Certificado de Disponibilidad Presupuestal”. Expedida en Yopal a los doce (12) días del mes de mayo de 2017.

- Resolución No. 0654 "Por medio de la cual se establece un programa de alivio de cartera para los suscriptores y usuarios de los servicios públicos domiciliarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-ESP”. Expedida en Yopal a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2017.

- Resolución No. 0659 "Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales y unas cesantías”. Expedida en Yopal a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2017.

- Resolución No. 0725 "Por medio de la cual se ordena el cierre definitivo del laboratorio de medidores de la EAAAY EICE ESP”. Expedida en Yopal el día seis (6) de junio de 2017.

- Resolución No. 1085 "Por medio de la cual se establece un programa de alivio a los deudores morosos de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la EAAAY EICE ESP y se dictan otras disposiciones”. Expedida en Yopal el día primero (1) de agosto de 2017.

- Resolución No. 1192 “Por medio de la cual se declara fallido un proceso de contratación en la modalidad de Invitación Cerrada con Pluralidad de Oferentes No. 850.28.02.0012.17 del 07 de julio de 2017 y se ordena anular un Certificado de Disponibilidad Presupuestal”. Expedida en Yopal a los quince (15) días del mes de agosto de 2017.

- Resolución No. 1343 de 2017 “Por la cual se establece el proceso de selección de la Convocatoria No. 001 de 2017, para proveer el cargo de Fontanero adscrito a la Unidad de Acueducto de la Dirección Técnica de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE E.S.P.”. Expedida en Yopal a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2017.

- Resolución No. 1470 de 2017 “Por la cual se modifica el cronograma del proceso de selección de la Convocatoria No. 001 de 2017, para proveer el cargo de Fontanero adscrito a la Unidad de Acueducto de la Dirección Técnica de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE E.S.P.”. Expedida en Yopal a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2017.

- Resolución No. 033 “Por medio de la cual se niega un permiso sindical permanente”. Expedida en Yopal a los a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2017.

- Resolución no. 1695 “Por medio de la cual se ordena la apropiación de vigencias futuras para asunción de compromisos en proyectos de inversión estratégicos para la EAAAY EICE ESP”. Expedida en Yopal a los trece (13) días del mes de diciembre de 2017.

- Resolución No. 01718 de 2017 “Por la cual se establece el recaudo de la reproducción de documentos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Yopal”. Expedida en Yopal a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2017.

    - Capacitaciones y socializaciones a los trabajadores de la EAAAY EICE ESP

Dentro de la vigencia del año 2017, no se llevaron a cabo socializaciones ni capacitaciones por parte de la Oficina Jurídica.

    - Asesoría Jurídica y Conceptos

Se rindieron los siguientes conceptos y se apoyó desde la parte jurídica a la Gerencia y Direcciones de la EAAAY EICE ESP, en los distintos comités y reuniones que se efectuaron así:

- Comunicación interna No. 810.16.03.0796.17 del 09 de marzo de 2017, dirigida al Profesional de Archivo y Procesos de la EAAAY EICE ESP relacionada con el procedimiento que se debe efectuar para la notificación personal de actos administrativos.

- Comunicación interna No. 811.16.03.0879.17 del 16 de marzo de 2017, dirigida al Director Comercial de la EAAAY EICE ESP relacionada con el procedimiento a seguir con los usuarios que realizan trámites de matrícula de los servicios públicos, pero no allegan la documentación requerida.

- Comunicación interna No. 811.16.03.01122.17 del 04 de abril de 2017, dirigida al Director Administrativo y Financiero de la EAAAY EICE ESP relacionada con la adquisición de carros compactadores vía leasing.

- Comunicación interna No. 811.16.03.1268.17 del 17 de abril de 2017, dirigida al Tesorero de la EAAAY EICE ESP en la cual se emite concepto relacionado con el descuento por concepto de afectación al espacio público y rotura de vías sobre saldos a favor del contratista dentro de la liquidación del Contrato de Obra No. 0184 de 2011.

- Comunicación interna No. 811.16.03.01266.17 del 17 de abril de 2017, dirigida a la Profesional de Responsabilidad Social de la EAAAY EICE ESP en relación con las políticas emprendidas por la oficina jurídica en desarrollo de políticas de transparencia, gestión del riesgo en corrupción y las acciones para combatir la corrupción en todas sus formas.

- Comunicación interna No. 811.16.03.0489.17 del 28 de abril de 2017, dirigida al Director (E) de Aseo de la EAAAY EICE ESP relacionada con las observaciones formuladas al contrato de condiciones uniformes del servicio de aseo.

- Comunicación interna No. 811.16.03.01543.17 del 12 de mayo de 2017, dirigida al Director Administrativo y Financiero de la EAAAY EICE ESP relacionadas con la aplicación de la norma de acoso laboral Ley 1010 de 2006, respecto a la aplicación de los contratistas de prestación de servicios.

- Comunicación interna No. 811.16.03.01854.17 del 01 de junio de 2017, dirigida al Director de Aseo (E) con la disposición y uso de los elementos que portaba un trabajador de la EAAAY IECE ESP durante un accidente de trabajo.

- Comunicación interna No. 811.16.03.01931.17 del 07 de junio de 2017, dirigida al Director Comercial de la EAAAY EICE ESP relacionada con el proyecto de plan de alivio de cartera.

- Comunicación interna No. 811.16.03.03875.17 del 11 de diciembre de 2017, dirigida al Director Técnico de la EAAAY EICE ESP relacionada con el término de vencimiento de la liquidación del Contrato de Obra No. 020 de 2013.

- Se proyectó el convenio No. 824.14.02.001.7 relacionado con prácticas académicas en la EAAAY EICE ESP para los estudiantes del programa de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.

- Se revisó y ajustó el convenio marco de cooperación para la realización del proyecto de investigación de los estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, entre la EAAAY EICE ESP y la Fundación Universitaria SANGIL.

- En cooperación con la Dirección Administrativa y Financiera se llevó a cabo el ajuste en el ítem de estados financieros en los términos de invitación que se siguen en los procesos contractuales.

    - Actuaciones Administrativas

Proceso Administrativo para Declaratoria de Siniestro de Calidad del Contrato de Consultoría No. 014 de 2013:

Dando alcance a lo preceptuado en las cláusulas excepcionales del Contrato de Consultoría No. 014 de 2013 y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el 19 de julio de 2016, se citó a Audiencia a CIVIL HIDRÁULICA Y SANITARIA CHS S.A, Representada Legalmente por el señor JAIME LOGREIRA ARRAZOLA, y a la COMPAÑÍA  ASEGURADORA DE FIANZAS S.A, “CONFIANZA S.A.”, con el fin de debatir la posible ocurrencia del siniestro de “CALIDAD DEL SERVICIO” de los estudios de Prefactibilidad, factibilidad y diseños de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y conducción hasta las redes del casco urbano del Municipio de Yopal, del Contrato de Consultoría No. 0014 de 2013, entregados por esa firma consultora y cuyo riesgo se encuentra amparado en la Garantía Única de Cumplimiento constituida mediante Póliza No. 05 GU096889, expedida por COMPAÑÍA  ASEGURADORA DE FIANZAS S.A “CONFIANZA”; tanto al contratista consultor como a la aseguradora se les comunicó el Informe Técnico presentado por el Director Técnico de la EAAY EICE ESP en calidad de supervisor, donde se evidencian las falacias presentadas en el contrato de consultoría No. 014 de 2013, y solicita se declare un presunto incumplimiento por parte del contratista, en veinticinco (25) folios y los anexos A,B,C,D,E y F en ciento cincuenta y cuatro (154) folios. Dentro de la actuación administrativa se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Llevadas a cabo las audiencias respectivas de descargos, en garantía a los derechos de defensa, debido proceso y contradicción, se efectuó la valoración del material probatorio y se tomó decisión de fondo a través de la Resolución No. 01031 del 24 de julio de 2017, en donde se determinó declarar el siniestro de calidad del servicio del contrato de consultoría No. 0014 de marzo 04 de 2013 por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, imponiendo como consecuencia de la declaratoria a la empresa CIVIL HIDRÁULICA Y SANITARIA CHS S.A. representada Legalmente por el señor JAIME LOGREIRA ARRAZOLA y a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A “CONFIANZA” el pago del amparo en la suma de $545.718.975 con cargo a la Garantía Única de Cumplimiento constituida mediante Póliza No. 05 GU096889 con certificado 05 GU183431.

Dentro de la misma audiencia celebrada el día 24 de julio de 2017, se interpuso recurso de reposición por parte de los señores CIVIL HIDRÁULICA Y SANITARIA CHS S.A. y la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A “CONFIANZA”, en contra de la decisión anteriormente adoptada por parte de la EAAAY EICE EPS, el cual fue otorgado.

El día 23 de octubre de 2017 se presentó por parte de CIVIL HIDRÁULICA Y SANITARIA CHS S.A., la sustentación del recurso de reposición en contra de la decisión adoptada por la EAAAY EICE ESP, del cual se dio traslado a la parte técnica y juridica para su respectiva verificación.

Una vez revisada, determinada y argumentada en debida forma por la parte técnica y jurídica de la EAAAY EICE ESP, el recurso de reposición interpuesto por los señores CIVIL HIDRÁULICA Y SANITARIA CHS S.A. y la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A “CONFIANZA”, se fijó como fecha para audiencia el día 27 de febrero de 2018 hora 3:00 p.m., en la cual se tomará la decisión definitiva.

    - Gestión Recuperación de Cartera

En apoyo de la Oficina Jurídica y la Dirección Comercial de la EAAAY EICE ESP, se diseñó e implementó un plan de recuperación de cartera en mora para los suscriptores y usuarios de los servicios públicos domiciliarios de la EAAAY EICE ESP, a través de la Resolución No. 0654 del 22 de mayo de 2017 y la Resolución No. 1085 del 1 de agosto de 2017.

En coordinación entre la Oficina Jurídica y la Dirección Comercial de la EAAAY EICE ESP, se realizaron campañas de visitas a los predios con obligaciones morosas de hasta treinta (30) meses en adelante, a fin de que se acogieran al alivio de cartera dentro de las distintas formas de pago que allí se establecieron para los estratos 1, 2 y 3.

Igualmente se verificó la existencia de predios baldíos, a fin de proceder a la depuración de cartera, en tanto, que cuenta con los requisitos necesarios exigidos para ello dentro de la Resolución No. 0650 de 2013 - procedimiento de cobro administrativo coactivo de la EAAAY EICE ESP.

Se realizó la verificación de bienes muebles e inmuebles, de salarios y honorarios de los deudores morosos por los servicios públicos prestados por la EAAAY EICE ESP, a fin de proceder a la aplicación de medidas cautelares sobre los mismos.

## Presentación de Informes

Durante la vigencia del año 2017, producto del desarrollo de la actividad de la Oficina Jurídica se ha llevado a cabo, entre otros, la presentación de los siguientes informes:

- Mensualmente de contratación a la plataforma SIA observa de la Contraloría Departamental de Casanare.

- Bimestral de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

- Informe anual de Gestión.

- Informes requeridos por la Contraloría General y/o Departamental dentro de sus investigaciones fiscales.

- Informe mensual de indicadores- cifras representativas.

## Participación en los Comités de Conciliación

La Oficina Jurídica además de hacer presencia y acompañamiento en los distintos comités y reuniones que se celebran por solicitud de la señora Agente Especial y los Directivos de la EAAAY EICE ESP, a fin de brindar apoyo en los diferentes temas que se tratan en la empresa desde el punto de vista jurídico, se participó durante el año 2017 en los siguientes Comités de Conciliación y Defensa Judicial:

| RAD. | FECHA |  |  | TEMAS A TRATAR | CONCLUSIÓN DEL COMITÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIA | MES | AÑO |  |  |
| 0001 | 16 | 01 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de una Acción popular pacto cumplimiento No. 2015-323; instaurada por DEFENSORIA DEL PUEBLO contra URBANIZACIÓN FUTURO S.A.S. y H&S BIENES RAICES S.A.S. | La EAAAY EICE ESP es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del nivel Municipal y que su campo de aplicación se limita al perímetro urbano del municipio de Yopal en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Yopal, luego no ha vulnerado derecho alguno del objeto de la acción popular por no ser su competencia, la realización o construcción de obras; salvo que la misma se realicen en desarrollo de convenios institucionales, pero siempre con recursos del Ente Municipal o Departamental. El comité de conciliación considera que no se está vulnerando por parte de la E.A.A.A.Y, derechos colectivos de ninguna índole por lo que respecto a la Empresa no se presenta ningún pacto o acuerdo de conciliación. |
| 0002 | 23 | 03 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de una Reparación Directa No 2017-0085; instaurada por JUAN CARLOS ACHAGUA contra EAAAY EICE ESP. | El día 10 de diciembre de 2016 siendo aproximadamente la 1.00 pm, en vía pública del Municipio de Yopal (Calle 40 a la altura de la calle 6 A) resultó lesionado el señor Juan Carlos Achagua Acevedo, quien resultó impactado por una puntilla que se incrustó en la parte superior del parpado de su ojo izquierdo, el diagnóstico de la historia clínica del hospital de Yopal señala “paciente que presenta lesión a nivel región ciliar izquierda y glóbulo ocular por objeto cortopunzante (puntilla)” como consecuencia de esta lesión el convocante pierde su ojo izquierdo. Según los hechos de la demanda la lesión es ocasionada por una herramienta de tipo guadaña operada por un obrero de la EAAAY que se encontraba desarrollando labores de aseo, limpieza y corte de césped, actividad que presuntamente y según la demanda no contaba con supervisión de personal especializado, ni con aislamientos suficientes que impidieran esta clase de accidentes. Basado en el título de imputación los requisitos del daño previstos en el art. 90 constitucional no se cumplen en razón a las siguientes consideraciones: Existe una causal de exclusión de responsabilidad frente a los hechos consistente en un caso fortuito o fuerza mayor al presentarse conforme lo señala el Consejo de Estado en reiterada decisiones que concreta a la FUERZA MAYOR - Tiene como elemento esencial la irresistibilidad y el CASO FORTUITO - Tiene como elemento esencial la imprevisibilidad constituyéndose el EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD estos elementos esenciales serán demostrados en el proceso toda vez que para el operador era impredecible e irresistible conocer la existencia del elemento del daño (puntilla) en la ejecución de su trabajo. Bajo esta precisión, considera la apoderada de la EAAAY EICE ESP que en primera instancia NO CONCILIAR en razón a los argumentos expuestos. |
| 0003 | 23 | 03 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de una Acción Popular No 2016-0108; instaurada por DEFENSORIA DEL PUEBLO contra MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTROS. | La Defensoría del pueblo presenta acción Popular en contra del Municipio de Yopal en búsqueda de proteger los derechos colectivos de “un ambiente salo, a la salud de los educandos cuerpo docente y administrativo de la institución educativa del megacolegio el progreso”, ubicado en la ciudad de Yopal, vulnerados y amenazados por el ineducado funcionamiento de sus instalaciones, dentro del cual se destaca la evacuación del colegio cuando se presentas fuertes lluvias, hecho que genera graves inundaciones del centro educativo. Frente a las pretensiones a cargo de la EAAAY EICE ESP la posición desde la contestación de la demanda es en oposición a las prosperidad de las pretensiones, atendiendo a que la EMPRESA, no es responsable de la construcción, operación ni mantenimiento del Alcantarillado pluvial del Municipio de Yopal, esto en razón a que presta los servicios de operación y mantenimiento de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Yopal, dentro de su competencia no está comprendida la que es objeto de la acción popular, para lo cual se entiende demostrada la falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto a la EAAAY EICE ESP. Bajo esta precisión, considera la apoderada de la EAAAY EICE ESP en NO CONCILIAR en razón a los argumentos expuestos. |
| 0004 | 23 | 03 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y REPARACIÓN DIRECTA No 2017-0118; instaurada por UNIÓN TEMPORAL TILO Y PUNTO NUEVO contra EAAAY EICE ESP. | La EAAAY EICE ESP suscribió con el municipio de Yopal el contrato Interadministrativo No. 1076 del 9 de octubre de 2012, cuyo objeto fue: “Desarrollo del proyecto construcción y optimización e interventoría de las redes de alcantarillado del centro poblado del corregimiento de Punto Nuevo, municipio de Yopal, departamento de Casanare”. En desarrollo del anterior convenio y para su ejecución, el 15 de marzo de 2013 la EAAAY EICE ESP y la UNION TEMPORAL TILO Y PUNTO NUEVO 2013, celebraron el contrato No. 015 de 2013 que tuvo por objeto “Construcción y optimización de las redes de alcantarillado sanitario y construcción planta de tratamiento de agua residual del centro poblado del corregimiento de Tilodirán y del centro poblado del corregimiento de Punto Nuevo, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, para ser ejecutado en un plazo inicial de 6 meses y 15 días. Verificado el concepto de la parte técnica, la empresa estaría dispuesta conforme a las memorias de cálculo entregadas en tres oportunidades, a realizar el recibo de obra una vez se subsanen las falencia expuesta en el informe que se anexa a la audiencia (Sistema de TILODIRAN: Agrietamientos en los andenes perimetrales de la estación de bombeo, socavación de soporte de la placa del encerramiento de la PTAR, desacople de tubería en biodigestor, mantenimiento de inyector de aire panel eléctrico, adecuación lechos de secado entre otros). En cuanto a los costos de operación, la EAAAY EICE ESP, la EAAAY no acepta consolidar a la fecha suma alguna por este concepto en razón a que si bien se aportaron alguna facturas de compra de insumos, estas no se encuentran consolidadas para cada una de las estructuras (PTAR Y ESTACION DE BOMBEO TILO Y PUNTO NUEVO), a manera de ejemplo se allegan como soportes facturas de costos de energía sin pago que presuntamente se suma a la deuda, facturas de combustible para los dos sistemas (TILO Y PUNTO NUEVO) sin discriminar el sitio ni la estructura, en tal sentido el valor referenciado por operación es impreciso y las entidades del estado frente a un eventual pago deben tener debidamente soportado el documento de cobro, y es en este caso no está claro tal documento. Bajo esta precisión, considera la apoderada de la EAAAY EICE ESP que en primera instancia NO CONCILIAR en razón a los argumentos expuestos. |
| 0005 | 07 | 04 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de una ACCIÓN POPULAR No. 2016-0263; instaurada por WILIAM DARIO ALDANA GAMA en contra de Ministerio de Hacienda y crédito público, ministerio de Justicia y de Derecho, Ministerio de Salud, Inpec, Uspec y Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal. | En la demanda pretenden: En materia de Agua y que atañe a la EAAAY, señala que las celdas fueron diseñadas para albergar a 4 internos y actualmente residen en entre 6 y 7 detenidos, se menciona que el suministro de agua en las celdas es de solo 15 minutos diarios después de ser encerrados a las 4.00 pm a 6.00 am. Teniendo que distribuir este tiempo (15 minutos) para realizar sus necesidades fisiológicas. Igualmente destaca que en el horario de 6.00 am a 4.00 pm los internos del patio 4 solamente tienen disponibles 2 baterías sanitarias, toda vez que las baterías ubicadas en el 2º. Piso no absorben los excrementos, convirtiéndose el sitio en 2 cloacas putrefactas, igualmente señalan que durante las horas educativas deben hacer sus necesidades en bolsas ante la ausencia de baterías sanitarias. Frente a las pretensiones a cargo de la EAAAY EICE ESP la posición es en oposición a la prosperidad de las pretensiones, atendiendo a las siguientes consideraciones: El Municipio de Yopal, es el ente territorial encargado de prestar el servicio en zona rural, que para el caso de la cárcel de Yopal, por pertenecer el centro poblado de la Guafilla. Ahora bien en cuanto a la construcción de batería sanitarias, igualmente existiría una falta de legitimación en la causa por Pasiva toda vez que el Instituto Carcelario – Ministerio de Justicia es un órgano del orden Nacional, en tal sentido es a este órgano a quien le corresponde ejecutar este tipo de otras. Para lo cual se entiende demostrada la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, respecto a la EAAAY EICE ESP, en razón a que de verificarse la responsabilidad objeto de la acción, es claro que esta está en cabeza del Municipio y al INPEC, el cual pertenece al Ministerio de Justicia, quienes deberán entrar a solucionar el problema que aqueja a la Cárcel de Yopal. Bajo esta precisión, considera la apoderada de la EAAAY EICE ESP que en primera instancia NO CONCILIAR en razón a los argumentos expuestos. |
| 0006 | 25 | 04 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y REPARACIÓN DIRECTA No. 2017-0118; instaurada por UNIÓN TEMPORAL TILO Y PUNTO NUEVO contra EAAAY EICE ESP. | Que mediante audiencia prejudicial celebrada el pasado 27 de marzo de 2017, el Sr. Procurador 182 Judicial I Para Asuntos Administrativos solicitó a la EMPRESA reconsiderar la decisión proferida por el comité de conciliación, ante existencia de un eventual acuerdo, fijando como nueva fecha para audiencia el día 28 de abril a las 2.30 pm. Que reunido el comité de conciliación y escuchada la parte técnica responsable de realizar en asocio con los convocantes, el acta de recibo de las obras, la empresa presenta la siguiente propuesta de acuerdo: La EAAAY EIE ESP, cancelará la suma de $ 528.755.802,36, pago que quedará condicionado a la firma del acta de recibo de las obras y al cumplimiento de las observaciones previstas en dicho documento. La EAAAY EICE ESP no reconoce suma alguna de dinero por concepto de OPERACIÓN DEL SISTEMA, al considerar que esta actividad no está prevista en el contrato materia de convocatoria, constituyéndose los mismos EN HECHOS CUMPLIDOS, adicionalmente los costos presentados por la CONVOCANTE, exceden los topes que por la experiencia adquirida por la EAAAY EICE ESP se originan en este tipo de operación. Se accede a CONCILIAR. |
| 0007 | 10 | 05 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y REPARACIÓN DIRECTA No 2017-0118; instaurada por UNIÓN TEMPORAL TILO Y PUNTO NUEVO contra EAAAY EICE ESP. | Audiencia de reconsideración prevista dentro del mismo comité No. 0006. |
| 0008 | 10 | 05 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de una demanda CONTRACTUAL No 2017-0172; instaurada por UNIÓN TEMPORAL INTERPOZOS PROFUNDOS YOPAL contra EAAAY EICE ESP. | Referencia los hechos que la UT cumplió con el objeto contractual, remitió todos los informes exigidos por el contrato. LA DEMANDA PRETENDE: 1. Que se declare que la UT Interpozos Profundos de Yopal y sus integrantes cumplieron el objeto contractual previsto en el contrato No. 0113 de julio 23 de 2012. 2. Que se liquide Judicialmente el contrato No. 0113 de 2012 3. Que se condene a pagar a la EAAAY a pagar las sumas que resulte de liquidar el contrato 0113 de 2012 vía judicialmente 4. Que se condene a actualizar la asuma a la EAAAY a pagar las sumas que resulte de liquidar el contrato 0113 de 2012 vía judicialmente. 5. Que se condene a apagar a la EAAAY los intereses moratorios que resulte de liquidar el contrato 0113 de 2012 vía judicialmente 6. Que se condene en costas a la EAAAY. Verificada la información suministrada por el Área técnica es evidente que no se dan los requisitos para conciliar, en especial porque los contratistas no han justificado la totalidad de los requisitos necesarios para liquidar el contrato, tal y como se referencia en el numeral 2 de la presente acta, sería prudente previo a definir el valor total a pagar que se aportara la totalidad de estos documentos antes descritos. Adicionalmente a esto, y en razón al valor ajustado en la conciliación del contrato de obra 114.12 corresponde al 81.1 porcentual, la empresa ajustaría el valor a cancelar a los contratistas en un porcentaje igual a éste, atendiendo especialmente que dentro de las principales funciones de la interventoría está la de LIQUIDAR en contrato, y esta actividad no se cumplió en el caso que nos ocupa. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial, la viabilidad de conciliación en la primera audiencia, los cuales de manera unánime emiten su voto favorable en NO CONCILIAR. |
| 0009 | 28 | 06 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de un ORDINARIO LABORAL No 2016-0283; instaurada por ISRAEL GARZON ROA contra EAAAY EICE ESP. | Corresponden a los hechos acaecidos dentro del contrato de trabajo No. 112.04.14.02.0072.12, suscrito el 16 de Julio de 2012 entre el señor Israel Garzón Roa y la EAAAY EIC ESP, el cual tuvo cinco prorrogas mediante la modalidad de Otrosí modificatorio las cuales extendieron el periodo laboral. El cargo desempeñado durante la relación laboral por el Trabajador Israel Garzón Roa, fue el de conductor de un vehículo carrotanque repartidor de agua potable en la ciudad de Yopal, adscrito a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, identificado con placas No. OSE-729. El día 06 de octubre el señor Israel Garzón Roa sufrió un accidente al caer del vehículo, con ocasión al accidente fue llevado a la Clínica Casanare, en donde según la historia médica sufrió “TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL ABDOMEN, DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS”, debido a las lesiones sufridas le es otorgada incapacidad para laborar por ocho (8) días. Mediante Resolución No. 2306 de 2014 la EAAAY, concede vacaciones al Trabajador, dentro del periodo de vacaciones se le comunica al señor Israel Garzón Roa mediante oficio No. 112.04.16.03.19994.14 la no prórroga del contrato No.112.04.14.02.0072.12 y que su vencimiento sería el 30 de diciembre de 2014. Lo anterior en razón a la culminación de la relación laboral. El comité de conciliación de la EAAAY considera que se debe oponer íntegramente a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones contenidas en el escrito de demanda y por ende a las condenas solicitadas, lo anterior teniendo en cuenta que las mismas carecen de respaldo factico jurídico y probatorio por. 1) TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 2) COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION. 3) FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA. 4) PRESCRIPCIÓN. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial, la viabilidad de conciliación en la primera audiencia, los cuales de manera unánime emiten su voto favorable en NO CONCILIAR. |
| 0010 | 28 | 06 | 2017 | Solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de una NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No 2016-0218; instaurada por EAAAY EICE ESP contra CORPORINOQUIA. | Corporinoquia ordenó la apertura de una investigación ambiental; de conformidad con concepto técnico 500.10.1.33.1.10.1770 de fecha 31 de diciembre de 2010, presentado como base del proceso en fotocopia, incompleto, ilegible y sin firma de quien lo elaboró, sin constancia de autenticidad conforme se observa: El mencionado concepto técnico solicita abrir investigación como consecuencia de la visita de control y seguimiento realizada los días 28 y 29 de septiembre de 2010 a la PTAR de Yopal, por incumplir los parámetros de remoción superiores al 80% establecidos normativamente, así mismo, los resultados de monitoreo sobre el rio Usivar muestran un incremento acelerado de los valores obtenidos en los parámetros de coliformes totales y coliformes fecales aguas abajo del vertimiento realizado por la EAAAY, igual situación se presenta en el rio Charte, el cual recibe aporte de material orgánico proveniente del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, dado que los resultados del monitoreo muestran un incremento acelerado de los valores obtenidos en los parámetros de coliformes totales y coliformes fecales valores de 1200 agua arriba del vertimiento sobre el rio Charte, y un incremento aguas debajo de la de entrega del cañón Usivar a este de 2390 UFC/100 ML PARA el 2009 y de 160 a 4760 UFC /100ml para el 2010, concluyendo que la EAAAY a través del sistema de tratamiento de aguas residuales no ha cumplido los artículos tercero y cuarto de la resolución No. 200.41.09-0520 del 6 de marzo de 2009 y la resolución . 200.41.10.0321 de 9 de febrero de 2010, INEXISTENCIA DE LOS HECHOS ENDILGADOS: Frente al cargo primero, segundo y tercero/INFRACCIONES POR VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO/FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA EAAAY/FRENTE A LA GRADUACION DE LA SANCION/ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRETENDE LA NULIDAD - PRETENSIÓN PRINCIPAL. De conformidad con lo anterior: 1. la EAAAY EICE ESP, no puede ser objeto de sanción por ausencia total de prueba. 2. La autoridad administrativa ambiental, debe aportar copia auténtica del concepto técnico número 500. 10.1. 33.10. 1770 del 31 de diciembre de 2010; al igual que para su en validez debió ser aportado en su integridad y con la firma el funcionario que los suscribió. 3. La autoridad administrativa ambiental debió haber decretado las pruebas que considera pertinentes, al igual que debió garantizar el derecho de contradicción de las mismas; luego estaba obligado a decretar pruebas para determinar no sólo las obligaciones a cargo de la EAAAY, sino también para demostrar el presunto incumplimiento. 4. La oficina legal ambiental, está obligada a respetar el debido proceso administrativo, situación que no se evidencia en el expediente generando una decisión inmotivada y constitutiva de vía de hecho. 5. Debió la autoridad administrativa ambiental haber vinculado al ministerio público, como garante de la constitución y la ley. Expuesto lo anterior, se decide NO CONCILIAR. |
| 0011 | 27 | 07 | 2017 | medio de control: CONTRACTUAL No 2017-0172; instaurada por UNIÓN TEMPORAL INTERPOZOS PROFUNDOS YOPAL contra EAAAY EICE ESP. | # Teniendo en cuenta que en el ACTA No. 0008.17 COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL la empresa manifestó su intención de NO conciliar en el presente asunto y una vez verificada el acta de recibo de la obras se hace necesario modificar el concepto de la entidad con el objeto de expresar formalmente la decisión de conciliar aprobada por el comité, para el entendido que se cancelará al contratista el valor producto del resultado del acta de recibo y terminación del contrato por valor de $30.267.077,06. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de los miembros del comité de conciliación y Defensa Judicial, la viabilidad de conciliación en la primera audiencia, los cuales de manera unánime emiten su voto favorable de CONCILIAR única y exclusivamente los valores resultados del acta de recibo y terminación de las obras de fecha 12 de Julio de 2017 por valor de $30.267.077,06. |
| 0012 | 29 | 08 | 2017 | medio de control: POPULAR No 2016-0401; instaurada por DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE contra EAAAY EICE ESP, DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y OTROS. | La EAAAY debe oponerse íntegramente a la prosperidad de las pretensiones y condenas solicitadas, teniendo en cuenta que las mismas carecen de respaldo factico jurídico y probatorio por falta de COMPETENCIA FUNCIONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO RURAL Y EJECUTAR OBRAS, siendo las mismas de competencia de la Administración Municipal a quien le pertenece la obligación de adelantar las gestiones, recursos y construcción de obras de mantenimiento, puesta en funcionamiento del acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de recolección de residuos en el centro poblado de Quebradaseca. Bajo esta precisión, se considera NO CONCILIAR. |
| 0013 | 29 | 08 | 2017 | MEDIO DE CONTROL: POPULAR No 2017-0067; instaurada por CORPORINOQUIA Y LUIS ARTURO RAMÍREZ ROA contra MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ANLA, ANH, GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA., CEPCOLSA y Vinculada de Oficio: EAAAY EICE ESP. | Se debe entrar a aplicar el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y amparar los derechos colectivos pretendidos básicamente porque para la EAAAY EICE ESP existe una duda razonable, con respecto a la posibilidad de presentarse una grave afectación al recurso hídrico subterráneo como consecuencia de la perforación del Pozo Prosperidad 1 bajo la licencia ambiental otorgada en el año 2009, para proyecto denominado “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA BLOQUE EL PORTÓN”, dentro de la cual no se contempla en forma alguna la existencia de estudios técnicos que determinen la existencia del recurso y las posibles afectaciones que pudieren sobrevenir, con las consecuencias socio-ambientales ya señaladas. Bajo esta precisión, se considera NO CONCILIAR. |
| 0014 | 26 | 09 | 2017 | MEDIO DE CONTROL PROCESO EJECUTIVO No 2017-0019; instaurada por MARKETING SUMINISTROS & SERVICIOS INGENIERIA S.A “MSS INGENIERIA S.A” contra EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL “EAAAY EICE ESP” | Los intereses del proceso ejecutivo, tienen su origen en el proceso contractual objeto de reclamación, el cual para su finalización, liquidación y cierre de obligaciones, se utilizó de manera libre y voluntaria uno de los mecanismos de solución de conflictos, como lo es la “TRANSACCIÓN” el cual de conformidad con las normas que la regulan, una vez perfeccionado el documento, éste hace tránsito a cosa juzgada, destacando al comité, que en este acuerdo de voluntades textualmente quedó plasmado la renuncia por parte del demandante, a la reclamaciones y demandas futuras por cualquier concepto, dentro del cual están incluidos indiscutiblemente el pago de intereses, de donde se desprende que no hay una causa legitima para reclamar estos valores, razones que motiva a negar la prosperidad de las pretensiones. Bajo esta precisión, se considera NO CONCILIAR. |
| 0015 | 26 | 09 | 2017 | MEDIO DE CONTROL: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA instaurada por ROSI NATALIA GARCES contra EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL “EAAAY EICE ESP”. | Se encuentra probado que la empresa no vulneró lo estipulado en el artículo 34º de la convención colectiva de trabajo 2012 de SINTRAEMSDES, toda vez que los asuntos en temas relacionados con el comité empresarial (art. 32º) durante la gestión de la actual Agente Especial, han sido concertados con el sindicato en todos los aspectos que le atañen, y en especial aquellos relacionados con el MANUAL DE PROMOCIÓN Y SELECCIÓN su contenido, alcance y regulación, hecho informado al sindicato al que pertenece la demandante, mediante radicado No. 811.16.01.05397.16 de fecha 21 de julio de 2016. Bajo esta precisión se considera NO CONCILIAR. |
| 0016 | 26 | 09 | 2017 | medio de control: REPARACIÓN DIRECTA No 2016-0101; instaurada por GREGORIO NACIANCENO MURILLO VALENCIA contra EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL “EAAAY EICE ESP” | Con fundamento en los hechos expuestos, la EAAAY debe oponerse íntegramente a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el accionante, en razón a que se demostrará la existencia de otras fuentes contaminantes graves, así como la omisión por parte del accionante de cumplir con las exigencias de calidad de agua para uso doméstico y de producción de animales para la actividad avícola. Bajo esta precisión, se considera NO CONCILIAR. |
| 0017 | 29 | 09 | 2017 | medio de control: ORDINARIO LABORAL No 2014-0164; instaurada por ALFONSO MALDONADO PIDIACHI contra EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL “EAAAY EICE ESP” | Existe oposición a la pretensión promovida, por el no pago, en tanto que conforme a los documentos aportados y con base en la orden de librar mandamiento de pago, se anexó Resolución No. 0350 de fecha marzo 23 de 2017, por medio de la cual se reconoce el pago y se ordena hacer el mismo. Así mismo, se aportó el certificado de registro presupuestal No.2017000113 que soporta la obligación presupuestal, así como la orden de pago No. 821.01.34.0134.17 de fecha 24 de marzo de 2017. Bajo este entendido, se considera NO CONCILIAR. |
| 0018 | 26 | 10 | 2017 | medio de control: PROCESO ESPECIAL TRASLADO TRABAJADOR No 850013105002-2017-00259-00; instaurada por EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL “EAAAY EICE ESP” contra EMILIANO JURADO CARVAJAL. | La empresa debe ir con ANIMO CONCILIATORIO, toda vez que el traslado en primer lugar, no desmejora las condiciones laborales del trabajador, no implica un cambio de sede, ni constituye una merma salarial, por el contrario su nueva función, le permitirá una notable mejora de sus condiciones laborales, toda vez que al ubicarse en la dirección técnica de la EAAAY cómo tecnólogo ambiental, este cargo le permitirá aplicar los conocimientos que como especialista en Ingeniera ambiental posee, los cuales hasta la fecha no ha podido desarrollar, siendo esta una necesidad sentida, de esta área de la empresa; importante aclarar que el cargo no lo limita para el ejercicio de su actividad Sindical…” |
| 0019 | 17 | 11 | 2017 | medio de control: CONTROVERSIA CONTRACTUAL; instaurada por CHRIS DOLLY ROJAS PRIETO Y OTRO contra EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAAY EICE ESP. | Es imposible atender la pretensión principal de LIQUIDACION del contrato, toda vez que quien es responsable de esta actividad contractual es la INTERVENTORIA contratada por el Municipio, UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA LA GUAFILLA a través del contrato de consultoría No. 544 de 2011, el cual como se señaló en su CLÁUSULA TERCERA No. 30) textualmente tiene a su cargo esta obligación. Esto sin obviar que el titular de las obras es el municipio y así se encuentra previsto en la CLÁUSULA SEXTA del convenio Interadministrativo 434 de 2011, quien además es el obligado a prestar el servicio de conformidad con las previsiones de la Ley 142 de 1994 de conformidad con los mandatos Constitucionales y legales. Bajo esta precisión, se considera NO CONCILIAR. |
| 0020 | 17 | 11 | 2017 | CONTROVERSIA CONTRACTUAL; instaurada por MUNICIPIO DE YOPAL contra EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAAY EICE ESP. | Es imposible atender la pretensión principal de LIQUIDACIÓN del convenio, toda vez que quien es responsable de esta actividad contractual es la INTERVENTORIA contratada por el Municipio de Yopal, UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA LA GUAFILLA a través del contrato de consultoría No. 544 de 2011, el cual como se señaló en su CLAUSULA TERCERA No. 30) textualmente tiene a su cargo esta obligación. Existen manifestaciones expresas de voluntad plasmadas tanto en el convenio como en el contrato, que dejan absolutamente claro que el responsable tanto del recibo de las obras como de la liquidación del contrato ha sido la interventoría contratada por el Municipio de Yopal, la EAAAY ha dado pleno cumplimiento a sus obligaciones contractuales, recibiendo las obras a satisfacción y asumiendo la operación de los sistemas, con el fin de salvaguardar los intereses de la Comunidad del Centro Poblado la Guafilla, esto sin obviar que la titularidad de las obras es del municipio y así se encuentra previsto en la CLÁUSULA SEXTA del convenio Interadministrativo 434 de 2011, quien además es el obligado a prestar el servicio de conformidad con las previsiones de la Ley 142 de 1994 de conformidad con los mandatos Constitucionales y legales. Bajo esta precisión, se considera NO CONCILIAR. |
| 0021 | 17 | 11 | 2017 | medio de control: CONTROVERSIA CONTRACTUAL; instaurada por EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAAY EICE ESP contra MUNICIPIO DE YOPAL. | En la presente solicitud y con el ánimo de dar por terminado el convenio 434 de 2011, y consecuencialmente su contrato derivado de obra No. 220 de 2011, sobre las cuales igualmente el contratista, U.T. GUAFILLA presentó solicitud de conciliación con fines de demanda contractual, la EAAAY debe presentarse a la audiencia prejudicial, CON ANIMO CONCILIATORIO, atendiendo las previsiones del informe técnico donde destaca la observancia de las obligaciones a cargo de la EMPRESA previstas en la CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO, analizando tanto el balance técnico, económico como financiero del contrato, documento que incluye los aportes de la EAAAY dentro del convenio, y los requerimientos pendientes de entrega tanto por la interventoría como por el contratista. Bajo esta precisión, se considera CONCILIAR. |
| 0022 | 17 | 11 | 2017 | medio de control: CONTROVERSIA CONTRACTUAL; instaurada MUNICIPIO DE YOPAL contra LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAAY EICE ESP. | En la presente solicitud y con el ánimo de dar por terminado el convenio 1076 de 2011, y con su contrato derivado de obra No. 220 de 2011, sobre las cuales igualmente el contratista, U.T. GUAFILLA presentó solicitud de conciliación con fines de demanda contractual, la EAAAY debe presentarse a la audiencia prejudicial, CON ANIMO CONCILIATORIO, atendiendo las previsiones del informe técnico que se anexa a la diligencia donde el área técnica destaca la observancia de las obligaciones a cargo de la EMPRESA previstas en la CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO, analizando tanto el balance técnico, económico como financiero del contrato, documento que incluye los aportes de la EAAAY dentro del convenio, y los requerimientos pendientes de entrega tanto por la interventoría como por el contratista. Bajo esta precisión, se considera en CONCILIAR. |
| 0023 | 24 | 11 | 2017 | medio de control: POPULAR No 2017-0067; instaurada por CORPORINOQUIA Y LUIS ARTURO RAMÍREZ ROA contra MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ANLA, ANH, GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA., CEPCOLSA y Vinculada de Oficio: EAAAY EICE ESP. | Se debe entrar a aplicar el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y amparar los derechos colectivos pretendidos básicamente porque para la EAAAY EICE ESP existe una duda razonable, con respecto a la posibilidad de presentarse una grave afectación al recurso hídrico subterráneo como consecuencia de la perforación del Pozo Prosperidad 1 bajo la licencia ambiental otorgada en el año 2009, para proyecto denominado “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA BLOQUE EL PORTÓN”, dentro de la cual no se contempla en forma alguna la existencia de estudios técnicos que determinen la existencia del recurso y las posibles afectaciones que pudieren sobrevenir, con las consecuencias socio-ambientales ya señaladas. Bajo esta precisión, se considera NO CONCILIAR. |

  - PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

En la vigencia del año 2017, se llevaron a cabo los trámites de los siguientes procesos contractuales, conforme a lo establecido en la Resolución No. 0920 del 25 de octubre de 2016, correspondiente a:

| Consolidación Contratos EAAAY EICE ESP 2017 |  |
| --- | --- |
| De Arrendamiento | 1 |
| De Consultoría y/o Interventoría | 2 |
| De Compraventa | 3 |
| De Mantenimiento | 10 |
| De Mercadeo y Publicidad | 9 |
| De Obra Pública | 6 |
| De Prestación de Servicios | 33 |
| De Seguros | 3 |
| De Servicios | 16 |
| De Suministro | 30 |
| De Vigilancia | 2 |
| De Comodato | 1 |

Para el año 2017 la oficina jurídica de la EAAAY EICE ESP llevó a cabo un total de ciento dieciséis (116) procesos contractuales

    - En Liquidación de Contratos y Convenios Interadministrativos y sus Contratos derivados:

La Oficina Jurídica para el año 2017 llevó a cabo la liquidación jurídica, financiera y contable de los convenios y contratos interadministrativos, así como de sus contratos derivados; teniendo un total de 92 convenios que se encontraba pendientes por liquidar a inicios de 2017.

La oficina jurídica y de Tesorería, realizaron la liquidación financiera de 32 convenios a 31 de diciembre de 2017, quedando pendiente 60 convenios para adelantarse en el 2018.

A continuación, se detalla la suma de dinero que se efectuó como devolución de rendimientos financieros:

| ENTIDAD | SUMA DEVUELTA |
| --- | --- |
| MUNICIPIO DE YOPAL | $ 271,249,742.42 |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 1,169,488,645.03 |
| TOTAL | $ 1,440,738,387.45 |

Los Convenios que se liquidaron financieramente fueron los siguientes:

| MUNICIPIO DE YOPAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | No. CONVENIO | SUMA DEVUELTA | OBSERVACIÓN |
| 1 | 001 DE 2013 | $1,951,822.85 |  |
| 2 | 429 DE 2011 | $174,797,415.14 |  |
| 3 | 432 DE 2011 | $1,266,664.00 |  |
| 4 | 519 DE 2012 | $6,069,314.95 |  |
| 5 | 458 DE 2012 | $4,328,688.40 |  |
| 6 | 497 DE 2009 | $127,067.19 |  |
| 7 | 695 DE 2008 | $882,172.33 |  |
| 8 | 493 DE 2010 | $1,097,301.54 |  |
| 9 | 058 DE 2007 | $93,572.76 |  |
| 10 | 630 DE 2011 | $337,283.57 |  |
| 11 | 494 DE 2010 | $19,402,659.73 |  |
| 12 | 1076 DE 2012 | $59,267,046.71 | SE DEVOLVIÓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS AUN FALTA POR LIQUIDAR EL CONVENIO |
| 13 | 496 DE 2010 | $0.00 |  |
| 14 | 520 DE 2010 | $265,071.25 |  |
| 15 | 399 DE 2009 | $1,057,337.00 |  |
| 16 | 335 DE 2011 | $306,325.00 |  |
| 17 | 425 DE 2011 | $1.467.726,01 |  |
| TOTAL DE DINERO DEVUELTO AL MUNICIPIO |  | $271,249,742.42 |  |

| DEPARTAMENTO DE CASANARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | No. CONVENIO | SUMA DEVUELTA | OBSERVACIÓN |
| 1 | 134 DE 2009 | $61,204.00 |  |
| 2 | 150 DE 2007 | $0.00 |  |
| 3 | 215 DE 2006 | $150,596,798.67 |  |
| 4 | 139 DE 2007 | $0.00 |  |
| 5 | 093 DE 2008 | $2,611,502.51 |  |
| 6 | 094 DE 2008 | $65,259,273.22 |  |
| 7 | 191 DE 2008 | $126,709.36 |  |
| 8 | 1313 DE 2012 | $935,373,681.09 | SE DEVOLVIÓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS AUN FALTA POR LIQUIDAR EL CONVENIO |
| 9 | 201 DE 2007 | $0.00 |  |
| 10 | 0218 DE 2007 | $0.00 |  |
| 11 | 199 DE 2007 | $100,599.34 |  |
| 12 | 256 DE 2005 | $15,358,876.84 |  |
| 13 | 165 DE 2007 | $0.00 |  |
| 14 | 200 DE 2007 | $0.00 |  |
| 15 | 130 DE 2010 | $0.00 |  |
| TOTAL, DE DINERO DEVUELTO AL DEPARTAMENTO |  | $1,169,488,645.03 |  |

## CONTRATOS ADELANTADOS POR EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SSPD

- MILY GARCIA URUEÑA, cuyo objeto consiste en “Prestar los servicios profesionales de asesoría y representación judicial a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, dentro del proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo de Casanare – radicado No. 85001233002-2015–00066-00, demandado: Unión Temporal Planta Modular 2013”. Contrato que se encuentra actualmente liquidado.

- CONTELAC LTDA, cuyo objeto consiste en los “Estudios, diseños y optimización hidráulica de las redes de distribución de agua potable del sistema de acueducto de Yopal”. Contrato que se encuentra actualmente liquidado.

- INTERVENTORIA LILIAN LUGO LOZANO, cuyo objeto consiste en la “Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de consultoría Nº FB-035-2015 cuyo objeto es “LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE YOPAL”. Actualmente en proceso de liquidación.

- SALINAS ASESORES SAS, cuyo objeto consiste en “Asesorar y representar judicialmente a la Empresa en la demanda promovida por la Empresa Aseo Urbano ante la SIC, PROCESO 2015 – 091202”. Contrato que se encuentra vigente.

- CONSORCIO INTERYOPAL (INTERASEO SA ESP, TERMOTECNICA COINDISTRIAL SA Y INTEGRAL FLUIDOS MANAGAMENT), cuyo objeto consiste en “Prestar el servicio integral, técnico y logístico para el tratamiento, almacenamiento y abastecimiento de agua a la EAAAY EICE ESP para el suministro de agua potable a la población del Municipio de Yopal dentro del plan de contingencia estructurado como consecuencia del fallo de la acción popular 2011- 210”. Contrato que se encuentra actualmente liquidado.

- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, cuyo objeto consiste en “Realización de las pruebas de laboratorio de virología, parásitos, y carbono orgánico total, sobre muestras de agua distribuida por redes”. Contrato que se encuentra vigente.

  - PROCEDIMIENTO DE CESIÓN DE DERECHOS CONTRACTUALES

En la Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP no se tramitaron procedimientos de cesión de derechos contractuales y/o cesión de contratos.

  - PROCEDIMIENTO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

En la Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP no se tramitaron procedimientos de cesión de derechos económicos.

  - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

La Oficina Jurídica durante la vigencia del año 2017, adelantó los siguientes procesos disciplinarios:

| ITEM | EXPEDIENTE | INVESTIGADOS | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017-002 | INDETERMINADOS | Aperturar Investigación |
| 2 | 2017-003 | INDETERMINADOS | Indagación Preliminar |
| 3 | 2017-004 | INDETERMINADO | Indagación preliminar y práctica de pruebas |
| 4 | 2017-005 | SERGIO BAUDILIO TUMAY PEREZ Y OTROS | Indagación Preliminar |
| 5 | 2017-006 | INDETERMINADOS | Indagación Preliminar y práctica de pruebas |
| 6 | 2017-008 | INDETERMINADOS | Indagación Preliminar y práctica de pruebas |
| 7 | 2016-010 | INDETERMINADOS | Indagación preliminar y práctica de pruebas |
| 8 | 2016-011 | INDETERMINADOS | Indagación Preliminar |
| 9 | 2016-012 | CARLOS LEON | Investigación |
| 10 | 2016-013 | GERARDO CUENZA | Investigación |
| 11 | 2016-014 | NINI VIANCHA Y ANGELICA VIAFRA | Investigación |
| 12 | 2016-015 | DIANA SILVA | Investigación |
| 13 | 2016-016 | GERARDO CUENZA Y OTROS | Investigación |
| 15 | 2016-017 | RUBIO LIBARDO | Investigación Disciplinaria |
| 16 | 2016-018 | POR DETERMINAR | Investigación Disciplinaria |

Se contó con un total de 16 procesos aperturados, en igual sentido en esta anualidad se profirió fallo de primera instancia dentro del expediente 2016-001, sancionando a la disciplinada LILIANA AIDE PINTO SEGURA, identificada con la C.C No. 47.441.211 de Yopal, por el término de seis (6) meses e inhabilidad especial por el mismo plazo. Fallo que fue proferido el primero (1) de diciembre de 2017.

  - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO

La Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP, tramitó durante la vigencia del año 2017, los siguientes procesos administrativos coactivos, en donde se refleja el número de expedientes de cada mensualidad, los procesos archivados y el recaudo que se obtuvo.

    - En el periodo comprendido del mes de enero y febrero:

| Procesos Activos | 460 |
| --- | --- |
| Procesos Archivados | 37 |
| Abonos Parciales | $2.171.030 |

Total de recaudo mes Enero y Febrero fue de: TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS $13.225.154.

    - En el periodo comprendido del mes de Marzo y Abril:

| PROCESOS ACTIVOS | 423 |
| --- | --- |
| PROCESOS ARCHIVADOS | 34 |
| ABONOS PARCIALES | $ 3,313,386.00 |

Total de recaudo mes marzo y abril fue de: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS ($165.848.501.)

    - En el periodo comprendido del mes de Mayo y Junio:

| PROCESOS ACTIVOS | 389 |
| --- | --- |
| PROCESOS ARCHIVADOS | 0 |
| PROCESOS NUEVOS | 146 |

Total de recaudo mes marzo y abril fue de: OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($85.335.947)

    - En el periodo comprendido del mes de Julio y Agosto:

| PROCESOS ACTIVOS | 535 |
| --- | --- |
| PROCESOS ARCHIVADOS | 38 |

Total de recaudo mes julio y agosto fue de: CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($115.409.884)

    - En el periodo comprendido del mes de Septiembre y Octubre:

| PROCESOS ACTIVOS | 535 |
| --- | --- |
| PROCESOS ARCHIVADOS | 17 |
| ACUERDOS DE PAGO | 52 |

Total de recaudo mes julio y agosto fue de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO PESOS ($44.433.008)

    - En el periodo comprendido del mes de Noviembre y Diciembre:

| PROCESOS ACTIVOS | 518 |
| --- | --- |
| PROCESOS ARCHIVADOS | 134 |
| ACUERDOS DE PAGO | 30 |

Total de recaudo mes noviembre y diciembre fue de: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($40.702.733)

# TOTAL RECAUDO AÑO 2017:  ($464.955.227)

Observaciones finales:

- Los pagos realizados en el último trimestre del año, corresponde a abonos parciales  de usuarios pertenecientes a estratos 1, 2 y 3,  que se acogieron al plan de alivio de cartera propuesto por la EAAAY EICE ESP, a través de las Resoluciones de alivio de cartera No. 1549.17 y 1085.17.

- En la actualidad existen 384 procesos coactivos.

PROCESOS COACTIVOS EN CONTRA DE ENTIDADES PÚBLICAS

La EAAAY EICE ESP adelanta tres (3) procesos coactivos que corresponden a:

      - Dos (2) procesos en contra del Municipio de Yopal por concepto en el incumplimiento subsidios de los estratos de 1, 2 y 3; y por incumplimiento en el pago de gastos de emergencia de acueducto de los meses de diciembre 2015, enero a diciembre y complemento de 2016 y de enero a mayo 2017, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en la Acción Popular No. 85-001-2331-001-2011-00210-00, en Sentencia del 28 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

      - Un (1) proceso en contra del Departamento de Casanare por incumplimiento en el pago de gastos de emergencia de acueducto de los meses de diciembre 2015, enero a diciembre y complemento de 2016 y de enero a mayo 2017, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en la Acción Popular No. 85-001-2331-001-2011-00210-00, en Sentencia del 28 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

Del proceso relacionado con el incumplimiento en el pago de los subsidios por parte del municipio de Yopal No. 2017-001 de los estratos 1, 2 y 3 de la vigencia 2017, se recaudaron las siguientes sumas de dinero:

| Fecha de pago | Suma recaudada |
| --- | --- |
| 15 de septiembre de 2017 | $ 1.500.000.000,00 |
| 06 de diciembre de 2017 | $ 2.545.659.147.18 |
| 22 de diciembre de 2017 | $ 1.052.331.557,00 |
| TOTAL | $ 5.097.990.704,18 |

De los procesos 2017-002 y 2017-003 por concepto de contingencias, seguidos en contra del municipio de Yopal y el departamento de Casanare, se encuentran en la etapa de los términos (1 mes) para que el ejecutado interponga recurso de reposición en contra de la Resolución que rechazo las excepciones, posteriormente procederá a realizar la liquidación del crédito y de las costas provisional.

A continuación, se detalla el monto que adeuda las entidades ejecutadas:

| EXPEDIENTE | ENTIDAD EJECUTADA | CONCEPTO | SUMA ADEUDADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-001 | MUNICIPIO DE YOPAL | SUBSIDIOS ESTRATO 1, 2 Y3 A NOVIEMBRE 2017 | $1.110.255.981 |
| 2017-002 | MUNICIPIO DE YOPAL | CONTIGENCIAS A 30 DE NOVIEMBRE 2017 | $1.927.007.154,77 |
| 2017-003 | DEPARTAMENTO DE CASANARE | CONTIGENCIAS A 30 DE NOVIEMBRE 2017 | $3.372.262.520,84 |
| TOTAL ADEUDADO |  |  | $6.409.525.656,61 |

  - PROCEDIMIENTO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL

    - Procesos Judiciales

La Oficina Jurídica de la EAAAY EICE ESP durante la vigencia del año 2017, contaba con los siguientes procesos judiciales, en los cuales se ha venido ejerciendo la defensa judicial:

| NUM | MEDIO DE CONTROL | Nº PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO | CUANTIA | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACCIÓN POPULAR | 2006-412 BARRIO CIMARRON Y VILLA RICA AUSENCIA SERVICIOS | MARILUZ CRISTANCHO | EAAAY Y MUNICIPIO DE YOPAL | INDETERMINADA | EN VERIFICACIÓN |
| 2 | ACCIÓN POPULAR | 2008-068 Y 2008-379 AGUAS RESIDUALES MORICHAL | ARGEMIRO SILVA GAONA Y OTROS | EAAAY Y MPIO DE YOPAL | INDETERMINADA | SE LLEVO A CABO AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN |
| 3 | ACCIÓN POPULAR | 2007-724 AGUAS RESIDUALES CAÑO USIVAR | ANA MERITA RINCON ALBARRACIN | EAAAY Y MUNICIPIO DE YOPAL | INDETERMINADA | SE ENVIA AL JUZGADO 2DO ADMINISTRATIVO |
| 4 | ACCIÓN POPULAR | 2011-210 – PROCESO ACUEDUCTO YOPAL | WILFRAN AMADEO CASTILLO | EAAAY Y ASEO URBANO | INDETERMINADA | EN VERIFICACIÓN |
| 5 | ACCIÓN POPULAR | 2013 – 144 – RELLENO SANITARIO MACONDO | PROCURADURIA AGRARIA | MPIO DE YOPAL, DEPTO DE CASANARE - EAAAY | INDETERMINADA | EN VERIFICACIÓN |
| 6 | ACCIÓN POPULAR | 2014-230 – PTAR - MORRO | PROCURADURIA AGRARIA | MPIO DE YOPAL, DEPTO DE CASANARE - EAAAY | INDETERMINADA | PENDIENTE PARA AUDIENCIA DE PACTO |
| 7 | ACCIÓN POPULAR | 2012-068 – PERMISOS AMBIENTALES Y VERTIMIENTO CANAL LA MILAGROSA - CHAPARRERA | PROCURADURIA AGRARIA | EAAAY | INDETERMINADA | AL DESPACHO EN EL CONSEJO DE ESTADO |
| 8 | ACCIÓN POPULAR | 2015-252 – OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDA EL JORDAN | YAZMIN MORALES CHACON | EAAAY | INDETERMINADA | PENDIENTE ESTUDIO TECNICO |
| 9 | ACCIÓN POPULAR | 2015 – 293 OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO 7 DE AGOSTO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICIPIO Y EAAAY | INDETERMINADA | PENDIENTE AUDIENCIA DE PACTO |
| 10 | ACCIÓN POPULAR | 2015- 323 SUSPENDER CONSTRUCCIONES CAÑO GAQUE VEREDA PICON | DEFENSORIA DEL PUEBLO | MUNICIPIO DE YOPAL, EAAAY | INDETERMINADA | SE CONCEDE APELACIÓN ALZADA ANTE CONSEJO DE ESTADO |
| 11 | ACCIÓN POPULAR | 2016-108 INUDACIONES MEGA COLEGIO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | EAAAY | INDETERMINADA | SE REMITE AL JUZGADO 2DO ADMINISTRATIVO |
| 12 | ACCIÓN POPULAR | 2016 -158 – OBRAS COMPLEMENTACIÓN DESBORDE DE AGUAS CALLE 35 CON CARRERA 23 -29 BARRIO OASIS YOPAL. | ARELIS DUARTE | EAAAY Y ALCALDIA YOPAL | INDETERMINADA | AL DESPACHO PARA FALLO |
| 13 | ACCIÓN POPULAR | 2016-263 – SUMINISTRO AGUA PENITENCIARIA | WIILIAM DARIO ALDANA GAMA | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIA Y CARCELARIO | INDETERMINADA | AL DESPACHO |
| 14 | ACCIÓN POPULAR | 2016-401 – PRESTACION EFICIENTE SERVICIOS PÚBLICOS YOPAL | DEFENSORIA DEL PUEBLO | ACUATODOS Y OTROS (EAAAY VINCULADA) | INDETERMINADA | EN TRÁMITE |
| 15 | ACCIÓN POPULAR | 2015-008 – CAMBIO DE NOMBRE RELLENO SANITARIO | YAZMIN MORALES CHACON | EAAAY | INDETERMINADA | PENDIENTE PACTO DE CUMPLIMIENTO |
| 16 | ACCIÓN DE GRUPO | 2014-076 – FACTURACION SERVICIO PUBLICO AGUA YOPAL | ANGGIE MARCELA MALDONADO T. | MUNICIPIO DE YOPAL, EAAAY | INDETERMINADA | AL DESPACHO PARA FALLO |
| 17 | ACCIÓN DE GRUPO | 2014 – 072 CASO ROTAVIRUS | ALDEMAR GARCIA | DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICIPIO Y EAAAY | INDETERMINADA | CONSEJO DE ESTADO |
| 18 | ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | 2016-218 | EAAAY | CORPORINOQUIA | $ 965.855.629 | APELACIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO |
| 19 | ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | 2016-399 | ALICIA QUINTERO | EAAAY | INDETERMINADA | PENDIENTE FIJACIÓN AUDIENCIA |
| 20 | AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PROCURADURIA | 2017-00115 | UNION TEMPORAL TILO Y PUNTO NUEVO | EAAAY | $ 573.193.030 | PENDIENTE NOTIFICACION |
| 21 | COBRO COACTIVO | 188 | GOBERNACIÓN DE CASANARE | EAAAY | $ 13.241.100 | SE CONTESTAN EXCEPCIONES |
| 22 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2008-076 | LIBERTY SEGUROS | EAAAY | $ 3.397.822.164 | EN APELACIÓN CONSEJO DE ESTADO |
| 23 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2009-090 | E.A.A.A.Y | LIBERTY SEGUROS | $ 3.397.822.164 | EN APELACIÓN CONSEJO DE ESTADO |
| 24 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2011-144 | GERMAN DEUSDEBES MATEUS | EAAAY | $ 773.768.563 | PENDIENTE FALLO DEFINITIVO |
| 25 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2013-116 | EAAAY | UNION TEMPORAL CARIBABARE | $ 409.155.388 | PENDIENTE FALLO SEGUNDA INSTANCIA |
| 26 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2013-324 | UNIÓN TEMPORAL EL ALCARAVAN | DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EAAAY | $ 267.848.345 | SE PROFIRIO FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 27 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2014-007 | EAAAY | ASEO URBANO S.A.S | $ 5.270.133.169 | PENDIENTE FALLO SEGUNDA INSTANCIA EN EL CONSEJO DE ESTADO |
| 28 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2015-128 | EAAAY | NELSON AUGUSTO PLATA | $ 35.000.000 | PARA REALIZACIÓN DE PRIMERA AUDIENCIA |
| 29 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2016- 0053 | EAAAY. | FUNDACIÓN FIDET | $ 76.545.710 | PENDIENTE PARA PRIMERA AUDIENCIA |
| 30 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2016-064 | EAAAY | FUNDACION METODOS | $ 967.406.787 | EN TRAMITE |
| 31 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | 2016 - 114 | E.A.A.A.Y | CARLOS ALFONSO ANDRADE | $ 68.118.912 | SE FIJA AUDIENCIA INICIAL 17/04/2018 8:00 AM |
| 32 | EJECUTIVO SINGULAR | 2017-0019 | MARKETING SUMINISTTROS Y OTROS | EAAAY | $ 138.670.622 | EN TRAMITE |
| 33 | ORDINARIO LABORAL | 2015 – 025 2017-340 | WILLIAM ALBERTO JUEZ MORENO | EAAAY | $ 30.000.000 | AUDIENCIA 23/02/2018 |
| 34 | ORDINARIO LABORAL | 2016-283 | ISRAEL GARZON ROA | EAAAY | INDETERMINADA | EN TRAMITE |
| 35 | ORDINARIO LABORAL | 2016-501 | EAAAY | COOMEVA | $ 3.000.000 | PENDIENTE FIJACIÓN DE AUDIENCIA |
| 36 | ORDINARIO LABORAL | 2016-514 | EAAAY | SALUCOOP | $ 2.721.042 | REVISAR TITULO |
| 37 | ORDINARIO LABORAL | 2015-027 2017-337 | ZULMA DORLEY MORA | EAAAY | $ 30.000.000 | AUDIENCIA INICIAL PARA EL 16/02/2018 |
| 38 | ORDINARIO LABORAL | 2016-631 | ROSSI NATALIA GARCES | EAAAY | INDETERMINADA | FIJACIÓN DE AUDIENCIA |
| 39 | ORDINARIO LABORAL | 2017-328 | JOSE DEL CARMEN MARTINEZ | EAAAY | $ 16.263.868 | PENDIENTE FIJEN FECHA PARA AUDIENCIA |
| 40 | ORDINARIO LABORAL | 2017-356 | ISRAEL AVENDAÑO LUIS | EAAAY | $ 16.797.795 | PENDIENTE FIJEN FECHA PARA AUDIENCIA |
| 41 | REPARACIÓN DIRECTA | 2010-110 | CARLOS ERNESTO ALVAREZ Y OTROS | EAAAY | INDETERMINADA | PENDIENTE FALLO SEGUNDA INSTANCIA EN EL CONSEJO DE ESTADO |
| 42 | REPARACIÓN DIRECTA | 2010-126 | CARLOS SANCHEZ URBANO | EAAAY | $ 353.700.000 | PENDIENTE FALLO SEGUNDA INSTANCIA EN EL CONSEJO DE ESTADO |
| 43 | REPARACIÓN DIRECTA | 2015-262 | GRACIELA ALBARRACÍN LOPEZ Y OTROS | EAAAY | $ 86.652.500 | FALLO |
| 44 | REPARACIÓN DIRECTA | 2016-101 | GREGORIO NACIANCENO MURILLO VALENCIA | MUNICIPIO DE YOPAL, EAAAY. | $ 315.000.000 | EN TRÁMITE |

    - En defensa Judicial

Se efectuó por parte de la Oficina Jurídica el trámite de las siguientes actuaciones en defensa de los intereses de la EAAAY EICE ESP, dentro de los procesos en curso o en proyecto de alta importancia y complejidad presentados por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP.

- DEMANDA PLANTA MODULAR: Se radicó acción contractual No. 8500123330002-2015-00066-00 ante el Tribunal Administrativo de Casanare en contra de la UT Planta Modular Yopal 2013, integrada por (Hidroservicios Ltda. y B&C Biosciences S.A.S.) y Liberty S.A. como llamado en garantía. Antes de proferir decisión de fondo dentro de la acción interpuesta, las partes conformadas por EAAAY EICE ESP, la Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013 y Liberty Seguros S.A. efectuaron acuerdo conciliatorio, que mediante auto de fecha 19 de julio de 2017 fue aprobado por el máximo órgano en la jurisdicción administrativa, esto como uno de los modos de terminación del proceso.

- DEMANDA ASEO URBANO S.A.S. E.S.P.: La Superintendencia de Industria y Comercio – Delegada de Asuntos Jurisdiccionales, tomó decisión de fondo a través de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2017, dentro del proceso verbal por competencia desleal No. 2015-091202 iniciado por Aseo Urbano en contra de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE- ESP y la demanda en reconvención por competencia desleal promovida por esta empresa en contra de Aseo Urbano. Dentro de la decisión proferida se concluyó:

- Desestimar parte de las pretensiones de la demanda de reconvención ya que las mismas incluyen relaciones contractuales con usuarios anteriores al 2013 año en el cual se suscribió el acuerdo de transacción.

- Condenar en costas al demandante en reconvención y en favor del demandado Aseo Urbano, fijando como agencia en derecho la suma de $3.688.585.

- Señalar que la EAAAY incurrió en conducta de competencia desleal prevista en el Artículo 18 de la Ley 256 de 1996 en cuanto “que se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica”, ordenando pagar a Aseo Urbano la suma de $246.304.153, de los cuales $224.293.256 corresponden a capital y 21.310.896 a intereses. Así mismo, desestimó las demás conductas de competencia desleal solicitadas por Aseo Urbano en la demanda principal y condena en costas a la EAAAY equivalente al 5% de la estimación de perjuicios presentada por Aseo Urbano en la demanda principal.

- Señaló que Aseo Urbano incurrió en conducta de competencia desleal prevista en el Artículo 18 de la Ley 256 de 1996 en cuanto “que se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica”, sin embargo, no ordenó pagar indemnización alguna a la EAAAY dado que el perito que realizó la estimación de perjuicio no se hizo presente dentro del proceso para su ratificación, dándole el efecto del Artículo 228 del Código General del Proceso. Así mismo desestimó las demás conductas de competencia desleal solicitadas por la EAAAY en la demanda en reconvención y condena en costas a Aseo Urbano equivalente al 5% de la estimación de perjuicios presentada por la EAAAY en la demanda en reconvención.

- Ordenó a las dos (2) empresas cumplir con el régimen de desvinculación de usuarios dando respuesta de fondo dentro del término de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, así como, cesar las conductas de competencia desleal en que han incurrido.

- Acogió la excepción de cosa juzgada parcial presentada por Aseo Urbano dentro de la contestación de la demanda de reconvención.

La EAAAY EICE ESP apeló la decisión proferida, a través de escrito de fecha 21 de septiembre de 2017 ante el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

- DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR CORPORINOQUIA: Se tomó decisión de fondo dentro del proceso con radicado No. 2016-00218 de fecha 7 de diciembre de 2017, negándose las pretensiones elevadas por la EAAAY relacionadas con la nulidad de las Resoluciones No. 20.41.15.0875 del 12 de junio de 2015 y No. 200.41.16.0397 del 22 de marzo de 2016, a través de las cuales se impuso sanción a la EAAAY por $965.855.629.oo que corresponden a 1.449 salarios  mínimos legales mensuales vigentes, más la comisión bancaria. La EAAAY interpuso recurso de apelación en contra de la decisión, el cual, se concedió mediante auto del 19 de enero de 2018 por parte del Tribunal Administrativo de Casanare.

- DEMANDA CONSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE YOPAL: Ante el no pago de subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo correspondiente a los estratos 1, 2 y 3 con radicado núm. 2016 -337 admitida el 4 de noviembre de 2016 y con fallo del 22 de febrero de 2017 emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, se accedió a las pretensiones de la demanda y se ordenó el pago de los subsidios por el municipio de Yopal a la EAAAY EICE ESP de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en un plazo perentorio de cuatro (4) meses a partir de la ejecutoria de  la decisión.

Esta decisión fue apelada ante el Tribunal Administrativo de Casanare por la alcaldía de Yopal, que a través de fallo del 10 de mayo de 2017 revocó la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, al considerar, entre otras razones, a que la EAAAY EICE ESP cuenta con otro mecanismo judicial de defensa, como es el procedimiento administrativo de cobro coactivo, que tiene connotaciones similares a la ejecución por obligaciones de pago de sumas de dinero.

Este último aspecto, fue acogido por la EAAAY EICE ESP, en donde inició proceso administrativo de cobro coactivo en contra del municipio de Yopal, a fin de recaudar las sumas adeudadas por concepto de subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, en los estratos 1, 2 y 3; cobro que se referenció en el acápite respectivo del presente informe.

- ACCIÓN DE GRUPO DE ALDEMAR GARCÍA CONTRA EAAAY EICE ESP: Dentro de la acción interpuesta con radicado No. 2014-00072-02, se emitió memorial de fecha 31 de agosto de 2017, que dio respuesta al traslado del recurso extraordinario de revisión actualmente en el Consejo de Estado, Despacho del consejo Jaime Orlando Santofinio, dentro del cual se argumentó la inexistencia de responsabilidad de la EAAAY, en razón, a que la enfermedad del rotavirus,  como se evidenció en las pruebas aportadas al proceso, no obedecieron a un hecho directo en la prestación del servicio de acueducto.

- ACCIÓN POPULAR DE WILFRAN AMADEO CASTRILLO CONTRA EAAAY EICE ESP: Proceso con radicado No. 2011-210, se encuentra actualmente en verificación de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare que ordenó a los involucrados Nación – Fondo de Adaptación en un 40%, al departamento de Casanare en un 35%, al municipio de Yopal en un 25% y a la EAAAY EICE ESP en un 5%, cumplir con las siguientes medidas cautelares hasta que se resuelva de fondo el abastecimiento de agua en las condiciones de calidad, cobertura y continuidad de la ciudad de Yopal:

- Continuar con el suministro de agua potable a la población de Yopal, a través de carro tanques e interconexión de la quebrada la Tablona con la red de acueducto de Yopal, pero mejorando lo relacionado con continuidad del servicio y calidad.

- Ejercer las actividades de reglamentación para garantizar que la calidad del agua que se suministre a la población de Yopal sea apta para el consumo humano, informando periódicamente al Tribunal sobre los resultados obtenidos.

- Diseñar, financiar, construir y poner en operación un sistema integral de acueducto (a través de la planta de tratamiento, pozos profundos o el sistema que encuentre más conveniente de acuerdo a los estudios que se realicen para el efecto) que cubra las necesidades de la población de Yopal, así como las necesidades proyectadas a futuro en un lapso no menor a veinte (20) años.

En la última audiencia de verificación celebrada en el mes de enero de 2018, a través de los oficios No. 2017-18 y 2404.18, se dio respuesta a los requerimientos del Tribunal Administrativo de Casanare, informando sobre la solicitud de mantenimiento de las medidas cautelares requerido por la EAAAY EICE SP, hasta cuando la ciudad de Yopal cuente con un abastecimiento del 100% de Agua Potable, el segundo oficio corresponde al informe contable sobre costos y gastos de contingencia y aportes planta definitiva.

    - Defensa en Acciones de Tutela

La Oficina Jurídica dentro de la vigencia del año 2016, dio respuesta a las siguientes acciones de tutela:

- Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, a través de oficio con radicado No. 811.16.01.10490.17 del 19 de septiembre de 2017, se contestó cumplimiento a la Acción de Tutela No. 2017-0207 instaurada por el señor Emiliano Jurado Carvajal presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos SINTRAEMSDES.

- Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, a través de oficio No. 811.16.01.14814.17 del 18 de diciembre de 2017, se contestó requerimiento efectuado dentro de la acción de tutela No. 2017-0266 instaurada por el señor Luis Humberto Villa Gómez y otros.

- Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con oficio No. 810.16.01.06260.17 del 22 de junio de 2017, se contestó la acción de tutela No. 2017-0032 instaurada por el señor Albeiro Oros Comayán.

- Jugado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, con oficio No. 811.16.01.14034.17 del 01 de diciembre de 2017, se contestó la acción de tutela No. 2017-0058 instaurada por el departamento de Casanare.

- Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, con oficio No. 811.16.01.02349.17 del 6 de abril de 2017, se contestó la acción de tutela No. 2017-0072 instaurada por la Alcaldía Municipal de Yopal.

- Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, con oficio No. 810.16.01.02779.17 del 24 de abril de 2017, se contestó la acción de tutela No. 2017-0081 instaurada por SIMTRAEMSDES.

- Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales, con oficio No. 810.16.01.01935.17 del 23 de marzo de 2017, se dio contestación la acción de tutela No. 2017-00132 instaurada por la Comunidad Flor Amarillo – Cañaguate Etapa 2.

- Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, con oficio No. 811.16.01.09814.17 del 04 de septiembre de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-00196 instaurada por la señora Ivonne Lillyan Bolívar Gil.

- Tribunal Administrativo de Casanare, con oficio No. 811.16.01.13387.17 del 14 de noviembre de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-00226 instaurada por la Asociación Unidos por una Vivienda Digna – ASPONAVIG.

- Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal, con oficio No. 811.16.01.10278.17 del 15 de septiembre de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-00543 instaurada por el señor José Emilio Barrera Presiado.

- Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Yopal, con oficio No. 811.16.01.14715.17 del 13 de diciembre de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-00566 instaurada por la señora Martha Isabel Lucas Zarate.

- Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, con oficio No. 810.16.01.03933.17 del 02 de junio de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-0856 instaurada por la señora Olga Lucía Ariza Monza y Otros.

- Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, con oficio No. 811.16.01.07425.17 del 13 de julio de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-0167 instaurada por el señor Ericson Ramírez Rincón.

- Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, con oficio No. 810.16.01.01636.17 del 13 de marzo de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-0033 instaurada por la Empresa Agroveterinaria El Pastisal Ltda.

- Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, con radicado No. 810.16.01.01255.17 del 27 de febrero de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-00024 instaurada por el señor José del Carmen Martínez Uribe.

- Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales, con radicado No. 810.16.01.01170.17 del 21 de febrero de 2017, se dio contestación a la acción de tutela No. 2017-00061 instaurada por el señor Luis Israel Avendaño.

- Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, con oficio No. 820.16.01.10071.17 del 11 de septiembre de 2017, se emitió informe de cumplimiento a lo ordenado dentro del fallo de la acción de tutela No. 2017-0081 instaurada por el señor Emiliano Jurado Carvajal presidente de SINTRAEMSDES.

- Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, con oficio No. 811.16.01.02664.17 del 21 de abril de 2017, se impugnó el fallo proferido dentro de la acción de tutela No. 2017-0072 instaurada por la Alcaldía Municipal de Yopal.

- Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales, con oficio No. 810.16.01.02404.17 del 11 de abril de 2017, se impugnó el fallo proferido dentro de la acción de tutela No. 2017-00132 instaurada por la Comunidad de Flor Amarillo – Cañaguate Etapa 2.

    - Procesos Administrativos seguidos por Corporinoquia

La EAAAY E.I.C.E E.S.P. durante la vigencia 2017, ejerció la defensa por parte de la Oficina Jurídica de los procesos administrativos tramitados ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA, en un total de veintisiete (27) procesos, de los cuales veinte (20) corresponden a procesos sancionatorios y siete (7) a control y seguimiento de los procesos administrativos de permisos y/o licencias ambientales. Los cuales se describen a continuación:

Procesos Administrativos Sancionatorios

| CLASE | CONDUCTA | No. DE EXP. | CONTENIDO/ACTUACIONES | OBSERVACIONES/PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sancionatorio | Derrame lixiviados hacía el caño el turrón vereda la Niata | Expediente: 200.38.11.189 auto: 200.57.11.0821 apertura investigación (Se eliminó el No 17 por corresponder al mismo expediente) | Auto 200.57.12.0460, por medio del cual se vincula a una persona como tercera interviniente. Mediante el auto se rechazó la solicitud de nulidad y recurso presentado. oficio de tasación de sanción de fecha 17 de abril de 2017 | Pendiente tasación de la sanción para fallo de primera instancia. |
| Sancionatorio | Contaminación de aguas y medio ambiente por los zamuros provenientes del relleno sanitario | Expediente: 200.38.12.175 | Auto No 200.57.12.1985. Se aperturó y formulo cargos. | Se presentó solicitud de nulidad de la Resolución No 200.41.17-1155 de 22 de agosto de 2017, por la cual se sancionó en primera instancia a la Empresa por 11,29 SLMMV, radicado el 6 de octubre de 2017. |
| Sancionatorio | Acueducto chaparrera, carrotanques captando agua de tubería (captación sin permiso) | Expediente: 200.38.13.195 | Auto 200.5.14-124. Por medio del cual se aperturó una investigación | Pendiente formulación de cargos, última actuación del 21 de diciembre de 2015. |
| Sancionatorio | Aguas negras del corregimiento morichal, suspendieron rebozadas contaminando caños, | Expediente: 200.38.11.299 | Auto 200.57-15.1105. Por medio del cual se abre la etapa probatoria. | Solicitud de tasación de multa de 23 de mayo de 2017, esperar fallo sancionatorio. |
| Sancionatorio | Vertimiento aguas residuales de la PTAR en el corregimiento Morichal y contaminación rio Charte | Expediente: 200.38.13.210 | Auto 200.57-15.0484. Se resuelve recurso de reposición. | Está para formular cargos apertura el 16 de enero de 2017. |
| Sancionatorio | Suspensión inmediata obras lecho rio Tocaría, ampliación acueducto chaparrera | Expediente: 200.38.11.238 | Auto 200.57.12.0882 Formulación de cargos. | Última actuación es solicitud de tasación de la multa de fecha 10 de marzo de 2017. Para fallo de primera instancia sancionatorio. |
| Sancionatorio | Volqueta, reguero lixiviados | Expediente: 200.38.13.280 | Auto 200.57.14.0313 Apertura y cargos. | Fue archivado a favor de la empresa el 5 de mayo de 2015. |
| Sancionatorio | Manejo inadecuado relleno sanitario | Expediente: 200.38.13.273, Acumulado con el Expediente 200.38.14.279 | Auto 200.57.14.1021 Apertura de Investigación. Auto 200.38.14.279 Acumula expediente Resolución 200.57.15-1120 Formulación de cargos. | Se radicó escrito de Descargos. |
| Sancionatorio | Cargos por vertimiento de aguas de manera ilegal canal de la milagrosa - sede nueva Braulio González | Expediente: 200.38.12.001 | Auto 200.57-16-2981 Por medio del cual se formulan cargos. | Se encuentra el escrito de descargos y luego solicitud de tasación de la multa, no abrieron a pruebas, ni se pronunciaron sobre los descargos, pendiente fallo sancionatorio (tener en cuenta la valoración técnica del escrito de descargos. |
| Sancionatorio | Incumplimiento ambiental expediente 97-1847, concesión aguas PTAP y planta modular | Expediente: 200.38.16.218 | Auto 200.57-16-2346. Por medio del cual se apertura una investigación administrativa ambiental. | Está para formular cargos. |
| Sancionatorio | Compensación por construcción y canalización del caño la campiña entre calle 30 y 40 | Expediente: 200.07.06.489 | Auto 500.57.17.0689, Concede el recurso de reposición y revoca el auto No 500.57.16.3119 | Recurso de Reposición contra el Auto No 500.57.16-3119 de 16 de noviembre de 2016 RADCADO EN DICIEMBRE |
| Sancionatorio | Control y seguimiento a la operación del relleno sanitario macondo | Expediente: 200.38.15.279 | Formulación de cargos 15.11.2016. | Aperturado a pruebas. |
| Sancionatorio | Control y seguimiento a la concesión de aguas subterráneas a la empresa del acueducto de Morichal | Expediente: 200.38.16.124 | Auto 200,57,17,0609 Por medio del cual se vincula a la EAAAY |  |
| Sancionatorio | Control y seguimiento a la operación de la planta de tratamiento de agua residual doméstica Santa Fe de Morichal | Expediente: 200.38.16.209 | Auto de apertura de investigación con Auto No 200,57-17-0038. | Reconocimiento de personería jurídica y copia del expediente. |
| Sancionatorio | Incumplimiento a permiso de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce para red matriz zona suroccidental | Expediente. 200.38.16.279 | Auto de apertura de investigación con 200,57-17-0083. | Pendiente que abran a etapa de pruebas |
| Sancionatorio | Por determinar | Expediente: 200.07.02-163 | Auto 500.57.17-1097. “por medio del cual se efectúan unos requerimientos”. | Recurso de reposición No 2017-08298. |
| Sancionatorio | Por determinar | Expediente: 200.07.01.001 | Auto 500.57.17-1139 “por medio del cual se efectúan unos requerimientos”. | Recurso de reposición 2017-08294. |
| Sancionatorio |  | Expediente: 200.07.05-082 | Auto No 500.57-17-1394. “Por medio del cual ordena realizar visita de control y seguimiento”. | Recurso de reposición No 2017-08295. |
| Sancionatorio | Contaminación hídrica y mortandad de peces en el rio Charte y caño Usivar | Expediente: 200.38.13.210 | Apertura de investigación | sin información - no hay carpeta |
| Sancionatorio | Disposición inadecuada de residuos sólidos dentro del relleno sanitario Macondo | 200.38.15.340 | para proyectar auto de apertura de investigación | sin información - no hay carpeta |

Procesos Administrativos de Permisos y/o Licencias

| CLASE | CONDUCTA | CUANTIA | No. DE EXP. | CONTENIDO/ACTUACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud licencia | Concede licencia pero solicita trámite clausura pozo | Sin Cuantía | 500.11.12.046 | Licencia de concesión de aguas pozo villa maría 2- 30.09.2016.- Otorga concesión de aguas y ordena clausura pozo villa maría 1. 19.10.2016.- Se presenta recurso de reposición y en subsidio apelación. Auto No 500.57.16-3643 de 15 de diciembre de 2016, por medio del cual se resuelve recurso de reposición decidiendo no reponer. Auto. 500.57.17-4674. se inicia un trámite administrativo ambiental tendiente a evaluar una solicitud de concesión de aguas. Mediante Oficio 811.16.03.0283.18, se informa a lo Dirección Técnica de EAAAY, para lo de su conocimiento y fines pertinentes. |
| Requerimientos | Control y seguimiento paso elevado la Upamena |  | 500.33.2.10.050 | Auto 500,57-16-2888 de 3 de noviembre de 2016 por medio del cual se efectúan requerimientos -presenté informe de cumplimiento de requerimientos en diciembre de 2016. |
| Requerimientos | Visita de control ocupación cauce la Tablona y Cravo Sur |  | 500.33.5.08-312 | Auto. 500.57-16-3535. Auto 500.57.17-2561, Corporinoquia realizo unos requerimientos, frente al paso elevado CAFARNAUM Mediante Oficio 811.16.01.141112.17, se respondió a los requerimientos realizados por Corporinoquia |
| Requerimientos | Visita de control a la licencia Braulio Campreste calle 24 |  | 500.33.6.08-189 | Auto 500.57.17-2589 |
| Requerimientos | PSMV |  | 97-1086 | Auto 500.57.16.3304. Requerimientos. Se presentó recurso. Auto 500.57.17-3122. Se profiere decisión de Fondo. Mediante Oficio 811.16.03.3776.17, se pone en conocimiento de la Dirección Técnica de EAAAY, para dar cumplimiento a lo ordenado por Corporinoquia. |
|  |  |  | 500.11.08-113 | Citación a notificarse. |
| Requerimientos | Visita de control a la licencia Braulio Campreste Calle 24 |  | 500.33.6.06-189 | Auto de control y seguimiento 500.57.16-3574 Auto 500.57.17.2589. Impone medida de compensación Mediante oficio 810.16.01.12113.17, se interpone recurso de reposición |

    - Procesos Penales, Policivos y Querellas

La Oficina Jurídica durante el año 2017 adelantó los siguientes procesos penales y policivos:

Procesos Penales

| FEHA DENUNCIA | Nº NOTICIA CRIMINAL - CONSECUTIVO | DENUNCIA | RESUMEN HECHOS | VALOR ELEMENTOS HURTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de agosto de 2017 | 850016001172201701768 2017-01768 | Hurto agravado | Hurto de las válvulas del acueducto de la vereda la Guafilla del municipio de Yopal | $5.021.515 |
| 21 de julio de 2017 | 850016001172201000000,00 | Celebración indebida de contratos | Suscripción de 13 contratos de prestación de servicio de transporte | Indeterminada |
| 14 de junio de 2017 | 850016001172201000000,00 | Calumnia | hechos que atentan contra el buen nombre | Indeterminada |
| 02 de enero de 2017 | rad. 20172800000422 | Vertimiento de hidrocarburos | descarga de hidrocarburos en el sistema de alcantarillado por parte de la empresa Serpet | Indeterminada |
| 12 de mayo de 2017 | 850016001172201000000,00 | Defraudación de fluidos | Defraudación dentro del inmueble ubicada en la Cra 26 no. 16a-05 | Indeterminada |
| 23 de junio de 2017 | 850016001188201000000,00 | Hurto | Hurto mordazas | $1.300.000 |
| 16 de junio de2017 |  | Hurto | Hurto de cable de 17/8” y tubería metálica de 26”, los causantes de este delito fueron aprendidos en flagrancia. (paso el grande de la línea de conducción del sistema de acueducto urbano del municipio de Yopal) | $1.031.341.285 |
| 15 de septiembre de 2015 |  | Hurto | Hurto de pendones y templetes, | $115.022.065 |
|  |  |  | (Paso el grande de la línea de conducción del sistema de acueducto urbano del municipio de Yopal) |  |
| 10 de diciembre de 2015 | 20152800057102,00 | Daño en bien ajeno | Acciones realizadas en la sala de cloración del sistema de planta modular | Indeterminada |

Procesos Policivos

| CONDUCTA | CUANTIA | No. DE EXP. | CONTENIDO/ACTUACIONES | OBSERVACIONES/PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perturbación e invasión predios ronda de caño seco - Invasión Nueva Esperanza (Museo del hombre llanero) | Indete0rminado | 2015-011 | 10.07.2015.- Admite querella y comisiona a inspección. 21.08.2016.- Remite inspección nuevamente resolver nulidad. 07.11.2016. Ordena emplazar. 28.11.2016. Se radica emplazamiento. | Esta en inspección primera de policía - casa de justicia |
| Perturbación e invasión sistema de cloración para el suministro de agua (Vereda La Vega) | Indeterminado | 2016-005 | auto 110-46-007 de 2016 06.01.2016.- Se radicó demanda. 30.08.2016.- Se radicó oficio aportando edicto. Corregimiento del Morro | revisar estado del proceso |
| Perturbación e invasión predios relleno sanitario (Macondo) | Indeterminado |  | 13.04.2016. Se radicó querella | revisar estado del proceso |
| Perturbación e invasión predios Corregimiento el Morro | Indeterminado |  | EL 07/11/2017: Se radico querella ante la corregidora del Morro | revisar estado del proceso |

  - PROCEDIMIENTOS DE DERECHOS DE PETICIÓN Y REQUERIMIENTOS

La Oficina Jurídica ha venido apoyando la proyección, sustanciación, revisión y visto bueno de los distintos derechos de petición y requerimientos que se interpusieron ante las Direcciones de Aseo, Técnica, Comercial y Administrativa de la EAAAY EICE ESP para el año 2017, los cuales comprenden:

- 320 Requerimientos

- 61 Respuestas a Derechos de petición

- ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

  - SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Para el año 2017, la unidad de Planta de tratamiento de agua Potable, viene trabajando con el suministro de agua potable a la comunidad de la ciudad de Yopal, contribuyendo así a mantener el mejor suministro de agua Potable y consigo obtener la mejora continuidad y cobertura de nuestro SISTEMA DE ACUEDUCTO. Teniendo en cuenta estas tres premisas: CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA, la unidad de PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, hace un balance de la GESTIÓN DE RESULTADOS establecidos para la VIGENCIA 2017.

El municipio de Yopal está dividido en varios sectores que se reflejan a continuación:

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA PLANTA (%)

Los caudales fueron aumentando paulatinamente, lo que garantiza que tengamos caudales de entrega altos y con ello suplir la necesidad de la comunidad, no de lado es de tener en cuenta que se obtuvieron pérdidas de agua no entregada por los cortes de fluido eléctrico.

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta a continuación, todas las acciones que se hicieron para cumplir con los indicadores, que fueron fundamentales para verificar las metas establecidas:

POZOS DE BAJA PRODUCCIÓN CONECTADOS

De acuerdo a todas las actividades y eventos realizados para mejorar las condiciones de prestación de servicio es muy importante resaltar que, para obtener buenas condiciones en calidad, cobertura y continuidad, fue necesario de mejorar algunas condiciones de pozos y de plantas de tratamiento que coadyuvaron a minimizar el impacto en la prestación del servicio de igual manera a mejorar las condiciones de calidad, obteniéndose así un IRCA para este año de 2.29.

De igual manera en esta mejora se obtuvieron disminución paulatina en algunos pozos para el año 2017, como son los siguientes:

Las PTAP de baja producción de los pozos de Raudal Américas, San Jorge y La Zaranda registraron disminuciones en los volúmenes de agua tratada y enviada por red respecto al mes anterior, reduciendo un volumen de 962m3, 1.607m3 y 283 m3, respectivamente. En el pozo San Jorge se presentaron fallas en el macromedidor de salida, lo que ocasionó que no se pudiera determinar el volumen de agua entregado por red desde el 09 de diciembre al 17 de diciembre. Se presentan los datos relacionados a la disminución de caudal por diversos factores.

| POZO | MOTIVO DE SUSPENSIÓN | HORAS DE SUSPENSIÓN | VOLUMEN (m3) DE AGUA QUE SE PUDO TRATAR* |
| --- | --- | --- | --- |
| RAUDAL AMÉRICAS | Corte eléctrico | 3 | 24 |
|  | Alta presión | 14 | 920 |
|  | TOTAL | 17 | 944 |
| SAN JORGE | Corte eléctrico | 2 | 47 |
|  | Alta presión | 143 | 2236 |
|  | TOTAL | 145 | 2283 |
| LA ZARANDA | Corte eléctrico | 4 | 268 |
|  | TOTAL | 4 | 268 |
| *Valor calculado con el promedio de producción por hora durante el mes vigente. |  |  |  |

Para el caso de la PTAP Central de Abastos II, se aumentó el caudal total suministrado en 5.080m3 respecto al mes anterior, debido a que los cortes eléctricos fueron inferiores. No obstante, la bomba profunda continúa presentado fallas en la recepción de corriente eléctrica, reduciendo la potencia de trabajo de la misma. Además, las labores de mantenimientos y retrolavados del sistema reducen el tiempo de operación y rendimiento de la PTAP.

Teniendo en consideración el cese de operación por fallas eléctricas, elevadas presiones y mantenimientos, ocho (08) de las unidades de tratamiento presentaron alzas en los niveles de caudal suministrado durante el mes de diciembre con respecto a los meses anteriores del año, las cuales se relacionan a continuación.

| PTAP | AUMENTO DE CAUDAL (m3) |
| --- | --- |
| Villa María II | 2,331.00 |
| Manga de Coleo | 8,358.33 |
| Central de Abastos II | 5,080.00 |
| Núcleo Urbano II | 4,020.00 |
| Materno Infantil | 1,441.00 |
| Braulio Campestre | 1,077.00 |
| Estación de Policía | 798.00 |
| Braulio Centro | 2,577.00 |

CONDICIONES EJECUTADAS Y REALIZADAS EN CADA UNO DE LAS PLANTA DE TRATAMIENTO POR CAPTACIÓN DE POZO PROFUNDO

PLANTAS DE GRAN PRODUCCIÓN.

VILLA MARIA

Puesta en funcionamiento: Octubre de 2013

Horas de operación: 24 horas

Sectores abastecidos: 4A – 4B

Usuarios: 3818 Población atendida: 19090

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 21,39 |
| FEBRERO | 20,64 |
| MARZO | 19,68 |
| ABRIL | 19,61 |
| MAYO | 20,16 |
| JUNIO | 20,02 |
| JULIO | 18,56 |
| AGOSTO | 19,76 |
| SEPTIEMBRE | 20,71 |
| OCTUBRE | 20,83 |
| NOVIEMBRE | 19,07 |
| DICIEMBRE | 19,17 |
|  | 239,61 |
| PROMEDIO | 19,97 |

- Actividades realizadas:

- Cambio de macromedidor de entrada y lavado de estructura

- Lavado de estructuras y paisajismo

- Revisiones eléctricas

- Revisión de electroválvulas

- Fumigación y guadañada

- Toma de control de parámetros (hora a hora)

- Toma de muestra de control de calidad

- Adecuaciones del pozo y del cuarto de control eléctrico- cambio ventosas (2) en hidrociclones - cambio de ventosa hidrociclones.

- Instalación de temporizador para el cargador de la batería del generador- mantenimiento aire acondicionado- mantenimiento en bases de hidrociclones.

- Sedimentación en codo de tubería de agua cruda evitando el desacople en tubería por aumentos de presión - cambio de collarín 10" metálico con derivación a 2" en punto de dosificación de hidróxido de sodio-mantenimiento de hidrociclones.

- Mantenimiento clorador- instaló una de las electrobombas de impulsión de agua desde las unidades de tratamiento primario a las unidades de filtración en la ptap.

- Mantenimiento a macromedidor de caudal de salida. Se encontraba taponado y parado. - reparación de fuga en tubo de 1/2 para punto de monitoreo- mejora a un filtro de la ptap.

- Mantenimientos sistema de dosificación soda y cloro granular. Cambio de acople de inyección de cloro.

- Arreglo fuga filtro # 2- arreglo de tubería - mantenimiento macromedidor de salida.

- Sedimentación en codo de tubería de agua cruda evitando el desacople en tubería por aumentos de presión - cambio de collarín 10" metálico con derivación a 2" en punto de dosificación de hidróxido de sodio – mantenimiento de macromedidores.

- Arreglo fuga en purga de bomba a la comunidad-cambio de universal en salida a la comunidad.

MANGA DE COLEO

Puesta en funcionamiento:

Mayo de 2015

Horas de operación: 24 horas

Sectores abastecidos: 5B – 5C - 6tendida: 21155

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 33,70 |
| FEBRERO | 36,01 |
| MARZO | 35,87 |
| ABRIL | 35,42 |
| MAYO | 36,96 |
| JUNIO | 35,86 |
| JULIO | 34,86 |
| AGOSTO | 34,56 |
| SEPTIEMBRE | 34,74 |
| OCTUBRE | 33,32 |
| NOVIEMBRE | 42,30 |
| DICIEMBRE | 46,40 |
|  | 440,01 |
| PROMEDIO | 36,67 |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los días 27, 28 y 29 de Octubre se ejecutaron labores de cambio de la bomba profunda y del macromedidor de entrada, los cuales presentaron fallas sustanciales en la operación. Para mantener la correcta operación del pozo se procedió a extraer la tubería y finalmente la bomba para realizar los empalmes de cambio y proceder a sumergir nuevamente el elemento.

NUCLEO DOS

Puesta en funcionamiento: Agosto de 2015

Caudal Mínimo de suministro: 30,1 L/s

Horas de operación: 16 horas

Sector abastecido: 10

Usuarios: 2646 Población atendida: 13230

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 32,82 |
| FEBRERO | 33,17 |
| MARZO | 32,95 |
| ABRIL | 29,55 |
| MAYO | 29,32 |
| JUNIO | 27,53 |
| JULIO | 27,14 |
| AGOSTO | 27,07 |
| SEPTIEMBRE | 26,71 |
| OCTUBRE | 27,90 |
| NOVIEMBRE | 29,12 |
| DICIEMBRE | 30,10 |
|  | 353,38 |
| PROMEDIO | 29,45 |

CENTRAL DE ABASTOS

Puesta en funcionamiento: Agosto de 2015

Horas de operación: 24 horas

Sectores abastecidos: 7A – 7B

Usuarios: 6818 Población atendida: 34085

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 62,76 |
| FEBRERO | 63,13 |
| MARZO | 64,46 |
| ABRIL | 62,47 |
| MAYO | 60,64 |
| JUNIO | 61,25 |
| JULIO | 60,35 |
| AGOSTO | 58,75 |
| SEPTIEMBRE | 58,75 |
| OCTUBRE | 54,55 |
| NOVIEMBRE | 53,43 |
| DICIEMBRE | 52,69 |
|  | 713,22 |
| PROMEDIO | 59,44 |

BRAULIO CENTRO

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 10,99 |
| FEBRERO | 9,74 |
| MARZO | 10,03 |
| ABRIL | 9,93 |
| MAYO | 10,19 |
| JUNIO | 9,0 |
| JULIO | 9,61 |
| AGOSTO | 10,46 |
| SEPTIEMBRE | 10,56 |
| OCTUBRE | 9,73 |
| NOVIEMBRE | 8,63 |
| DICIEMBRE | 11,34 |
|  | 120,16 |
| PROMEDIO | 10,01 |

POZO DE BAJA PRODUCCIÓN

POZO POLICIA

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 4,49 |
| FEBRERO | 3,97 |
| MARZO | 4,17 |
| ABRIL | 4,47 |
| MAYO | 4,34 |
| JUNIO | 4,4 |
| JULIO | 4,33 |
| AGOSTO | 4,84 |
| SEPTIEMBRE | 4,76 |
| OCTUBRE | 4,68 |
| NOVIEMBRE | 4,66 |
| DICIEMBRE | 4,77 |
|  | 53,87 |
| PROMEDIO | 4,49 |

POZO LA ZARANDA

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 9,49 |
| FEBRERO | 8,58 |
| MARZO | 9,58 |
| ABRIL | 9,36 |
| MAYO | 8,60 |
| JUNIO | 8,4 |
| JULIO | 8,65 |
| AGOSTO | 8,97 |
| SEPTIEMBRE | 9,39 |
| OCTUBRE | 9,46 |
| NOVIEMBRE | 9,62 |
| DICIEMBRE | 9,48 |
|  | 109,53 |
| PROMEDIO | 9,13 |

MATERNO INFANTIL

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 7,37 |
| FEBRERO | 7,21 |
| MARZO | 7,21 |
| ABRIL | 6,94 |
| MAYO | 7,17 |
| JUNIO | 7,3 |
| JULIO | 7,06 |
| AGOSTO | 7,25 |
| SEPTIEMBRE | 7,14 |
| OCTUBRE | 5,75 |
| NOVIEMBRE | 7,58 |
| DICIEMBRE | 7,56 |
|  | 85,50 |
| PROMEDIO | 7,13 |

| MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Desde el 13 de Octubre hasta el 16 de Octubre, se ejecutaron diferentes actividades en el pozo Materno Infantil. Inicialmente se llevó a cabo la prueba de bombeo por parte del Servicio Geológico Colombiano y la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía para implementar un Plan de Manejo de Acuíferos. Seguidamente se realizó la extracción de la bomba profunda en conjunto con la tubería metálica. Se procedió a realizar lavado del pozo con la adición de Tripolifosfato de Sodio y la inyección de aire mediante dos compresores de alta potencia. Luego de realizar mantenimiento y ajustes a la bomba profunda tipo lapicero, se ingresó al pozo junto con una válvula cheque y se cambió la tubería 3” extraída por tubería PVC Altamira 3”, la cual no se oxida ni está sujeta a corrosión, presenta larga vida útil y fácil de instalar y desinstalar. Lavado de pozo luego de adicionar Tripolifosfato de Sodio. |  |  |
| Cambio de tubería 3” (Metálica a PVC Altamira). |  |  |
| Acople de válvula cheque 3” en bomba profunda y tubería. |  |  |
| Ingreso de bomba profunda de 15 HP con nueva tubería. |  |  |
| Así mismo en el pozo Materno Infantil, se ejecutó la labor del cambio del lecho filtrantes de las unidades de Filtración, Clarificación y Purificación. Desmonte y remoción de material filtrante de los filtros. |  |  |
|  | Luego de depositar el material filtrante de acuerdo a la unidad (Filtración, Clarificación, Purificación) se procedió a realizar el reacople de los filtros a la tubería de conducción para iniciar pruebas de funcionamiento y dar inicio a la producción de agua de la PTAP. De otra parte, el 11 de Octubre se realizaron activiades de mantenimiento correctivo al macromedidor de salida de la PTAP con el fin de registrar acertadamente el volumen de agua enviada por red. |

RAUDAL AMERICAS

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 4,89 |
| FEBRERO | 3,96 |
| MARZO | 3,77 |
| ABRIL | 3,71 |
| MAYO | 3,39 |
| JUNIO | 3,5 |
| JULIO | 3,11 |
| AGOSTO | 2,84 |
| SEPTIEMBRE | 2,48 |
| OCTUBRE | 3,11 |
| NOVIEMBRE | 3,13 |
| DICIEMBRE | 2,71 |
|  | 40,55 |
| PROMEDIO | 3,38 |

BRAULIO CAMPESTRE

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| ENERO | 6,99 |
| FEBRERO | 6,85 |
| MARZO | 6,84 |
| ABRIL | 6,67 |
| MAYO | 6,41 |
| JUNIO | 6,6 |
| JULIO | 6,81 |
| AGOSTO | 6,97 |
| SEPTIEMBRE | 6,85 |
| OCTUBRE | 6,42 |
| NOVIEMBRE | 6,46 |
| DICIEMBRE | 6,74 |
|  | 80,61 |
| PROMEDIO | 6,72 |

SAN JORGE

ESTADIO

| MES | CAUDAL (l/s) |
| --- | --- |
| JUNIO | 5,30 |
| JULIO | 4,97 |
| AGOSTO | 5,07 |
| SEPTIEMBRE | 6,05 |
| OCTUBRE | 5,25 |
| NOVIEMBRE | 5,50 |
| DICIEMBRE | 5,41 |
|  | 37,55 |
| PROMEDIO | 5,36 |

Este pozo atiende al llenado de los carro tanques, no está dispuesto para red de distribución, teniendo en cuenta que el pozo de gran producción como es el POZO DE MANGA DE COLEO, que cubre las redes de distribución más cercana de este punto. De igual manera por el caudal mínimo y el sitio establecido para estacionar los vehículos hace que este pozo cumpla con todas las condiciones.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los días 01 y 02 de noviembre se ejecutaron labores de extracción de tubería y bomba profunda tipo lapicero con el fin de inspeccionar acoples de cables y realizar mantenimiento a la misma. En seguida, se procedió a realizar el lavado de la tubería de revestimiento del pozo Estadio luego de adicionar Tripolifosfato de Sodio.

Extraccción de tubería profunda y bomba tipo lapicero 10 HP.

Lavado de pozo y tubería de revestimiento del pozo mediante adición de Tripolifosfato de Sodio.

- COSTOS DE OPERACIÓN- POZOS DE GRAN PRODUCCIÓN

- COSTOS DE OPERACIÓN- POZOS DE BAJA PRODUCCIÓN

De acuerdo a los costos operacionales para pozos de baja producción se presenta el siguiente cuadro que reúne las condiciones de un pozo de baja producción:

CAPACITACIÓN

Se realizan mensualmente reuniones con el personal que pertenece a la unidad en este caso con los pasantes SENA, con el fin de verificar las condiciones de operación de los sistemas de tratamiento y a la par realizar procesos de capacitación que contribuyen a mejorar las condiciones de operatividad del sistema y reforzar los conocimientos adquiridos en el proceso de formación.

SUMINISTRO DESDE PLANTA ALTERNA

Durante los primeros 16 días del mes de septiembre de 2017 el Consorcio Interyopal realizó la operación de la PTAP Alterna de Yopal mientras se concertaba con la EAAAY la entrega y finalización del contrato de prestación de servicios FB-002-078-2015 del 30 de diciembre de 2015.

Se concertó que el metro cúbico producido se cobraría al mismo precio establecido en el contrato mencionado anteriormente, de 368 pesos colombianos/m3.

Durante el período de operación de septiembre se empleó aproximadamente el 60% del tiempo la modalidad de clarificación. Se trató un caudal máximo de 176 L/s y un caudal mínimo de 74 L/s.

Adicionalmente, en los primeros días de septiembre se completaron los mantenimientos y calibraciones que estaban pendientes para hacer la entrega de infraestructura a la EAAAY, entre ellas instalación de una pantalla electrónica de visualización de caudales, presiones y volúmenes, calibración de equipo en línea de medición de cloro y equipos de mesa, se pintaron, marquillaron y cambiaron pilotos de los tableros eléctricos y se hizo instalación de un generador de motor Cummins modelo 2011 de 150 kVA como equipo definitivo de respaldo energético para la planta.

Figura. Pantalla de visualización de caudales y presiones

Figura. Generador eléctrico instalado, 150 kVA

Tabla. Cuadro de resumen agua tratada en 16 DÍAS DE SEPTIEMBRE

| VOLUMEN TOTAL DEL MES (m3) | 212.770 |
| --- | --- |

Fuente: Consorcio Inter Yopal

El cuadro anterior presenta el volumen total tratado en el mes de acuerdo con el macromedidor instalado a la salida del proceso de tratamiento.

En la tabla siguiente se puede ver el volumen captado durante el mes de septiembre y las pérdidas debidas a los retrolavados y purgas requeridas por el proceso de tratamiento, según el macromedidor de entrada.

Tabla. Cuadro resumen agua captada en septiembre

| TOTAL, DEL MES (m3) CAPTADOS | 229.111 |
| --- | --- |
| VOLUMEN RETROLAVADO FILTROS (m3) | 8.971 |
| PURGA DE LODO (CLARIFICACIÓN) (m3) | 350 |
| VOLUMEN DE SUSPENSIÓN (m3) | 7020 |
| VOLUMEN SUMINISTRADO (m3) | 212.770 |

Fuente: Consorcio Inter Yopal

## DÍAS DE SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO

Durante el período de operación de septiembre hubo dos eventos en los que se suspendió temporalmente el tratamiento en la planta. Sin embargo, estas suspensiones fueron compensadas por el agua almacenada en los tanques de reserva, de manera que el servicio de entrega de agua a la red se interrumpiera la menor cantidad posible de tiempo.

| FECHA | HORA DE SUSPENSIÓN | HORA DE REINICIO | TOTAL, HORAS | VOLUMEN DE AGUA NO TRATADO m3 | CAUSAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/09/2017 | 2:00 am | 11:00 am | 9 | 4860 | Se suspende el servicio por problemas electro mecánicos en el generador de respaldo eléctrico, a partir de las 11:00 am se comienza a enviar agua, a la ciudad |
| 12/09/2017 | 04:00 am | 8:00 am | 4 | 2160 | Se suspende el servicio por problemas en el proceso de tratabilidad al no conseguir una dosificación adecuada que permita remover el color y la turbiedad, dicho problema se soluciona a las 8:00 de la mañana, se comienza a enviar agua |

OPERACIÓN POR PARTE DE LA EAAAY:

Durante el mes de septiembre se continuó con la operación de la Planta Potabilizadora Alterna, ubicada en la vereda La Vega, encargada del tratamiento y potabilización del agua captada desde la bocatoma quebrada la Tablona.  Cuenta con un sistema de micro floculación por medio de dos pares de Hidro-ciclones en serie seguidos de 5 sistemas de clarificación que operan en paralelo, cada uno de ellos consta de un sistema de floculación hidráulico y una cámara de sedimentación con paneles de sedimentación tipo colmena de alta taza; posteriormente, el agua tratada es conducida a un tanque de equilibrio desde el cual dos bombas (trabajan alternadas) impulsan el agua a dos baterías de filtración integrados por 3 filtros de flujo descendente cada uno y finalmente es almacenada en cuatro tanques con capacidad de 500m3 cada uno para un total de 2000m3; de esta manera el agua es suministrada a la población del casco urbano de Yopal.  El agua tratada en esta planta es conducida a la ciudad de Yopal a través de la línea de conducción PVD RDE 21 de 18”.

Durante éste mes los fenómenos climáticos de precipitación han sido considerables, la calidad del agua cruda no ha desmejorado sustancialmente en cuanto a los parámetros de turbiedad y color; por tal motivo la continuidad del servicio no ha sido afectada representativamente.

El día 16 de septiembre se llevó a cabo la entrega de la operación de la Planta Alterna por parte del CONSORCIO INTERYOPAL a la EAAAY luego de un proceso de empalme entre las dos organizaciones. Desde la fecha mencionada, la EAAAY ha sido la encargada de la operación y optimización de procesos de potabilización. Se han ejecutado actividades de mejora en los sistemas de dosificación de insumos químicos con el analizador de cargar para inyectar una concentración acorde a la calidad del agua cruda captada desde la bocatoma quebrada la Tablona. Así mismo se han ejecutado lavados superficiales de las unidades de clarificación (floculador hidráulico, cámara de sedimentación con paneles de sedimentación tipo colmena de alta taza) y las paredes del tanque de equilibrio.

Durante los catorce (14) días del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017, de operación de la Planta Alterna a cargo de la EAAAY se consumieron insumos químicos en las cantidades que se expresan a continuación.

|  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRÓXIDO DE SODIO (Kg/ mes) | 2569,9 | 4298,89 | 3203,55 | 2289 |
| COAGULANTES WT-31 (L)/mes | 5703,3 | 12358,98 | 9459,79 | 8151,9 |
| CLORO GASEOSO (Kg/mes) | 474,24 | 1105,5 | 1164,5 | 1178 |

De otra parte, los niveles promedio de Turbiedad y Color durante el lapso de operación en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que han ingresado y salida de la Planta Alterna después de su proceso de potabilización, así como la concentración promedio de Cloro Residual Libre se relacionan a continuación:

| Se realizaron actividades de mantenimiento en jornadas que el tiempo climático permitía ejecutar el lavado de las unidades de clarificación del agua; así mismo, se limpió la tubería de aducción a la planta de tratamiento. |  |
| --- | --- |
| Lavado de tubería de conexión entre unidades de tratamiento. | Limpieza externa de unidades de sedimentación. |
| Para adecuar el área de cableado y la ubicación del generador eléctrico de emergencia en la planta, se ejecutaron actividades de mejora y optimización en la plataforma y base del espacio del generador eléctrico evitando daños por lluvias, además del manejo de aceites por posibles derrames. |  |
|  | Debido a la cantidad de material orgánico (hojas, ramas) provenientes del punto de captación (La Tablona), ha sido necesario realizar continuas limpiezas al filtro en Yee de 8” y 12” instalados sobre la línea de aducción al sistema de tratamiento. |

| En el mes de diciembre se dio comienzo a las labores para el desmonte de las instalaciones de la planta modular con el fin de acondicionar el espacio para la nueva planta conciliada. |  |
| --- | --- |

A continuación, se presenta un consolidado de los volúmenes promedio de agua captada y suministrada por la planta alterna:

| PERIODO | PLANTA ALTERNA |  |
| --- | --- | --- |
|  | V suministrado (m3/mes) | Q promedio (l/s) |
| 01 DE ENERO – 31 DE ENERO DE 2017 | 439.190 | 163.97 |
| 01 DE FEBRERO – 28 DE FEBRERO DE 2017 | 373.289 | 154.30 |
| 01 DE MARZO – 31 DE MARZO DE 2017 | 425.970 | 159.04 |
| 01 DE ABRIL – 30 DE ABRIL DE 2017 | 400.070 | 154.35 |
| 01 DE MAYO – 31 DE MAYO DE 2017 | 405.220 | 151.29 |
| 01 DE JUNIO – 30 DE JUNIO DE 2017 | 393.270 | 151.72 |
| 01 DE JULIO – 31 DE JULIO DE 2017 | 416.680 | 155.57 |
| 01 DE AGOSTO – 31 DE AGOSTO DE 2017 | 421.530 | 157.38 |
| 17 DE SEPTIEMBRE – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 174.240 | 150.50 |
| 01 DE OCTUBRE – 31 DE OCTUBRE DE 2017 | 411.060 | 153.47 |
| 01 DE NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 416.670 | 160.75 |
| 01 DE DICIEMBRE – 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 432.830 | 161.60 |